AKCIONI PLAN

ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI

OD 2006. DO 2010. GODINE

| Br | CILj | AKTIVNOST | NOSILAC | ROK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stvaranje uslova za dalji razvoj telekomunikacija i informacionog društva | Donošenje Politike i Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2014. godine. | Vlada, MTID, | IV kvartal 2009. |
|  | Unapređenje regulatornog okvira | Izrada Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama. Usvajanje Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama. Izrada podzakonskih akata: - pravilnici za određivanje minimalnih uslova i najmanjeg iznosa jednokratne naknade za licence (fiksna, WiMAX, CDMA, MMDS i dr.); - Pravilnik za utvrđivanje uslova za izbor i prethodni izbor operatora, kao i za prenosivost brojeva za fiksne i mobilne mreže; - Pravilnik o funkcionisanju inspekcije i zaštiti korisnika. | MTID Narodna skupština MTID RATEL MTID, RATEL | IV kvartal 2009. I kvartal 2010. II kvartal 2009. IV kvartal 2009. I kvartal 2009. |
|  | Liberalizacija u oblasti telekomunikacija | Izdavanje licenci u skladu sa navedenim pravilnicima | RATEL | IV kvartal 2009. |
|  | Realizacija pružanja univerzalnog servisa | Pregled stanja dostupnosti usluga korisnicima. Predlog početne grupe i početnog obima usluga univerzalnog servisa. Određivanje početne grupe i početnog obima usluga univerzalnog servisa. Određivanje operatora koji imaju obavezu pružanja univerzalnog servisa. Formiranje fonda za nadoknadu troškova pružanja univerzalnog servisa u skladu sa Zakonom. | RATEL RATEL MTID RATEL RATEL | I kvartal 2009. I kvartal 2009. I kvartal 2009. II kvartal 2009. I kvartal 2009. |
|  | Stvaranje uslova za ubrzani razvoj telekomunikacione infrastrukture | Unapređenje regulatornog okvira za standarde, izgradnju telekomunikacione infrastrukture, zaštitu životne sredine. Ostvarivanje potpune digitalizacije javne fiksne telefonske mreže i razdvajanje dvojnika. | MTID Telekom Srbije | IV kvartal 2009. II kvartal 2010. |
|  | Stvaranje uslova za ubrzani razvoj širokopojasnog pristupa | Izrada Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. Usvajanje Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. | MTID MTID | II kvartal 2009. III kvartal 2009. |
|  | Unapređenje tarifne politike | Primena troškovnog modela u određivanju cena usluga operatora sa značajnim tržišnim udelom. Usklađivanje tarifa operatora sa značajnim tržišnim udelom sa primenom troškovnog modela. Analiza i definisanje relevantnih maloprodajnih i veleprodajnih tržišta. | RATEL RATEL RATEL | I kvartal 2009. III kvartal 2009. III kvartal 2009. |
|  | Efikasno i racionalno upravljanje radio frekvencijskim spektrom | Izrada Plana namene radio frekvencijskih opsega. Donošenje Plana namene radio frekvencijskih opsega. Privođenje kraju oslobađanja radio-frekvencijskih opsega koje koriste Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova za potrebe radiodifuzije i mobilne telefonije u skladu sa Planom namene radio-frekvencijskih opsega. | MTID, RATEL, Vlada Vlada, Vojska Srbije MUP | III kvartal 2009. III kvartal 2009. IV kvartal 2010. |
|  | Prelazak na digitalno emitovanje | Izrada Strategije prelaska na digitalnu radiodifuziju. Izrada Akcionog plana Strategije prelaska na digitalnu radiodifuziju. | MTID, MK, RRA, RATEL | I kvartal 2009. II kvartal 2009. |
|  | Unapređenje i racionalno korišćenje Plana numeracije i adresiranja | Izrada Plana za usklađivanje planova numeracije i adresiranja sa sistemom koji je primenjen u EU. Oslobađanje početne cifre „1” pretplatničkog broja. Obezbeđivanje usmeravanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve (112) na jedinstveni kontakt centar za ove namene. | RATEL Telekom Srbija MTID, RATEL, Hitne službe | II kvartal 2009. IV kvartal 2009. IV kvartal 2010. |
|  | Efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture | Izrada Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture za potrebe javnih telekomunikacionih operatora i državnih organa. Omogućavanje pristupa Internetu u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Formiranje tačke razmene nacionalnog Internet saobraćaja. Formiranje katastra telekomunikacione kanalizacije. | MTID MTID, RATEL, MP MTID, RATEL MTID, RATEL, MŽSPP, RGZ | III kvartal 2009. IV kvartal 2009. IV kvartal 2009. IV kvartal 2009. |
|  | Jačanje svih aspekata sigurnosti i bezbednosti telekomunikacionog sektora | Regulisanje privatnosti i bezbednosti podataka u elektronskim komunikacijama. | MTID, RATEL | IV kvartal 2009. |
|  | Razvoj konkurentnosti nacionalne telekomunikacione industrije. Stručno i naučno usavršavanje inženjerskog i naučno-istraživačkog kadra u oblasti IKT | Izrada Strategije povećanja učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji. Formiranje grupe od predstavnika ministarstva, operatora, domaće industrije, naučnih institucija radi izrade i realizacije strategije povećanja učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji. Definisanje prioritetnih naučnoistraživačkih i razvojnih projekata od nacionalnog značaja u oblasti telekomunikacija, čija realizacija omogućava dostizanje ciljeva iz ove strategije. | MTID MTID, MNTR, RATEL | III kvartal 2009. IV kvartal 2009. |
|  | Razvoj telekomunikacionih usluga | Izrada podzakonskih akata kojima se obezbeđuju uslovi za primenu i regulacija novih servisa (VoIP, 3play, IPTV, DTV i dr.). | RATEL | IV kvartal 2009. |

Skraćenice:

- MTID- Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

- MUP- Ministarstvo unutrašnjih poslova;

- MK -Ministarstvo kulture;

- RRA - Republička radiodifuzna agencija;

- MP- Ministarstvo prosvete;

-  RGZ - Republički geodetski zavod;

-  MNTR- Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.