Na osnovu člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

## O D L U K U

## o izmenama i dopunama Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

1. U Strategiji razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 83/09), u poglavlju VI. ZNAČENjE SKRAĆENICA, posle alineje: „MF-UC Ministarstvo finansija – Uprava carina”,  dodaju se tri nove alineje:

„MF-UT Ministarstvo finansija – Uprava za trezor

MO Ministarstvo odbrane

MOS Ministarstvo omladine i sporta”.

2. Poglavlje  VII. AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE, zamenjuje se  novim poglavljem VII. AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE, koje je odštampano uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

3. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:  021-654/2010

U Beogradu, 28. januara 2010. godine

V L A D A

| Tačnost prepisa overava GENERALNI SEKRETAR Tamara Stojčević | PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković, s.r. |
| --- | --- |

input.doc/17

VII. AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE

| Prioritet | Aktivnosti | Nosioci aktivnosti | Rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. IKT infrastruktura | - Snimanje stanja IKT resursa u organima vlasti i uspostavljanje redovnog praćenja stanja IKT resursa. | RZII UZZPRO MTID RZS MK | maj 2010. |  |
|  | - Izrada projekta i predloga institucionalnog okvira za Državnu komunikacionu mrežu. | MTID | jun 2010. |  |
|  | - Uspostavljanje Državne komunikacione mreže. | MTID | jun 2012. |  |
|  | - Utvrđivanje opštih pravila korišćenja IKT resursa u državnoj upravi. | RZII UZZPRO MTID | mart 2010. |  |
|  | - Izrada tehničke specifikacije ciljnog stanja RMRO. | UZZPRO MTID | mart 2010. |  |
|  | - Podizanje kapaciteta središnjeg dela Računarske mreže republičkih organa upotrebom optičkih vlakana. | UZZPRO MTID | mart 2010. |  |
|  | - Izrada plana mera za korišćenje resursa pojedinih sektorskih računarskih mreža za potrebe drugih sektorskih računarskih mreža i perifernog dela RMRO, kao i mera za korišćenje resursa računarskih centara u okviru pojedinih organa za potrebe drugih organa. | UZZPRO MTID RZII MF-UT | mart 2010. |  |
|  | - Definisanje standarda za izgradnju računarskih mreža u jedinicama lokalne samouprave. | RZII MTID | mart 2010. |  |
|  | - Izgradnja računarskog centra na lokaciji Palata Srbija. | UZZPRO MTID | juli 2010. |  |
|  | - Rekonstrukcija računarskog centra na lokaciji Nemanjina 22-26. | UZZPRO MTID | avgust 2010. |  |
| 1.2. Elektronski identitet, elektronski potpis i elektronski dokument | - Uspostavljanje sertifikacionog tela MUP koje izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate na ličnim kartama. | MUP MTID | mart 2010. |  |
|  | - Donošenje podzakonskih akata na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu. | MTID | decembar 2009. |  |
|  | - Izrada Nacrta zakona o opštem upravnom postupku kojim bi se obuhvatila upotreba elektronskih dokumenata. | MDULS | mart 2010. |  |
|  | - Izrada Nacrta zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi i podzakonskih akata na osnovu tog zakona kako bi se obuhvatila upotreba i čuvanje elektronskih dokumenata. | MK MTID MDULS | decembar 2010. |  |
|  | - Izmena Poslovnika Vlade kako bi se obuhvatila upotreba elektronskih dokumenata. | RSZ | mart 2010. |  |
|  | - Izmena propisa o kancelarisjkom poslovanju kako bi se obuhvatila upotreba elektronskih dokumenata i utvrđivanje standarda za formate elektronskih dokumenata. | MDULS RZII MTID MK | decembar 2010. |  |
|  | - Dogradnja modula Informacionog sistema Vlade za kreiranje plana rada Vlade i izveštaja o radu Vlade sa integrisanim sistemom praćenja i realizacije zaključaka Vlade i sistemom za generisanje analitičkih izveštaja. | GSV RZII MTID UZZPRO | oktobar 2010. |  |
|  | - Uspostavljanje Centralnog sistema za elektronsku razmenu dokumenata republičkih organa. | UZZPRO MTID | decembar 2010. |  |
|  | - Realizacija pilot projekta sistema za elektronsko kancelarijsko poslovanje. | RZII UZZPRO MTID MK | decembar 2010. |  |
| 1.3. Elektronske službene evidencije | - Uspostavljanje centralnog sistema za pristup službenim evidencijama inicijalno povezanog sa određenim evidencijama i organima koji pristupaju tim evidencijama. | RZII MDULS MTID MK | decembar2010. |  |
|  | - Utvrđivanje standarda za vođenje službenih evidencija u elektronskoj formi i povezivanje sa centralnim sistemom za pristup službenim evidencijama. | RZII MTID MK | decembar 2010. |  |
|  | - Izrada plana za prelazak pojedinih službenih evidencija u elektronsku formu vođenja i njihovo povezivanje sa centralnim sistemom za pristup službenim evidencijama. | RZII MDULS MTID MK | mart 2011. |  |
|  | - Uspostavljanje rečnika podataka svih službenih evidencija u elektronskoj formi (rečnik podataka informacionog sistema u smislu Zakona o informacionom sistemu Republike Srbije). | RZII | mart 2011. |  |
|  | - Uspostavljanje elektronskog katastra nepokretnosti i prava na nepokretnostima. | RGZ | decembar 2010. |  |
|  | - Uspostavljanje elektronskog adresnog registra. | RGZ | decembar 2010. |  |
|  | 7. Uspostavljanje Evidencije vojnih nepokretnosti. | MO | decembar 2010. |  |
| 1.4. Katalizatori razvoja e-uprave | - Uspostavljanje portala za standarde interoperabilnosti u e-upravi. | RZII | decembar 2010. |  |
|  | - Izrada standarda za sistem elektronske pošte u organima vlasti. | RZII UZZPRO MTID MK | mart 2010. |  |
|  | - Izrada standarda za tehnička rešenja veb prezentacija i elektronskih servisa organa vlasti. | RZII UZZPRO MTID MK | mart 2010. |  |
|  | - Analiza sigurnosti u oblasti primene IKT na svim nivoima organa vlasti i izrada predloga mera za unapređenje sigurnosti. | RZII MUP MTID UZZPRO MO | maj 2010. |  |
|  | - Izrada propisa kojim se uređuju uslovi za koordinirano planiranje i sprovođenje IKT projekata u organima vlasti. | MTID RZII UZZPRO MDULS | decembar 2010. |  |
|  | - Izrada nacionalnog okvira interoperabilnosti. | RZII MTID MDULS | decembar 2011. |  |
|  | - Izrada Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti. | MUP MTID MO | decembar 2010. |  |
|  | - Izrada Predloga strategije razvoja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. | RGZ MO | mart 2010. |  |
|  | - Izrada godišnjeg izveštaja o sprovođenju Strategije. | MTID | 11. jun svake godine u toku realizacije strategije |  |
| 2.1. Automatizacija međuresorskih procesa bazirana na razmeni struktuiranih elektronskih dokumenata | - Utvrđivanje opštih standarda za razmenu struktuiranih dokumenata u organima vlasti. | RZII MTID MK | jun 2010. |  |
|  | - Realizacija sistema razmene struktuiranih dokumenata u organima vlasti sa automatizacijom određenih procesa. | RZII MTID MK | mart 2011. |  |
| 2.2. Reforma postupaka | - Izmene zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak radi prilagođavanja pretežnoj upotrebi elektronske komunikacije i mogućnostima automatizacije procesa. | MDULS | jun 2012. |  |
|  | - Izmena propisa o kancelarijskom poslovanju radi prilagođavanja pretežnoj upotrebi elektronske komunikacije i mogućnostima automatizacije procesa. | MDULS | jun 2012. |  |
| 3.1. Portal e-uprave i zajedničke elektronske usluge | - Nadgradnja portala e-uprave www.euprava.rs. | RZII | mart 2010. |  |
|  | - Uspostavljanje nacionalnog geoportala. | RGZ | decembar 2011. |  |
|  | - Uspostavljanje geoportala VS i MO. | MO | decembar 2011. |  |
|  | - Realizacija zajedničke usluge elektronskog plaćanja. | RZII MF MF-UT | decembar 2010. |  |
|  | - Realizacija zajedničke usluge autentikacije na bazi kvalifikovanih elektronskih sertifikata. | RZII MTID | mart 2010. |  |
|  | - Realizacija zajedničke usluge elektronskih obrazaca. | RZII | mart 2010. |  |
| 3.2. Pojedinačni elektronski servisi | - Realizacija jedinstvenog elektronskog šaltera za poreskog obveznika. | MF-PU | jun 2011. |  |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za izdavanje dozvola iz oblasti životne sredine (uključujući i izveštavanje). Realizacija elektronskih servisa vezanih za izdavanje građevinskih dozvola. | MŽSPP RGZ organi jedinice lokalne samouprave | decembar 2011. |  |
|  | - Realizacija elektronskih servisa u vezi doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje za zaposlene (potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). | MF-PU PIO RZZO | jun 2011. |  |
|  | - Prva faza realizacije elektronskog servisa za registraciju novog privrednog subjekta. Realizacija principa jedinstvenog šaltera. | APR | maj 2009. |  |
|  | - Druga faza realizacije elektronskog servisa za registraciju novog privrednog subjekta. Potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju, izveštavanju o statusu predmeta i dostavljanju rešenja o registraciji. | APR | jun 2010. |  |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za prijavu poreza na dobit preduzeća (potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). | MF-PU | jun 2011. |  |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za prijavu poreza na dodatu vrednost (potpun e-servis u podnošenju prijava, plaćanju i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). | MF-PU | jun 2011. |  |
|  | - Unapređenje elektronskog servisa za podnošenje carinskih deklaracija. | MF-UC | decembar 2010. |  |
|  | - Uspostavljanje portala spoljnotrgovinskog poslovanja sa potpunim informacijama o svim potrebnim dozvolama i procedurama | MERR | jun 2010. |  |
|  | - Uspostavljanje jedinstvenog elektronskog šaltera za spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa preporukama Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN Economic Commission for Europe). | MERR | jun 2011. |  |
|  | - Realizacija sistema elektronskih javnih nabavki. | RZII MF-UJN | decembar 2010. |  |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za registar hipoteka. | RGZ | decembar 2010. |  |
|  | - Realizacija sistema za elektronsko podnošenja podataka Republičkom zavodu za statistiku. | RZS | decembar 2011. |  |
|  | - Izrada novog Portala Nacionalne službe za zapošljavanje. | NSZ | decembar 2010. |  |
|  | - Realizacija elektronskih servisa za ostvarivanje zakonom propisanih prava iz oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom. | MRSP centri za socijalni rad ustanove socijalne zaštite organi jedinica lokalne samouprave | decembar 2011. |  |
|  | - Realizacija elektronskih servisa vezanih za izdavanje ličnih dokumenata (lična karta, pasoš i vozačka dozvola) do nivoa koji je limitiran obaveznim prisustvom građana radi identifikacije i uzimanja biometrijskih podataka. | MUP MSP | decembar 2011. |  |
|  | - Realizacija elektronskih servisa registracije motornih vozila (novih, korišćenih i uvezenih) koji ne zahteva fizički dolazak građana u slučaju produžetka registracije vozila. | MUP MSP | decembar 2011. |  |
|  | - Javne biblioteke (realizacija e-pristupačnosti kataloga i alata za pretragu publikacija). | MK NBLS Javne biblioteke | decembar 2011. |  |
|  | - Uspostavljanje centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga kao preduslova daljeg razvoja elektronskog servisa za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, bez obzira na mesto nadležnosti organa. | MDULS organi jedinica lokalne samouprave MSP | decembar 2011. |  |
|  | - Realizacija elektronskog servisa prijave na konkurs za upis na visokoškolske ustanove. Izrada portala visokog obrazovanja sa informacijama o svim akreditovanim visokoškolskim ustanovama i uslovima za upis. | MPro Visoko- školske ustanove | decembar 2010. |  |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za podnošenje prijave promene adrese stana. | MUP |  | decembar 2011. |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana (potpun e-servis u podnošenju prijava i dobijanju obaveštenja o stanju poreskih obaveza i promeni poreskih zakona). | MF-PU |  | jun 2011. |
|  | - Realizacija elektronskih servisa vezanih za pružanje zdravstvenih usluga (interaktivni saveti u vezi sa dostupnošću usluga u različitim zdravstvenim ustanovama, zakazivanje pregleda i slično). | MZ Zdravstvene ustanove |  | decembar 2011. |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za podnošenje prijava organu nadležnom za policijske poslove. | MUP |  | decembar 2011. |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za upravljanje javnim finansijama i pripremu budžeta za indirektne korisnike budžetskih sredstava. | MF MF-UT |  | decembar 2011 |
|  | - Realizacija elektronskih servisa za sistem podrške implementaciji fondova EU. | MF |  | jun 2010. |
|  | - Realizacija elektronskog servisa za integrisanu kontrolu granica. | MUP |  | jun 2010. |
|  | - Izrada Internet portala za mlade. | MOS |  | maj 2010. |
|  | 29.Realizacija elektronskog servisa za pristup informacijama iz Registra sportskih objekata u Republici Srbiji. | MOS |  | mart 2010. |
|  | 30.Realizacija sveobuhvatnog elektronskog servisa za obračun zarada u javnom sektoru. | MF-UT |  | decembar 2011. |
| 4.1. Informatička pismenost i veštine službenika | - Utvrđivanje standarda za znanja i veštine državnih službenika u oblasti korišćenja IKT i izrada plana mera za primenu tih standarda. | SUK MTID MDULS RZII UZZPRO |  | avgust 2010. |
| 4.2. Zapošljavanje IKT stručnjaka | - Utvrđivanje uslova za unutrašnje uređenje organa državne uprave koji se odnose na poslove podrške primeni IKT u radu organa. | MDULS MTID SUK MF | decembar 2010. |  |