AKCIONI PLAN (2013-2014)

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI OD 2010. DO 2020. GODINE

| Opis aktivnosti | Rok za realizaciju | Indikator | Odgovornainstitucija | Partneri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Razvoj elektronskih komunikacija |  |  |  |  |
| Donošenje Pravilnika o tehničkim zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama | I kvartal2013. | Usvojen pravilnik | MTT | MPDU, MUP, MO, BIA |
| Izrada Plana raspodele sa ciljem usklađivanja sa Planom namene radio-frekvencijskog opsega | I kvartal2013. | Usklađeni Plan raspodele i Plan namene | MTT | RATEL, MUP, MO, BIA |
| Izmene i dopune Pravilnika o RiTT opremi | II kvartal2013. | Usvojeneizmene i dopune pravilnika | MTT | RATEL |
| Izrada predloga modela za podsticanje razvojaširokopojasnog pristupa | III kvartal2013. | Izrađen predlog modela | MTT | RATEL |
| Analiza stanja izgrađene mreže elektronskih komunikacija u Republici Srbiji, kao osnove za razvoj širokopojasnogpristupa (atlas infrastrukture) | IV kvartal2013. | Popisana postojeća i dostupna infrastruktura | RATEL | Operatori, MTT, MO, AMRES, EPS, Pošta, Železnice |
| Analiza dostupnosti širokopojasnog pristupa | IV kvartal2013. | Izrađena analiza dostupnosti | MTT | RATEL, Operatori |
| Izrada strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa do 2016. godine | IV kvartal2013. | Pripremljen predlog strategije, održana javna rasprava, usvojena strategija | MTT | Sve zainteresovane institucije |
| Donošenje mera za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa u oblastima gde ne postoji komercijalni interes za takva ulaganja (Program za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa, pilot projekti) | IV kvartal2013. | Formulisan program za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa | MTT | Operatori, RATEL,MRRLS, MFP |
| Promovisanje tražnje i korišćenja novih servisa zasnovanih na širokopojasnom pristupu od strane građana i privrede | IV kvartal2013. | Izrađen promotivni materijal u elektronskoj i štampanoj formi, sprovedena promotivna kampanja | MTT | SKGO, operatori |
| Dalji razvoj konkurentnog tržišta elektronskih komunikacija | 2013-2014. | Veći broj usluga koje su na raspolaganju domaćinstvima, veća dostupnost elektronskih komunikacionih usluga | RATEL | MTT |
| 2. Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa |  |  |  |  |
| Izrada poslovnog modela ETV koji se odnosi na proces digitalizacije | I kvartal 2013. | Izrađen poslovni model | ETV | MTT |
| Izrada projekta distribucione mreže | III kvartal 2013. | Izrađen projekat distribucione mreže | MTT | Radna grupa |
| Usvajanje Plana prelaska na digitalno emitovanje | IIIkvartal 2013. | UsvojenaOdluka o Planu prelaska na digitalno emitovanje | Vlada, MTT | Radna grupa, RATEL,ETV, RRA,nacionalni emiteri, ANEM |
| Realizacija distribucione mreže | IV kvartal2014. | Instalirana oprema na svim lokacijama, uspostavljena distribuciona mreža | ETV | MTT, RATEL |
| 3. Digitalna dividenda |  |  |  |  |
| Prikupljanjepodataka o iskorišćenju digitalne dividende u Evropi iizrada studije o mogućnostima iskorišćenja digitalne dividende u Srbiji | II kvartal 2013. | Pripremljena studija i objavljena na sajtu MTT | MTT |  |
| Izrada plana za oslobađanje delova radio frekvencijskog spektra | I kvartal 2014. | Pripremljen plan za oslobađanje spektra | MTT | RATEL, MO, MUP, BIA |
| Oslobađanje spektra koji odgovara digitalnoj dividendi | U skladu sa usvojenim fazama Plana prelaska, najskasnije do okončanja procesa prelaska na digitalno emitovanje | Oslobođen spektar koji odgovara digitalnoj dividendi | MTT | Korisnici spektra |
| Odluka o dodeli digitalne dividende | U skladu sa usvojenim fazama Plana prelaska, najskasnije do okončanja procesa prelaska na digitalno emitovanje | Javna rasprava o dodeli digitalne dividende, doneta odluka o dodeli digitalne dividende | MTT, Vlada |  |
| Sprovođenjejavnog nadmetanja za dodelu digitalne dividende | U skladu sa usvojenim fazama Plana prelaska, najskasnije do okončanja procesa prelaska na digitalno emitovanje | Raspisano javno nadmetanje, dodeljena digitalna dividenda | RATEL |  |
| 4. Jačanje inspekcije za elektronske komunikacije |  |  |  |  |
| Povećanje ljudskih resursa uinspekcijiza elektronske komunikacije | II kvartal 2013. | Veći broj inspektora za elektronske komunikacije | MTT |  |

KORIŠĆENE SKRAĆENICE:

AMRES – Informaciono-komunikaciona ustanova „Akademska mreža Srbije”

ANEM – Asocijacija nezavisnih elektronskih medija

BIA – Bezbednosno-informativna agencija

EPS – Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbijeˮ

ETV – Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze”

Železnice – Železnice Srbije a.d.

MO – Ministarstvo odbrane

MPDU – Ministarstvo pravde i državne uprave

MRRLS – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

MTT – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MFP – Ministarstvo finansija i privrede

Pošta – Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”

RATEL – Republička agencija za elektronske komunikacije

RiTT – Radio oprema i telekomunikaciona terminalna oprema

RRA – Republička radiodifuzna agencija

SKGO – Stalna konferencija gradova i opština

	Aktivnosti vezane za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa bliže su opisane u dokumentu koji definiše korake u realizaciji procesa digitalizacije (kao dela Strategije prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 52/09 i 18/12)