AKCIONI PLAN (2013-2014.  GODINE)

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE

| Opis aktivnosti | Rok realizacije |  | Indikator |  | Odgovorna institucija | Partneri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - E-uprava, e-zdravstvo i e-pravosuđe |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 1.1. : Unapređenje primene kvalifikovanih elektronskih sertifikata |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Uspostavljanje nacionalne TSL liste u skladu sa odlukom Evropske komisije 2009/767/EC | četvrti kvartal 2013. godine |  | Uspostavljena nacionalna TSL lista |  | MTT |  |  |
| Aktivnost 2: Akreditacija Sertifikacionog tela Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata | četvrti kvartal 2013. godine |  | Akreditovano Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata |  | MO | MTT |  |
| Aktivnost 3: Unapređenje izdavanja elektronskih sertifikata na ličnim kartama | drugi kvartal 2014. godine |  | Otpočelo izdavanje ličnih karata sa novim čipom |  | MUP | MTT |  |
| Cilj 1.2. : Unapređenje upravljanja identitetom za potrebe e-usluga |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Federacija identiteta korisnika Portala eUprava za potrebe drugih veb sajtova organa uprave | drugi kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena federacija identiteta |  | UDA | MTT |  |
| Aktivnost 2: Uspostavljanje sistema pouzdane provere identiteta kod autentikacije lozinkom | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen sistem |  | UDA | MUP, MTT |  |
| Aktivnost 3: Uspostavljanje registra ovlašćenja fizičkih lica da u ime pravnih lica pristupaju uslugama e-uprave | četvrti kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen registar |  | UDA | MTT, PKS |  |
| Cilj 1.3. : Unapređenje zakonskog okvira razvoja E-uprave |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izrada Nacrta zakona o opštem upravnom postupku radi prilagođavanja pretežnoj upotrebi elektronske komunikacije i mogućnostima automatizacije procesa. | četvrti kvartal 2013. godine |  | Izrađen Nacrt zakona o opštem upravnom postupku |  | MPDU |  |  |
| Aktivnost 2: Izrada Nacrta zakona o informacionim sistemima organa državne uprave kojim će se zameniti postojeći Zakon o informacionom sistemu republičkih organa | drugi kvartal 2014. godine |  | Izrađen Nacrt zakona o informacionim sistemima organa državne uprave |  | MTT |  |  |
| Cilj 1.4. : Interoperabilnosti standardizacije |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izrada nacionalnog okvira interoperabilnosti | treći kvartal 2013. godine |  | Donet akt Vlade o okviru interoperabilnosti |  | MTT | UDA,UZZPRO, MPDU, RZS |  |
| Aktivnost 2: Uspostavljanje liste standarda interoperabilnosti | četvrti kvartal 2013. godine |  | Objavljena lista standarda interoperabilnosti |  | UDA | MTT, UZZPRO, MPDU, RZS |  |
| Cilj 1.5. : Optimizacija državne IKT infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Analiza stanja, predlog modela i izrada plana optimizacije infrastrukture data centara u organima državne uprave i unapređenje pravnog i organizacionog okvira koji se odnosi na upravljanje infrastrukturom data centara organa državne uprave | drugi kvartal 2014. godine |  | Izrađena analiza i predlog organizacionog okvira |  | MTT, UZZPRO | RZS |  |
| Aktivnost 2: Izrada projekta državne komunikacione mreže | treći kvartal 2014. godine |  | Izrađen Projekat državne komunikacione mreže |  | MTT | UZZPRO, BIA, MUP, MO |  |
| Cilj 1.6. : Portali i zajedničke elektronske usluge |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja | treći kvartal 2013. godine |  | Uspostavljena Jedinstvena baza CROSO |  | MINRZS | UZZPRO |  |
| Aktivnost 2: Uspostavljanje nacionalnog adresnog registra | četvrti kvartal 2013. godine |  | Uspostavljen servis za pretraživanje ulica i kućnih brojeva u okviru opština i naselja |  | RGZ | MUP, APR, CROSO |  |
| Aktivnost 3: Unapređenje Portala eUprava u pravcu korišćenja putem mobilnih telefona i drugih mobilnih uređaja | drugi kvartal 2014. godine |  | Unapređen Portal |  | UDA | MTT |  |
| Aktivnost 4: Elektronska centralna pisarnica | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen sistem |  | UDA, UZZPRO | MPDU, MTT |  |
| Aktivnost 5: Uspostavljanje elektronske servisne magistrale organa državne uprave | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen sistem |  | UDA | UZZPRO, MTT |  |
| Aktivnost 6: Uspostavljanje centralnog sistema za pristup službenim evidencijama koje sadrže podatke o ličnosti | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen sistem |  | UDA | MTT |  |
| Aktivnost 7: Uspostavljanje centralnog sistema identiteta državnih službenika | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen sistem |  | UDA | MTT |  |
| Aktivnost 8: Prihvatanje elektronskih faktura od strane organa državne uprave | treći kvartal 2014. godine |  | Izrađene tehničke specifikacije |  | UDA | UZT, MTT, UBS |  |
| Aktivnost 9: Unapređenje centralnog sistema za elektronska plaćanja „ePlaćanje+” – omogućavanje plaćanja Master i Viza karticama | četvrti kvartal 2014. godine |  | Unapređen sistem |  | UDA | MFP, NBS, UZT, MTT, UBS |  |
| Cilj 1.7. : Pojedinačne elektronske usluge |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Unapređenje postupka izdavanja registracionih nalepnica pravnim licima ovlašćenim za vršenje tehničkih pregleda vozila | prvi kvartal 2013. godine |  | Unapređen postupak |  | MUP, UDA | UBS, UZZPRO |  |
| Aktivnost 2: Uspostavljanje elektronske usluge za zamenu vozačkih dozvola izdatih na starom obrascu | treći kvartal 2013. godine |  | Uspostavljena usluga |  | MUP, UDA | UBS, UZZPRO |  |
| Aktivnost 3: Unapređenje modula javnih rasprava na Portalu eUprava | treći kvartal 2013. godine |  | Unapređen modul |  | UDA | MTT |  |
| Aktivnost 4: Usluga elektronskog osnivanja preduzetnika i izdavanje izvoda iz registra preduzetnika | četvrti kvartal 2013. godine |  | Uspostavljena usluga |  | UDA, APR | MTT, MUP, UBS, PKS |  |
| Aktivnost 5: Uspostavljanje elektronske usluge izdavanja uverenja o prijavi prebivališta i boravišta | prvi kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | MUP | UDA, UBS |  |
| Aktivnost 6: Uspostavljanje „Elektronske oglasne table” u svim policijskim upravama, policijskim stanicama, Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja ima za cilj da se za bilo koju uslugu (potvrde, uverenja, zamena ličnih dokumenata) iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova generiše jedinstvena uplatnica sa jedinstvenim pozivom na broj i prateća analitička najava na infopultovima uz omogućeno plaćanje platnim karticama. Usluga bi bila realizovana povezivanjem sa postojećim modulom na Portalu eUprava i sistemom ePlaćanje | četvrti kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | MUP | UDA, UZT, MTT, UBS |  |
| Aktivnost 7: Uspostavljanje elektronske usluge za pojedinačno prijavljivanje poreza i doprinosa za zaposlene | četvrti kvartal 2013. godine |  | Uspostavljena elektronska usluga |  | PU | UBS |  |
| Aktivnost 8: Izmena pravilnika o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem i druge mere u cilju podsticaja korišćenja elektronskog podnošenja PDV prijava | četvrti kvartal 2013. godine |  | Barem 20.000 obveznika je podnelo elektronsku PDV prijavu |  | MFP | PU |  |
| Aktivnost 9: Uspostavljanje pune elektronske komunikacije poreskih obveznika i Poreske uprave | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljene elektronske usluge |  | PU |  |  |
| Aktivnost 10: Uspostavljanje elektronske usluge registracije novog preduzeća | četvrti kvartal 2013. godine |  | Uspostavljena usluga |  | APR | PKS, UBS |  |
| Aktivnost 11: Uspostavljanje Informacionog sistema za podršku rada inspekcijskih službi | drugi kvartal 2014. godine |  | Uspostavljen sistem |  | UDA | Inspekcijske službe organa državne uprave, MTT, UZZPRO |  |
| Aktivnost 12: Uspostavljanje jedinstvene elektronske usluge uvida u status poreskih obaveza u vezi poreza na imovinu | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena elektronska usluga |  | UDA | MTT, UBS, PU |  |
| Aktivnost 13: Uspostavljanje elektronskih usluga vezanih za izdavanje informacija o lokaciji | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljene elektronske usluge na pilot opštinama |  | UDA, MERZ, RGZ | MTT, UBS |  |
| Aktivnost 14: Realizacija elektronskih servisa vezanih za izdavanje ličnih dokumenata do nivoa koji je limitiran obaveznim prisustvom građana radi identifikacije i uzimanja biometrijskih podataka | treći kvartal 2014. godine |  | Realizovani servisi |  | UDA, MUP | MTT, UBS |  |
| Aktivnost 15: Unapređenje usluge elektronskog podnošenja carinske deklaracije | prvi kvartal 2014. godine |  | Unapređena usluga |  | UC |  |  |
| Aktivnost 16: Uspostavljanje elektronske usluge uvida u integrisanu bazu podataka carinske tarife | treći kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | UC |  |  |
| Aktivnost 17: Rad na uvođenju Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema za bespapirno podnošenje tranzitnih deklaracija na nacionalnom nivou | četvrti kvartal 2014. godine |  | Stvoreni uslovi za primenu na nacionalnom nivou |  | UC | PKS |  |
| Aktivnost 18: Uspostavljanje elektronskih javnih nabavki | četvrti kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | UZZPRO, UDA | MFP, UJN |  |
| Aktivnost 19: Uspostavljanje elektronskih usluga vezanih za oblast prirodnih resursa | četvrti kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | MPRRPP |  |  |
| Aktivnost 20: Uspostavljanje elektronskih usluga vezanih za odobrenja/potvrde-saglasnosti iz oblasti rudarstva i geologije | četvrti kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | MPRRPP |  |  |
| Aktivnost 21: Unapređenje sistema za elektronsko podnošenje podataka Republičkom zavodu za statistiku | četvrti kvartal 2014. godine |  | Unapređen sistem |  | RZS | MTT,UDA |  |
| Aktivnost 22: Razvoj novih i unapređenje postojećih usluga digitalne biblioteke Srbije | četvrti kvartal 2013. godine |  | Uspostavljene nove i unapređene postojeće usluge |  | NB | MTT |  |
| Cilj 1.8. : Automatizacija svih procesa koji prate osnovne delatnosti sistema zdravstvene zaštite u svrhu obezbeđivanja efikasnijeg, kvalitetnijeg i dostupnijeg zdravstva |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Uspostavljanje informaciono-komunikacionih sistema u svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite (162 ustanove primarne zdravstvene zaštite). Očekivani rezultat je uspostavljen elektronski zdravstveni karton za svakog pacijenta u svim domovima zdravlja u Srbiji | četvrti kvartal 2013. godine |  | Sistem uspostavljen u preko 85% ustanova |  | MZ | Zdravstvene ustanove, RFZO, Lokalna samouprava |  |
| Aktivnost 2: Uspostavljanje širokopojasne zdravstvene informatičko-komunikacione mreže. Očekivani rezultat je da preko 350 zdravstvenih ustanova bude informatički povezano i da bude omogućena razmena podataka | četvrti kvartal 2014. godine |  | Povezano preko 85% zdravstvenih ustanova |  | MZ | Zdravstvene ustanove, RFZO, Lokalna samouprava |  |
| Aktivnost 3: Uspostavljanje usluge elektronskih zakazivanja pregleda u bolnicama | četvrti kvartal 2014. godine |  | Uspostavljena usluga |  | MZ |  |  |
| Aktivnost 4: Uspostavljanje bolničkih informacionih sistema u 30 stacionarnih zdravstvenih ustanova. Očekivani rezultat je uspostavljena bolnička istorija bolesti | četvrti kvartal 2014. godine |  | Sistem uspostavljen u preko 85% ustanova |  | MZ | Zdravstvene ustanove, RFZO, Lokalna samouprava |  |
| Aktivnost 5: Uspostavljanje centralnih komponenti – Data centar Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (rano otkrivanje raka – skrining, pilot e-Recept, obezbeđenje kontinuiteta procesa). Očekivani rezultat je obezbeđena razmena podataka u sigurnom i bezbednom informacionom sistemu | četvrti kvartal 2014. godine |  | Sistem uspostavljen u preko 85% ustanova |  | MZ | Zdravstvene ustanove, RFZO, Lokalna samouprava |  |
| Aktivnost 6: Uspostavljanje Integrisanog informacionog sistema Uprave za biomedicinu u oblasti transplatacije organa, transplatacije ćelija i tkiva, lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutom oplodnjom i transfuziološke delatnosti | četvrti kvartal 2014. godine |  | Sistem uspostavljen u preko 85% zdravstvenih ustanova koje se bave biomedicinom |  | MZ | MZ-Uprava za biomedicinu, Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici sa veštinama iz oblasti biomedicine |  |
| Cilj 1.9. : Uspostavljanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema zasnovanog na nacionalnim i evropskim standardima i inicijativama |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izmene i dopune Pravilnika o bližoj sadržini tehnoloških i funkcionalnih zahteva za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema | drugi kvartal 2014. godine |  | Usvojena nova verzija IT Pravilnika Ministarstva zdravlja |  | MZ |  |  |
| Aktivnost 2: Izmene i dopune Zakona o obaveznim medicinskim evidencijama. Očekivani rezultat je obezbeđen zakonski okvir za elektronsku zdravstvenu dokumentaciju | treći kvartal 2014. godine |  | Usvojen novi Zakon o obaveznim medicinskim evidencijama |  | MZ |  |  |
| - IKT u obrazovanju, nauci i kulturi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 2.1. : Razvoj AMRES-a kojim će se oformiti komunikaciona infrastruktura za sve ustanove u oblasti obrazovanja, nauke i kulture |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Nabavka komunikacione opreme za povezivanje novih institucija na AMRES i potpuno iskorišćenje optičke infrastrukture | drugi kvartal 2014. godine |  | Broj povezanih institucija |  | AMRES | MTT |  |
| Aktivnost 2: Povezivanje škola u Srbiji na AMRES mrežu | četvrti kvartal 2014. godine |  | Broj povezanih škola |  | AMRES | MPN, MTT |  |
| Cilj 2.2. : Integrisanje IKT u sve aspekte obrazovnog procesa, sa ciljem efektivnijeg i efikasnijeg obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Program promocije digitalne pismenosti kroz nagradne konkurse | treći kvartal 2013. godine |  | Broj organizovanih nagradnih konkursa |  | MTT | ZUOV, PKS |  |
| Aktivnost 2: Donošenje Smernica za unapređenje procesa učenja i nastave uz korišćenje IKT | četvrti kvartal 2013. godine |  | Donete smernice |  | NPS | MTT, MPN, PKS |  |
| Aktivnost 3: Obuka nastavnika za primenu IKT u obrazovanju | treći kvartal 2014. godine |  | 10.000 nastavnika obučeno za primenu koncepta e-učenja |  | MTT | MPN, stručna društva nastavnika, PKS |  |
| Cilj 2.3. : Podizanje tehnološke osnove u školama, uključujući informaciono-tehnološko opremanje i komunikaciono povezivanje škola |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izrada lokalne računarske mreže (pasiva + aktiva) u osnovnim školama | treći kvartal 2014. godine |  | Uvedena standardizovana lokalna računarska mreža u 20% osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije |  | AMRES | MTT |  |
| - Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) i elektronska trgovina (e-trgovina) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 3.1. : Unapređenje zakonskog okvira za razvoj e-poslovanja i e-trgovine |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izrada Nacrta izmena i dopuna Zakona o e-trgovini | treći kvartal 2013. godine |  | Nacrt izmena i dopuna Zakona o e-trgovini |  | MTT | PKS |  |
| Aktivnost 2: Izrada Nacrta zakona o elektronskom poslovanju i pravno uređenje registrovane elektronske pošte | četvrti kvartal 2013. godine |  | Nacrt zakona o elektronskom poslovanju i pravno uređeno pitanje registrovane elektronske pošte |  | MTT | UDA, PKS |  |
| Aktivnost 3: Zakonsko uređenje koje će doneti obavezu dostavljanja godišnjih završnih računa elektronskim putem | drugi kvartal 2013. godine |  | Zakonski uvedena obaveza dostavljanja godišnjih završnih računa elektronskim putem |  | MFP |  |  |
| Aktivnost 4: Zakonsko uređenje mogućnosti plaćanja administrativnih taksi platnim karticama i drugim elektronskim servisima (POS terminali, e-novac, mobilna plaćanja itd.) | drugi kvartal 2013. godine |  | Zakonski omogućeno plaćanje administrativnih taksi platnim karticama i drugim elektronskim servisima |  | MFP |  |  |
| Aktivnost 5: Donošenje Zakona o platnim uslugama | četvrti kvartal 2013. godine |  | Zakon o platnim uslugama i elektronskom novcu |  | NBS | PKS |  |
| Aktivnost 6: Izmena Zakona o računovodstvu | drugi kvartal 2013. godine |  | Zakon o računovodstvu |  | MFP |  |  |
| Cilj 3.2. : Približiti koncepte e-trgovine, podići razumevanje prednosti koje e-trgovina donosi i mogućnosti bezbednog korišćenja e-trgovine |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Edukacija sudija za pitanja iz oblasti e-poslovanja | drugi kvartal 2014. godine |  | Broj edukovanih sudija |  | MTT, PARS | MPDU |  |
| Aktivnost 2: Edukativne radionice i seminari iz oblasti najbolje prakse e-trgovine | drugi kvartal 2014. godine |  | Broj realizovanih edukativnih radionica |  | MTT |  |  |
| - Poslovni sektor IKT |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 4.1. : Podići broj stručnjaka koji se obrazuju u oblasti IKT i uticati na smanjenje broja IKT stručnjaka koji napuštaju zemlju |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Podrška pripremi učenika za takmičenja iz informatike i organizaciji takmičenja | treći kvartal 2013. godine |  | Broj učenika na svim nivoima takmičenja iz informatike |  | MTT | DMS |  |
| Cilj 4.2. : Podrška razvoju poslovnog sektora IKT |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Implementacija programa podrške IT industriji | četvrti kvartal 2013. godine |  | Usvojen program i otpočeta implementacija |  | MFP | MTT |  |
| Aktivnost 2: Podrška i promovisanje razvoju i transferu novih informaciono komunikacionih tehnologija i podsticanje naših stručnjaka i kompanija da se specijalizuju za upotrebu istih | treći kvartal 2013. godine |  | Broj podržanih programa |  | MTT |  |  |
| Cilj 4.3. : Omogućiti srpskim IKT kompanijama lak i jednostavan pristup svim značajnim informacijama, kao i programima obuke koje se tiču zaštite intelektualne svojine na stranim tržištima |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Organizovanje seminara o načinima zaštite IS u zemlji i inostranstvu, kao i prikaz dostupnih baza patentne dokumentacije | prvi kvartal 2014. godine |  | 30 edukovanih IKT kompanija |  | MTT, ZIS | PKS |  |
| Cilj 4.4. : Sufinansiranje projekata u oblasti IKT odobrenih u okviru programa EU (ICT PSP, LLp, IPA…) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izrada Pravilnika o sufinansiranju, sprovođenje javnog poziva i odobrenje sredstava sufinansiranja | četvrti kvartal 2013. godine | Broj organizovanih konkursa za dodelu sredstava sufinansiranja i broj podržanih projekata |  | MTT, MPN, MFP |  |  |  |
| - Informaciona bezbednost |  |  |  |  |  |  |  |
| Cilj 5.1. : Unapređenje pravnog i strateškog okvira u oblasti informacione bezbednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Izrada zaključka sa smernicama u vezi bezbednosti u IKT sistemima organa državne uprave | prvi kvartal 2014. godine |  | Vlada usvojila smernice |  | MTT, UZZPRO | MUP, MO, BIA |  |
| Aktivnost 2: Izrada Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti | drugi kvartal 2014. godine |  | Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti usvojen na Vladi |  | MTT | KSZNBZTP, MPDU, MUP, MO, BIA |  |
| Aktivnost 3: Usaglašavanje sajtova organa državne uprave sa Smernicama za izradu internet prezentacija | prvi kvartal 2014. godine |  | Usvojen Zaključak. |  | UDA | UZZPRO |  |
| Cilj 5.2. : Izgradnja kapaciteta u oblasti informacione bezbednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost 1: Formiranje CISRT republičkih organa | drugi kvartal 2014. godine |  | Formiran CISRT republičkih organa |  | UZZPRO | MTT, MUP, MPDU, UDA, BIA, VBA, VOA, MO |  |
| Aktivnost 2: Otvaranje kontakt centra u okviru Safer Internet programa | treći kvartal 2013. godine |  | Otvoren kontakt centar |  | MTT, MUP, Fond B92 |  |  |

Lista skraćenica:

MUP - Ministarstvo unutrašnjih poslova

MPRRPP - Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

MERZ -Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

MTT - Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

MPN - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MKI- Ministarstvo kulture i informisanja

MINRZS -Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

MPDU - Ministarstvo pravde i državne uprave

MRRIS - Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

MZ - Ministarstvo zdravlja

MO - Ministarstvo odbrane

MFP - Ministarstvo finansija i privrede

UZZPRO - Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

UDA - Uprava za Digitalnu agendu

RZS - Republički zavod za statistiku

RGZ - Republički geodetski zavod

RFZO - Republički fond za zdravstveno osiguranje

RGF - Rudarsko-geološki fakultet

AMRES - Akademska mreža Republike Srbije

APR - Agencija za privredne registre

UZT - Uprava za trezor

KSZNBZTP - Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

DMS - Društvo matematičara Srbije

UC - Uprava carina

ZIS - Zavod za intelektualnu svojinu

NB – Narodna biblioteka

NPS – Nacionalni prosvetni savet

CROSO - Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

UJN – Uprava za javne nabavke

ZUOV – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

PARS – Pravosudna akademija

BIA – Bezbednosno-informativna agencija

VBA – Vojnobezbednosna agencija

VOA – Vojnoobaveštajna agencija

UBS – Udruženje  banaka Srbije

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.  55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

- Usvaja se Akcioni plan (2013-2014. godine) za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

- Zadužuje se Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija da obrazuje međuresornu radnu grupu za koordinaciju i praćenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

- Ovaj zaključak dostaviti, radi realizacije, odgovornim institucijama i partnerima u realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

- Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 345-5478/2013-2

U Beogradu,  9. avgusta 2013. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ivica Dačić |
| --- | --- |