Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI  UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH

VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 86/14) u Prilogu 1. „Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje”, deo tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, menja se i glasi:

„Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”

| Redni broj | VODOTOK | SEKTOR/ deonica | BROJ OBJEKTA iz Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. | GRAD/ Opština | LOKACIJA OŠTEĆENJA (stacionaža / GPS koordinate) | OPIS OŠTEĆENJA odbrambene linije i stanja propusne moći korita za veliku vodu | OPIS RADOVA Hitne intervencije u toku odbrane od poplava i hitni radovi na sanaciji vodnih objekata | HITNE intervencije u toku odbrane od poplava dinara | HITNI RADOVI NA SANACIJI VODNIH OBJEKATA dinara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A.1. |  |  |  |  | „DONJI DUNAV” , „SAVA” SPOLJNE VODE |  |  |  |  |
|  | Kolubara | S.5. | S.5.1. | Valjevo | Regulisano korito Kolubare kroz Valjevo od stočne pijace do pivare 5,13 km sa obostranim nasipima (2h0,24 km) uz regulisano korito reke Gradac na ušću u Kolubaru, ukupno 5,61 km Regulisano korito Ljubostinje od ušća u Kolubaru 4,14 km i obostrani nasipi (2h0.84 km) uz regulisano korito 0,84 km, ukupno 5,82 km 44o16' 08,09''S 19o55'24,92''I do 44015'40,07''S 19o52'20,31''I | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Privremeno obezbeđenje stabilnosti obale regulisanog korita. | 6.697.634 | 112.660.600 |
|  | Kolubara | S.5. | S.5.8.2. | Lajkovac | Levi nasip uz Kolubaru od Jabučja do mosta na putu Pepeljevac Lajkovac 6,84 km 44o21' 38,36''S 20o10'18,27''I | Proboj nasipa | Privremeno zatvaranje proboja nasipa | 365.964 | 0 |
|  | Tamnava | S.5. | S.5.3.1. | Ub (Brgule) | Desni nasip uz Tamnavu od ušća u Kolubaru do ušća Uba 8,58 km sa levim nasipom uz staru Kolubaru 0,77 km, ukupno 9,35 km 44o32' 11,27''S 20o10'45,49''I | Proboj nasipa | Privremeno zatvaranje proboja nasipa | 379.432 | 0 |
|  | Tamnava | S.5. | S.5.3.4. | Ub (Milorci) | Desni nasip uz Tamnavu od ušća Uba uzvodno do Ćemanovog mosta, 50 km 44o30' 29,76''S 20o07'57,68''I | Proboj nasipa | Privremeno zatvaranje proboja nasipa | 215.621 | 0 |
|  | Tamnava | S.5. | S.5.3.4. | Ub (Milorci) | Desni nasip uz Tamnavu od ušća Uba uzvodno do Ćemanovog mosta, 50 km44o30' 35,97''S 20o07'34,36''I | Proboj nasipa | Privremeno zatvaranje proboja nasipa | 36.026 | 0 |
|  | Tamnava | S.5. | S.5.4. | Koceljeva | Obostrani nasipi (2h2,0 km) i regulisano korito Tamnave kroz Koceljevu, 4,80 km 44o28' 32,47''S 19o49'16,60''I do 44028'01,06''S 19o48'41,20''I | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Privremeno obezbeđenje stabilnosti obale regulisanog korita. | 1.460.238 | 0 |
|  | Ljig | S.5. | S.5.9. | Ljig | Regulisano korito Ljiga kroz Ljig, 3,63 km sa regulisanim koritom potoka Godevac na ušću u Ljig, 0,40 km, ukupno 4,03 km Regulisano korito Kačera od ušća u Ljig, 0,20 km 44o13' 31,65''S 20o14'24,01''I do 44012'50,75''S 19o13'33,03''I | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala, oštećenja u zoni mosta | Privremeno obezbeđenje stabilnosti obale regulisanog korita. Osiguranje stabilnosti mosta. | 22.105 | 0 |
|  | Pocibrava, Kolubara | S.5.2. S.5.1. | S.5.2.2. S.5.1.1. | Valjevo | 1. Brana sa akumulacijom „Pocibrava” na reci Pocibrava, desnoj pritoci Kolubare (desna pritoka Save). Prostor za prijem poplavnog talasa 143.000 m3 44o14'59,23'' S,19o 55'47,57''I ; 44o14'58,6''S, 19o55'43,48'' 2. Nizvodna deonica Kolubare kroz Valjevo u zoni obilaznice | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala, oštećeni propusti Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija na popravci brzotoka i objekata nizvodno od brane „Pocibrava” sa potokom Banja kao recipijentom –Valjevo Privremeno obezbeđenje stabilnosti obale regulisanog korita Kolubare obezbeđenje propusne moći | 0 | 21.052.786 |
|  | Ub | S.5.3. | S.5.3.9. | Ub | Regulisano korito Uba kroz naselje Ub, 4,23 km (8+300 do 12+533(most u Gunjevcu)) 44o27' 49,59''S 20o04'30,17''I do 44027'18,24''S 20o03'43,24''I | Proboj nasipa | Hitna sanacija –zatvaranje prodora kroz nasip, čišćenje nataloženog materijala na delu regulisanog korita reke Ub kroz grad | 0 | 1.886.792 |
|  | Ub | S.5.3. | S.5.3.8. | Ub | Regulisano korito Uba od Šarbana uzvodno do „Ciglane”, 4,47 km (3+830 do 8+300) 44o29'19,65''S, 20o07'08,43''I do 44o27' 49,59''S 20o04'30,17''I | Zasuto korito | Reka Ub – obezbeđenje propusne moći od km 3+934 do km 9+589 lokacija Šarbane | 0 | 19.811.321 |
|  | Ub | S.5.3. | S.5.3.2. i S.5.3.3. | Ub | Desni nasip uz Ub od ušća u Tamnavu do Šarbana, 3,83 km Levi nasip uz Ub od ušća u Tamnavu do Šarbana 3,83 km 44o30'36,32''S,20o08'52,76''I do 44o29'19,65''S, 20o07'08,43''I | Zasuto korito, Proboj nasipa | Hitna sanacija Reka Ub – oštećenja na reci Ub i obezbeđenje propusne moći nizvodno od km. 0+000 do km 3+934 | 0 | 9.990.566 |
|  | Tamnava | S.5.3. | S.5.3.1.; S.5.3.4.; S.5.3.5; S.5.3.6. | Ub | Desni nasip uz Tamnavu od ušća u Kolubaru do ušća Uba, 8,58 km sa levim nasipom uz staru Kolubaru, 0,77 km, ukupno 9,35 km Desni nasip uz Tamnavu od ušća Uba uzvodno do Ćemanovog mosta, 3,50 km Levi nasip uz regulisano korito Tamnave od Ćemanovog mosta do mosta za Takovo, 5,66 km Desni nasip uz regulisano korito Tamnave od Ćemanovog mosta do mosta za Takovo, 5,66 km sa uređenim koritom Gračice, 0,60 km, ukupno 6,26 km44o34'07,36''S,20o12'03,11''I do 44o28'53,55''S, 20o03'49,54''I | Proboj nasipa,Zasuto korito | Hitna sanacija –reka Tamnava od km.0+000 do mosta na putu za Takovo (km. 12+200):zatvaranje prodora kroz nasipe | 0 | 27.824.335 |
|  | Toplica | S.5.7. | S.5.7.1. | Banja Vrujci | Obostrani nasipi (2h4,10 km) i regulisano korito Toplice kroz naselje Vrujci, 8,20 km 44o12' 56,86''S 20o08'51,08''I | Zasuto korito | Hitna sanacija : čišćenje deponijske pregrade i obezbeđenje proticajnog profila reke Toplice kroz banju Vrujci | 0 | 943.396 |
|  | Ljig | S.5.9. | S.5.9.1. | Ljig | Regulisano korito Ljiga kroz Ljig, 3,63 km sa regulisanim koritom potoka Godevac na ušću u Ljig, 0,40 km, ukupno 4,03 km 44o13' 31,65''S 20o14'24,01''I do 44012'50,75''S 19o13'33,03''I | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala, nedovoljan proticajni profil nizvodno | Hitna sanacija regulisanog korita reke Ljig kroz Ljig i obezbeđenje propusne moći nizvodno | 0 | 77.830.189 |
|  | Ribnica | S.5.6. | S.5.6.1. | Mionica | Regulisano korito Ribnice kroz Mionicu, 0,32 km 44o15' 15,24''S, 20o05'16,08''I | Oštećenje obloge regulisanog korita sa objektima | Hitna sanacija konsolidacionog praga na izlivnoj građevini regulisanog korita reke Ribnice na km. 0+000 u Mionici. | 0 | 1.886.792 |
|  | Sava | S.4.1. | S.4.1. | Vladimirci | Nasip Provo-Orlača (km. 2+500 do km.5+000) | Oštećenje nasipa | Hitna sanacija krune i branjene nožice nasipa Provo-Orlača | 0 | 7.612.280 |
|  | Sava | S.4.4. | S.4.4.2. | Šabac | Desni nasip uz Savu deonica od km 2+300 do km 6 +105, (potez Kočin kanal-Drenovac: nezavršen objekat na delu od km 4+373 do km 6+105) | Neizgrađen zaštitni desnoobalni nasip reke Save | Nastavak interventnih radova u toku odbrane -Izrada nasipa do projektovane visine i po projektovanim profilima. | 20.782.361 | 0 |
|  | Štira, Ciganski potok, Trbušnica,Simića potok | S.6. | S.6.1. | Loznica, Banja Koviljača | 1.Regulisano korito reke Štire, od km. 2+000 do km. 2+606 2. Ciganski potok, regulisano korito sa usporskim nasipima od km 0+178,1 do km 0+609,75 | Proboj nasipa Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija : vodotoci Štira,Ciganski potok,Trbušnica,Simića potok - oštećene obloge i uspostavljanje proticajnog profila čišćenjem nanosa minor i major korita u Loznici. | 0 | 4.716.981 |
|  | Jadar, Lovačka reka i Ostružanka | S.6. | S.6.4. | Osečina | 1.Regulisano korito reke Jadar, od km. 0+144 do km. 1+100 2. Regulisano korito Lovačke reke, od km 0+000 do km. 1+730 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala Zasuta regulacija | Hitna sanacija : vodotoci Jadar, Lovačka reka i Ostružanka- oštećene obloge i uspostavljanje proticajnog profila čišćenjem nanosa iz minor i major korita | 0 | 18.000.000 |
|  | Drina | S.7.1. | S.7.1. | Mali Zvornik | 1. Desni nasip uz Drinu od starog do novog mosta 0+000 do 3+491 | Oštećenje obaloutvrde i nasipa | Hitna sanacija : vodotok Drina u Malom Zvorniku- obaloutvrde u zoni pešačkog ( čeličnog )mosta nastalog usled pojave klizišta i obezbeđenje proticajnog profila reke Drine | 0 | 13.250.662 |
|  | Pilica | S.7.3. | S.7.3. | Bajina Bašta | Km. 0+000-km.0+638, km 0+645 -0+778, km. 1+309-1+1+526 | Oštećenje obloge regulisanog korita Zasuta regulacija | Hitna sanacija : vodotok Pilica oštećene obloge i uspostavljanje proticajnog profila čišćenjem nanosa | 0 | 1.886.792 |
|  | Čađavica, Kržava, Bogoštica, Likodra | S.6. | S.6.1. S.6.3. | Krupanj | 1.Regulisano korito reke Čađavice od km 0+132 do km 1+936,50 2.Regulisano korito reke Kržave od km 0+064 do km 0+543,5 3.Regulisano korito reke Bogoštice od km 0+185,5 do km 0+881,8 4. Desnoobalni nasip reke Likodre od km 0+000 do km 1+567 | Proboj nasipa Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija : regulisano korito vodotoka Kržave, Bogoštice i Čađavice i Likodre u Krupnju | 6.159.500 | 64.870.000 |
|  | Ljuboviđa | S.7.2. | S.7.2. | Ljubovija | 1.Regulisano korito reke Ljuboviđe od km 0+150 do km 2+106 2.Desnoobalni nasip na Sabirnom kanalu od 0+000 do km 1+100 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Ljuboviđa od km 0+400 do km 1+200 – lokacija obaloutvrda u zoni autobuske stanice i uzvodno do Davidovića pregrade; desnoobalni nasip na Sabirnom kanalu u Ljuboviji | 1.904.697 | 11.792.453 |
|  | Jadar | S.6.2. | S.6.2.1. | Loznica | Levi nasip uz Jadar od inundacije uz Drinu do puta Gornji Dobrić-Kozjak, 9,36 km (3+540;3+645;3+885;4+325;4+745;5+505;5+830;6+445; 7+455;7+575;8+140;8+285;8+395;8+535;8+645;8+750; 8+910;9+100;9+585;9+665;9+800;9+950;10+295;10+350; 10+500;10+820;10+930 | (3+540-Oštećenje obale (oštećen); 3+645-Oštećenje obale (oštećen); 3+885;-Oštećenje obale (oštećen) 4+325;-Oštećenje obale (oštećen) 4+745;-Oštećenje obale (oštećen) 5+505;-Oštećenje obale (uništen) 5+830;-Oštećenje obale | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) Hitna sanacija –zatvaranje prodora kroz nasip | 973.512 | 74.100.000 |
|  | Jadar | S.6.2. | S.6.2.2. | Loznica | Desni nasip uz Jadar od inundacije uz Drinu do ušća veznog kanala za prevođenje Lešnice u Jadar, 7,00 km sa ** desnim nasipom uz vezni kanal od ušća u Jadar do Lešnice, 2,42 km, ukupno 9,42 km (JADAR)1+700;2+800;3+240;5+175;6+455;6+875;7+655;7+770; 7+825 | JADAR 1+700; Proboj nasipa (uništen) 2+800;-Oštećenje obale(uništen) 3+240; -Oštećenje obale (oštećen) 5+175;-Oštećenje obale (uništen) | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) Hitna sanacija –zatvaranje prodora kroz nasip | 761.879 |  |
|  | Jadar Vezni Kanal | S.6.2. | S.6.2.3. | Loznica | Desni nasip uz Jadar od ušća veznog kanala za prevođenje Lešnice u Jadar do puta Gornji Dobrić-Kozjak, 2,36 km sa** levim nasipom uz vezni kanal od ušća u Jadar do Lešnice, 2,41 km, ukupno 4,77 km | VEZNI KANAL 0+400 Oštećenje obale(oštećen) JADAR 8+855;Oštećenje obale (oštećen) 9+350;Oštećenje obale | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) Hitna sanacija –zatvaranje prodora kroz nasip | 846.532 |  |
|  | COK | S.4.3. | S.4.3.1. | Šabac | Regulisano korito Cerskog obodnog kanala od km.0+000 do km.3+850 (u zoni ušća SMK u COK) i u zoni naselja Petkovice i Ribare | Oštećenje obale regulisanog, zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) | Hitna sanacija obale korita (dovođenje u projektovano stanje), obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 271.346 | 23.128.099 |
|  | Sava | S.4.4. | S.4.4.3. | Šabac | Desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije ( km. 18+029-23+342) | Drugi vid oštećenja - oštećenje nasipa nailaskom velikih voda | Hitna sanacija nasipa- dovođenje u projektovano stanje: desni nasip uz Savu od Drenovca do Čevrntije (km. 18+029-23+342) - vraćanje zemljanog materijala sa krune nasipa na branjenu kosinu nasipa (nadvišenje tokom odbrane od poplava) | 1.352.179 | 0 |
|  | Sava | S.4.4. | S.4.4.7. | Šabac | Desni nasip od Banovog Broda do Crne Bare( km. 0+000-3+710) | Drugi vid oštećenja - oštećenje nasipa nailaskom velikih voda | Hitna sanacija nasipa- dovođenje u projektovano stanje (vraćanje zemljanog materijala sa krune nasipa na branjenu kosinu nasipa, nadvišenje tokom odbrane od poplava). | 812.705 | 0 |
|  | Jasenička reka | D.1. | D.1.1. | Negotin | Regulisano korito Jaseničke reke: od km 13+070 do km 13+140 i km 13+335 do km 13+440. | Oštećenje obale regulisanog /neregulisanog korita, stepen oštećenja manji od 40% obale i regulisanog korita na deonice: km13+070-km13+130 i km 13+335 do km 13+440 u dužini ukupno od oko 165 m' | Hitna sanacija regulisanog korita (dovođenje u projektovano stanje) na stacionaži od km 13+070 do km 13+440 i od km 13+335 do km 13+440. | 100.863 | 3.962.264 |
|  | Jasenička reka | D.1. | D.1.1.2. | Negotin | Desna obala minor korita regulisane deonice Jaseničke reke od km 12+343 do km 12+193. | Oštećenje obale regulisanog /neregulisanog korita, stepen oštećenja manji od 40% obale minor korita regulisane deonice na: km12+343-km12+193 | Hitna sanacija regulisanog korita (dovođenje u projektovano stanje) na stacionaži od km 12+343 do km 12+193. | 0 | 1.415.094 |
|  | Timok | D.1. | D.1.2. | Negotin | Levoobalni nasip reke Veliki Timok od km 0+000 do km 3+000 | Na levoobalnom nasipu uz Veliki Timok oštećena je kruna nasipa u dužini od oko 3 km', stepen oštećenja manji od 40% | Hitna sanacija nasipa: levoobalni nasip reke Veliki Timok , od km 0+000 do km 3+000 | 0 | 1.886.792 |
|  | Crni Timok | D.2.1. | D.2.1.1. | Zaječar | Desni nasip uz Crni Timok u Zaječaru od km 0+000 do km 2+550 (popravka oštećenja na regulisanom koritu i nasipu) | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Crni Timok u Zaječaru - Hitna sanacija oštećenja na regulisanom koritu i nasipu | 0 | 3.651.309 |
|  | Beli Timok | D.2.1. | D.2.1.2. | Zaječar | Oštećena obala u krivinama uređenog korita i nasipa Belog Timoka nizvodno od mosta za Vršku Čuku km 3+550 do km. 3+870 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija oštećenja obala u krivinama uređenog korita i nasipa Belog Timoka nizvodno od mosta za Vršku Čuku km 3+200. | 0 | 5.471.698 |
|  | Beli Timok | D.2.1. | D.2.1.2. | Zaječar | Leva obala očišćenog korita Belog Timoka u Zaječaru na km1+800 do km 1+990 (popuna otvorenih kaverni na levoj obali Belog Timoka kroz Zaječar) i od km 3+800 do km. 3+870 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Beli Timok u Zaječaru - popuna otvorenih kaverni na levoj obali Belog Timoka kroz Zaječar (D.2.1.2.) na km. 0+850 do km.0+900 | 152.005 | 1.981.132 |
|  | Svrljiški Timok | D.2.4. | D .2.4.1. | Knjaževac | Regulisana leva obala Svrljiškog Timoka u Knjaževcu, od km 3+287,80 do km 3+451,80 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija : oštećenje regulisane leve obale Svrljiškog Timoka u Knjaževcu od km 3+287,80 do km 3+451,80 | 0 | 5.000.000 |
|  | Trgoviški Timok | D.2.4. | D.2.4.2. | Knjaževac | Leva obala Trgoviškog Timoka u Knjaževac (popravka oštećenja leve obale Trgoviškog Timoka u Knjaževcu, sa formiranjem proticajnih profila) od km. 0+400 do km. 1+600 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija oštećenja obala Trgoviškog Timoka u Knjaževcu, sa formiranjem proticajnih profila | 0 | 1.415.094 |
|  | Svrljiški Timok | D.2.5. | D.2.5.5. | Knjaževac | Desni nasip uz Svrljiški Timok kroz Banjicu, popravka oštećenja obaloutvrde na levoj obali regulisanog korita Svrljiškog Timoka u naselju Banjica, na dužini od 57,60 m', kod mosta u naselju Rgošte, od km 0+981 do km. 1+039 | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija oštećenja obaloutvrde na levoj obali regulisanog korita Svrljiškog Timoka u naselju Banjica, na dužini od 35 m', kod mosta u naselju Rgošte, od km 1+030 do 1+065 | 0 | 1.132.075 |
|  | Svrljiški Timok | D.2.6. | D.2.6.1. | Svrljig | Desni nasip Svrljiškog Timoka u Svrljigu, popravka desnoobalnog nasipa Svrljiškog Timoka od km 36+390 do km. 38+650, naselje Svrljig. | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala | Hitna sanacija oštećene obale, nožice i slapišta Svrljiškog Timoka naselje Svrljig. | 0 | 1.698.113 |
|  | Arnauta | D.2.7. | D.2.7.1. D.2.7.2. | Boljevac | Desni i levi nasip uz Arnautu u Boljevcu, popravka oštećenog dela korita i nasipa reke Arnauta, na dužini od 100 metara | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala Oštećenje nasipa | Hitna sanacija oštećenog dela korita i nasipa reke Arnauta. | 0 | 471.698 |
|  | Zmijanac | D.2.7. | D.2.7.1. D.2.7.2. | Boljevac | Potok Zmijanac, popravka oštećenog dela korita i nasipa potoka Zmijanac u dužini od 50 metara | Oštećenje obloge regulisanog korita, sa urušavanjem obala Oštećenje nasipa | Hitna sanacija oštećenog dela korita i nasipa reke Zmijanac. | 0 | 471.698 |
|  | Mlava | D.22.1. | D.22.1_4 | Požarevac/ Kostolac | D.22.1. Desni nasip uz Mlavu od Bradarca do mosta u Malom Crniću na delu desnog nasipa uzvodno od mosta za manastir Rukumiju, gde je izvršen kontrolisan prosek nasipa, 7517647;4949721. | D.22.1. Desni nasip uz Mlavu od Bradarca do mosta u Malom Crniću na delu desnog nasipa uzvodno od mosta za manastir Rukumiju, gde je izvršen kontrolisan prosek nasipa, koordinate: 7517647;4949721. | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 68.352 | 0 |
|  | Mlava | D.22.1 | D.22.1_4** | Požarevac | D.22.1 desni nasip uz Staru Mlavu, proboj usled prelivanja. 7517800.72;4947258.19 | D.22.1 desni nasip uz Staru Mlavu, proboj usled prelivanja. | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 414.082 | 0 |
|  | Mlava | D.22.1 | D.22.1_3 | Malo Crniće | D.22.1 levi nasip uz Mlavu od Malog Crnića do Šljivovačkog potoka, kontrolisani prosek 7522618;4933358 | D.22.1 levi nasip uz Mlavu od Malog Crnića do Šljivovačkog potoka, kontrolisani prosek | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 113.462 | 0 |
|  | Mlava | D.22.2 | D.22.2_2 | Malo Crniće | D.22.2 levi nasip uz Mlavu od Velikog Sela do Dubočke, rušenje usled prelivanja 7524251;4927836 | D.22.2 levi nasip uz Mlavu od Velikog Sela do Dubočke, rušenje usled prelivanja | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 23.129 | 0 |
|  | Mlava | D.22.2 | D.22.2_5 | Malo Crniće, Petrovac | D.22.2 desni nasip uz Mlavu od ušća Vitovnice do Rašanca, rušenje usled prelivanja, čepovi u koritu 7524552;4929057 7525938;4925146 | D.22.2 desni nasip uz Mlavu od ušća Vitovnice do Rašanca, rušenje usled prelivanja, čepovi u koritu | Hitna sanacija nasipa Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 4.000.083 | 5.103.785 |
|  | Mlava | D.22.3 | D.22.3_4 | Petrovac | Regulisano korito Mlave kroz Petrovac od km 12+907 do km 13+962 | D.22.3 desni nasip uz Mlavu od Rašanca do Dubočke (OK3); Rušenje usled prelivanja, čep u koritu | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 1.575.647 | 12.264.151 |
|  | Mlava | D.22.3 | D.22.3_4 | Petrovac | D.22.3 desni nasip uz Mlavu od Rašanca do Dubočke (OK3); kontrolisani prosek za oceđivanje kasete „Dubočka” 7527161;4923123 7534515;4913448 7534602;4913363 | D.22.3 desni nasip uz Mlavu od Rašanca do Dubočke (OK3); kontrolisani prosek za oceđivanje kasete „Dubočka” | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 105.101 | 2.346.493 |
|  | Mlava | D.22.4 | D.22.4_5 | Petrovac | D.22.4 desni nasip uz Mlavu u Petrovcu; Rušenje usled prelivanja 7534524;4913422. | D.22.4 desni nasip uz Mlavu u Petrovcu; Rušenje usled prelivanja | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) i obezbeđenje projektovanog profila regulisanog korita u Petrovcu | 229.255 |  |
|  | Mlava | D.22.1 | D.22.1_2 | Malo Crniće | Levoobalni nasip km 16+350 12. 7519549, 4938596 | D.22.1 Levi nasip Mlave od Salakovca do Malog Crnića; Oštećenja krune iznad propusta usled prelivanja | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 45.791 |  |
|  | Mlava | D.22.1 | D.22.1_2** | Malo Crniće | D.22.1_2 Usporni desni nasip potoka Kravlji Do; kontrolisani prosek uz rušenje 7521759;4934646 | D.22.1_2 Usporni desni nasip potoka Kravlji Do; kontrolisani prosek uz rušenje | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 362.491 |  |
|  | Mlava | D.22.2 | D.22.2_2** | Malo Crniće | D.22.2_2 Usporni desni nasip Vrbničkog potoka; kontrolisani prosek 7524170;4927676 | D.22.2_2 Usporni desni nasip Vrbničkog potoka; kontrolisani prosek | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 56.172 |  |
|  | Mlava | D.22.2 | D.22.2_3 | Petrovac | D.22.2_3 Usporni levi nasip Čokordina; rušenje usled prelivanja 7526725;4922838 | D.22.2_3 Usporni levi nasip Čokordina; rušenje usled prelivanja | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 65.889 |  |
|  | Mlava | D.22.3 | D.22.3_1 | Petrovac | D.22.3_1 Usporni desni nasip Čokordina; tri kontrolisana proseka za oceđivanje kasete Orljevo 7527135;4922937 7526838;4922826 7527213;4923857 | D.22.3_1 Usporni desni nasip Čokordina; tri kontrolisana proseka za oceđivanje kasete Orljevo | Hitna sanacija nasipa (dovođenje u projektovano stanje) | 128.491 |  |
|  | Pek | D.22.6 | Pek | Kučevo | D.22.6. Obostrani nasipi i regulisano korito reke Pek od 0+859,05 do 1+109,11 7552574,32 4926165,80 7552337,50 4926231,15 | Zasuta regulacija | Oštećenje levog nasipa reke Pek , obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 10.512.538 |
| A.1. |  |  |  |  |  | UKUPNO | „DONJI DUNAV” „SAVA” SPOLJNE VODE | 50.482.544 | 552.027.978 |
| A.2. |  |  |  |  |  |  | „MORAVA” SPOLJNE VODE |  |  |
|  | Jezava | M.1. M.1.3. | M.1.3.1. | Smederevo | Sanacija desnog nasipa reke Jezave od km 13+043,3 do 13+077 i od km 7+553 do km 7+586; levog nasipa reke Jezave od 7+000 do 7+056; levog nasipa reke Ralje od km 0+290-0+920 i 6+200-6+308,4 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% na dužini od oko 5000m. | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 1.775.395 | 0 |
|  | Ralja | M.1. M.1.4. | M.1.4.1 | Smederevo | Sanacija niskih mesta na kruni levog nasipa reke Ralje na potezu od železničke pruge Niš-Beograd, km 0+000 do drumskog mosta preko Ralje u Kolarima, km 6+200 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 5.995.986 |
|  | Velika Morava | M.1. M.1.2 | / | Smederevo | Sanacija leve obale minor korita reke Velike Morave od km 34+250 do 35+000 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 34.719.821 |
|  | Velika Morava | M.2. M.2.2 | M.2.3.2. M 2.2.1 | Aleksandrovac, Poljana (Žabari, Požarevac) | Desna obala Velike Morave 28+800 Sanacija desne obale minor korita reke Velike Morave od km 29+903 do km 30+487 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 367.331 | 20.819.057 |
|  | Rača | M.3. M.3.2. | M.3.2.1. | Rača | Desna obala reke Rača: km 4+050 i 3+750 leva i desna obala reke Rače Od km 15+285-do km 15+950 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 1.282.469 | 4.483.375 |
|  | Lepenica | M.3. M.3.2 | M.3.2.4 | Lapovo, Kragujevac | Desna obala reke Lepenica: km 1+100 i I: km 14+328,94 do 14+660,31 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 1.029.205 | 5.500.000 |
|  | Jasenica | M.4. M.4.1. M.3 M 3.1 | M.4.1. od 1-6 (osim 5) | Smederevska Palanka | Desna obala reke Jasenice: 19+300 (3 oštećenja), 21+065, 22+065, 23+750, 25+120, 25+020, 26+420, 31+240, 24+900 Leva obala reke Jasenice: 16+435, 17+235, 23+750, 28+590, 30+010, 27+680, 18+785, 19+085 Desna obala reke Kubršnice 0+100, 6+300 i 7+000 Desni nasip reke Jasenice od km 9+090 do 9+580 i Desni nasip Guberaša od km 0+000 do km 0+650 Reka Jasenica od km 21+377,69 do km 21+570 i od 21+640 do 21+700,40 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% na dužini od 1500m | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 8.686.466 | 25.033.061 |
|  | Kubršnica | M.4. M.4.1.i M 4.2 | M.4.1.5 | Smederevska Palanka | Desna obala reke Kubršnice: 2+950, 3+550, 3+750, 4+200, 6+750, 8+920, potok Drenovčić 0+150, Leva obala reke Kubršnice 11+810 i 13+790, Potok Bojanac 0+100, 0+250 i 0+350 i Leva obala Velikog Luga 1+710, 1+850, potok Leskovac 0+150 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 12.407.302 |
|  | Bulinjak | M.6.1. | 1 | Svilajnac | Regulisano korito Bulinjaka kroz Kušiljevo 3,5km | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 295.356 | 2.991.977 |
|  | Resava | M.6.1. | M,8,9 | Svilajnac | Leva obala: regulisanog korita Resave kroz Svilajnac, uzvodno od mosta u Svilajncu do Grabovačkog potoka, kod Sedlara od ušća Roćevačkog potoka do ušća Kupinovačkog potoka. Desna obala: regulisanog korita Resave kroz Svilajnac, od mosta u Svilajncu do ušća potoka Buk, kod Sedlara od ušća Roćevačkog potoka do ušća Kupinovačkog potoka. | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 0 | 6.985.813 |
|  | Resava | M.6.1. | 10 i 11 | Despotovac | Sanacija levoobalnog nasipa na reci Resavi u Despotovcu na km 30+835 do 31+193 u zoni kamenoloma Kovilovača | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 0 | 6.837.542 |
|  | Belica | M.6.2. | 1,2,3,4 | Jagodina | Sanacija desnoobalnog nasipa uz Belicu od 5+115 do 5+180 Sanacija oštećenja minor korita od 0+040 do 0+296 i izlivnih građevina propusta i nadvišenje desnog nasipa uz železnički most u dužini od 70m | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 494.397 | 11.894.508 |
|  | Belica | M.6.2. | 1,2,3,4 | Jagodina | Sanacija levoobalnog nasipa uz Belicu od 3+615 do 3+665 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 396.463 | 0 |
|  | Lugomir i Dulenka | M.6.2. | 6 i 7 | Jagodina i Rekovac | Sanacija desnog nasipa uz Lugomir od 5+061 do 5+261 Sanacija regulisanog korita reke Lugomir od 0+330 do 1+112 i 2+529 do 2+586 i reke Dulenke 0+135 do 0+439,72 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 4.932.740 | 30.886.397 |
|  | Velika Morava | M.6.2. | 5 | Jagodina | Kočino Selo 127+500 i Lanište 125+000 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 0 | 5.123.678 |
|  | Velika Morava | M,6,1. | 2 | Svilajnac | Desni nasip uz Veliku Moravu od ušća Resave kod Kušiljeva-sanacija izlivne građevine | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno obezbeđenje stabilnosti objekata u koritu | 0 | 904.890 |
|  | Ravanica | M7 M7.1 | M7.1.4 | Ćuprija | Desna obala korita Ravanice u Ćupriji od 1+460 do 1+600 Desni nasip uz Ravanicu od ušća u Veliku Moravu 0+000, 1+600 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% na dužini od 1600 metara | Privremeno zatvaranje proboja nasipa. Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 731.265 | 16.873.520 |
|  | Ravanica | M7 M7.1 | M7.1.4 | Ćuprija | Desni nasip uz Ravanicu od ušća u Veliku Moravu od 2+455 do 5+100 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 0 | 5.039.891 |
|  | Crnica | M7 M7.1 i M7.2 | M7.1.9 M7.2.3 | Paraćin | Desna i leva obala regulisanog korita Crnice kroz Paraćin od 1+350 do 2+800 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 0 | 16.205.604 |
|  | Crnica | M7 M7.1 i M7.2 | M7.1.9 M7.2.3 | Paraćin | Desna i leva obala regulisanog korita Crnice kroz Paraćin od 4+520 do 4+995 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 2.295.218 | 8.678.330 |
|  | Crnica | M7 M7.2 i M7.2 | M7.1.9 M7.2.3 M.7.1.10 M.7.2.4. | Paraćin | Desni nasip uz Crnicu od ušća u Veliku Moravu do fabrike štofova u Paraćinu, 4,3km. Levi nasip uz Crnicu od Velike Moravu do fabrike štofova u Paraćinu, 4,3km Desna i leva obala regulisanog korita Crnice kroz Paraćin od 7+158 od 8+689. | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 1.029.512 | 11.849.246 |
|  | Jovanovačka reka | M7 M7.2 | M7.2. | Paraćin | Hitna intervencija/Sanacija desnoobalnog nasipa Jovanovačke reke na st. 4+460 | Proboj nasipa i oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija /obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 538.896 | 0 |
|  | Jovanovačka reka | M7 M7.2 | M7.2.8 | Varvarin | Hitna intervencija/Sanacija levooobalnog nasipa Jovanovačke reke na st. 4+460 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 176.206 | 0 |
|  | Velika Morava | M7 M7.1 | M7.1.2 | Paraćin Ćuprija | Velika Morava od železničkog mosta do sela Trešnjevica 0+000, 5+700 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 0 | 9.660.618 |
|  | Velika Morava | M7 M7.1 | M7.1.7 | Paraćin Ćuprija | Velika Morava od železničkog mosta do ušća Crnice 0+000 - 7+500 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog/neregulisanog korita | 0 | 28.068.742 |
|  | Toponička reka | M.8. M.8.3. | M.8.3.4. M.8.3.5. | Niš | Sanacija oštećenja regulisanog korita Toponičke reke na deonici od km 0+714,27 do km 3+580,62 | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% na dužini od 566 metara | Hitna sanacija /obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 1.015.981 | 9.418.164 |
|  | Reka Moravica | M.8. | / | Aleksinac | Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Moravice od km 3+088 do km 7+088 | Zasutost neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita | 0 | 5.660.377 |
|  | Reka Moravica | M.8. | / | Sokobanja | Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Moravice u Sokobanji od mosta kod pijace do ušća Gradašničke reke u dužini od 1,86 km | Zasutost neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita | 0 | 9.072.035 |
|  | Jovanovačka reka | M.8. | / | Ražanj | Sanacija oštećenja regulisanog korita Jovanovačke reke u Bračinu u zoni bunara za vodosnabdevanje Ražnja (deonica km 0+000 do km 0+138) | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% na dužini od 200 metara | Hitna sanacija /obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 5.567.126 |
|  | Kutinska reka | M.9. | / | Niš | Kutinska reka na ušću u Nišavu od km 0+000 do km 0+250 | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 2.467.720 | 0 |
|  | Gabrovačka reka | M.9. M.9.1. | M.9.1.3. M.9.1.4. | Niš | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Gabrovačke reke od ušća u reku Nišavu, na stacionaži od km. 0+000 do km. 1+700 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 2.824.178 |
|  | Mokranjska reka | M.9. M.9.2. | M.9.2.3. M.9.2.4. | Bela Palanka | Sanacija oštećenja regulisanog korita Mokranjske reke od ušća u reku Nišavu, na stacionaži od km. 0+000 do km. 1+917 | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40%. Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 8.838.244 |
|  | Nišava | M.9. M.9.6. | M.9.6.1. M.9.6.2. | Dimitrovgrad | Sanacija oštećenja regulisanog korita reke Nišave, sa obezbeđenjem propusne moći korita, uzvodno od uliva Lukavačke reke, u Dimitrovgradu, u dužini od 4,5 km. | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 21.180.313 |
|  | Kutinska reka | M.9. | / | Gadžin Han | Obezbeđenje propusne moći korita Kutinske reke, deonica od sela Taskovići nizvodno prema Lazarevom selu, u dužini od 2 km. | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 7.934.042 |
|  | Nišava | M.9. | / | Niš | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita reke Nišave u zoni naseljenih mesta (Popovac, Medoševac I Niš), na stacionaži od km. 11+216 do km. 11+420 i od km. 13+261 do km. 13+529 | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 11.765.117 |
|  | Reka Jablanica | M.10. M.10.8. | M.10.8.2. | Leskovac | Sanacija i čišćenje Jablanice nizvodno i uzvodno po 1500 metara od železničkog mosta u selu Pečenjevce | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 1.827.506 | 25.377.358 |
|  | Reka Jablanica | M.10. M.10.8. | / | Leskovac | Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Jablanice od ušća u Južnu Moravu, pa uzvodno 2000 metara | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 14.910.377 |
|  | Reka Jablanica | M.10. | / | Medveđa | Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Jablanice uzvodno 1100 metara od bunara za vodosnabdevanje u Medveđi | Oštećenje obale neregulisanog korita oštećenje >40% na dužini od 1100 metara | Privremena obezbeđenje stabilnosti obale neregulisanog korita | 0 | 8.936.792 |
|  | Pusta reka | M.10. | / | Bojnik | Sanacija i čišćenje regulisanog i neregulisanog korita Puste reke u Bojniku, 300 metara uzvodno i nizvodno od mosta u centru Bojnika | Zasutost regulisanog / neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog /neregulisanog korita | 0 | 3.620.283 |
|  | Vlasina | M.10. M.10.10. | M.10.10.1. M.10.10.2. | Vlasotince | Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Vlasine u Vlasotincu, 300 metara uzvodno i 1000 metara nizvodno od potoka Puškina dolina | Zasutost neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita | 0 | 18.560.872 |
|  | Jugbogdanovačka | M.10. | / | Doljevac | Sanacija i čišćenje neregulisanog korita Jugbogdanovačke reke od ušća u reku Toplicu pa uzvodno u zoni naseljenih mesta u ukupnoj dužini od 30 kilometara (Generalni projekat) | Zasutost neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita | 0 | 19.785.656 |
|  | Lužnica | M.10. | / | Babušnica | Sanacija i čišćenje neregulisanog korita reke Lužnice u Babušnici, od ušća potoka Mrmorica pa nizvodno 800 metara. | Zasutost neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita | 0 | 9.488.184 |
|  | Vrla | M.10. | / | Surdulica | Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Vrle u Surdulici na deonici u dužini od 1500 metara | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% na dužini od 1500 metara | Hitna sanacija /obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 11.449.705 |
|  | Toplica | M.10. M.10.2. | M.10.2.1. M.10.2.2. | Doljevac | Sanacija i čišćenje regulisanog korita reke Toplice u Doljevcu u zoni mernog mesto RHMZS | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 4.851.905 |
|  | Toplica | M.10. M.10.2. | M.10.2.3. M.10.2.4. | Prokuplje | Sanacija i čišćenje reke Toplice 1500 metara uzvodno od železničkog mosta u Prokuplju | Zasutost neregulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita | 0 | 4.716.981 |
|  | Moravica | M.11. M.11.4. | M.11.4.5. M.11.4.6. | Bujanovac | Sanacija regulisanog korita reke Moravice od km 0+000 do km 1+843 kroz Levosoje | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 16.794.723 |
|  | Južna Morava | M.11. M.11.2. | M.11.2.3. | Bujanovac Vranje | Sanacija levoobalnog Južnomoravskog nasipa od Pavlovca do ušća Davidovačke reke u dužini od 2.3 km | Oštećenje obale i nasipa regulisanog /neregulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 12.851.007 |
|  | Krševička reka | M.11. M.11.4. | M.11.4.1 M.11.4.2. | Bujanovac | Sanacija i čišćenje regulisanog korita Krševičke reke od mosta kod železničke pruge do mosta Krševica-Žbevac | Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom), Zasutost na celoj dužini (>40%) | Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 7.495.183 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.1 | M.12.1.1. | Kruševac | Desni nasip uz Zapadnu Moravu od ušća Rasine do Čitluka na stacionaži km 5+200 | Proboj nasipa oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 1.378.536 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.1 | M.12.1.1. | Kruševac | Desni nasip uz Zapadnu Moravu od ušća Rasine do Čitluka na stacionaži od km 6+970 -km 7+000 | Proboj nasipa oštećenje >40% na dužini od30 metara | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 3.152.211 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.1 | M.12.1.1. | Kruševac | Desni nasip uz Zapadnu Moravu, ukupno 9 manjih oštećenja na mestima prelaza lokalnih puteva preko krune nasipa (na celoj deonici M12.1-1) | Oštećenje obale neregulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 283.193 |
|  | Rasina | M.12. M.12.1. | M.12.1.1. | Brus | Reka Rasina oštećenje regulacije u zoni mosta za Aleksandrovac Ukupna dužina oštećenja 100 m za pozicije 62,63 I 64 | Oštećenje obale regulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 1.134.457 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.4. | M.12.4.1. | Trstenik | Desni nasip uz Zapadnu Moravu na stacionaži od km 7+690 do km 7+800 | Proboj nasipa oštećenje >40% u dužini od 110 metara | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje | 787.275 | 38.952.947 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.4. | M.12.4.2. | Trstenik | Desni nasip uz Zapadnu Moravu uzvodno od „novog mosta” u Trsteniku | Oštećenje obale i nasipa regulisanog /neregulisanog korita oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje | 0 | 3.664.858 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.4. | M.12.4.3. | Trstenik | Levi nasip uz Zapadnu Moravu od stacionaže km 1+000 do km 1+080 | Proboj nasipa oštećenje >40% u dužini od 80 metara | Privremeno zatvaranje proboja nasipa | 1.413.708 | 0 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.4. | M.12.4.3. | Trstenik | Levi nasip uz Zapadnu Moravu uzvodno od „starog mosta” u Trsteniku, u dužini od 100 m | Oštećenje obale regulisanog /neregulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 4.617.073 |
|  | Zapadna Morava | M.12. M.12.6. | M.12.6.1. | Kraljevo | Desni nasip uz Zapadnu Moravu u Adranima sa levoobalnim uspornim nasipom uz Grdičku reku do železničke pruge Nadvišenje nasipa u dužini od 100 m I zatvaranje proboja na Grdičkoj reci | Proboj nasipa oštećenje >40% | Privremeno zatvaranje proboja nasipa Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje | 0 | 1.243.537 |
|  | Ribnica | M.12. M.12.7. | M.12.7.2. | Kraljevo | Regulisano korito Ribnice od ušća u Ibar, naselje Ribnica od km 0+000 do km 1+300 | Oštećenje obale regulisanog korita Zasutost regulisanog korita (nanosom, vegetacijom i otpadom) oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) Obezbeđenje propusne moći regulisanog korita | 0 | 12.763.159 |
|  | Ljubostinska reka | M.12. | / | Trstenik | Ljubostinjska reka kod Manastira Ljubostinja | Oštećenje objekata u koritu oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje | 0 | 4.277.048 |
|  | Rasina | M.12. M.12.4. | / | Kruševac | Brana „Ćelije ” | Oštećenje kosina | Hitna sanacija (dovođenje u projektovano stanje | 0 | 943.396 |
|  | Raška Jošanica | M.12.10. | / | Novi Pazar | Regulisano korito reke Raške i Jošanice u Novom Pazaru u ukupnoj dužini od 4,9 km, neregulisano korito u industrijskoj zoni u dužini od 1700 m | Oštećenje obale regulisanog /neregulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 16.334.736 |
|  | Zapadna Morava | M.13.1 | M.13.1. 1 i 2 | Čačak | Zatvaranje četiri proboja i otklanjanje oštećenja po kruni na levom nasipu, na stacionažama: km: 0+005-0+010, 0+100-0+105, 0+190-0+197, 0+270-0+280, 9+950-10+550 Otklanjanje oštećenja po kruni na desnom nasipu i obezbeđenje stabilnosti desne obale kamenim nabačejem u zoni mosta, oštećenje kamene obloge na ušću Lozničke reke, na stacionažama: 4+400-4+600, 3+800-4+000, 3+020-3+040, 0+300-0+800 | Proboj nasipa 100 % Oštećenje krune nasipa >20 % Oštećenje osiguranja obale neregulisanog korita – kamenog nabačaja >50%, Oštećenje kamene obaloutvrde >30% | Hitna sanacija nasipa/obale/obloge (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 37.217.228 |
|  | Čemernica | M.13.1 | M.13.1., 3 i 4 | Čačak | Zatvaranje proboja nasipa, oštećenje forlanda i obale, oštećenje krune, kosina i nožice nasipa, uklanjanje sprudova - nanosa i drveća iz korita (smanjenje propusne moći) Levi nasip – stacionaže: Oš.br.1. km: 5+275-5+300 Oš.br.5. km: 4+850-5+060 Oš.br.7. km: 3+335-3+360 Oš.br.8. km: 3+335-3+360 fo Oš.br.9. km: 3+374-3+380 Oš.br.10. km: 3+540-3+660, 3+690-3+770 i 2+880-2+970 Oš.br.17. km: 3+900-5+300 Desni nasip – stacionaže: Oš.br.15 km: 0+090-0+095 Oš.br.16 km: 0+020-0+024 Oš.br.18. km: 3+900-5+300 Poz.br.19. Uklanjanje drveća i šiblja iz proticajnog profila na obe obale na dužini od 0+000-5+200 Oštećenja koja su otklonjena po naredbi od 2.06.2014 g. Oš.br.2. km: 4+670-4+720 Oš.br.3. km: 4+760-4+850 Oš.br.4. km: 4+765-4+785 Oš.br.6. km: 4+560-4+660 | Proboj nasipa Oštećenje obale regulisanog /neregulisanog korita oštećenje >40% | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 6.369.807 | 48.500.000 |
|  | Despotovica | M.13.3 | M.13.3.1 i 2 | Gornji Milanovac | Komletno oštećenje – veliki broj oštećenja regulisanog korita (kamena obloga po dnu i kosinama), forlanda i nasipa, na celoj deonici Km: 0+000 – 5+840 | Oštećenje kamene obloge po dnu i kosinama Oštećenje forlanda Oštećenje nasipa oštećenje >40% | Hitna sanacija korita/ nasipa/obale/ (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 33.270.000 |
|  | Bjelica | M.13.6 | M.13.6.1 | Lučani | Oštećenje zemljane regulacije u dužini od 0+000 – 4+450 – značajno smanjena propusna moć na celoj deonici 1.nanos – sprudovi na stacionažama: km: 0+005-0+040, 0+070-0+115, 0+115-1+160, 0+170-0+195, 0+275-0+325, 0+360-0+410, 2+850-2+925, 2+990-3+050, 4+300-4+380 2.uklanjanje nanosa u zoni mosta, km: 0+825-0+890 3. uklanjanje nanosa po desnom forlandu, km: 0+890-1+160, 1+225-1+700 4. čišćenje nagomilanog nanosa (komunalni otpad i drveće) iz formiranog „čepa” na km: 1+165-1+230 5. osiguranje obala kamenim nabačajem na km: 0+820-0+880, 1+150-1+225, 2+850-2+930 6.čišćenje proticajnog profila ulivnih potoka u dužini od 500 m – 4 potoka 7. uklanjanje drveća i šiblja na dužini 4450 m 8. izgradnja deponijskih bujičnih pregrada na potocima u slivu- 5 kom | Obezbeđenje propusne moći – vraćanje u prethodno stanje oštećenje >40% | Hitna sanacija korita (dovođenje u prethodno stanje) | 0 | 38.850.000 |
|  | Skrapež | M.13.8 | M.13.8.1 i 2 | Požega | Oštećenje levog nasipa u delu nožice, forlanda i krune, na stacionažama: Km: 2+750-3+060, 2+050+2+070 Km: 0+000-0+025, 2+750-3+060 | Oštećenje nožice nasipa Oštećenje forlanda i krune | Hitna sanacija nasipa/obale/korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 6.581.937 |
|  | Đetinja | M.13.9 | M.13.9.1 | Užice | Oštećenje kamene obloge regulisanog korita (kosine i nožica) na stacionažama: Km: 0+653, km: 0+245, km: 0+385, km: 0+633 | Oštećenje kamene obloge oštećenje < 2 % | Hitna sanacija regulisanog korita (dovođenje u projektovano stanje) | 0 | 674.208 |
| A.2. |  |  |  |  |  |  | VODNO PODRUČJE „MORAVA” SPOLJNE VODE | 37.912.916 | 765.896.504 |
| A.1+A.2 |  |  |  |  |  | UKUPNO | VP „DONJI DUNAV”, „SAVA” I „MORAVA” SPOLJNE VODE | 88.395.462 | 1.317.924.482 |
| A.3. |  |  |  |  |  |  | UNUTRAŠNJE VODE |  |  |
|  | Sava | Podrinjsko-Kolubarsko | PK 12 | Šabac | CS-Mrđenovac | Objekat je potpuno poplavljen, oštećena oprema i građevinski deo | Remont/zamena hidromašinske opreme/ Građevinski i hidro izolacioni radovi | 1.856.973 | 0 |
|  | Sava | Podrinjsko-Kolubarsko | PK 18 | Šabac | CS-Kalenića Revenica | oštećeni zidovi mašinske zgrade, ugrožena stabilnost mašinske zgrade – staza i stepeništa. | Građevinski i hidroizolacioni radovi | 58.055 | 0 |
|  | Sava | Podrinjsko-Kolubarsko | PK 15 | Šabac | Čuvarnica Drenovac 1 | U toku odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda – voda prodrla preko poda čuvarnice, staza i stepeništa. | Građevinski i hidroizolacioni radovi | 108.926 | 0 |
|  | Dunav | Donji Dunav | DD 8 | Negotin | CS Srbovo na HMS DD8 | Na objektu je u toku odbrane od unutrašnjih poplavnih voda oštećenja zaštitnih rešetki i ležišta na crpilištu | Izrada novih rešetki, transport na objekat, čišćenje crpilišta od predmeta upalih u crpilište u periodu dok nije bilo zaštite, montaža novih rešetki. | 119.019 | 0 |
|  | Sava | Podrinjsko-Kolubarsko | PK 12 | Šabac | CS Prospop | Objekat je potpuno poplavljen, oštećena oprema i građevinski deo | Remont/zamena hidromašinske opreme/ Građevinski i hidroizolacioni radovi | 0 | 793.500 |
|  | Dunav | Donji Dunav | DD 6 | Negotin | CS Kosno Grlo 1 | U toku odbrane od unutrašnjih poplavnih voda došlo do plavljenja mašinske zgrade | Remont/ zamena hidromašinske opreme/ Građevinski i hidroizolacioni radovi | 0 | 13.146.088 |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO A.3. | UNUTRAŠNJE VODE | 2.142.974 | 13.939.588 |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO A.1.+A.2.+A.3. | HITNI INTERVENCIJE I HITNI RADOVI NA SANACIJI | 90.538.436 | 1.331.864.070 |
| A.4. |  |  |  |  |  |  | NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM RADOVIMA NA SANACIJI | 0 | 79.911.849 |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO A (A.1.+A.2.+A.3.+A.4.): |  | 90.538.436 | 1.411.775.919 |
| B | HITNI ISTRAŽNI I STUDIJSKI RADOVI U 2014. GODINI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1. | 1. faza/1: PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HITNE RADOVE U 2014. GODINI |  |  |  |  |  |  | 0 | 28.860.000 |
| B.2. | 1. faza/2: EKSPERTIZE POPLAVNIH DOGAĐAJA I PREDLOG HITNIH AKTIVNOSTI (hitni radovi u 2014. godini i unapređenje sistema zaštite od poplava) |  |  |  |  |  |  | 1.199.258 | 0 |
| B.3. | 2. faza: HITNI TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI I REKONSTRUKCIJE POPLAVNIH TALASA U 2014. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. faza/1: Hitni terenski istražni radovi (geodetski i geomehanički radovi) |  |  |  |  |  |  | 0 | 8.500.000 |
| . | 2. faza/2: Studija rekonstrukcije poplavnih talasa iz 2014. godine |  |  |  |  |  |  | 0 | 9.200.000 |
| B.4. | 3. faza: Tehnička dokumentacija za hitne radove u 2015. godini (Izgradnja i rekonstrukcija zaštitnih sistema: Mačva: Desni nasip Save Drenovac – Čevrntija, desni nasip Drine u zoni Bogatića; Kolubara kroz Valjevo, Likodra kroz Krupanj; Jasenica i Kubršnica kod Smederevske Palanke; Crnica kroz Paraćin; Moravica kroz Aleksinac, sistem Ub-Gračica-Tamnava kod Uba, Tamnava kod Koceljeve), |  |  |  |  |  |  | 0 | 63.775.548 |
| B.5. | NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM ISTRAŽNIM I STUDIJSKIM RADOVIMA |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.888.533 |
|  | UKUPNO B (B.1.+B.2.+B.3.+B.4.+B.5.): |  |  |  |  |  |  | 1.199.258 | 115.224.081 |
| C. | ODBRANA OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE ODBRANA OD POPLAVA I HITNE INTERVENCIJE (NABAVKA ALATA, MATERIJALA I OPREME ZA POPUNU MAGACINA, HITNE INTERVENCIJE DO KRAJA 2014. GODINE) |  |  |  |  |  |  | 68.316.665 | 0 |
| D. | POTREBNA DOPUNSKA SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE I ODBRANU OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE |  |  |  |  |  |  | 160.054.359 | 160.054.359 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | HITNE INTERVENCIJE I SANACIONI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1. | VODNO PODRUČJE „DONJI DUNAV”, „SAVA” SPOLJNE VODE |  |  |  |  |  |  | 50.482.544 | 552.027.978 |
| A.2. | VODNO PODRUČJE „MORAVA” SPOLJNE VODE |  |  |  |  |  |  | 37.912.916 | 765.896.504 |
|  | UKUPNO SPOLJNE VODE (A.1.+A.2.) |  |  |  |  |  |  | 88.395.462 | 1.317.924.482 |
| A.3. | UNUTRAŠNJE VODE |  |  |  |  |  |  | 2.142.974 | 13.939.588 |
|  | UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I HITNI RADOVI NA SANACIJI (A.1.+A.2.+A.3.) |  |  |  |  |  |  | 90.538.436 | 1.331.864.070 |
| A.4. | NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM RADOVIMA NA SANACIJI |  |  |  |  |  |  | 0 | 79.911.849 |
|  | UKUPNO A (A.1.+A.2.+A.3.+A.4.): |  |  |  |  |  |  | 90.538.436 | 1.411.775.919 |
| B. | HITNI ISTRAŽNI I STUDIJSKI RADOVI U 2014. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1. | 1. faza/1: PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HITNE RADOVE U 2014. GODINI |  |  |  |  |  |  | 0 | 28.860.000 |
| B.2. | 1. faza/2: EKSPERTIZE POPLAVNIH DOGAĐAJA I PREDLOG HITNIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  | 1.199.258 | 0 |
| B.3. | 2. faza: HITNI TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI I REKONSTRUKCIJE POPLAVNIH TALASA U 2014. GODINI |  |  |  |  |  |  | 0 | 17.700.000 |
| B.4. | 3. faza:TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA HITNE RADOVE U 2015. GODINI |  |  |  |  |  |  | 0 | 63.775.548 |
| B.5. | NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM ISTRAŽNIM I STUDIJSKIM RADOVIMA |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.888.533 |
|  | UKUPNO B: (B.1.+B.2.+B.3.+B.4.+B.5.): |  |  |  |  |  |  | 1.199.258 | 115.224.081 |
| C. | ODBRANA OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE ODBRANA OD POPLAVA I HITNE INTERVENCIJE (NABAVKA ALATA, MATERIJALA I OPREME ZA POPUNU MAGACINA, HITNE INTERVENCIJE DO KRAJA 2014. GODINE) |  |  |  |  |  |  | 68.316.665 | 0 |
| D. | POTREBNA DOPUNSKA SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE I ODBRANU OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE |  |  |  |  |  |  | 160.054.359 | 160.054.359 |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  | A+B+C+D | 1.687.054.359 |

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,	 septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić