Na osnovu člana 3. stav 2.  Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U NASELJU DRAGANIĆI, OPŠTINA RAŠKA, OD VELIKIH VODA REKE RAŠKE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške.

Član 2.

Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10323/2016

U Beogradu, 27. oktobra 2016. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r. |
| --- | --- |

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U NASELJU DRAGANIĆI, OPŠTINA RAŠKA, OD VELIKIH VODA REKE RAŠKE

- Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

- Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

- Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška.

- Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

- Priobalje reke Raške, na sektoru od Raške do Novog Pazara, u dužini od oko 20 km, nema potreban stepen zaštite od poplava. Čestim poplavama ugrožene su poljoprivredne površine, delovi naselja, privredni i infrastrukturni objekti.

- Poslednje poplave, u martu 2016. godine, izazvale su velike štete na ovom području tako da je za normalan život i razvoj naselja u priobalju neophodno izvršiti regulaciju reke Raške i zaštititi priobalje od poplava u skladu sa važećim kriterijumima i standardima.

- Projektni uslovi i osnovni tehnički elementi zaštite su definisani u Generalnom projektu regulacije reke Raške i zaštite od poplava u slivu Raške, koji je uradio Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi” iz Beograda u martu 2009. godine. U 2017. godini se planira dalja razrada projektne dokumentacije i nakon toga fazno uređenje rečnog toka reke Raške, a u međuvremenu je potrebno zaštititi od poplava najugroženije lokacije, kao što je naselje Draganići.

- Prioritet uređenja ovog dela priobalja je i stvaranje mogućnosti za izgradnju fabrike tekstila, koja je od posebnog značaja za razvoj ovog područja.

- Mere koje treba preduzeti

- Projektom hitnih sanacionih radova predviđeno je da se na desnoj obali reke Raške, na delu toka od km 4+080 km 4+280, izvrši lokalno nasipanje terena i formira obaloutvrda za zaštitu nasutog terena i obale od erozionog dejstva vode.

- Ovim radovima se postiže zaštita od stogodišnjih velikih voda reke Raške, sa odgovarajućim rezervnim nadvišenjem od 0,50 do 1,00 m, koje omogućava dopunsku zaštitu i za slučaj da se jave poplavni talasi većeg povratnog perioda.

- Predmetni hitni sanacioni radovi su koncepcijski i po tehničkim rešenjima usaglašeni sa Generalnim projektom regulacije reke Raške i zaštite od poplava iz 2009. godine, i biće deo sastavni deo budućeg uređenja i zaštite šireg područja priobalja reke Raške.

- Opština Raška je na predlog Opštinskog Štaba za vanredne situacije donela  Odluku o izvršenju hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići.

- Hitni sanacioni radovi i rokovi za sprovođenje mera

Prema usvojenoj koncepciji i tehničkim rešenjima iz Projekta hitnih sanacionih radova, saglasno kriterijumima i koncepciji planirane regulacije reke Raške i zaštite priobalja od poplava, potrebno je izvesti sledeće radove, u celini, uz neophodne aktivnosti investitorskog upravljanja:

- nasipanje priobalnog pojasa površine 30.000 m2 do kote 413,50 m.n.m,

- zaštita od erozionog dejstva reke Raške i osiguranje obale nasutog platoa, obaloutvrdom od lomljenog kamena u ukupnoj dužini od 450 m,

- investitorsko upravljanje hitnim sanacionim  radovima (priprema i sprovođenje procedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora)

Rok za završetak hitnih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići od voda reke Raške je 45 dana od zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao.

- Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz odeljaka 3. i 4. ovog programa, a Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” je nosilac sprovođenja tih mera.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vršiće investitorska prava nad izvođenjem hitnih sanacionih radova  za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, od velikih voda reke Raške.

Opština Raška će doneti odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

- Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

- Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 72.080.000 dinara, obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu u okviru Razdela 3 - Vlada, Glava 3.23 - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 - Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 - Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene.