Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine.

Član 2.

Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu 2017. godine odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7477/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ana Brnabić, s.r. |
| --- | --- |

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MAJU I JUNU 2017. GODINE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu vodnih objekta od poplava u maju i junu 2017. godine obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom Vlade o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 60/17) i Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 71/17).

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

Vanredne hidrometeorološke okolnosti u maju i junu 2017. godine uslovile su ekstremno velike dotoke u veoma kratkom vremenu, na bujičnim tokovima na južnom i zapadnom delu teritorije Republike Srbije, u slivovima reka Južne i Zapadne Morave i Drine.

Zabeležena su plavljenja priobalja, erozija i zasipanja rečnih korita, pojave klizišta i odrona. Štete su zabeležene na objektima javne namene, na lokalnoj infrastrukturi od vitalnog značaja (izvorišta i cevovodi sistema za vodosnabdevanje, regionalni, magistralni i ključni lokalni putni pravci, mostovi i dr.), kao i na mnogobrojnim stambenim objektima, u kojima su uslovi postali kritični.

Područja jedinica lokalnih samouprava koja su bila ugrožena velikim vodama i poplavama: na vodnom području „Morava” su: Vrnjačka Banja, Arilje, Vlasotince, Ivanjica, Lučani, Kraljevo, Požega i Rača; kao i na Vodnom području „Sava”: Prijepolje, Priboj, Krupanj i Knjaževac.

Oštećena je postojeća zaštitna infrastruktura za odbranu od poplava, sa povećanim rizikom od novih oštećenja i novih poplava i šteta.

3. Mere koje treba preduzeti

Oštećenja na zaštitnim vodnim objektima značajnih su razmera i moraju se sanirati – ocenjuje se da bi pri pojavi novih velikih voda, bila moguća nova oštećenja na vodnim objektima, kao i da se zbog smanjene propusne moći mogu desiti izlivanja i na drugim deonicama sa novim štetama.

Neophodno je, u kratkom roku, izvesti hitne sanacione radove na zaštitnim vodnim objektima u cilju smanjenja rizika od novih šteta na poplavljenim područjima.

Usvojena su tehnička rešenja hitnih sanacionih radova na vodnim objektima za zaštitu od poplava i štetnog dejstva voda (nasipi, obaloutvrde, regulisana korita, protiverozioni objekti i dr.) koji ne mogu biti samo lokalnog karaktera, već moraju biti usaglašeni sa postojećom ugroženom infrastrukturom i moraju obezbediti potreban stepen zaštite i spremnost za nove poplavne događaje.

Dogovorena je saradnja sa jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima u cilju nesmetanog izvođenja sanacionih radova na oštećenoj kritičnoj infrastrukturi (mostovi, putevi, vodovodni sistemi).

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Hitnim sanacionim radovima obezbeđuje se: povećana propusna moć korita na širem potezu rečnih deonica uz linijska nadvišenja obala za podizanje stepena zaštite  (posebno u zoni mostova i u zoni naselja), sanacija oštećenja zaštitnih vodnih objekata, (nasipi, obaloutvrde, obale i dna regulisanih rečnih korita), protiveroziona zaštita sa objektima za sprečavanje zasipanja rečnih korita na bujičnim pritokama neposredno uzvodno od ugroženih naselja i u zoni vitalne infrastrukture.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” (u daljem tekstu: JVP „Srbijavode”) pokreće i sprovodi postupak javne nabavke i zaključuje ugovor sa izvođačem radova. JVP „Srbijavode” dužno je da redovno o svim fazama realizacije ovog državnog programa izveštava Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji ovog državnog programa, zaključenim između Kancelarije i JVP „Srbijavode”.

JVP „Srbijavode” dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i dr.) i izveštaj o stručnom nadzoru.

Tabelarni pregled hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda na područjima poplavljene jedinice lokalne samouprave dat u Prilogu 1.  odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera i rokovi za sprovođenje mera

U toku odbrane od poplava na poplavljenim područjima, stručne službe JVP „Srbijavode” izvršile su hitne intervencije na kritičnim lokalitetima u cilju zaštite zaštitne vodne infrastrukture, kako bi se sprečile veće štete.

Otklanjanje posledica velikih voda, elementarno obezbeđenje stabilnosti oštećenih objekata i obezbeđenje propusne moći izvedeno je samo lokalno, na  najkritičnijim lokalitetima.

Nakon sniženja vodostaja, izvršeno je snimanje oštećenja i započeta je tehnička priprema za hitne sanacione radove – na određenim lokalitetima, započete su hitne hidrotehničke analize sa geodetskom i geotehničkom pripremom podloga. Navedene aktivnosti deo su hitnih mera i izvršiće se dok su tragovi štetnog dejstva voda vidljivi, za potrebe usvajanja optimalnih tehničkih rešenja hitnih sanacionih radova i u skladu su sa Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i Uredbom o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 23/12).

JVP „Srbijavode” vrši investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima (priprema i sprovođenje pocedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora).

Očekivani efekti hitnih sanacionih radova su: potrebna funkcionalna stabilnost saniranih zaštitnih vodnih objekata, obezbeđenje propusne moći za velike vode, podizanje stepena zaštite ugroženog pribalja i infrastrukture, lokalna protiveroziona zaštita, kao i podizanje otpornosti područja na nove poplavne događaje.

Rokovi za završetak radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu, a maksimalno u roku od devet meseci od dana zaključenja ugovora za izvođenje radova.

- 6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz Odeljaka 3. i 4. ovog programa, a Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” nosilac je sprovođenja tih mera.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vrši investitorska prava sa tehničkom pripremom za izvođenje hitnih sanacionih radova za obnovu oštećenih zaštitnih vodnih objekata.

Jedinice lokalne samouprave doneće odluke o merama hitnosti i obezbediće rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 836.793.000 dinara obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru budžeta Republike Srbije za 2017. godinu (Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediće se u okviru Razdela 3 - Vlada, Glava 3.23 - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 - Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 — Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih katastrofa u iznosu od 836.793.000 dinara.

input.doc/30

PRILOG 1.

Tabelarni pregled hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda, na područjima poplavljenih jedinica lokalne samouprave

| Red. br. | Vodotok | Sektor/ Deonica/ Broj objekta iz Op. Plana | Grad /opština | OPIS HITNIH RADOVA NA SANACIJI/LOKACIJA OŠTEĆENJA (opisno, stacionaža. koordinate, dužina) |  | VREDNOST sa PDV (Dinara) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodno područje „MORAVA“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapadna Morava (Vrnjačka reka) | M.12. | Vrnjačka Banja | Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave – obezbeđenje propusne moći Vrnjačke reke i sanacija postojećih objekata od ušća u Zapadnu Moravu pa uzvodno do gradske zone radi zaštite infrastrukturnih objekata, na ukupnoj dužini oko 6km. |  | 24.000.000 |
|  | Zapadna Morava | M.12. | Vrnjačka Banja Vrnjci | Hitni radovi na sanaciji oštećenja leve obale reke Zapadne Morave za zaštitu objekata i i priobalja u Vrnjcima na dužini oko 500m. |  | 48.000.000 |
|  | Zapadna Morava (Gračačka reka) | M.12. | Vrnjačka Banja Gračac | Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja Zapadne Morave – obezbeđenje propusne moći od uspora neregulisane Gračačke reke na dužini oko 6km i sanacija obala u zoni infrastrukturnih objekata |  | 75.000.000 |
|  | Moravica (Zapadna Morava) | deonica van OP (uzvodno od sektora M.13.) | Arilje | Hitni sanacioni radovi na povećanju propusne moći korita Moravice i Velikog Rzava kroz Arilje za veliku vodu sa zaštitom od erozije i nadvišenjem obala: na Moravici kroz Arilje na više lokaliteta, na neregulisanom delu vodotoka u ukupnoj dužini od oko 650m; na Velikom Rzavu kroz Arilje, na neregulisanoj deonici na dužini od oko 500 m. |  | 36.600.000 |
|  | Vlasina | M.10./ M.10.10. | Vlasotince, Stajkovce, Konopnica | Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita reke Vlasine u Vlasotincu i povećanju propusne moći rečnog korita Vlasine u selima Konopnica i Stajkovce, u dužini od ukupno 4.500 metara |  | 36.000.000 |
|  | Vlasina Rastavnica | M.10./ M.10.10. | Vlasotince, Boljare Manastirište | Hitni sanacioni radovi na reci Vlasini u zoni vodozahvata Boljare za vodosnabdevanje Vlasotinca, u dužini od ukupno 1.500 metara |  | 45.000.000 |
|  | Moravica | deonica van OP (uzvodno od sektora M.13.) | Ivanjica | Hitni radovi na zaštiti leve obale u užem gradskom jezgru Ivanjice: zaštita groblja od voda reke Moravice u dužini od 120 m. |  | 30.000.000 |
|  | Moravica | deonica van OP (uzvodno od sektora M.13.) | Ivanjica | Hitni radovi na sanaciji postojeće obaloutvrde na levoj obali reke Moravice kroz uže gradsko jezgro Ivanjice u dužini od 250 m` sa nadvišenjem obale za zaštitu od plavljenja ugroženog naselja na levoj obali |  | 57.600.000 |
|  | Bjelica | M.13.6. | Lučani Guča | Hitni radovi na sanaciji oštećenja u regulisanom koritu reke Bjelice u Guči na dužini oko 1,2 km, čišćenje ušća potoka Dupljaj i osiguranje desne obale u Turici uzvodno od regulacije (oko 100 m`). |  | 21.600.000 |
|  | Zapadna Morava | M.13.1. | Lučani Deo područja Ovčar Banje | Hitni sanacioni radovi za obezbeđenje propusne moći i stabilnosti obala korita reke Zapadne Morave u dužini od L=180m za zaštitu od poplava naselja Dučalovići i naselja u Ovčar Banji |  | 11.400.000 |
|  | Bjelica | M.13.6. | Lučani Lučani, Đerać | Hitni sanacioni radovi u koritu i na obalama reke Bjelice od ušća u Zapadnu Moravu do granica naselja Lučani (na desnoj obali) i Đerać (na levoj obali): obezbeđenje propusne moći i zaštita oštećenih obala korita Bjelice u zoni mostova i regionalne infrastrukture (cevovod vodovodnog sistema „Rzav“, gasovod) u dužini od 1,0 km, nadvišenje odbrambenih linija duž Bjelice u zoni ugroženih delova naselja Đerać (1,4 km), izlivni objekti i protiverozioni radovi u slivovima levoobalnih bujičnih pritoka Bjelice u zoni naselja Đerać |  | 76.140.000 |
|  | Zapadna Morava | M.12.6. | Kraljevo Adrani - Grdica | Hitni radovi na sanaciji desnoobalnog nasipa na Zapadnoj Moravi (nadvišenje) i uspornih nasipa na Musinoj i Grdičkoj reci na potezu Adrani – Grdica u Kraljevu, na ukupnoj dužini oko 2,5km |  | 47.400.000 |
|  | Ibar (Kovački potok) | M.12.7. i M.12.8. | Kraljevo Ribnica, Kovači i Žiča | Hitni radovi na sanaciji zaštitnih vodnih objekata i povećanje proticajne moći na uzvodnim deonicama Kovačkog potoka na dužini oko 3 km. |  | 22.800.000 |
|  | Ibar | M.12.7. | Kraljevo | Hitni radovi na sanaciji desnoobalnog nasipa i regulacionih objekta na Ibru na dužini oko 1 km u zoni Kraljeva i sanacija levoobalne obaloutvrde na visokoj obali od km 3+800 do 4+500 |  | 32.400.000 |
|  | Ibar (Kremenjak) | M.12.9. | Kraljevo Mataruška Banja | Hitni radovi za obezbeđenje propusne moći korita reke Ibar na dužini oko 500m u Mataruškoj Banji i regulisanog korita potoka Kremenjaka na dužini oko 1km, deponijske pregrade. |  | 29.160.000 |
|  | Moravica, Skrapež (reka Kamenica, Kravarička reka, reka Lužnica, Cvijovića potok) | M.13. | Požega Tometino polje, Mršelji, Albijanići Lopaš, Tvrdići, Zdravčići, Vranjani, Rasna, Gorobilje | Hitni radovi na sanaciji postojećih objekata sa povećanjem propusne moći rečnog korita za zaštitu infrastrukturnih objekata u naseljima na teritoriji opštine Požega: - na pritokama Moravice: reka Kamenica kroz sela Tometino Polje, Mršelje i Albijanići, na ušću Kravaričke reke u Moravicu u selu Lopaš, na ušću Cvijovića potoka u Moravicu u selu Rasna u dužini od oko 200m i u selu Gorobilje u dužini od oko 300m - na pritoci Skrapeža – reka Lužnica u selima Tvrdići, Zdravčići i Vranjani |  | 16.680.000 |
|  | Jasenica | M.4./ M.4.1./ M.4.1.1. | Rača | Hitni radovi na sanaciji korita reke Jasenice od km 25+190 do km 29+690 (Rača, Saranovo, Sepci). |  | 37.200.000 |
|  | Ukupno VP „Morava“: |  |  |  |  | 646.980.000 |
| Vodno područje „SAVA“ |  |  |  |  |  |  |
|  | Beli Timok i Trgoviški Timok | D.2.4. | Knjaževac | Hitni radovi na sanaciji korita, obezbeđenju propusne moći vodotoka i izradi zaštitnih nasipa na kritičnim deonicama Belog Timoka (od st.52+340 do 51+400 i od 51+380 do 51+000) i Trgoviškog Timoka (od 0+000 do 0+650) u Knjaževcu. |  | 28.000.000 |
|  | Mileševka | S.7.5.2. | Prijepolje | Hitni radovi na sanaciji i obezbeđenje propusne moći regulisanog korita Mileševka u Prijepolju, u dužini od 1,0 km |  | 10.400.000 |
|  | Seljašnica | S.7.5.3. | Prijepolje | Hitni radovi na sanaciji korita regulisane deonice i obezbeđenje propusne moći korita Seljašnica u Prijepolju, u dužini od 0,5 km |  | 4.800.000 |
|  | Lim | S.7.4. | Priboj | Hitni radovi na sanaciji korita reke Lim sa zaštitom i nadvišenjem odbrambenih linija u zoni Banjskog Čamca u Priboju |  | 16.800.000 |
|  | Čađavica, Kržava i Bogoštica | S.6.3. | Krupanj | Hitni radovi na smanjenju efekata zasipanja i obezbeđenju propusne moći na kritičnim lokalitetima u Krupnju na reci Čađavici, Bogoštici i Kržavi - radovi na deponijsko-konsolidacionim pregradama na potoku Zmajevac, potoku Vaga i Kolovačkoj reci i radovi u minor koritu Čađavice, Kržave i Bogoštice |  | 29.520.000 |
|  | Jadar i Likodra | deonica van OP (nizvodno od sektora S.6.3.) | Krupanj | Hitni sanacioni radovi na levoj obali reke Jadar u naselju Zavlaka na dužini oko 250m sa sanacijom oštećenja leve obale reke Likodre u naseljenom mestu Likodra u dužini od 300m |  | 31.200.000 |
|  | Ukupno VP „Sava“: |  |  |  |  | 120.720.000 |
|  | HITNI SANACIONI RADOVI : |  |  |  |  | 767.700.000 |
|  | TERENSKI RAD, TEHNIČKE PRIPREME (ANALIZE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI, UPRAVLJANJE HITNIM SANACIONIM RADOVIMA I STRUČNI NADZOR : |  |  |  |  | 69.093.000 |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | 836.793.000 |