Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine.

Član 2.

Državni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7852/2017

U Beogradu, 17. avgusta 2017. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ana Brnabić |
| --- | --- |

input.doc/24

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA

NA OBJEKTIMA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIM

U POPLAVAMA U MARTU 2016. GODINE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

- Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u martu 2016. godine obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) i Odlukom o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 26/16).

- 2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

U periodu nakon katastrofalnih poplavnih talasa u 2014. godini, kada je poplavama bilo ugroženo gotovo 25 % teritorije Republike Srbije, Državnim programom obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 i 80/16), obuhvaćene su deonice i lokaliteti vodotokova na kojima su hitne sanacije bile neophodne za obezbeđenje funkcionalne i statičke stabilnosti zaštitnih objekata u cilju zaštite ugroženih područja.

Efekti ovih hitnih sanacionih radova bili su pozitivni što je potvrđeno  prilikom novih, odnosno kasnijih poplavnih događaja u 2016. godini – na saniranim deonicama nisu evidentirani problemi u odbrani od poplava, nisu zabeležena izlivanja i plavljenja priobalnih područja. Međutim, razmere poplavnih talasa, od kojih su neki dostigli i istorijske maksimume, uslovile su proglašenje vanredne situacije na celoj teritoriji Republike Srbije.

Već u periodu velikih voda u martu 2016. godine, opažen je značajan broj novih kritičnih mesta i deonica, na kojima je odbrana od poplava sprovedena uz značajne rizike od izlivanja i plavljenja, posebno na slivu Zapadne Morave, ali i na drugim područjima Republike Srbije. Uspešno su sprovedene mere odbrane od poplava, a u periodu velikih voda izvršene su hitne intervencije u cilju postizanja elementarne funkcionalne sposobnosti zaštitnih objekata i spremnosti za nove poplavne talase (sredstva za ove radove obezbeđena su u okviru redovnog Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”).

Nakon poplavnih događaja izvršena je analiza stanja objekata čiji su rezultati analize oštećenja evidentirani na zaštitnim vodnim objektima, uglavnom na bujičnim vodotokovima (Timok, Mlava, Pek, Ub, Tamnava, Toplica, Ribnica, Ralja, Lepenica, Jasenica, Kubršnica, Bjelica, Kutinska reka, Nišava, Jablanica, Grošnička reka, Rasina i drugim), ali i na zaštitnim objektima na velikim rekama: na Drini, Savi, Dunavu kod Beograda, Velikoj i Južnoj Moravi.

Utvrđeni su prioriteti hitnih sanacionih radova (na 52 lokaliteta i deonica), koji se moraju izvesti i na vodnim objektima za zaštitu od spoljnih voda, vodnim objektima od unutrašnjih voda, kao i na branama na kojima su evidentirani visoki funkcionalni rizici, a koji radovi do sada nisu izvedeni zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Značajan broj hitnih sanacionih radova, predstavlja i preventivu – obezbeđenjem propusne moći korita smanjuje se rizik od zagušenja, izlivanja i plavljenja štićenih područja.

3. Mere koje treba preduzeti

Ovi radovi imaju karakter hitnih i moraju se sprovesti nakon svakog poplavnog talasa, zbog činjenice da oštećenja zaštitnih vodnih objekata predstavljaju redovne i očekivane pojave posle prolaska velikih voda, a njihovo saniranje, pored redovnog održavanja, najvažnija je preventivna mera na očuvanju funkcionalne sigurnosti zaštitnog sistema.

Ocenjuje se da bi pri pojavi novih velikih voda bila moguća nova i veća oštećenja na vodnim objektima, kao i da se zbog smanjene propusne moći mogu desiti izlivanja i na drugim deonicama sa novim štetama.

Ove radove trebalo bi započeti najkasnije u septembru 2017. godine, sa kratkim rokovima izvršenja na bujičnim vodotokovima, pre nailaska novog poplavnog talasa i to ne samo na oštećenim lokalitetima, već i na deonicama na kojima su uočene pojave i procesi urušavanja koje mogu prerasti u kritične deonice i lokalitete.

Usvojena su tehnička rešenja hitnih sanacionih radova na vodnim objektima za zaštitu od poplava i štetnog dejstva voda (nasipima, obaloutvrdama, regulisanim koritima, protiverozionim objektima, kanalima za odvodnjavanje, branama), koji ne mogu biti samo lokalnog karaktera, već moraju biti usaglašeni sa postojećom ugroženom infrastrukturom i moraju obezbediti potreban stepen zaštite i spremnost za nove poplavne događaje.

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Hitnim sanacionim radovima obezbeđuje se: povećana propusna moć korita na širem potezu rečnih deonica uz linijska nadvišenja obala za podizanje stepena zaštite  (posebno u zoni mostova i u zoni naselja), sanacija oštećenja zaštitnih vodnih objekata, (brana, nasipa, obaloutvrda, obala i dna regulisanih rečnih korita), protiveroziona zaštita na objektima za sprečavanje zasipanja rečnih korita na bujičnim pritokama neposredno uzvodno od ugroženih naselja i u zoni vitalne infrastrukture.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” (u daljem tekstu: JVP „Srbijavode”) pokreću i sprovode postupak javne nabavke i zaključuju ugovor sa izvođačem radova. JVP „Srbijavode” dužno je da redovno o svim fazama realizacije ovog državnog programa izveštavaju Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji ovog državnog programa, zaključenim između Kancelarije i JVP „Srbijavode”.

JVP „Srbijavode” dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i drugo) i izveštajem stručnog nadzora. Pregled hitnih sanacionih radova, koji će se izvršiti na oštećenim vodnim objektima, dat je u Prilogu 1. – Hitni radovi na sanaciji kritičnih lokaliteta i deonica regulacionih i zaštitnih vodnih objekata i vodnih objekata za odvodnjavanje oštećenim u poplavama 2016. godine, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

5. Redosled sprovođenja mera i rokovi za sprovođenje mera

U toku odbrane od poplava na poplavljenim područjima, stručne službe JVP „Srbijavode” su izvršile hitne intervencije na kritičnim lokalitetima u cilju zaštite zaštitne vodne infrastrukture, kako bi se sprečile veće štete.

Otklanjanje posledica velikih voda, elementarno obezbeđenje stabilnosti oštećenih objekata i obezbeđenje propusne moći izvedeno je samo lokalno, na  najkritičnijim lokalitetima.

Nakon sniženja vodostaja, izvršeno je snimanje oštećenja i započeta je tehnička priprema za hitne sanacione radove – na određenim lokalitetima, započete su hitne hidrotehničke analize sa geodetskom i geotehničkom pripremom podloga. Napred navedene aktivnosti deo su hitnih mera i izvršiće se dok su tragovi štetnog dejstva voda vidljivi, za potrebe usvajanja optimalnih tehničkih rešenja hitnih sanacionih radova i u skladu su sa Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i Uredbom o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 23/12).

JVP „Srbijavode” vrši investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima (priprema i sprovođenje procedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora).

- Očekivani efekti hitnih sanacionih radova su: potrebna funkcionalna stabilnost saniranih zaštitnih vodnih objekata (regulisanih korita, obaloutvrda, nasipa, kanala, brana), obezbeđenje propusne moći korita za velike vode, podizanje stepena zaštite ugroženog priobalja i infrastrukture, lokalna protiveroziona zaštita, kao i podizanje otpornosti područja na nove poplavne događaje.

Rokovi za završetak radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu i očekuje se da budu izvedeni najkasnije u roku od devet meseci od dana zaključenja ugovora za izvođenje radova.

- 6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz Odeljaka 3. i 4. ovog programa, a JVP „Srbijavode” nosilac je sprovođenja tih mera.

JVP „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vrši investitorska prava sa tehničkom pripremom za izvođenje hitnih sanacionih radova za obnovu oštećenih zaštitnih vodnih objekata.

Jedinice lokalne samouprave doneće odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 1.000.000.000 dinara obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve u okviru Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i rasporediće se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih katastrofa u iznosu od 1.000.000.000  dinara.

input.doc/25

PRILOG 1

Hitni radovi na sanaciji kritičnih lokaliteta i deonica regulacionih

i zaštitnih vodnih objekata i vodnih objekata za odvodnjavanje

oštećenim u poplavama 2016. godine

| Redni broj | Vodotok | Sektor/ Deonica/ Sistem /Broj objekta iz Op. Plana | Grad/ opština | OPIS HITNIH RADOVA NA SANACIJI/LOKACIJA OŠTEĆENJA | VREDNOST Dinara sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A |  |  |  | SPOLJNE VODE |  |
| A/1 |  |  |  | VODNO PODRUČJE „DUNAV” |  |
| 1 | Dunav, Jasenička reka Timok, Sikolska reka | D.1./ D.1.1.-D.1.2. | Negotin | Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita Jaseničke reke: 1. Deonica u zoni čuvarnice „Srbovo” leva obala minor korita od km. 4+560 do km. 4+892 i desne obale minor korita od km. 4+602 do km. 4+692; 2. U zoni čuvarnice CS „Kosno Grlo” od km. 0+410 do km. 0+552; 3. Nadvišenje levog nasipa u zoni CS „Balta Mare” kod Srbova od km. 3+090 do km. 3+770; 4. Sanacija oštećenja (rupe kroz telo nasipa) nastalih usled dejstva jazavaca i lisica na deonicama levoobalnog i desnoobalnog nasipa Jaseničke reke i levoobalnog nasipa uz reku Timok. | 13.000.000 |
| 2 | Beli Timok | D.2. /D.2.1. | Zaječar | Hitni radovi na sanaciji levog nasipa Belog Timoka od km 2+600 do km 3+300 i desnog od km 5+400 do km 5+500 i obezbeđenje propusne moći na Belom Timoku od km 0+700 do km. 1+000, od km. 2+500 do km 2+700 i od km 4+200 do km. 4+400. | 8.000.000 |
| 3 | Arnauta | D.2.7. | Boljevac | Hitni radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita reke Arnauta u Boljevcu od km.1+050.5 do km.1+222.50 | 4.000.000 |
| 4 | Mlava | D.22/D.22.1 D.Đ.2. D.Đ.2.7. | Požarevac /Stari Kostolac Bradarac, Maruljevac, Bratinac | Sanacija d.o.nasipa reke Mlave od ušća Stare Mlave do Bratinačkog mosta od km 2+450 do km 5+665 Sanacija d.o.nasipa reke Mlave od km 0+000 do km 2+430, izrada platoa i sanacija cevastog propusta na km 2+515 | 58.000.000 |
| 5 | Pek | D.22/D.22.6 | Kučevo | Hitni radovi na sanaciji oštećenja regulisanog korita Peka i Kučajnske reke u Kučevu: deonica Peka u zoni gradskog izvorišta od ušća Kučajske reke do ušća Posuške reke, km 1,1 i deonica Kučajske reke (od km 0+924 do km 2+000) | 15.000.000 |
| 6 | Mlava | D.22.4.1, D.22.4.2 i D.22.4.5 | Petrovac na Mlavi/Petrovac na Mlavi | Sanacija regulisanog korita i kaskade reke Mlave u Petrovcu od km 12+350 do km 12+390, Sanacija d.o. i bet.parapetnog zida reke Mlave u Petrovcu od km 12+665 do km 13+065, Sanacija regulisanog korita reke Mlave nizvodno od mosta za Dobrnju od km 12+345 do km 12+783, Sanacija regulisanog korita Busura od ušća u Mlavu sa sanacijom ulivne građevine i kaskade od km 0+000 do km 0+370, Sanacija leve i desne obale regulisanog korita i čišćenje korita od nanosa sa sanacijom objekata u telu nasipa uzvodno od mosta za Veliko Laole | 19.500.000 |
| 7 | Dunav | D.6. (teh. deonica D.6.3.) | Beograd/Palilula | Hitni radovi na sanaciji kosine nasipa reke Dunav km 50+650 - km 51+900. | 9.000.000 |
| 8 | Tamiš | D.6. (teh. deonica D.6.3.) | Beograd/Palilula | Hitni radovi na sanaciji kosine desnoobalnog nasipa Tamiša, od km 52+800 do km 54+700. | 10.000.000 |
| 9 | Tamiš | D.6. (teh. deonica D.6.4.) | Beograd/Palilula | Hitni radovi na sanaciji oštećenja kosina krune desnoobalnog nasipa pored Tamiša, od km 70+275 do km 72+000. | 11.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA A/1: VODNO PODRUČJE „DUNAV”: | 147.500.000 |
| A/2 |  |  |  | VODNO PODRUČJE „SAVA” |  |
| 10 | Sava | S.4./ S.4.3.2. | Šabac | Hitni radovi na sanaciji kritičnih deonica zaštitnog vodnog objekta: Cerski obodni kanal sa pritokama. | 27.000.000 |
| 11 | Sava | S.4./ S.4.4. | Bogatić | Sanacija regulacione (usmeravajuće) građevine - naper na d. o. Drine, sektor Crna Bara, km 2+300 | 25.000.000 |
| 12 | Drina | S.4/ S.4.5. | Prnjavor | Popravka oštećenja regulacione građevine na desnoj obali reke Drine i zaštita obale, sektor S.4. u zoni lokaliteta „Ardamovača” MZ „Prnjavor” od st.km. km 24+700 do km 25+700 | 55.000.000 |
| 13 | Tamnava | S.5./ S.5.4. | Koceljeva | Hitni radovi na sanaciji regulisanog korita i desnog nasipa Tamnave (0,6 km) od ušća Rasnice nizvodno do drumskog mosta na putu (I B red) Šabac –Valjevo, u zoni Koceljeve. | 15.000.000 |
| 14 | Ub | S.5./ S.5.3.10 | Ub | Hitni radovi na sanaciji kritičnog lokaliteta reke Ub za zaštitu dela naselja Ub od unutrašnjih voda i velikih voda reke Ub (lokalitet uzvodno od mosta u Gunjevcu 12+533 - dovodni kanal 1,0 km, ulivna građevina sa ustavom i žabljim poklopcem) | 21.000.000 |
| 15 | Toplica | S.5./ S.5.7. | Mionica | Obezbeđenje proticajnog profila reke Toplice nizvodno od banje Vrujci u dužini od 3500 m | 10.000.000 |
| 16 | Ribnica | Van Op. plana | Mionica, naselje Paštrić | Hitni radovi na sanaciji desne obale reke Ribnice u selu Paštrić, km. 3+350, u dužini od 50 m | 5.000.000 |
| 17 | Barajevska reka | S.3. | Lazarevac | Hitni sanaciopni radovi na uređenju forlanda i kosina korita (Barajevska reka-uređenje korita) | 18.000.000 |
| 18 | Topčiderska reka | S.3.1.6. | Rakovica | Sanacija obale- potporni zid | 10.000.000 |
| 19 | Sava | S 1 S 1.1 | Novi Beograd | Sanacija uklanjanje nanosa iz kanala Galovica i Petraca u reku Savu | 6.000.000 |
| 20 | Sava | S 1 S 1.1.S.1.2. | Novi Beograd i Surčin | Sanacija levog i desnog nasipa uz kanal Galovica Desni nasip od km 0+000 - 7+500. Levi nasip od km 0+000 - 3+800. | 12.000.000 |
| 21 | Sava | S 1 S 1.2 | Surčin | Sanacija, uređenje prinasipskog pojasa levoobalnog savskog nasipa od km 21+150 do km 24+758. | 8.000.000 |
| 22 | Sava | S 1 S 1.2 | Surčin | Sanacija lateralnog kanala od km 36+266 do km 41+741 i dela balasta od km 36+266 do km 38+000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA A/2: VODNO PODRUČJE „SAVA”: | 222.000.000 |
| A/3 |  |  |  | VODNO PODRUČJE „MORAVA” |  |
| 23 | Ralja | M.1./ M.1.4. | Smederevo/ Ralja | Hitni sanacioni radovi na obezbeđenju propusne moći reke Ralje u zoni sela Ralja i kompleksa Železare, od km.0+920 do km.4+383 Deonica: od km.1+776 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382 (ukupna vrednost 35.000.000,00) FAZA 1: od km.2+060 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382 (vrednost: 14.166.666,67) | 15.000.000 |
| 24 | Velika Morava | M.2./ M.2.2. | Požarevac/ Poljana | Hitni radovi na sanaciji desne obale reke Velike Morave na lokalitetu ,,Poljana” na km 30+487 do km 30+987 - zaštita nasipa Velike Morave (nastavak radova iz 2015 god) | 25.000.000 |
| 25 | Velika Morava | M.2./ M.2.2. | Žabari/ Prugovo | Sanacija Velike Morave na lokaciji „Prugovo” od km.29+800 do km.30+400 | 27.000.000 |
| 26 | Rača | M.3./ M.3.1. i M.3.2./ M.3.1.4. i M.3.2.1. | Rača | Hitni radovi na uklanjanju drvne mase iz minor korita reke Rača na stacionaži od km 10+215 do km 12+215 | 10.000.000 |
| 27 | Lepenica | M.3./ M.3.3./ M.3.3.1. | Kragujevac | Sanacija regulisanog korita reke Lepenice kroz Kragujevac na desnoj obali minor korita na stacionaži: km 35+418.18-klizna kaskada, km 36+600 neposredno iznad uliva reke Ždraljice i na km 38+412 ispod uliva Grošničke reke | 22.500.000 |
| 28 | Jasenica | M.4. / M.4.1./ M.4.1.1. i M.4.1.6. | Topola | Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Jasenice na teritoriji opštine Topola od km29+690 do km 32+930 | 15.000.000 |
| 29 | Kubršnica | M.4./ M.4.2./ M.4.2.3. | Smederevska Palanka | Hitni radovi na sanaciji oštećenja levog nasipa Kubršnice od km 9+050 do km 13+280 (od ušća reke Mali Lug do ušća Reke Veliki Lug) | 20.000.000 |
| 30 | Velika Morava | M.7./ M.7.2./ | Varvarin- Obrež | Sanacija oštećenja leve obale Velike Morave kod sela Obrež od km 169+300 do km 170+150 | 20.000.000 |
| 31 | Ravanica | M.7/M.7.1 | Ćuptija | Sanacija desne obale Ravanice u gradskom području Ćuprije od km. 1+609 do km 1+888 | 25.000.000 |
| 32 | Velika Morava | M.7./ M.7.2./ M.7.2.1 M.7./ M.7.2./ M.7.2.5 | Paraćin/ Donje Vidovo/ Paraćin/ Sikirica | Sanacija oštećenja nasipa Velike Morave i objekata u nasipu: 1) Sanacija nasipa na mestu procurivanja skinutog i zatrpanog žabljeg poklopca i izlivne građevine, kao i limana na nebranjenom delu 2) Zamena žabljeg poklopca sa izlivnom građevinom na reci Velikoj Moravi, desni nasip | 7.000.000 |
| 33 | Belica | M.6.2.2 / M.6.2.4 | Jagodina | Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Belice kroz gradsko područje Jagodine | 15.000.000 |
| 34 | Južna Morava | M.8./ M.8.3./ M.8.3.1. | Aleksinac/ Tešica | Hitni radovi na sanaciji leve obale reke Južne Morave kod sela Tešica: 1. kritična deonica nizvodno od drumskog mosta u Tešici (nastavak hitnih sanacionih radova 2 faza) 2. kritična deonica od km 61+000 do km 63+000 (nastavak hitnih sanacionih radova 3 faza - izrada prokopa na desnoj inundaciji reke Južne Morave) | 15.000.000 |
| 35 | Kutinska reka | M.9./ M.9.1. | Niška Banja, naselje Prva Kutina | Hitni radovi na sanaciji neregulisanog korita Kutinske reke u dužini od 500 m u naselju Prva Kutina | 15.000.000 |
| 36 | Nišava | M.9./ M.9.5./ M.9.5.1. i M.9.5.2. | Pirot | Hitni radovi na sanaciji kritičnih deonica Nišave od km (107+800 – 111+581): Sanacija oštećenja regulisanog korita reke Nišave u Pirotu, sanacija obaloutvrde i pragova od kamena u cementnom malteru, zaštita pragova kamenim nabačajem. | 35.000.000 |
| 37 | Južna Morava | M.10./M.10.8.1. | Leskovac | Sanacija oštećenja levoobalnog nasipa (150 metara) reke Južne Morave na 1500 metara uzvodno od sistema napera u Razgojnskom Čifluku | 30.000.000 |
| 38 | Jablanica | M.10. | Lebane | Hitni radovi na čišćenju regulisanog i neregulisanog korita reke Jablanice kroz Lebane, u dužini od 3 km, počevši od mosta na putu za selo Rekarce pa nizvodno, sa sanacijom oštećene leve i desne obalautvrde | 20.000.000 |
| 39 | Južna Morava | M.11./ M.11.2./ M.11.2.1. i M.11.2.4. | Vranje | Sanacija oštećenja nasipa Južne Morave: 1) Sanacioni radovi na nadvišenju desnoobalnog nasipa uz reku Južnu Moravu uzvodno od Zlatokopačkog mosta pa prema ulivu Trebešinske reke na stacionaži od km.0+712,97 do km..2+035,87 2) Sanacija levoobalnog nasipa uz reku Južna Morava od železničke stanice Vranje prema ušću Vranjske reke od stacionaže km.0+000 do km..1+179,76 i sanacija ispusta | 25.000.000 |
| 40 | Južna Morava | M.11./ M.11.2./ M.11.2.4. | Vranje/Zlatokop | Hitni radovi na sanaciji kanala kod ustave broj 1 i 2, sa postavljanjem novih ustava broj 1 i 2, (kod Ratajskog mosta) sa čišćenjem korita Južne Morave. | 30.000.000 |
| 41 | Raška sa Jošanicom | M.10./ M.12.10. | Novi Pazar | Minor i major regulisanog korita reka Raške i Jošanice | 28.000.000 |
| 42 | Zapadna Morava | van sistema | Čačak | Elaborat hitnih interventnih radova na osiguranju desne obale Zapadne Morave za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u naselju Vapa kod Čačka | 23.000.000 |
| 43 | Grošnička reka | M.3./M.3.5 Brana Nova Grošnica | Kragujevac | Sanacija procurivanja vodozahvatnih kula i tela brane | 18.000.000 |
| 44 | Rastovnička reka | M.10./ M10.3. Brana Rastovnica | Prokuplje | Remont i zamena hidromašinske opreme u izlaznoj zatvaračnici | 4.000.000 |
| 45 | Rasina | M12.2. brana „Ćelije” | Kruševac | Nabavka klipno-prstenastog ventila ∅ 700mm,NP 16 Nabavka i ugradnja uređaja za prenos podataka sa merača nivoa vode u otvorenim pijezometrima. Sanacija procurivanja i antikoroziona zaštita cevovoda ∅ 700mm u izlaznoj zatvaračnici Rehabilitacija ili zamena mernih instrumenata sistema za osmatranje Sanacija nasipa u Čikarićima | 6.500.000 |
| 46 | Gruža | M12.5. brana „Gruža” | Kragujevac | Antikoroziona zaštita opreme u nizvodnoj zatvaračnici -- AK zaštita svih cevi i zatvarača -- AK zaštita blende Ø 1200 Remont ventila i zatvarača na vodozahvatu - Remont vazdušnog ventila - Remont zatvarača na vodozahvatu 2xØ 1000 i 1xØ 600 | 5.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA A/3: VODNO PODRUČJE „MORAVA”: | 456.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA A: „SPOLJNE VODE”: | 825.500.000 |
| B |  |  |  | UNUTRAŠNJE VODE |  |
| B/1 |  |  |  | SAVA-DUNAV |  |
| 47 | Srednjemačvanski | PK 11 | Bogatić | Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala u Klenju | 15.000.000 |
| 48 | Bitvanski sliv podsliv Radenković | PK 18 | Bogatić | Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala | 28.000.000 |
| 49 | Vizelj | HMS BG D 1.1 | Beograd/Palilula | Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala Vizelj | 13.000.000 |
| 50 | Kolubara | BG S 2.3. HMS „Mislođin” | Obrenovac | Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala Mislođin u Obrenovcu. Seča šiblja, uklanjanje drveća i panjeva u dužini od 2.204,33 metra dužna, sa utovarom i transportom na deponiju i čišćenje mostova i propusta na kanalu. Sa uređenjem retenzije CS „Mislođin” | 5.200.000,00 |
| 51 | Kolubara | BG S 2.8. HMS „Belo Polje” | Obrenovac | Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala Stara Tamnava u Obrenovcu. Izmuljenje kanala u gradskoj zoni Obrenovca dužini od 3.200,00 metara dužnih (od km 0+100 do km 3+300), sa utovarom i transportom na deponiju i čišćenje mostova i propusta na kanalu. | 7.700.000,00 |
| 52 | Sava | BG S 2.6. HMS „Velika Bara – Kupinace” | Obrenovac | Hitni radovi na poboljšanju propusne moći kanala K2 u Obrenovcu. Seča šiblja, ukanjanje drveća i panjeva u dužini od 4.140,00 metra dužna, sa utovarom i transportom na deponiju i čišćenje mostova i propusta na kanalu. | 7.100.000,00 |
| 53 | Sava | BG S.1.2. | Surčin | Obezbeđenje funkcionalnosti CS „Stari Fenek” | 7.000.000 |
| 54 | Sava | BG S.1.2. | Surčin | Obezbeđenje propusne moći kanala Petrac IV od 0+585 do 1+700. | 6.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA B/1: „SAVA DUNAV”: | 89.000.000 |
| B/2 |  |  |  | „MORAVA” |  |
| 55 | Jezava | VM 2 | Smederevo | Obezbeđenje nesmetanog rada CS ,,Badrika” u sistemu za odvodnjavanje ,,Badrika” u slivu reke Jezave | 3.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA B/2: „MORAVA”: | 3.000.000 |
|  |  |  |  | SVEGA B: UNUTRAŠNJE VODE: | 92.000.000 |
|  | UKUPNO A+B: HITNI SANACIONI RADOVI: |  |  |  | 917.500.000 |
|  | TERENSKI RAD, TEHNIČKE PRIPREME (ANALIZE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), SPROVOĐENJE JAVNIH NABAVKI, UPRAVLJANJE HITNIM SANACIONIM RADOVIMA I STRUČNI NADZOR : |  |  |  | 82.500.000 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 1.000.000.000 |