Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za period od 2018–2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za period do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 345-1162/2018

U Beogradu, 14. februara 2018. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ana Brnabić |
| --- | --- |

AKCIONI PLAN ZA PERIOD OD 2018–2019. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DO 2020. GODINE

| Opšti cilj | Razvoj informacionog društva kroz omogućavanje kvalitetnog pristupa Internetu i razvijanjem e-poslovanja (eUprave, e-zdravstva, e-pravosuđa) i e trgovine. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj efekta | Broj domaćinstava koji poseduju internet priključak | Broj domaćinstava koji imaju širokopojasnu internet konekciju | Broj lica koja koriste elektronske servise javne uprave | Broj lica koje je kupovalo ili poručivalo robu/usluge putem interneta |
| Početna vrednost | 68,0% – 2016. godina | 61,9% – 2016. godina | 1.270.000 lica – 2016. godina | 1.630.000 lica – 2016. godina |
| Izvor verifikacije | Republički zavod za statistiku |  |  |  |

| 1. E-uprava, e-zdravstvo i e-pravosuđe |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Usvojena zakonska i podzakonska regulativa u oblasti eUprave. Unapređene funkcionalnosti, servisa i servisne magistrale Portala eUprava Unapređen Informacioni zdravstveni sistem Uspostavljen sistem za elektronsku razmena podataka u pravosuđu i između pravosuđa i drugih državnih organa |
| Početna vrednost | / |
| Izvor verifikacije | Izveštaji o radu MDULS, KEU, MZ, MP |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva (iznos sa PDV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvor) | 2018 | 2019 |
| 1.1. Elektronski identitet u uslugama javnog sektora |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Izrada Nacrta zakona o elektronskoj upravi Republike Srbije | 2. kvartal 2018. | Usvojen zakon | MDULS | KEU | Nisu potrebna sredstva | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Popularizacija i promocija upotrebe IKT-a kroz srpsko-korejski IT centar | 1. kvartal 2018 | IT centar otvoren | MDULS |  | Redovna sredstva iz budžeta RS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Podzakonska akta za primenu zakona o elektronskoj upravi | 3. kvartal 2018 | Podzakonska akta za primenu zakona doneta | MDULS | KEU | Redovna sredstva iz budžeta RS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Uspostavljanje call centra za pružanje tehničke podrške građanima vezano za korišćenje sertifikata za elektronski potpis na ličnim kartama | 2018/2019 | Broj poziva građana | MUP |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 1.2. Primena IK u organima uprave i imaocima javnih ovlašćenja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Razvoj softverske infrastrukture elektronske uprave - funkcionalnosti, servisa i servisne magistrale Portala eUprava | 2018/2019 | Broj organa koji koristi veb servise na servisnoj magistrali organa Broj službenih evidencija koji su dostupni preko servisne magistrale organa | KEU | svi organi državne uprave | Budžet | 70.000.000,00 |  |
| 1.2.2. Implementacija elektronskih registara organa i metaregistara | 2018/2019 | Broj organa čije evidencije se nalaze u metaregistru Broj organa koji ažuriraju podatke u svojim evidencijama preko metaregistra | KEU | svi organi državne uprave | Budžet/donatorska sredstva | 45.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.2.3. Uspostavljanje CERTA državnih organa – uspostavljanje rada i razvoj softvera za prijavu i reagovanje na incidente | 2018/2019 | Broj prijavljenih incidenata Broj reagovanja na incidente Broj preventivnih reagovanja na napade na IKT infrastrukturu | KEU | svi korisnici mreže državnih organa | Budžet | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.2.4. Širenje servisa INTERPOL-a u MUP-u | 2018/2019 | Broj novih korisnika | MUP |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 1.3. Primena IK u organima uprave i imaocima javnih ovlašćenja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Sporovođenje aktivnosti na unapređenju Informacionog zdravstvenog sistema | 4. kvartal 2018. | Broj zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite povezanih u sistem E-recept | MZ |  | Budžet | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4. Primena IKT u pravosuđu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Izrada centralizovanih registara, evidencija i šifarnika | 2017/2018 | Izrađena aplikacija za vođenje svih relevantnih registara u pravosuđu kao i veb servisi za povezivanje pravosudnih registara na pravosudnu i državnu magistralu za razmenu podataka | MP |  | Budžet | 12.000.000,00 |  |
| 1.4.2. Uspostavljanje sistema za elektronsku razmena podataka u pravosuđu i između pravosuđa i drugih državnih organa | 2017/2018 | Uspostavljeni veb servisi za razmenu sledećih podataka: podatak o prebivalištu iz MUP-a, podatak o obaveznom socijalnom osiguranju iz Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje, podatak o matičnim knjigama iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, podatak o prekršajnoj osuđivanosti lica iz prekršajnih sudova, podatak o licima lišenim slobode i podatak o privrednim subjektima iz Agencije za privredne registre kao i uspostavljeni veb servisi za razmenu podataka između Republičkog zavoda za statistiku i sudova. | MP |  | Budžet | 35.000.000,00 |  |
| 1.4.3.Održivi razvoj sistema Luris | 2017/2018 | Roll out sistema Luris u čitavo Ministarstvo pravde - upravljanje dokumentacijom i evidencijom o obrazovanim komisijama Ministarstva pravde; upravljanje predmetima kojima se odlučuje o dodeli sredstava dobijenih prikupljanjem po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja; upravljanje dokumentacijom i procesom davanja saglasnosti za nabavku IKT opreme; praćenje IKT projekata. | MP |  | Budžet | 30.000.000,00 |  |
| 1.4.4. Elektronsko izveštavanje i praćenje rada javnih izvršitelja | 2017/2018 | Izrađen softver za elektronsko izveštavanje i praćenje rada javnih izvršitelja | MP | Komora izvršitelja | Budžet | 4.000.000,00 |  |
| Roll out softvera za javna tužilaštva – SAPO | 2018/2019 | Izrađen softver za sva javna tužilaštva | MP | Republičko javno tužilaštvo | IPA | 2.300.000 EUR |  |
| Roll out softvera za zatvore - SAPA | 2018/2019 | Izrađen softver za sve zatvorske ustanove | MP | Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | IPA | 1.600.000 EUR |  |

| 2. IKT u obrazovanju, nauci i kulturi |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Unapređena IKT infrastruktura osnovnih i srednjih škola Podignute kompetencije u oblasti IKT nastavnika, profesora i zaposlenih u javnoj upravi Podignuta svest dece, roditelja, nastavnika u oblasti bezbednosti dece na internetu Unapređeni digitalni servisi u oblasti kulture Uspostavljeni i unapređeni servisi e-Prosvete |
| Početna vrednost | / |
| Izvor verifikacije | Izveštaj o radu MTTT, MPNTR, MKI |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva (iznos sa PDV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvori) | 2018 | 2019 |
| 2.1. Akademska računarska mreža |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Nastavak povezivanja svih matičnih objekata osnovnih i srednjih škola i ustanova kulture u Republici Srbiji na AMRES | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj matičnih objekata škola povezanih na AMRES mrežu Broj ustanova kulture povezanih na AMRES mrežu Broj matičnih objekata škola povezanih na AMRES vezom nove generacije | AMRES | MTTT, MPNTR, MKI | Budžet | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 2.1.2. Povezivanje ustanova kulture i svih javnih biblioteka u Republici Srbiji na AMRES mrežu | 2019 | Broj ustanova kulture i javnih biblioteka povezanih na AMRES mrežu | AMRES | MTTT, MKI | Budžet, sredstva nisu obezbeđena | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 2.1.3. Povećanje kapaciteta glavnog data centra AMRES kojom će se povećati broj i pouzdanost usluga AMRES obrazovno-naučnoj zajednici u Republici Srbiji | 2018 | Broj rek ormana i server data centara AMRES | AMRES | MTTT | Budžet | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2.1.4. Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama „Povezane škole” | 2018/2019 | Izrađena i odobrena analiza kojom se definišu potrebe osnovnih i srednjih škola kada je u pitanju IKT; Unapređena IKT infrastruktura u 20% osnovnih i srednjih škola – kraj 2018. Unapređena informaciono komunikaciona infrastruktura u 70% osnovnih i srednjih škola – kraj 2019. | MTTT, MPNTR, AMRES |  | Kredit | 70.000.000,00 EUR |  |
| 2.2. IKT u obrazovanju |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Programi podrške udruženjima | 2018 / 2019 | Broj odobrenih programa podrške | MTTT |  | Budžet | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.2.2. Obuke sa ciljem podizanja kompetencija nastavnika i profesora u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija | 2018 / 2019 | Broj obučenih nastavnika i profesora | MTTT | MPNTR | Budžet | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.2.3. Obuke sa ciljem podizanja kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija | 2018 / 2019 | Broj obučenih zaposlenih | MTTT |  | Budžet | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2.2.4. Obuke sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi | 2018 / 2019 | Broj obučenih zaposlenih | MTTT |  | Budžet | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2.2.5. Popularizacija i promocija upotrebe IKT-a u nastavi kroz nagradni konkurs „Digitalni čas” | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj objavljenih radova u elektronskom zborniku | MTTT | MPNTR | Budžet | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.2.6. IT Karavan – edukativna kampanja za promociju korisne, kreativne i bezbedne upotrebe informacionih tehnologija | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj dece koja su prisustvovala edukativnim tribinama | MTTT | MPNTR, MUP | Budžet | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  |  |  |  |  | Donacije (iznos u eur) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.2.7. Informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika na temu bezbednosti dece na internetu kroz organizovanje obuka u školama | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj informisane dece, roditelja i nastavnika | MTTT | MPNTR | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 2.2.8. Informisanja i edukacije dece, roditelja i nastavnika na temu bezbednosti dece na internetu kroz rad Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu - BIT 19833 | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj informisane dece, roditelja i nastavnika | MTTT | MPNTR | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 2.2.9. Promotivna kampanja Pametno i bezbedno (Dan devojka/devojčica u IKT, Dan bezbednog interneta, Evropski sat programiranja, Dan informacionog društva...) | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj održanih događaja | MTTT |  | Budžet | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.2.10. Elektronski vodič, Izrada generičkog servisa – digitalnog vodiča za ustanove kulture (muzeje, galerija, biblioteke), arheološke lokalitete i spomenike kulture (15 ustanova; sredstva predviđena za godinu dana za 15 ustanova) | godišnja aktivnost | Broj upisanih ustanova kulture u elektronski vodič | MKI | MTTT, MKI | Budžet | 7.500.000,00 | 0,00 |
| 2.2.11. Obuke za nastavnike informatike IT odeljenja | 2018 / 2019 | Broj obučenih zaposlenih | MPNTR |  | Budžet | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2.2.12. Kreiranje repozitorijuma otvorenih obrazovnih resursa namenjenih douniverzitetskom obrazovanju | 2018 / 2019 | Server u vlasništvu MPNTR | MPNTR | MTTT Microsoft ZUOV | Budžet | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.2.13. Kreiranje i uspostavljanje servisa eProsvete - eMuzeji | 2018 / 2019 | Uspostavljen servis eMuzeji | MPNTR | MKI | Budžet | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.2.14. Kreiranje i uspostavljanje servisa eProsvete - eUčenje | 2018 / 2019 | Uspostavljen servis eUčenje | MPNTR |  | Budžet | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.2.15. Opremanje škola IKT opremom | 2018 / 2019 | Broj opremljenih škola IKT opremom | MPNTR |  | Budžet | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| 2.3. Istraživanje i inovacije u oblasti IKT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Kredibilni servisi za pouzdane globalne transakcije u budućnosti | 2018/2019 | Učešće u inovativno istraživačkom projektu Future Trust H2020 programa EU | MUP | EK | Budžet projekta |  |  |

| 3. Elektronska trgovine (e-trgovina) |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Usvojena zakonska regulativa u oblasti e-trgovine. Formirana i objavljena javna lista kvalifikovanih usluga od poverenja Razvijen platni sistem za instant plaćanje |
| Početna vrednost | / |
| Izvor verifikacije | Izveštaj MTTT i NBS |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva (iznos sa PDV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvori) | 2018 | 2019 |
| 3.1. Uklanjanje normativnih prepreka za razvoj e-trgovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Izrada nacrta novog zakona o trgovini | 2018 | Usvojen zakon | MTTT | PKS | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.2. Podsticanje razvoja e-poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Informisanje, edukacija i promocija e-trgovine kroz učešće predstavnika MTTT na konferencijama, okruglim stolovima i radionicama | Kontinuirana godišnja aktivnost | Broj učesnika na konferencijama i sličnim događajima | MTTT | PKS, PKB, NVO | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.2.2. Formiranje i objavljivanje javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja (TLS) | 2018 | Formirana i objavljena javna lista kvalifikovanih usluga od poverenja | MTTT |  | Budžet | 2.850.000,00 |  |
| 3.2.3. Razvoj platnog sistema za instant plaćanja | 2018/2019 | Broj učesnika u platnom sistemu Nova usluga instant plaćanja Broj korisnika usluge instant plaćanja | NBS | poslovne banke | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.2.4. Izrada izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama | 2018/2019 | Usvojen zakon Broj digitalnih platnih usluga i broj korisnika tih usluga | NBS |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.2.5. Izrada zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica | 2018/2019 | Usvojen zakon Broj platnih transakcija platnim karticama na POS terminalima i na internetu | NBS |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.3. Zaštita potrošača u e-trgovini |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Izrada zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu | 2018 / 2019 | Usvojen zakon | NBS |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.3.2. Izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača | 2018 | Broj donetih propisa i dokumenata iz oblasti zaštite potrošača | MTTT |  | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 3.4. Koordinacija razvoj e-trgovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Formiranje Koordinacionog tela za razvoj e-trgovine | 2018 | Formirano Koordinaciono telo | MTTT | RAS, PKS, MP, MUP, NBS, RZS | Nisu potrebna sredstva |  |  |

SKRAĆENICE

| Ministarstvo pravde | MP |
| --- | --- |
| Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija | MTTT |
| Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | MPNTR |
| Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | MDULS |
| Ministarstvo kulture i informisanja | MKI |
| Ministarstvo zdravlja | MZ |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova | MUP |
| Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu | KEU |
| Narodna banka Srbije | NBS |
| Akademska mreža Republike Srbije | AMRES |
| Razvojna agencija Srbije | RAS |
| Privredna komora Srbije | PKS |
| Republički zavod za statistiku | RZS |
| Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja | ZOUV |
| Nevladine organizacije | NVO |