Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za 2018. i 2019. godinu za sprovođenje Strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 345-7654/2018-1

U Beogradu, 28. avgusta 2018. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ana Brnabić |
| --- | --- |

AKCIONI PLAN ZA 2018. I 2019. GODINU

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFOMRACIONE BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE

| Opšti cilj | Razvoj i unapređenje informacione bezbednosti u Republici Srbiji i njeno održavanje na adekvatnom nivou kroz podizanje nivoa bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema, borbu protiv visokotehnološkog kriminala i unapređenje informacione bezbednosti od nacionalnog značaja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj efekta | Uspostavljen sistem za razmenu podataka o incidentima | Broj obučenih zaposlenih koji su prošli obuku u oblasti informacione bezbednosti | Povećana bezbednost dece na internetu | Unapređeni mehanizmi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala kroz usklađeno zakonodavstvo RS sa evropskom regulativom i kroz obuke sudija i drugih zaposlenih na poslovima borbe protiv visokotehnološkog kriminala | Uspostavljeni CERT-ovi samostalnih operatora IKT sistema |
| Početna vrednost | / | 35 | 10.000 dece godišnje prisustvuje seminarima, radionicama i dr. događajima sa temom podizanja svesti o bezbednosti na internetu | / | 1 |
| Ciljana vrednost | Uspostavljen sistem | 50 | 12.000 dece | 50 | 5 |
| Izvor verifikacije | Izveštaj o radu MTTT | Izveštaj o radu MTTT i drugih relevantnih ministarstava | Izveštaj o radu MTTT | Izveštaj o radu MP, VBA i Pravosudne akademije | Izveštaji o radu MSP, MO, službi bezbednosti |

| 1. BEZBEDNOST INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Uspostavljen sistem za ramenu podataka Zaposlenih i obučeni kadrovi u oblasti informacione bezbednosti Realizovana kampanja za podizanje svesti o rizicima i postupanju u slučaju incidenata Sačinjena godišnja analiza o pretnji u sajber prostoru Republike Srbije |
| Izvor verifikacije | Izveštaji o radu MTTT, RATEL |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Sredstva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvori) | 2018. | 2019. |
| 1.1. Razmena informacija, praćenje aktuelnih rizika i podizanje svesti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Unapređenje kadrovskih, stručnih, tehničkih i organizacionih kapaciteta nadležnih institucija za razmenu podataka o incidentima i reagovanje na incidente | 4. kvartal 2018. godine | Zapošljavanje stručnih kadrova i podizanje organizacionih kapaciteta nadležnih institucija u oblasti informacione bezbednosti (5 zaposlenih). | MTTT | VBA | Redovna sredstva iz budžeta |  |  |
|  |  |  | RATEL |  |  |  |  |
|  |  |  | NBS |  |  |  |  |
|  |  |  | ITE |  |  |  |  |
|  |  |  | MUP |  |  | 222.000,00 | 22.650.000,00 |
| 1.1.2. Pristupanje Nacionalnog CERT-a Republike Srbije međunarodnim organizacijama CERT-ova, uspostavljanje saradnje sa inostranim CERT-ovima i uključivanje na liste međunarodnih CERT-ova | 3. kvartal 2018. godine | Nacionalni CERT postao član međunarodnih organizacija CERT-ova, aktivno učestvuje u saradnji sa inostranim CERT-ovima i uključen je na liste međunarodnih CERT-ova | RATEL | MTTT | Sopstvena sredstva | 1.000.000,00 |  |
| 1.1.3. Uspostavljanje aplikacije za razmenu informacija, kao i saradnja u slučaju incidenata koji značajno ugrožavaju informacionu bezbednost između Nadležnog organa, Nacionalnog CERT-a, CERT-a republičkih organa, Posebnih CERT-ova u Republici Srbiji i drugih državnih i privatnih subjekata | 3. kvartal 2018. godine | Uspostavljena aplikacija i mehanizam razmena informacija o incidentima | MTTT | RATEL NBS ITE MUP | Budžet | 3.240.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.215.068,00 |  |
| 1.1.4. Organizovanje medijske kampanje o informacionoj bezbednosti u cilju podizanja svesti o rizicima kao i u cilju edukovanja stanovništva o postupanju u slučaju incidenata | 4. kvartal 2018. godine | Realizovana kampanja radi podizanja svesti o rizicima i postupanju u slučaju incidenata putem sredstava javnog informisanja | MTTT | ITE | Redovna sredstva iz budžeta |  |  |
|  |  |  | RATEL | MUP | Sopstvena sredstva + Donacija | 100.000,00 |  |
|  |  |  | MUP |  | Budžet | 528.000,00 | 528.000,00 |
| 1.1.5. Definisanje kriterijuma za klasifikaciju incidenata u IKT sistemima od posebnog značaja | 2. kvartal 2018. godine | Definisani kriterijumi na osnovu kojih se određuje stepen ozbiljnosti incidenta u IKT sistemima od posebnog značaja | MTTT | RATEL, MUP, VBA, ITE, NBS | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.1.6. Sprovođenje obuka za zaposlene u nadležnim organima o postupanju u slučaju incidenata u IKT sistemima | Kontinuirano | Broj zaposlenih u nadležnim organima koji su prošli obuku (15 zaposlenih godišnje) | MTTT |  | Budžet | 3.000.000,00 |  |
|  |  |  | RATEL |  |  |  |  |
|  |  |  | NBS |  |  |  |  |
|  |  |  | ITE |  |  |  |  |
|  |  |  | AMRES |  |  |  |  |
|  |  |  | MUP |  | Budžet |  | 1.080.000,00 |
|  |  |  | VBA/MO |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.1.7. Izrada godišnje analize pretnji u sajber prostoru Republike Srbije | Kontinuirano | Sačinjena godišnja analiza pretnji u sajber prostoru Republike Srbije, sa preporukama o merama radi smanjenja rizika od incidenata | RATEL | MTTT, MUP, ITE, KSZNBTP, MO, VBA | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.2 Bezbednost IKT sistema u privrednim subjektima i bezbednost elektronskog poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Podizanje svesti privrednih subjekata o potrebi primena mera zaštite IKT sistema, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, kao i o koristima uspostavljanja posebnih CERT-ova kroz organizovanje seminara, okruglih stolova | Kontinuirano | Broj održanih događaja (3 događaja godišnje) | RATEL |  | Sopstvena sredstva + Donacija | 200.000,00 |  |
|  |  |  | MTTT |  | Budžet | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2.2. Sprovođenje kampanje o prednostima upotrebe šema elektronskih identifikacija i kvalifikovanih usluga od poverenja | 4. kvartal 2018. godine | Broj medijskih događaja i broj medijskih objava (3 događaja godišnje) | MTTT |  | Budžet | 500.000,00 |  |
| 1.3. Bezbednost IKT sistema od posebnog značaja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Priprema Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti u cilju usklađivanja sa novom evropskom regulativom | 3. kvartal 2018. godine | Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti | MTTT |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.3.2. Podizanje kapaciteta nadležnog organa za informacionu bezbednost za nadzor nad primenom Zakona o informacionoj bezbednosti | 2. kvartal 2018. godine | Obrazovanje unutrašnje organizacione jedinice u nadležnom organu i zapošljavanje inspektora za informacionu bezbednost | MTTT |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.3.3. Podizanje digitalnih kompetencija zaposlenih u javnom sektoru sa posebnim akcentom na informacionu bezbednost | 4. kvartal 2018. godine | Održane obuke za zaposlene u javnom sektoru (10 zaposlenih) | MTTT | RATEL, ITE | Budžet | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.3.4. Izrada smernica i podzakonskih akata za bezbedno korišćenje IKT sistema od posebnog značaja u elektronskoj upravi (brošure, vodiči…) | 3. kvartal 2018. godine | Izrađene smernice i podzakonski akti za bezbedno korišćenje IKT sistema od posebnog značaja u elektronskoj upravi | ITE | MDULS | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 1.4. Bezbednost tajnih podataka u IKT sistemima |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Izrada Zakona o izmenama zakona o tajnosti podataka i podzakonskih akata | 4. kvartal 2018. godine | Nacionalna regulativa o zaštiti tajnih podataka u IKT sistemima usklađena sa propisima Evropske unije | MP | KSZNBTP | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 1.4.2. Uspostavljanje jedinstvenog sistema i postupka akreditacije IKT sistema za rad sa tajnim podacima, definisanje mera zaštite IKT sistema za rad sa tajnim podacima, donošenje nacionalnog programa za podizanje svesti pri korišćenju IKT sistema za rad sa tajnim podacima, kao i donošenje nacionalne metodologije za procenu rizika za IKT sisteme za rad sa tajnim podacima | 4. kvartal 2018. godine | Uspostavljen jedinstveni sistem akreditacije, definisane mere zaštite IKT sistema za rad sa tajnim podacima, donet nacionalni program za podizanje svesti, kao i nacionalna metodologija za procenu rizika za IKT sisteme za rad sa tajnim podacima | KSZNBTP | VBA | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 1.4.3. Podizanje kapaciteta nadležnih organa za zaštitu tajnih podataka u IKT sistemima | 4. kvartal 2018. godine | Podignuti ljudski i tehnički resursi nadležnih organa za zaštitu tajnih podataka u IKT sistemima | KSZNBTP | VBA | Nisu potrebna sredstva |  |  |
| 1.5. Saradnja javnog i privatnog sektora u oblasti informacione bezbednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Uspostavljanje mehanizma za razmenu informacija i saradnju između Posebnih CERT-ova i Nacionalnog CERT-a | 4. kvartal 2018. godine | Uspostavljena stalna razmena informacija i saradnja. | RATEL |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.5.2. Javno-privatno partnerstvo za održavanje obuka u oblasti informacione bezbednosti | Kontinuirano | Broj održanih obuka i broj polaznika obuka | MTTT |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | RATEL |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 1.5.3. Formiranje stručnih radnih grupa pri Telu za koordinaciju poslova informacione bezbednosti, koja bi bila sačinjena od predstavnika privrednih subjekata, akademske zajednice i nevladinih organizacija | Kontinuirano | Broj formiranih radnih timova i broj održanih sastanaka | MTTT | RATEL | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |

| 2. BEZBEDNOST GRAĐANA PRI KORIŠĆENJU TEHNOLOGIJE |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Broj dece, roditelja, nastavnika koji su pohađali seminari, radionice, prezentacije na temu informacione bezbednosti Usvojen Zakon o izmenama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Izrađene Smernica za optimizaciju IKT sistema u državnoj upravi sa ciljem zakonite srazmere razmene podataka o ličnosti između organa Izrađene Preporuke za uvođenje posebnih studijskih programa o informacionoj bezbednosti univerzitetima |
| Izvor verifikacije | Izveštaji o radu MTTT, MPNTR, MP, ITE |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Sredstva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvori) | 2018 | 2019 |
| 2.1. Bezbednost dece na internetu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Podizanje svesti dece, roditelja i nastavnika o prednostima i rizicima korišćenja interneta, kao i o načinima bezbednog korišćenja interneta | Kontinuirano | Održani seminari, radionice, prezentacije i sprovedeno informisanje javnosti putem štampanih, elektronskih i drugih medija | MTTT | MUP, MPNTR, MZ, MRZBSP, RATEL | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 2.1.2. Obuke sa ciljem podizanja kapaciteta zaposlenih u institucijama sistema radi primene Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija | 4. kvartal 2018. godine | Edukacija zaposlenih i proširenje znanja o rizicima za bezbednost dece na Internetu i načinima zaštite | MTTT | RJT, MUP, MPNTR, MRZBSP, MZ, Centri za socijalni rad, Domovi zdravlja, RATEL | Budžet | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2.1.3. Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola putem uvođenja gradiva o bezbednosti dece na internetu u školske programe | 3. kvartal 2018. godine | Školski programi sadrže gradivo o bezbednosti dece na internetu | MPNTR | MTTT | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 2.1.4. Podizanje kapaciteta Jedinstvenog mesta za pružanje saveta i prijem prijava u vezi sa bezbednošću dece na internetu (Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu 19833) | 2. kvartal 2018. godine | Ojačana uloga Jedinstvenog mesta za pružanje saveta i prijem prijava u vezi sa bezbednošću dece na internetu | MTTT | RJT, MUP, Centri za socijalni rad, Domovi zdrava | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 2.1.5. Definisanje mera kojima će se na tehničkom nivou moći da se ograniči izloženost dece neodgovarajućim sadržajima | 3. kvartal 2018. godine | Definisane mere kojima će se na tehničkom nivou moći da se ograniči izloženost dece neodgovarajućim sadržajima | MTTT | MUP, AMRES, RATEL | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 2.2. Zaštita privatnosti i zaštita od zloupotreba pri korišćenju IKT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Donošenje Zakona o izmenama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti | 4. kvartal 2018. godine | Usvojen zakon | MP |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 2.2.2. Izrada Smernica za optimizaciju IKT sistema u državnoj upravi sa ciljem zakonite srazmere razmene podataka o ličnosti između organa (izrada brošura i drugih publikacija | 4. kvartal 2018. godine | Izrađene Smernica za optimizaciju IKT sistema u državnoj upravi sa ciljem zakonite srazmere razmene podataka o ličnosti između organa | ITE | MDULS | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 2.3. Informaciona bezbednost u obrazovnom sistemu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Podizanje digitalnih kompetencija učenika koje se odnose na informacionu bezbednost | Kontinuirano | Broj učenika obuhvaćenih obukama | MPNTR |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | MTTT |  |  |  |  |
| 2.3.2. Preporuke za uvođenje posebnih studijskih programa o informacionoj bezbednosti na univerzitetima | 4. kvartal 2018. godine | Mapirane relevantne visokoškolske institucije i poslata Preporuka za uvođenje posebnih studijskih programa o informacionoj bezbednosti univerzitetima | MPNTR |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |

| 3. BORBA PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Usklađeno zakonodavstvo sa evropskom regulativom Broj obučenih sudija za postupanje u predmetima visokotehnološkog kriminala Broj obučenih zaposlenih u VBA u oblasti suzbijanja visokotehnološkog kriminala |
| Izvor verifikacije | Izveštaji o radu MP, RJT, MUP, Pravosudna akademija, VBA |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Sredstva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvori) | 2018 | 2019 |
| 3.1. Unapređenje mehanizama za otkrivanje visokotehnološkog kriminala i krivično gonjenje učinilaca |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa Direktivom 2013/40/EU o napadima na informatičke sisteme | 4. kvartal 2018. godine | Usklađeno zakonodavstvo sa Direktivom 2013/40/EU o napadima na informatičke sisteme | MP | MUP, RJT | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 3.1.2. Unapređenje operativnih alata i operativnih sposobnosti za suzbijanje visokotehnološkog kriminala | 4. kvartal 2018. godine | Unapređeni operativni alati i operativne sposobnosti za suzbijanje visokotehnološkog kriminala | RJT |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | MUP |  |  |  |  |
| 3.1.3. Sprovođenje obuka sudija i javnih tužilaca za postupanje u predmetima visokotehnološkog kriminala | Kontinuirano | Edukovane sudije za postupanje u predmetima visokotehnološkog kriminala | Pravosudna akademija | RJT, Vrhovni kasacioni sud, Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva, MUP | Redovna sredstva iz budžeta |  |  |
| 3.1.4. Unapređenje kadrovskih, tehničkih i organizacionih kapaciteta za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije | Kontinuirano | Unapređeni kadrovski, tehnički i organizacioni kapaciteti za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u Ministarstvu odbrane | VBA | MUP | Redovna sredstva iz budžeta |  |  |
| 3.2. Podizanje svesti o opasnostima od visokotehnološkog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Organizovanje javnih kampanja o najzastupljenijim oblicima visokotehnološkog kriminala | Kontinuirano | Javnost konstantno edukovana o najzastupljenijim oblicima visokotehnološkog kriminala | RJT |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | MUP |  |  |  |  |
| 3.3.3. Unapređenje međunarodne saradnje u borbi protiv visokotehnološkog kriminala |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Unapređenje međunarodne saradnje sa relevantnim organima stranih zemalja u borbi protiv visokotehnološkog kriminala | Kontinuirano | Unapređena saradnja sa relevantnim organima stranih zemalja | RJT |  | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | MUP |  |  |  |  |

| 4. INFORMACIONA BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Definisan sistem informacione bezbednosti od značaja za nacionalnu bezbednost Izrađene preporuke za pokretanje eksperimentalnih okruženja Uspostavljeni CERT-ovi samostalnih operatora IKT sistema |
| Izvor verifikacije | Izveštaji o radu MO, BIA, KSZNBTP, MTTT, MSP, VOA, VBA |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Sredstva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Izvor finansiranja (budžet/drugi izvori) | 2018 | 2019 |
| 4.1. Sistem informacione bezbednosti od značaja za nacionalnu bezbednost |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Definisanje sistema informacione bezbednosti od značaja za nacionalnu bezbednost | 4. kvartal 2018. godine | Definisan sistem informacione bezbednosti od značaja za nacionalnu bezbednost | MO | VBA | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | BIA |  |  |  |  |
|  |  |  | KSZNBTP |  |  |  |  |
| 4.2. Razvoj naučnih, tehnoloških i industrijskih kapaciteta neophodnih za zaštitu informacione bezbednosti Republike Srbije |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Formiranje zajedničkih tela sa predstavnicima akademske zajednice u cilju razvoja proizvoda, procesa i servisa radi prevencije i pružanja adekvatnog nivoa informacione bezbednosti | 2. kvartal 2018. godine | Formirana zajednička tela | MTTT | MPNTR | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 4.2.2. Preporuka za pokretanje eksperimentalnih okruženja za razvoj novih tehnologija i servisa na univerzitetima | 4. kvartal 2018. godine | Mapirane relevantne visokoškolske ustanove i poslate Preporuke za pokretanje eksperimentalnih okruženja | MPNTR Univerziteti | MTTT | Nisu potreba finansijska sredstva |  |  |
| 4.3. Izgradnja vojnih kapaciteta sistema odbrane za odbranu od visokotehnoloških napada |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Pokretanje razvoja sposobnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za odbranu u sajber prostoru kroz izradu strategijskog - doktriniranih i stručnih dokumenata | 1. kvartal 2019. godine | Unapređeni ljudski, tehnički i organizacioni kapaciteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije | MO | VBA | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 4.3.2. Uspostavljanje CERT-ova samostalnih operatora IKT sistema u Republici Srbiji | 4. kvartal 2018. godine | Uspostavljeni CERT-ovi samostalnih operatora IKT sistema u Republici Srbiji | MSP |  | Budžet | 2.244.000,00 | 6.576.000,00 |
| 4.4. Izgradnja bezbednosno-obaveštajnih kapaciteta u oblasti informacione bezbednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Formiranje sopstvenog centra za bezbednost IKT sistema | 4. kvartal 2018. godine | Uspostavljen sopstveni centar za bezbednost IKT sistema | BIA |  | Budžet |  | 30.000.000,00 |
|  |  |  | VBA | VOA | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
| 4.4.2. Razvijanje kadrovskih, tehničkih i organizacionih kapaciteta za zaštitu informacione bezbednosti, radi blagovremenog otkrivanja pretnji sa ciljem sprečavanja ugrožavanja bezbednosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije | Kontinuirano | Unapređeni kadrovski, tehnički i organizacioni kapaciteti za zaštitu informacione bezbednosti Republike Srbije | VBA |  | Redovna sredstva iz budžeta |  |  |

| 5. MEĐUNARODNA SARADNJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Unapređenje saradnje sa ključnim međunarodnim partnerima Republike Srbije | Kontinuirano | Unapređena saradnja sa ključnim međunarodnim partnerima Republike Srbije | MTTT | KSZNBTP | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |
|  |  |  | RATEL |  |  |  |  |
|  |  |  | ITE |  |  |  |  |
|  |  |  | MO |  |  |  |  |
|  |  |  | MUP |  |  |  |  |
|  |  |  | BIA |  |  |  |  |
|  |  |  | VOA |  |  |  |  |
|  |  |  | MSP |  |  |  |  |
| 5.2. Aktivno učestvovanje Republike Srbije u međunarodnim civilnim i vojnim vežbama čiji je cilj uspostavljanje i razvoj informacione bezbednosti na svim nivoima | Kontinuirano | Republika Srbija aktivno učestvuje u međunarodnim civilnim i vojnim vežbama čiji je cilj uspostavljanje i razvoj informacione bezbednosti na svim nivoima | MO | MUP, BIA, VOA, VBA, MSP, MTTT, KSZNBTP, RATEL | Nisu potrebna finansijska sredstva |  |  |

| SKRAĆENICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIA | BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA |  |  |  |  |  |
| VBA | VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA |  |  |  |  |  |
| VOA | VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA |  |  |  |  |  |
| ITE | KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU |  |  |  |  |  |
| KSZNBTP | KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA |  |  |  |  |  |
| MZ | MINISTARSTVO ZDRAVLJA |  |  |  |  |  |
| MO | MINISTARSTVO ODBRANE |  |  |  |  |  |
| MP | MINISTARSTVO PRAVDE |  |  |  |  |  |
| MPNTR | MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA |  |  |  |  |  |
| MRZBSP | MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA |  |  |  |  |  |
| MSP | MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA |  |  |  |  |  |
| MTTG | MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA |  |  |  |  |  |
| MUP | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA |  |  |  |  |  |
| NBS | NARODNA BANKA SRBIJE |  |  |  |  |  |
| RATEL | REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE |  |  |  |  |  |
| RJT | REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO |  |  |  |  |  |
| CERT | CENTAR ZA PREVENCIJU BEZBEDNOSNIH RIZIKA U IKT SISTEMIMA |  |  |  |  |  |
| IKT | INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE |  |  |  |  |  |