На основу члана 43. став 1. и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

## О Д Л У К У

## о изменама и допунама Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

1. У Стратегији развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС”, број 83/09), у поглављу VI. ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА, после алинеје: „МФ-УЦ Министарство финансија – Управа царина”,  додају се три нове алинеје:

„МФ-УТ Министарство финансија – Управа за трезор

МО Министарство одбране

МОС Министарство омладине и спорта”.

2. Поглавље  VII. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ, замењује се  новим поглављем VII. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ, које је одштампано уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:  021-654/2010

У Београду, 28. јануара 2010. године

В Л А Д А

| Тачност преписа оверава ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР Тамара Стојчевић | ПРЕДСЕДНИК др Мирко Цветковић, с.р. |
| --- | --- |

input.doc/17

VII. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

| Приоритет | Активности | Носиоци активности | Рок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. ИКТ инфраструктура | - Снимање стања ИКТ ресурса у органима власти и успостављање редовног праћења стања ИКТ ресурса. | РЗИИ УЗЗПРО МТИД РЗС МК | мај 2010. |  |
|  | - Израда пројекта и предлога институционалног оквира за Државну комуникациону мрежу. | МТИД | јун 2010. |  |
|  | - Успостављање Државне комуникационе мреже. | МТИД | јун 2012. |  |
|  | - Утврђивање општих правила коришћења ИКТ ресурса у државној управи. | РЗИИ УЗЗПРО МТИД | март 2010. |  |
|  | - Израда техничке спецификације циљног стања РМРО. | УЗЗПРО МТИД | март 2010. |  |
|  | - Подизање капацитета средишњег дела Рачунарске мреже републичких органа употребом оптичких влакана. | УЗЗПРО МТИД | март 2010. |  |
|  | - Израда плана мера за коришћење ресурса појединих секторских рачунарских мрежа за потребе других секторских рачунарских мрежа и периферног дела РМРО, као и мера за коришћење ресурса рачунарских центара у оквиру појединих органа за потребе других органа. | УЗЗПРО МТИД РЗИИ МФ-УТ | март 2010. |  |
|  | - Дефинисање стандарда за изградњу рачунарских мрежа у јединицама локалне самоуправе. | РЗИИ МТИД | март 2010. |  |
|  | - Изградња рачунарског центра на локацији Палата Србија. | УЗЗПРО МТИД | јули 2010. |  |
|  | - Реконструкција рачунарског центра на локацији Немањина 22-26. | УЗЗПРО МТИД | август 2010. |  |
| 1.2. Електронски идентитет, електронски потпис и електронски документ | - Успостављање сертификационог тела МУП које издаје квалификоване електронске сертификате на личним картама. | МУП МТИД | март 2010. |  |
|  | - Доношење подзаконских аката на основу Закона о електронском документу. | МТИД | децембар 2009. |  |
|  | - Израда Нацрта закона о општем управном поступку којим би се обухватила употреба електронских докумената. | МДУЛС | март 2010. |  |
|  | - Израда Нацрта закона о архивској грађи и архивској служби и подзаконских аката на основу тог закона како би се обухватила употреба и чување електронских докумената. | МК МТИД МДУЛС | децембар 2010. |  |
|  | - Измена Пословника Владе како би се обухватила употреба електронских докумената. | РСЗ | март 2010. |  |
|  | - Измена прописа о канцеларисјком пословању како би се обухватила употреба електронских докумената и утврђивање стандарда за формате електронских докумената. | МДУЛС РЗИИ МТИД МК | децембар 2010. |  |
|  | - Доградња модула Информационог система Владе за креирање плана рада Владе и извештаја о раду Владе са интегрисаним системом праћења и реализације закључака Владе и системом за генерисање аналитичких извештаја. | ГСВ РЗИИ МТИД УЗЗПРО | октобар 2010. |  |
|  | - Успостављање Централног система за електронску размену докумената републичких органа. | УЗЗПРО МТИД | децембар 2010. |  |
|  | - Реализација пилот пројекта система за електронско канцеларијско пословање. | РЗИИ УЗЗПРО МТИД МК | децембар 2010. |  |
| 1.3. Електронске службене евиденције | - Успостављање централног система за приступ службеним евиденцијама иницијално повезаног са одређеним евиденцијама и органима који приступају тим евиденцијама. | РЗИИ МДУЛС МТИД МК | децембар2010. |  |
|  | - Утврђивање стандарда за вођење службених евиденција у електронској форми и повезивање са централним системом за приступ службеним евиденцијама. | РЗИИ МТИД МК | децембар 2010. |  |
|  | - Израда плана за прелазак појединих службених евиденција у електронску форму вођења и њихово повезивање са централним системом за приступ службеним евиденцијама. | РЗИИ МДУЛС МТИД МК | март 2011. |  |
|  | - Успостављање речника података свих службених евиденција у електронској форми (речник података информационог система у смислу Закона о информационом систему Републике Србије). | РЗИИ | март 2011. |  |
|  | - Успостављање електронског катастра непокретности и права на непокретностима. | РГЗ | децембар 2010. |  |
|  | - Успостављање електронског адресног регистра. | РГЗ | децембар 2010. |  |
|  | 7. Успостављање Eвиденције војних непокретности. | МО | децембар 2010. |  |
| 1.4. Катализатори развоја е-управе | - Успостављање портала за стандарде интероперабилности у е-управи. | РЗИИ | децембар 2010. |  |
|  | - Израда стандарда за систем електронске поште у органима власти. | РЗИИ УЗЗПРО МТИД МК | март 2010. |  |
|  | - Израда стандарда за техничка решења веб презентација и електронских сервиса органа власти. | РЗИИ УЗЗПРО МТИД МК | март 2010. |  |
|  | - Анализа сигурности у области примене ИКТ на свим нивоима органа власти и израда предлога мера за унапређење сигурности. | РЗИИ МУП МТИД УЗЗПРО МО | мај 2010. |  |
|  | - Израда прописа којим се уређују услови за координирано планирање и спровођење ИКТ пројеката у органима власти. | МТИД РЗИИ УЗЗПРО МДУЛС | децембар 2010. |  |
|  | - Израда националног оквира интероперабилности. | РЗИИ МТИД МДУЛС | децембар 2011. |  |
|  | - Израда Нацрта закона о информационој безбедности. | МУП МТИД МО | децембар 2010. |  |
|  | - Израда Предлога стратегије развоја националне инфраструктуре геопросторних података. | РГЗ МО | март 2010. |  |
|  | - Израда годишњег извештаја о спровођењу Стратегије. | МТИД | 11. јун сваке године у току реализације стратегије |  |
| 2.1. Аутоматизација међуресорских процеса базирана на размени структуираних електронских докумената | - Утврђивање општих стандарда за размену структуираних докумената у органима власти. | РЗИИ МТИД МК | јун 2010. |  |
|  | - Реализација система размене структуираних докумената у органима власти са аутоматизацијом одређених процеса. | РЗИИ МТИД МК | март 2011. |  |
| 2.2. Реформа поступака | - Измене закона којим се уређује општи управни поступак ради прилагођавања претежној употреби електронске комуникације и могућностима аутоматизације процеса. | МДУЛС | јун 2012. |  |
|  | - Измена прописа о канцеларијском пословању ради прилагођавања претежној употреби електронске комуникације и могућностима аутоматизације процеса. | МДУЛС | јун 2012. |  |
| 3.1. Портал е-управе и заједничке електронске услуге | - Надградња портала e-управе www.euprava.rs. | РЗИИ | март 2010. |  |
|  | - Успостављање националног геопортала. | РГЗ | децембар 2011. |  |
|  | - Успостављање геопортала ВС и МО. | МО | децембар 2011. |  |
|  | - Реализација заједничке услуге електронског плаћања. | РЗИИ МФ МФ-УТ | децембар 2010. |  |
|  | - Реализација заједничке услуге аутентикације на бази квалификованих електронских сертификата. | РЗИИ МТИД | март 2010. |  |
|  | - Реализација заједничке услуге електронских образаца. | РЗИИ | март 2010. |  |
| 3.2. Појединачни електронски сервиси | - Реализација јединственог електронског шалтера за пореског обвезника. | МФ-ПУ | јун 2011. |  |
|  | - Реализација електронског сервиса за издавање дозвола из области животне средине (укључујући и извештавање). Реализација електронских сервиса везаних за издавање грађевинских дозвола. | МЖСПП РГЗ органи јединице локалне самоуправе | децембар 2011. |  |
|  | - Реализација електронских сервиса у вези доприноса за здравствено и пензионо осигурање за запослене (потпун е-сервис у подношењу пријава, плаћању и добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона). | МФ-ПУ ПИО РЗЗО | јун 2011. |  |
|  | - Прва фаза реализације електронског сервиса за регистрацију новог привредног субјекта. Реализација принципа јединственог шалтера. | АПР | мај 2009. |  |
|  | - Друга фаза реализације електронског сервиса за регистрацију новог привредног субјекта. Потпун е-сервис у подношењу пријава, плаћању, извештавању о статусу предмета и достављању решења о регистрацији. | АПР | јун 2010. |  |
|  | - Реализација електронског сервиса за пријаву пореза на добит предузећа (потпун е-сервис у подношењу пријава, плаћању и добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона). | МФ-ПУ | јун 2011. |  |
|  | - Реализација електронског сервиса за пријаву пореза на додату вредност (потпун е-сервис у подношењу пријава, плаћању и добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона). | МФ-ПУ | јун 2011. |  |
|  | - Унапређење електронског сервиса за подношење царинских декларација. | МФ-УЦ | децембар 2010. |  |
|  | - Успостављање портала спољнотрговинског пословања са потпуним информацијама о свим потребним дозволама и процедурама | МЕРР | јун 2010. |  |
|  | - Успостављање јединственог електронског шалтера за спољнотрговинско пословање у складу са препорукама Економске комисије Уједињених нација за Европу (UN Economic Commission for Europe). | МЕРР | јун 2011. |  |
|  | - Реализација система електронских јавних набавки. | РЗИИ МФ-УЈН | децембар 2010. |  |
|  | - Реализација електронског сервиса за регистар хипотека. | РГЗ | децембар 2010. |  |
|  | - Реализација система за електронско подношења података Републичком заводу за статистику. | РЗС | децембар 2011. |  |
|  | - Израда новог Портала Националне службе за запошљавање. | НСЗ | децембар 2010. |  |
|  | - Реализација електронских сервиса за остваривање законом прописаних права из области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом. | МРСП центри за социјални рад установе социјалне заштите органи јединица локалне самоуправе | децембар 2011. |  |
|  | - Реализација електронских сервиса везаних за издавање личних докумената (лична карта, пасош и возачка дозвола) до нивоа који је лимитиран обавезним присуством грађана ради идентификације и узимања биометријских података. | МУП МСП | децембар 2011. |  |
|  | - Реализација електронских сервиса регистрације моторних возила (нових, коришћених и увезених) који не захтева физички долазак грађана у случају продужетка регистрације возила. | МУП МСП | децембар 2011. |  |
|  | - Јавне библиотеке (реализација е-приступачности каталога и алата за претрагу публикација). | МК НБЛС Јавне библиотеке | децембар 2011. |  |
|  | - Успостављање централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига као предуслова даљег развоја електронског сервиса за издавање извода из матичних књига, без обзира на место надлежности органа. | МДУЛС органи јединица локалне самоуправе МСП | децембар 2011. |  |
|  | - Реализација електронског сервиса пријаве на конкурс за упис на високошколске установе. Израда портала високог образовања са информацијама о свим акредитованим високошколским установама и условима за упис. | МПро Високо- школске установе | децембар 2010. |  |
|  | - Реализација електронског сервиса за подношење пријаве промене адресе стана. | МУП |  | децембар 2011. |
|  | - Реализација електронског сервиса за пријаву годишњег пореза на доходак грађана (потпун е-сервис у подношењу пријава и добијању обавештења о стању пореских обавеза и промени пореских закона). | МФ-ПУ |  | јун 2011. |
|  | - Реализација електронских сервиса везаних за пружање здравствених услуга (интерактивни савети у вези са доступношћу услуга у различитим здравственим установама, заказивање прегледа и слично). | МЗ Здравствене установе |  | децембар 2011. |
|  | - Реализација електронског сервиса за подношење пријава органу надлежном за полицијске послове. | МУП |  | децембар 2011. |
|  | - Реализација електронског сервиса за управљање јавним финансијама и припрему буџета за индиректне кориснике буџетских средстава. | МФ МФ-УТ |  | децембар 2011 |
|  | - Реализација електронских сервиса за систем подршке имплементацији фондова ЕУ. | МФ |  | јун 2010. |
|  | - Реализација електронског сервиса за интегрисану контролу граница. | МУП |  | јун 2010. |
|  | - Израда Интернет портала за младе. | МОС |  | мај 2010. |
|  | 29.Реализација електронског сервиса за приступ информацијама из Регистра спортских објеката у Републици Србији. | МОС |  | март 2010. |
|  | 30.Реализација свеобухватног електронског сервиса за обрачун зарада у јавном сектору. | МФ-УТ |  | децембар 2011. |
| 4.1. Информатичка писменост и вештине службеника | - Утврђивање стандарда за знања и вештине државних службеника у области коришћења ИКТ и израда плана мера за примену тих стандарда. | СУК МТИД МДУЛС РЗИИ УЗЗПРО |  | август 2010. |
| 4.2. Запошљавање ИКТ стручњака | - Утврђивање услова за унутрашње уређење органа државне управе који се односе на послове подршке примени ИКТ у раду органа. | МДУЛС МТИД СУК МФ | децембар 2010. |  |