На основу члана 41. став 3. Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 44/95 и 101/05 - др.закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 , 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм извођења геолошких истражних радова из области: општих геолошких истраживања, хидрогеолошких истраживања, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања минералних сировина, геоеколошких истраживања, као и имплементација и развој геолошког информационог система.

Члан 2.

Геолошки истражни радови из члана 1. ове уредбе, вршиће се према Програму извођења геолошких истражних радова за 2011. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:

У Београду,

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

- П Р О Г Р А М

- ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА

- ЗА 2011. ГОДИНУ

- УВОД

Основна геолошка истраживања обухватају: истраживања развоја, састава и грађе земљине коре; утврђивање потенцијалности подручја у погледу проналажења минералних сировина до степена истражености резерви за Ц1 категорију; утврђивање стања, својстава и карактеристика стена и тла; утврђивање геотехничких особина тла за потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу; истраживања ради заштите животне средине, као и израду геолошких карата.

Финансијска средства за спровођење ове Уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10), раздео 26. Министарство животне средине и просторног планирања, функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 - специјализоване услуге, где је у оквиру укупно одобреног износа од 527.767.000,00 динара, за реализацију Програма који се у оквиру основних геолошких истраживања,  реализује на целој територији Републике Србије, опредељено 267.000.000,00 динара.

Средства за финансирање основних геолошких истраживања на територији Аутономне покрајине Војводине у 2011. години планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 23/10 од 23. децембра 2010. године) у висини од 50.000.000,00 динара, Члан 7, раздео 17, активност 03, функционална класификација 140, број позиције 0527 424 Специјализоване услуге, економска класификација 4249 Остале специјализоване услуге, извор финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове.

У складу са чланом 71. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 99/09), финансирање основних геолошких истраживања на територији Аутономне покрајине Војводине поверено је Аутономној покрајини Војводини.

Реализација започетих пројеката који се у оквиру основних геолошких истраживања Републике Србије односе и на територију Аутономне покрајине Војводине, наставиће се до завршетка истраживања, а израда геолошких карата Републике Србије остаје у надлежности министарства надлежног за послове геологије,  за територију Републике Србије, уз координацију Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, за листове, или делове листова геолошке карте на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Рекапитулација:

| Укупан износ средстава за реализацију Програма за 2011. годину | 317.000.000,00 динара |
| --- | --- |
| Геолошка истраживања целе територије Републике Србије | 267.000.000,00 динара |
| Геолошка истраживања на територији АП Војводине | 50.000.000,00 динара |

У 2011. години планиранa је израда Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања и извођење геолошких истражних радова према годишњем програму, која ће обухватити:

- општа геолoшка истраживања (израда, дигитализација и штампање геолошких карата);

- основна истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерско-геолошких истраживања, истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина;

- имплементацију и развој Геолошког информационог система Србије (у даљем тексту: ГеолИСС);

- израду пројеката и студија из области геоекологије;

- остале стручне активности.

- ОПШТА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

У 2011. години се планира наставак истраживања уз векторизацију и увођење у ГеолИСС припремљених листова геолошких карата, што подразумева и нов приступ истраживању коришћењем свих доступних података добијених израдом тематске геолошке карте, података истраживања енергетских, неметаличних и металичних минералних сировина, инжeњерскогеолошких и хидрогеолошких истраживања и коришћењем аеро и сателитских снимака. Планира се израда Тумача геолошких карата, формирање литостратиграфског кодекса и реализација других пројеката и студија у функцији израде геолошких карата.

За све листове у оквиру предвиђених радова у текућој години, осим векторизације геолошких садржаја карте, планиран је годишњи пријем изведених радова после сваке фазе истраживања, а за завршене карте са пратећим тумачима и коначне рецензије.

# Геолошка карта Србије размере 1:50.000

Значајан сегмент свих геолошких истраживања је израда Геолошке карте Србије размере 1:50.000, општег типа, која представља основну подлогу за даљу надградњу у решавању комплексне геолошке проблематике, било да се ради о изради специјалних геолошких карата или свих других истраживања која захтевају више података и детаља него што је приказано Основном геолошком картом размере 1:100.000.

Планира се израда листова геолошке карте Србије који се настављају на већ завршене листове формирајући дефинисане целине геолошке карте размере 1:50.000 на просторима Фрушке Горе, Западне и Источне Србије.

Током 2011. године планира се наставак геолошких истраживања за израду Геолошке карте Србије размере 1:50.000, на листовима: Нови Сад 4, Шабац 3, Чачак 1, Ужице 2, Неготин 3 и Жагубица 2.

- Израда Тумача и пројеката у функцији израде геолошких карата

У 2011. години планира се израда Тумача геолошких карата који су проистекли из текстова годишњих извештаја приликом израде геолошких карата и података самих карата за које је требало дати детаљније образложење и заједно са геолошком картом и њеним графичким прилозима чине јединствен геолошки садржај.

За листове Пожаревац 4, Алексинац 2, Вишеград 4 и Пљевља 2, у 2011. години планира се завршетак карата реамбулацијом и израдом пратећих тумача.

Израдом  и реализацијом пројеката и студија у функцији израде геолошких карата врши се  припрема за отварање нових листова геолошке карте и пре свега успостављање реда у дефинисању геолошких формација. У 2011. години планира се израда студија за припрему листова Геолошке карте Србије 1:50.000: Геолошка грађа терена на подручју листа Ужице 3,  Геолошка грађа СЗ делова Девице (Источна Србија) за лист Алексинац 4, Јурске и доњокредне формације Источне Србије, лист Зајечар 4,  Седиментно-петролошке особине плиоценских седимената, лист Бор 2, Морфоструктурна и металогенетска анализа подручја СИ Србије као подлога за израду листова Бор 1 и Бор 2, Геотектонске карактеристике и односи седиментних стена и метаморфита на подручју листа В. Градиште 3.

  - Пројекат израде Литостратиграфског кодекса Србије

Нова фаза израде Геолошке карте Србије 1:50 000 базира на литостратиграфском принципу, односно на издвајању одређених јединица које имају јединствена литолошка/седиментолошка својства и одређен положај/старост у геолошком стубу. Реализација овог пројекта подразумева поступак формализовања јединица које су до сада као неформални предлог појединих аутора присутне у геолошким истраживањима; утврђивање основних правила и препорука у домену биостратиграфске/стратиграфске и других класификација, као и терминологија и номенклатура појединих геолошких дисциплина.

За Нацрт стратиграфског кодекса потребно је урадити поглавља: Општи принципи стратиграфске класификације; дефиниције и процедуре; стратотипови и типски локалитети, литодемске јединице, јединице ограничене дисконтинуитетом и односи  стратиграфских јединица. У оквиру Литостратиграфског лексикона Србије 2. планира се обрада базе података и припрема за верификацију литостратиграфских јединица.

  - Аналитичка подршка изради Геолошке карте Србије 1:50.000 коришћењем скенирајућег електронског микроскопа са енерго-дисперзивним спектрометром

Активности израде Геолошке карте 1:50.000 праћене су бројним проблемима од којих је највећи недостатак података добијених савременим аналитичким поступцима.

Најзначајнији подаци који се могу добити анализама геолошких материјала у лабораторији за скенирајућу електронску микроскопију и енерго-десперзивну спектрометрију (СЕМ-ЕДС) на СЕМ-ЕДС су:

- карактеризација минералног састава стена и руда, карактеризација магматских и метаморфних процеса, као и процеса образовања рудног лежишта;

- одредба микрофлоре, микрофауне и палиноморфи;

- катодолуминесценција.

Овим анализама, уз употребу детектора за катодолуминесценцију, могуће је припремити материјал за прецизне анализе старости, као што је метода уран-торијум-олово. 
        Наведене анализе биле би у 2011. години примењене на узорцима прикупљеним за потребе израде листова:  Шабац 3, Чачак 1, Неготин 3, Ужице 2, Жагубица 2 и Нови Сад 4. За потребе реамбулације за финализацију истраживања на листовима Вишеград 4, Алексинац 4, Пљевља 2 и Пожаревац 4 планирају се  додатне анализе.

Посебан део овогодишњих активности је везан за анализе материјала са јаловишта. Овим истраживањима треба обухватити јаловишта која су проучавана у оквиру пројекта: „Катастар јаловишта техногених минералних сировина Републике Србије са проценом ризика извора и капацитета животне средине”, а у овој години приоритет ће имати узорци из Грота, Рудника и Леца.

  - Истраживања офиолита Североисточне Србије

Проучавања ултрабазичних и базичних стена Дели Jована и Заглавка наставак су испитивања офиолита североисточне Србиjе. Обављена проучавања офиолита у подручју Текиjе, Главице и Рибница указуjу да ове стене воде порекло из омотача. Поређењем резултата поменутих офиолита са истим стенама са Дели Jована и Заглавка  утврдиће се међусобна веза и добити одговор дали сви офиолити у Источноj Србиjи имаjу заjедничко порекло и дали су смештени при истим условима у jедноj временскоj и тектонскоj фази.

Добиjени резултати  треба да  објасне геолошке процесе коjи су се догодили на простору Источне Србиjе, односно Карпатобалканида.

У току проучавања ових стена предвиђен jе и заjеднички рад са геолозима из Бугарске, Румуниjе и Аустриjе коjи раде на проучавању офиолита у Карпатобалканидима.

- ОСНОВНА  ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА

- Хидрогеолошка истраживања

Извођење хидрогеолошких истраживања има за циљ утврђивање стања, потенцијала и могућности коришћења ресурса подземних вода и хидрогеотермалне топлоте на територији Републике Србије.

  - Истраживање, оптимално коришћење и одрживо управљање подземним водним ресурсима Србије

У оквиру овог стратешког пројекта реализују се следећи подпројекти:

    - Оцена резерви регионалних изворишта подземних вода за водоснабдевање – регулација издани и повећање капацитета

Основни циљ пројекта је утврђивање садашњег стања експлоатације подземних вода у Србији, евидентирање потенцијалних изворишта, оцена расположивих ресурса у функцији одрживог развоја, као и анализа могућности вештачког повећања капацитета изворишта мерама регулације издани.

    - Заштита подземних водних ресурса Србије

Планиране су активности на утврђивању садашњег стања квалитета подземних вода и геолошке средине, односно стања загађености, евидентирању постојећих и потенцијалних загађивача и предузимању мера заштите и ремедијације контаминираних подземних вода геолошке средине у циљу свеобухватне заштите и побољшања квалитета подземних водних ресурса и геосредине у Србији.

    - Мониторинг подземних водних ресурса Србије

Задатак пројекта истраживања је утврђивање садашњег стања мониторинга подземних водних ресурса у Србији и конципирање (и делимично активирање) нове мониторинг мреже која ће бити усклађена са реалним потребама одрживог развоја и интегралног управљања подземним водним ресурсима и са условима имплементације европских стандарда у области подземних вода.

Главни циљеви су изградња система мониторинга подземних вода, израда карата угрожености подземних вода и успостављање мониторинга програма према принципима ЕУ и Оквирне директиве о водама (ОДВ).

    - Оцена геотермалних ресурса и ресурса минералних вода Србије.

Постављени задатак је утврђивање садашњег стања истражености и експлоатације ресурса геотермалне енергије и ресурса минералних вода у Србији, евидентирање могућих изворишта, оцена расположивих ресурса у функцији одрживог развоја, анализа могућности повећања енергетске ефикасности, побољшања квалитета животне средине, повећање асортимана лековитих вода за пиће, интензиван развој туризма, балнеотерапије, повећање производње хране у затвореном простору, развој аквакултуре, итд., што све у крајњем циљу резултира и са позитивним финансијским ефектима који доприносе повећању стандарда становништва, односно поспешивању борбе против сиромаштва, и побољшањем здравља становништва.

  - Хидрогеолошка истраживања националних паркова Србије – формирање и изградња базе података

Израда геолошког и хидрогеолошког информационог система националних паркова Србије треба да омогући стандардизацију информација истражног подручја и осталих података који су од значаја  за стање и анализу истих. Планира се наставак истраживања на подручју Националног паркa Тара и Фрушка Гора.

Сврха геолошких истраживања је да се омогући успостављање концепта активног управљања подземним водама и очувања њиховог квалитета. У том смислу предвиђена је израда хидрогеолошких карата са израдом катастра водних појава и објеката, карата квалитета и  карта угрожености подземних вода и формирање и успостављање геолошке и хидрогеолошке базе података.

  - Хидрогеолошка истраживања паркова природе Србије – формирање и изградња базе података

Израда геолошког и хидрогеолошког информационог система паркова природе Србије треба да омогући стандардизацију информација истражног подручја и осталих података који су од значаја  за стање и анализу истих. Планира се наставак истраживања на подручју  парка природе Стара Планина и Голија.

Сврха геолошких истраживања је да се омогући успостављање концепта активног управљања подземним водама и очувања њиховог квалитета. У том смислу предвиђена је израда хидрогеолошких карата са израдом катастра водних појава и објеката, карата квалитета и  карта угрожености подземних вода и формирање и успостављање геолошке и хидрогеолошке базе података.

  - Израда Основне хидрогеолошке карте  (ОХГК) размере 1:100 000

Значајан сегмент основних хидрогеолошких истраживања је израда Основне хидрогеолошке карте размере 1:100.000, која представља основну подлогу за даљу надградњу у решавању хидрогеолошке проблематике.

Планира се реализација ОХГК Србије која би се базирала углавном на синтези већ постојећих података и резултата хидрогеолошких истраживања. Оцена је да постојећи фонд(ови) података и резултата досадашњих хидрогеолошких истраживања територије Србије омогућавају реализацију концепције убрзане израде синтетске ОХГК Србије размере 1:100 000.

Наставиће се истраживања на листовима:  Шабац, Пирот, Бела Паланка и Ниш.

  - Хидрогеолошке студије

    - Дефинисање критеријума за утврђивање хидрогеолошког бонитета простора

Студија дефинисања критеријума за утврђивање хидрогеолошког бонитета простора као подлога за давање концесија и убирање других накнада, је вишегодишњи пројекат. У циљу дефинисања критеријума за утврђивање хидрогеолошког бонитета простора истраживања ће бити усмерена на одређивање неопходног минимума познавања терена са аспекта заштите вода и заштите простора од евентуално штетних утицаја квалитета подземних вода на околину. Извршиће се хидрогеолошка рејонизација у функцији вредновања терена по типовима водоносних средина у циљу оптимизације коришћења и газдовања водама, са аспекта хидрогеолошког бонитета региона и хидрогеолошких структура.

    - Хидрогеолошке карактеристике планинског масива Златибора

Овај пројекат има за циљ да се  на основу до сада изведених геолошких истраживања, сагледа и оцени тренутни статус подземних вода и утврди потенцијал и перспективе за даљи одрживи развој ових ресурса.

У том смислу планирано је да се изврши анализа и реинтерпретација свих досадашњих резултата истраживања са формирањем јединствене базе података, истраживање и квантификација ресурса обичних маломинерализованих подземних вода – могућности одрживог коришћења за потребе водоснабдевања и флаширања, истраживање минералних вода  – формирање нових бањских центара, утврђивање потенцијалности и могућности коришћења термалних вода и геотермалне енергије као обновљивог извора енергије  и заштита подземних водних ресурса од загађења и прекомерног коришћења.

    - Утврђивање статуса подземних вода на подручју Горње Топлице са аспекта потенцијалности, одрживе експлоатације и заштите животне средине.

Основни циљ Студије је утврђивање садашњег стања експлоатације подземних вода са аспекта квалитета и стања загађености подземних вода, евидентирање постојећих и потенцијалних загађивача и предузимање евентуалних  мера заштите и ремедијације  подземних вода и изворишта подземних вода, а у циљу свеобухватне заштите и побољшања квалитета подземних вода.

На тај начин обезбедило би се  свеукупно познавање статуса подземних водних ресурса на територији Горње Топлице – Бање Врујци што би омогућило увођење система надзора и контроле коришћења и заштите подземних вода у функцији одрживог развоја општине Мионица.

    - Хидрогеотермална потенцијалност терцијарних вулканогених комплекса Рогозне и Копаоника

Циљ истраживања је дефинисање структурно-хидрогеолошких услова са аспекта формирања термалних и минералних вода у оквиру терцијарних вулканских комплекса и утврђивање простора њиховог могућег појављивања, захватања и коришћења.

Планирана истраживања изводиће се на  просторима развијеног терцијарног вулканизма подручја Копаоника и Рогозне и обухватиће истраживање склопа, литологије и морфоструктура значајних  за разматрање развоја вулканске активности и минерализације.

    - Хидрохемијски атлас подземних вода

У оквиру израде хидрохемијског атласа минералних вода Европе а у циљу израде неопходне подлоге за процену стања квалитета подземних вода на територији  Србије планирају се испитивања којима ће се дефинисати хидрохемијски састав, односно макрокомпоненте и микроелементи подземних вода. На основу синтезе резултата досадашњих истраживања и испитивања са резултатима хемијских анализа које ће се извести у оквиру овог пројекта израдиће се тематске хидрохемијске карте размере 1:200 000 за пијаће воде, минералне воде и термалне воде.

    - Утицај климатских промена на режим и квалитет подземних вода

Предложени пројекат има значајну улогу у смислу дефинисања услова, законитости и перспектива у одрживом коришћењу подземних водних ресурса у условима промењених климатских фактора, пре свих повишене температуре ваздуха и смањења количина падавина као основног фактора прихрањивања подземних вода.

Реализацијом планираних истраживања ближе ће се дефинисати:

- утицај односа пошумљавања и климатских промена на режим и квалитет подземних вода;

- утицај људских и индустријских активности на ресурсе подземних вода;

- емисија штетних гасова и ресурси подземних вода;

- перспективе и начини одрживог коришћења подземних водних ресурса у условима измењених климатских услова.

    - Утврђивање могућности водоснaбдевања насељених места на подручју Стишке равнице

Планираним хидрогеолошким истраживањима треба дефинисати потенцијалне просторе у погледу могућности водоснабдевања насеља на подручју Стишке равнице из неогених седимената.

    - Услови заштите водоносних хоризоната у оквиру неогених седимената басена Колубаре и Тамнаве

У циљу заштите постојећих изворишта подземних вода планирају се хидрогеолошка истраживања са аспекта сагледавaња услова и мера заштите подземних и површинских вода као дефинисања услова одрживог коришћења и одрживости резeрви.

- Инжењерскогеолошка истраживања

Инжењерскогеолошка истраживања се изводе у циљу утврђивања стања, својстава и карактеристика стена и тла, утврђивања геотехничких особина тла за потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу, истраживања ради заштите животне средине, као и израду инжењерскогеолошких карата.

  - Израда Основне инжењерскогеолошке карте (ОИГК) размере 1:100 000

Израда ОИГК подразумева израду тумача и пратеће документације коју сачињавају прегледна карта зонирања терена према угрожености савременим егзодинамичким процесима и појавама и према степену стабилности, за потребе израде наменских инжењерскогеолошких основа у оквиру планско-пројектне документације: основе за просторно планирање;  основе за урбанистичко планирање и пројектовање итд.

За 2011. годину планиран је почетак израде 1 новог листа и наставак истраживања за 4 листа која су у изради:

- лист Жагубица - наставак истраживања (IV фаза);

- лист Горњи Милановац  - наставак истраживања (III фаза);

- лист Бела Паланка - наставак истраживања (II фаза);

- лист Чачак - наставак истраживања (II фаза);

- лист Алексинац - нови пројекат.

  - Катастар клизишта и нестабилних падина територије Србије

Савремени геолошки процеси, пре свега процеси нестабилности и еродибиности, представљају  крупне проблеме за рационално привредно и урбанистичко планирање и пројектовање. Резултате истраживања овог пројекта користиће се за потребе привреде у области просторног и урбанистичког планирања, путног и железничког саобраћаја, електропривреде, водопривреде, пољопривреде и шумарства, рударства, заштите животне средине, цивилне заштите, одбране и др. Овај вишегодишњи пројект је започет у 2007. години и ради се кроз апликацију Геолошког информационог система Србије.

Циљ овог пројекта је:

- евиденција  клизишта (активна, привремено умирена и фосилна) и нестабилних падина;

- процена услова и могућности активирања процеса клизања и дефинисање геометрије клизишта (површине и запремине маса које су, или би биле захваћене процесом клизања);

- процена могуће штете које би проузроковало активирање процеса клизања;

- утврђивање приоритета за детаљна геолошка истраживања, пројектовање и предузимање превентивних или санационих мера;

- предлагање увођења превентивних мера које би опасност од активирања процеса клизања свела на најмању меру;

- проширење информационог система и базе података о клизиштима у Републици Србији;

- израда пројекта осматрања и контроле процеса клизања.

Досадашња истраживања су се односила на подручја општина Крагујевац, Лапово и Баточина. Током 2010. године истраживања су била усмерена на подручје општине Трговиште обзиром на активирање клизишта током 2010. године.

Наставак истраживања по овом пројекту у 2011. година су предвиђена дуж коридора 10.

  - Израда дигитализоване геолошке карте подручја града Београда на основу Комплексне геолошке карте Београда КГК-10

Коришћење савремених технологија у геолошким истраживањима постало је основни предуслов за модерно и успешно пословање. Успостављањем Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС-а) и увођењем дигиталне технологије у израду геолошких карата омогућава нов, савремен приступ који омогућава да се огроман фонд података који се налази у аналогном облику преведе у дигитални и тиме обезбеди брз и ефикасан приступ тим подацима. Израда векторизоване комплексне геолошке карте Београда КГК-10 и унос података обимне геолошке документације кроз форму ГеолИСС-а је од изузетне важности, јер се на тај начин систематизује већи део истраживања која су извршена за подручје града Београда.

Током 2011. године планира се завршетак радова по овом пројекту.

  - Израда карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за одређивање националних параметара према Euro Code-у 8 (ЕС8-1)

Делови територије Србије испољавају повећану сеизмичку активност због чега се при пројектовању и изградњи објеката мора поштовати правила асеизмичке изградње. Обзиром на важеће стандарде у тој области, неопходно је урадити нову Карту сеизмичког хазарда, и извршити рејонозацију и моделирање терена за одређивање националних параметара неопходних за анализу и одређивање реалних сеизмичких утицаја на објекте. Постојање званичне Карте сеизмичког хазарда омогућује несметану примену важећих европских стандарда EC8-1 у пројектовању и изградњи објеката.

Сврха инжењерскогеолошких истраживања је утврђивање основних типова сеизмичких модела тла и рејонизација територије Србије према њима.

За израду Карте сеизмичке рејонизације која подразумева утврђивање националних параметара према EC8-1, потребно је извести инжењерскогеолошка истраживања којима ће се усвојити методологија одређивања основних критеријума за дефинисање сеизмичких средина и прелиминарних сеизмичких типова модела тла. Применом усвојене методологије сагласне са досадашњим домаћим сазнањима и искуствима земаља из окружења, стичу се услови за извођење рејонирања и тестирање прелиминарних модела.

У 2011. години се предвиђа тестирање прелиминарних модела и извођењу теренских истраживања сеизмичких параметара модела.

  - Мониторинг утицаја геолошких хазарда на материјална добра и животну средину

Циљ овог вишегодишњег Пројекта је успостављање система мониторинга утицаја геолошких хазарда на материјална добра и животну средину у Србији, кроз прикупљање, обраду и систематизацију података у јединственој бази података са имплементацијом у ГИС окружење и као део јединственог Геолошког информационог система Србије о геолошким хазардима.

Друга фаза реализације овог пројекта (током 2011. године) подразумева процену ризика која укључује резултате анализе ризика и резултате анализе и процене угрожености на објекте и друге садржаје на одређеном подручју. То такође подразумева и дефинисање прихватљивог и неприхватљивог ризика.

- Истраживање минералних сировина

Током 2011. године планира се наставак геолошких истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина која имају за циљ утврђивање стања, потенцијалност и геолошко-економску оцену ресурса и резерви минералних сировина Србије.

  - Истраживања металичних минералних сировина

Истраживања металичних минералних сировина имају за циљ утврђивање стања, потенцијалност и геолошко-економску оцену ресурса и резерви металичних минералних сировина Републике Србије.

3.1.1. Прогнозно – металогенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви металичних минералних сировина Србије

Наставак истраживања кроз завршни подпројекат „Стратегија геолошких истраживања металичних минералних ресурса Србије” на основу дефинисаног садржаја из прве фазе којом ће бити обухваћени следећи делови/целине: Увод; Полазни оквири и претпоставке стратегије истраживања металичних минералних ресурса; Стратегијски циљеви истраживања металичних минералних ресурса; Стратегијска анализа као основ за дефинисање и избор стратегије истраживања металичних минералних ресурса; Формулисање и избор стратегије остваривања циљева истраживања металичних минералних ресурса; Имплементација изабране стратегије истраживања металичних минералних ресурса; Мониторинг и контрола реализације стратегије истраживања металичних минералних ресурса; Корекције или редефинисање стратегије истраживања металичних минералних ресурса; Закључак; Литература и Прилози.

3.1.2.  Пројекти истраживања ретких елемената Србије са оценом минералне потенцијалности

Аналитичко утврђивање потенцијалности изабраних рудоносних простора за истраживања минерализације ретких елемената као што су: литијум, берилијум, стронцијум, рубидијум, цезијум, цирконијум, хафнијум, ниобијум, тантал, ретке земље (подгрупа церијума и подгрупа итријума), талијум, галијум, германијум, кадмијум, ренијум, селен, телур, скандијум, индијум и др. у оквиру олово-цинканих појава и лежишта, појавама и лежиштима бакра, боксита и угља.

      - Студија потенцијалности вулканогено-седиментних стена на ретке метале (Be, Nb, Li, Ga и др.)

Наставак основних геолошких истраживања регионалног карактера која ће обухватити терцијарне басене који се налазе у јужном делу Српско македонске провинције: на подручју Врањског терцијарног басена, Власотиначко-лесковачког неогеног басена, Топличког терцијарног басена и северног дела Лецког андезитског масива.

3.1.2.2. Геолошка истраживања Ti и V на Јастребцу

Наставак основних геолошких истраживања са систематским металогенетским истраживањима титана, ванадијума и других ретких елемената полиметаличних минералних сировина на југозападном подручју планине Јастребац.

3.1.2.3. Геолошка истраживања појава минерала циркона, граната, амфибола, апатита, леукоксена, рутила и ксенотима, као концетратора ретких елемената у Бујановачком гранитском масиву и контактном појасу

Наставак основних геолошких истраживања регионалног карактера по пројекту са систематским металогенетским истраживањима у централном делу истражног простора на површини од 130 km2.

3.1.3. Пројекти металогенетских проучавања, истраживања и утврђивања потенцијалности  подручја у погледу металичних минералних сировина

Аналитичко истраживање нових појава и лежишта металичних минералних сировина, дефинисање потенцијалности геолошких средина, као и сагледавање могућности за повећање укупне потенцијалности ресурса металогенетских области и лежишта Србије по питању мангана, хрома, молибдена, волфрама, живе, урана, бакра, олова, цинка, антимона, калаја и других металичних минералних сировина.

3.1.3.1. Пројекат истраживања урана и ретких земаља на подручју Плавна-Сиколе

Наставак основних геолошких истраживања на јужном делу истражног простора, перспективни простор Поповица-Сиколе, који је представљен контактом гранит-јурски седименти.

      - Провера аеромагнетских аномалија у рудном рејону Голије

Наставак истраживања која ће бити усмерена на констатованим минерализацијама и истраживању и регистровању нових појава злата, волфрама, хромита, живе и других металичних минералних сировина са пратећим минерализацијама.

      - Основна геолошка истраживања злата и пратећих минералних сировина у језерским седиментима подручја Златичево код Власотинца

Наставак започетих истраживања на северном делу истражног простора, на површини од 40 km2.  Истраживања ће бити настављена геолошком проспекцијом, шлиховском проспекцијом, геохемијским узорковањем, израдом раскопа и лабораторијским радовима.

      - Геолошка истраживања бакра, злата и пратеће асоцијације елемената (Pb, Zn, Ag) у дијабаз-рожној формацији средњег Полимља (подручје јужних падина Златара и Јадовника)

Наставак започетих истраживања по пројекту са систематским металогенетским истраживањима на јужним падинама планине Јадовник.

      - Основна геолошка истраживања полиметаличних рудних минерализација у рудном пољу Котленик

Наставак започетих истраживања по пројекту у циљу утврђивања присуства и контролних фактора просторног положаја полиметаличних рудних минерализација у оквиру западног појаса Котленичког масива.

3.2.    Истраживања неметаличних минералних сировина

Истраживања неметаличних минералних сировина имају за циљ утврђивање стања, потенцијалност и геолошко-економску оцену ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Републике Србије.

    - Прогнозно – минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса

и резерви неметаличних минералних сировина Србије

Наставак истраживања кроз завршни подпројекат „Стратегија геолошких истраживања неметаличних минералних ресурса Србије”  на основу дефинисаног садржаја из прве фазе а којом ће бити обухваћени следећи делови/целине: Увод; Полазни оквири и претпоставке стратегије истраживања неметаличних минералних ресурса; Стратегијски циљеви истраживања неметаличних минералних ресурса; Стратегијска анализа као основ за дефинисање и избор стратегије истраживања неметаличних минералних ресурса; Формулисање и избор стратегије остваривања циљева истраживања неметаличних минералних ресурса; Имплементација изабране стратегије истраживања неметаличних минералних ресурса; Мониторинг и контрола реализације стратегије истраживања неметаличних минералних ресурса; Корекције или редефинисање стратегије истраживања неметаличних минералних ресурса; Закључак; Литература и Прилози.

    - Аналитичка студија стања минералних ресурса

Студијом се планира утврђивање степена истражености минералних ресурса на заштићеним подручјима и просторима посебне намене; анализa стања и досадашњег степена истражености природних ресурса и добара по врстама, просторном распореду, разноврсности, обиму, квалитету и израда еколошко-просторне основе о потенцијалима природног ресурса или добра.

3.2.2.1. Студија „Геолошке карактеристике и потенцијалност ширег подручја Пештерске висоравни”

Наставак истраживања по пројекту која ће садржати податке о свим до сада регистрованим минералним сировинама, геолошкој грађи, објектима геонаслеђа, хидрогеолошким, инжењерскогеолошким, педолошким и геоеколошким карактеристикама подручја Пештерске висоравни.

    - Пројекти минерагенетских проучавања, истраживања и утврђивања

потенцијалности  подручја у погледу неметаличних минералних сировина

Аналитичко истраживање нових појава и лежишта нeметаличних минералних сировина, дефинисање потенцијалности геолошких средина, као и сагледавање могућности за повећање укупне потенцијалности ресурса минерагенетских области и лежишта Србије по питању барита, воластонита, дијатомита, зеолита, магнезита, базалта, талка, туфова, бентонита и других неметаличних минералних сировина.

      - Пројекат геолошких истраживања алунита Лецко-раданског подручја

Наставак истраживања у оквиру којих ће се у 2011. години  обрадити простор јужно од Пролом Бање, у делу Пролом планине према селима Пролом и Жута Бара, при чему ће најгушћа мрежа опробавања бити сконцентрисана на простору од рејона Ђаке ка селу Пролом, и где су истраживањима у 2010. године регистроване повећане концентрације алунита и минерала алунитске групе.

      - Пројекат геолошких истраживања лежишта минералних сировина насталих у неогеним басенима у постколизионом периоду (магнезити, камена со, бор, стонцијум, Sb-As-Ta, Pb-Zn-Ag)

Наставак истраживања у оквиру којих ће се у 2011. години  започети са истраживањима појава/лежишта соли у Источној Србији на теренима Дунавског Кључа на простору од Кладова до Неготина, односно појаве сланих вода на терену са високим салинитетом око Кладова и Неготина као и појаве гипса и соли у околини Брзе Паланке и у Бугарској код Видина.

      - Синтеза извршених геолошких истраживања јувелирских минералних сировина Србије са оценом потенцијалности

Наставак истраживања по пројекту са приказом типова и начином појављивања јувелирских минералних сировина, величином подручја, петрографским и рендгенским испитивањима, пробном обрадом узорака у циљу упознавања физичко-механичких особина и израдом репрезентативне збирке јувелирског камена.

      - Геолошка истраживања јувелирских минералних сировина околине Београда

Наставак истраживања по пројекту која ће се обавити на простору Велика Иванча – Венчане – Лазаревац са приказом типова и начином појављивања јувелирских минералних сировина, величином подручја, петрографским и рендгенским испитивањима, пробном обрадом узорака у циљу упознавања физичко-механичких особина и израдом репрезентативне збирке јувелирског камена са појединих налазишта.

3.3.   Истраживања енергетских минералних сировина

Истраживања енергетских минералних сировина обухватају основна геолошка истраживања угља, нафте, уљних шкриљаца и пратећих минералних сировина која су у 2011. години планирана израдом и реализацијом пројеката и студија.

    - Основна геолошка истраживања угљоносног басена „Вршка Чука” код Зајечара

Према вишегодишњем Пројекту основних геолошких истраживања угљоносног басена „Вршка Чука” код Зајечара, за  2011. годину предлаже се наставак геолошких истраживања већ примењеним методама, којима би се решавали структурно-тектонски односи и развиће лијаске угљоносне серије на ширем простору. У том циљу потребно је геоелектрично профилирање наставити у правцу СИ, како би се повећао дубински захват у зони између Прлитског потока и међународног пута, где се очекује развиће комплетне јуре испод доњокредног флиша.

Детаљним геолошким картирањем обухватити западни део кречњачког платоа и простор СИ од Прлитског потока. У оквиру теренских геолошких радова детаљно снимати геолошке профиле и стубове на добро откривеним профилима лијаске продуктивне серије и осталих седиментних формација.

Као резултат предложених истраживања у 2011. години очекује се да се применом предложених метода истраживања утврди присуство,  развиће и геометријски положај сва три слоја каменог угља-полуантрацита, као и геометрија структура насталих постгенетском тектоником и са већом поузданошћу одреде локације истражних бушотина.

    - Студијa  потенцијалности  угљоносног карбона у Карпато-балканској области источне Србије

У Карпато-балканској области источне Србије носиоци слојева каменог угља су седименти угљоносне  формације  горњег карбона. У овој области налази се више локалитета где слојеви каменог угља издањују на површини. На основу резултата истраживања на овом пројекту за 2011 годину предлаже се наставак основних геолошких истраживања на следећим локалитетима:

На југозападним падинама Старе Планине треба вршити основна геолошка истраживања да би се утврдило шире распрострањење угљоносног карбона и присуство слојева угља унутар вулканогеноседиментне серије средњег карбона. С обзиром на покривеност угљоносног карбона пермским седиментима, треба применити геофизичке методе са циљем вертикалног раздвајања перма од карбона.

На простору антиклинале Вршке Чуке требало би истражити развиће и угљоносност горњег карбона, у откривеним јужним  деловима и у правцу севера, где седиментне творевине горњег карбона тону испод кластита перма и угљоносног лијаса Мале Чуке.

У првој фази основних геолошких истраживања предлаже се израда детаљне геолошке карте у циљу утврђивања присуства и односа седиментних формација и решавања структурно-тектонског склопа, опсервацијама на површини терена. Применом геоелектричног профилирања треба решити односе формација по вертикали. Овом геофизичком методом могу се добро раздвојити угљоносне формације горњег карбона и лијаса од пермских и догерских кластита, као и евентуално присутних магматских стена.

Простор Суве Планине са откривеним горњокарбонским седиментима потенцијално је угљоносан, с обзиром да је горњокарбонска угљоносна серија присутна и доступна површинским опсервацијама на знатном простору антиклинале Суве Планине. Да би се дала поузданија оцена неопходно је на овом простору извршити геолошку проспекцију на угаљ применом одговарајућих геолошких метода истраживања.

Циљ студије је да се уради оцена потенцијалности и дају предлози за будућа истраживања на издвојеним перспективним локалитетима.

    - Пројекат основних геолошких истраживања лежишта мрког угља

„Соко”- Сокобања

Геолошки истражни радови за 2011 годину планирани су са циљем да се јасније дефинишу границе лежишта: према истоку, северу и западу, а тиме и утврде праве енергетске  потенцијалности лежишта.

Подручје истраживања простире се на листовима Сокобања запад, Сокобања исток, и село Зубетинац, топографске карте 1:25 000 и захвата сокобањску котлину од Бованског језера на западу до села Левовика на истоку.

Истражни радови у 2011. години изводили би се  северозападно од садашњег рудника локалност „Падина”, атар села  Богдинац и Милушинaц.

Планирани геолошки истражни радови у 2011. години обухватили би фотогеолошка истраживања , геофизичка истраживања, анализу истраженог простора и на основу тога планирало истражно бушење.

    - Комплексна геолошка истраживања угљоносности Деспотовачког басена

У 2011. години планирана су комплексна основна геолошка истраживања лежишта деспотовачког басена у циљу дефинисања продуктивних простора која треба да  омогуће:

- израду пројеката детаљних геолошких, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких истраживања, иновирања елабората о резервама угља, израду рударске документације и других врста истраживања;

- активирање експлоатације угља у овом крају које би дало повољне привредне, економске и социјалне ефекте.

Ова истраживања обухватила би детаљну анализу свих доступних резултата досадашњих геолошких  истраживања и података рударских радова, фотогеолошку и структурно тектонску анализу целог угљоносног простора деспотовачког басена и на основу добијених резултата одабрале би се најпогодније геофизичке методе за дефинисање перспективних делова лежишта и добијање параметара за усмеравање детаљних истраживања.

У оквиру ових истраживања, имајући у виду позитивне резултате истражног бушења бушотине Б-202 у претходној години, за 2011. годину планира се и наставак геолошких истраживања истражним бушењем у оквиру перспективно ограниченог простора северозападно од утврђеног лежишта „Коса”.

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  И  РАЗВОЈ  ГеолИСС-а

Геолошки информациони систем Србије (ГеолИСС) се као стратешки пројекат Министарства животне средине, рударства и просторног планирања развија последњих неколико година. Циљ оваквог информационог система је формирање јединствене објектно оријентисане базе података за дигитално архивирање геолошких података и информација и обезбеђење савремене и ефикасне информационе основе за обављање свих активности везаних за планирања, пројектовања и одлучивања у области геологије.

  - Израда апликације ГеолИСС-а за колекцију геолошких података на ПДА (Personal Divice Asistent) уређајима

ГеолИСС је формиран као посебна ArcGIS екстензија у потпунoсти прилагођена раду корисника како у смислу ажурирања система новим подацима тако и благовременог прибављања потребних информација о геолошким ресурсима Републике Србије. Кроз ГеолИСС ће тако и у будућности бити интегрисано преко 2/3 свих пројеката које финансира Министарство животне средине, рударства и просторног планирања. Корисници ГеолИСС-а су од 2010. године, коришћењем VPN конекције, вршили унос података директно у централну базу, чиме се остварује ефикасније ажурирање као и ефикаснију контролу реализованих радова, за све пројекте које финансира Министарство животне средине, рударства и просторног планирања. У 2011. години се планира да над апликацијом за преносиве уређаје (ПДА), развије апликација ГеолИСС-а која би омогућавала унос података са терена.

Циљ овог пројекта је да се уради апликација за прикупљање геолошких података на терену за преносиве уређаје (ПДА) за форму геолошког информационог система Србије. Реализацијом овог пројекта биће урађен модул за конверзију прикупљених података са терена у централну базу ГеолИСС-а.

Пројекат би се реализовао кроз једногодишњи рад.

  - Унос геолошких података у форму Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС)

Геолошка документација којом располаже Република Србија је од огромне важности за геолошку струку, науку и државу у целини, са преко 5 000 докумената (извештаја, елебората и карата опште и специјалне намене), обрађених и сређених података по месту и врсти истраживања. Већина ове документације налази се у класичном папирном облику.

Формирањем Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС) створени су услови да се део фондовског материјала преведе у дигитални облик и буде доступан ширем кругу корисника, сходно законом дефинисаном нивоу приступа.

Као посебна апликација у склопу Геолошког информационог система Србије је формирана база података за унос основних података о извршеним геолошким истраживањима на територији Републике Србије  из фонда геолошке документације.  У склопу ове апликације постоји и библиографска база података која садржи све радове који се односе на геологију за период од 1975-2005. године.

За 2011. годину предвиђено је да се унесу основни подаци о свим извршеним геолошким истраживањима, као и подаци везани за библиографску базу података за период од јануара 2006. до краја новембра 2011. године.

  - Превођење публикованог картографског садржаја Основне геолошке карте (ОГК) у формат Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС)

Развој геолошког информационог система Србије подразумева прикупљање нових и унос постојећих података. Упоредо са пословима на прикупљању података ће се одвиjати векторизација, односно превођење публикованог картографског садржаја Основне геолошке карте (ОГК), размере 1:100 000, кроз апликацију Геолошког информационог система Србије.

Основни циљ овог пројекта је дигитализација листова ОГК целокупне територије Републике Србије. Тиме ће се омогућити брзо публиковање дигиталних графичких приказа листова ОГК и других садржаја карте према потребама корисника, као и неограничене могућности претраживања по различитим критеријумима, како саме базе геолошких података (унесених из тумача Основне геолошке карте) и графичких садржаја карте. Поред тога, реализацијом овог пројекта се пружа могућност за савремено повезивање геолошких и других садржаја са адекватним садржајима у земљама у окружењу и земљама ЕУ.

У 2010. години векторизовано је осам листова ОГК размере 1:100000, што до сада укупно чини цифру од 19 листова.

За 2011. годину планирана је векторизација 11 листова ОГК.

- ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА И СТУДИЈА ИЗ ОБЛАСТИ  ГЕОЕКОЛОГИЈЕ

За геоеколошка истраживања планирани су пројекти и студије који се односе на заштиту животне средине у области истраживања и коришћења геолошких ресурса, као и заштиту геолошких вредности, реткости и објеката који имају карактер геонаслеђа.

- Студија утврђивања природне радиоактивности подземних вода Србије

Циљ пројекта је утврђивање активних радионуклеида у узорцима пијаћих и бањских вода, односно утврђивање алфа, бета и гама зрачења, израда упоредне анализе радиоактивности вода и природне геолошке средине и израде карте потенцијалности појединачних радионуклеида пијаћих и бањских вода.

Истраживањима су обухваћене подземне воде које се сматрају минералним, термалним, бањским, флашираним и рудним водама лежишта урана, као и воде акумулација које се користе за водоснабдевање становништва Републике Србије.

- Утицај отпадних рудничких вода на  животну средину

У Србији постоји велики број напуштених рударских радова и објекта као последица истраживања и експлоатације лежишта олова и цинка, бакра, злата, угља и урана из којих истичу „рудничке воде”, загађујући животну средину, пре свега површинске и подземне воде. Истраживања треба да омогуће израду катастра рудничких вода, комплетних хемијских, радиолошких и микробиолошких анализа, успостављање мониторинга режима подземних вода  за најугроженије локалности, израду карата хазарда и ризика са аспекта загађивања околних подземних вода и предлог мера заштите животне средине од отпадних рудничких вода из напуштених рударских радова и објекта. Реализација је предвиђена кроз израду подпројекта за подручја Западне и Јужне Србије.

- Геоеколошке карактеристике терена подручја слива реке Тимок

Подручје слива реке Тимок припада области која је у дужем временском периоду изложена интензивним променама стања животне средине, пре свега, као последица експлоатације минералних сировина.

Сложена геолошка грађа и металогенетска специфичност терена  у области тимочког слива, како у пределу изворишта тако и у доњем делу слива, била су предмет истраживања и активне експлоатације различитих врста минералних сировина (металичне, неметаличне и др).  Процеси експлоатације у дугорочном периоду довели су до озбиљних промена и поремећаја животне средине.

Планира се извођење комплексних геоеколошких истраживања са циљем да се дефинишу фактички еколошки фактори контаминације, да се утврди тренутно еколошко стање наведене области, као и природне еколошке и геолошке целине коју сачињавају геолошка грађа терена са морфолошко - структурним специфичностима.

- Утицај геолошких и хидрогеолошких услова на појаву деструктивних ерозионих процеса и бујичних поплава на простору Србије

На територији Републике Србије сучељава се више геотектонских јединица највишег реда. Свака од заступљених геотектонских целина, одликује се специфичним историјско-геолошким процесима формирања терена, структурним, литолошким, хидрогеолошким, геоморфолошким, хидрографским, физичко-географским, климатским и другим условима средине, који доприносе појави деструктивних ерозионих процеса и бујичних поплава. На простору Републике Србије постоје водотокови на којима је однос између минималних и максималних протока реда величина 1:1000-1:10000, што је индикатор потенцијала простора за појаву хидролошких екстрема као што су бујичне поплаве. На сливовима чије су површине мање од 100 km2, специфични отицаји великих вода Q1% (стогодишња велика вода) понекада превазилазе 10 m3/s /km2, што указује на изразито бујични карактер таквих водотокова.

Када су у питању бујични токови, према катастрима бујичних токова рађени педесетих и шездесетих година ХХ века, на простору Србије регистровано је преко 12500 бујичних токова (без Војводине). То значи да је практично угрожена цела Србија, јужно од Саве и Дунава (брдско-планински део Србије). Појава великих вода на бујичним сливовима у Србији праћена је, као по правилу, значајним материјалним штетама, али и губицима људских живота.

Ефикасна заштита од бујица зависи пре свега од разумевања узрока који их изазивају и примене одређених мера упозорења и заштите.

Реализација пројекта омогућиће дефинисање геолошких и хидрогеолошких услова који могу утицати на појаву и формирање ерозионих процеса и бујичних поплава на простору Србије.

- Катастар јаловишта техногених минералних ресурса Републике Србије уз процену ризика и хазарда на животну средину и људско здравље

У 2011. години планира се наставак Пројекта у оквиру којег ће бити анализирана јаловишта неметаличних минералних сировина формираних у процесу експлоатације неметаличних минералних сировина на простору Златибора, Шумадијско – Колубарске, Тимочке и Подрињске области уз процену ризика и хазарда на капацитет животне средине и израдом инвентара рударских објеката (активних и затворених) са пратећим лабораторијским анализама које укључују радиометријске, хемијске и хидрохемијске анализе.

- Геохемијска карта Србије

У 2011. години планира се реализација комплексних геохемијских истраживања са  предвиђеним и јасно дефинисаним кабинетским, теренским и лабораторијским радовима.

На припремљеним композитним узорцима површинског и доњег слоја земљишта, извршиће се мултиелементарна лабораторијска анализа. Репрезентативне пробе ће се анализирати у акредитованој лабораторији са стандардима који су коришћени за израду геохемијске карте Европе, а по ФОРЕГС-овом упутству:

- сачинити нову стратегију за истраживање овог геохемијског медијума и урадити мрежни план за погушћавање теренских истражних радова, високе резолуције опробовања од 5x5 km;

- ажурирање базе података  новим резултатима;

- анализа добијених резултата и статистичка обрада;

- израда прелиминарних карата са олеатама садржаја појединачних елемената;

- припрема за штампање геохемијског атласа земљишта Србије.

- Геонаслеђе и геодиверзитет Северозападне Србије

Реализација овог пројекта у 2011. години треба да обухвати:

- извођење завршних радова на изради сталне геолошке музејске поставке о Јадарском блок терану и ободним деловима суседних геотектонских јединица;

- израда синтетизоване геолошке музејске поставке у Петници и Добропоточком црквеном парку у Крупњу;

- комплетирање Инвентара објеката геонаслеђа северозападне Србије са мезозојским локалитетима;

- детаљно уређење објеката геонаслеђа који су издвојени као природњачке вредности од међународног (европског) значаја за укључење у мрежу европских геопаркова;

- припрема за проширење истражног простора на објекте геонаслеђа који се налазе изван Јадарског блок терана, а које због посебног значаја, треба заштитити и обрадити (Црвени корали у Сеча реци, камбријска налазишта у Рогачици, олистостроме Варде, тектонски меланж Брајковца и данас посебно интересантне језерске миоценске наслаге значајне са економског и научног аспекта: Сиграђа, Радуша, Радобићка стена и Шушеоке);

- израда карата о законитостима просторног размештаја геолошких ресурса и њихова економска потенцијалност;

- израда геотуристичког водича;

- уређење најзначајнијих објеката геонаслеђа европских и међународних вредности и на тај начин створити могућност да се отпочне развој геотуризма.

8.    Геонаслеђе и геодиверзитет Источне  Србије

За 2011. годину планира се истраживање простора за објекте геонаслеђа Источне Србије које због посебног значаја треба заштитити и обрадити: Рудистни спруд Бачевице код Бољевца, Лијаски профил брахиоподске фауне код Рготине, комплетирање Инвентара објеката геонаслеђа Источне Србије и др.

- ОСНОВНА  ГЕОЛОШКА  ИСТРАЖИВАЊА  НА ТЕРИТОРИЈИ  АП  ВОЈВОДИНЕ ЗА  2011.  ГОДИНУ

- УВОД

Основна геолошка истраживања обухватају: истраживања развоја, састава и грађе земљине коре; утврђивање потенцијалности подручја у погледу проналажења минералних сировина до степена истражености резерви за Ц1 категорију; утврђивање стања, својстава и карактеристика стена и тла; утврђивање геотехничких особина тла за потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу; истраживања ради заштите животне средине, као и израду геолошких карата.

Средства за финансирање основних геолошких истраживања на територији Аутономне покрајине Војводине у 2011. години планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 23/10 од 23. децембра 2010. године) у висини од 50.000.000,00 динара, члан 7, раздео 17, активност 03, функционална класификација 140, број позиције 0527 424 Специјализоване услуге, економска класификација 4249 Остале специјализоване услуге, извор финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, члан 71. тачка 4. („Службени гласник РС”, број 99/09), послови финансирања основних геолошких истраживања на територији Аутономне покрајине Војводине врше се као поверени.

У 2011. години планира се извођење геолошких истражних радова према годишњем програму, којим ће бити обухваћени следећи пројекти и студије.

- ОПШТА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

# Карта подлоге терцијара Војводине

Подручје Војводине покривају, местимично и преко 3.000 метара дебеле наслаге терцијарних творевина, које онемогућавају директно осматрање и сагледавање „старије” геолошке историје овог подручја.

Циљ овог пројекта је да се искористе досадашња сазнања у геолошкој грађи дубљих делова терена стечена током истраживања нафте и гаса и да се уради карта подлоге терцијара Војводине 1:300.000. Ова карта би са једне стране представљала полазну основу за даљу надоградњу у решавању конкретних геолошких проблема везаних за дубље делове терена (подземне воде, геотермални ресурси итд.), а са друге стране би oмогућила корелацију података са суседним земљама које су овакву карту већ одавно израдиле и публиковале. Реализација пројекта планирана је у три фазе у периоду од 2010. до 2012. године.

Друга фаза пројекта, током 2011. године, обухвата анализу и синтезу података о претерцијарним творевинама, прикупљених из преко 800 нафтних, нафтно-гасних и гасних бушотина са подручја Војводине током 2010. године, дефинисање картираних јединица, израду геолошке карте подлоге терцијара Војводине у размери 1:300.000 са одговарајућим Тумачем, као и ревизију истих.

# Геолошки услови рационалног планирања, коришћења и заштите простора АП Војводине

Основни циљ овог пројекта је да се региструју, анализирају и на погодан начин прикажу сви геолошки потенцијали АП Војводине, услови њиховог рационалног коришћења, услови заштите геолошке средине од последица тог коришћења, као и услови заштите људи и материјалних добара од различитих геолошких и геоморфолошких процеса.

Планира се да истраживања највећим делом буду реализована коришћењем расположивих података из различите стручне - фондовске и публиковане документације, уз минимална, неопходна допунска истраживања на терену и анализом сателитских и аероснимак.

Током 2011. године, планира се завршетак комплетног пројекта, који је започет 2010. године. Резултати ових истраживања и испитивања биће приказани на тематским картама, размере 1:300.000, као што су: Карта нестабилности терена; Карта руптурног склопа; Карта сеизмичког хазарда; Карта геолошког хазарда и Карта техногених утицаја. Поред тога успоставиће се ГИС геолошке средине који ће убудуће омогућити континуирано праћење просторних појава и појава у геолошкој средини.

# Студија рецентних карбонатних формација северне Бачке

Простор предвиђен за истраживање захвата подручје Суботичке пешчаре, која се простире на површини од око 2,5 km2.

Саму пешчару, у при површинском делу, скоро у целини изграђују различито обојени жути и сиви пескови испод којих су, на малој дубини констатоване појаве рецентних карбонатних (калцитско-доломитских) творевина  којима, за разлику од суседне Мађарске, до сада у Србији није посвећена довољна пажња.

Наиме, ови седименти су у Мађарској врло детаљно истражени и приказани у радовима Б. Молнара (1991-1996). Према наведеном аутору на подручју међуречја Дунава и Тисе, у морфолошким депресијама унутар еолских наслага леса и еолског песка, у току савремене епохе – холоцена, постојао је сложен систем плитких језера у којима су се током сувих и топлијих периода, када је већим делом температура језерских вода била близу 30 C, наталожиле најмаркантније наслаге карбонатних, калцитско-доломитских слојева. Према Молнару, ова језера су најчешћа у долинама између дина еолских пескова, са генералним правцем пружања СЗ-ЈИ, при чему се њихов број и димензије смањују ка југу.

Реализацијом овог пројеката очекује се оконтуривање ових творевина и на подручју Суботичке пешчаре, њихова корелација у простору и времену са сличним творевинама у Мађарској, услови и начин настанка, као и процена њиховог евентуалног комерцијалног значаја, пре свега као специфичног објекта геонаслеђа у развоју геотуризма због ограничења која проистичу из заштићеног статуса пешчаре.

Реализација овог пројекта се планира у две фазе, током 2011. и 2012. године.

- ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА

  - Хидрогеолошка истраживања

    - Израда дигитализованих хидрогеолошких подлога базираних на аналитичкој студији стања истражености подручја јужног Баната са припремом за увођењем у ГеолИСС – подсистем за АП Војводину (пилот пројекат)

Током 2011. године завршавају се радови започети у 2010. години на припреми растерских подлога размера 1:25.0000, 1:50.000 и 1:100.000 за подручје Јужног Баната и њихово увођење у ГеолИСС-подсистем за подручје АП Војводине.

Током 2011. године извршиће се векторизација растерских оригинала заснованих на „слојевима” (lauer based) као скуп тематских векторизованих карата са могућношћу приказивања једног или више слојева, као и израда одговарајуће базе података засноване на аналитичкој студији евидентирања стања истражености, односно степена покривености територије Јужног Баната.

    - Студија стања и перспективе коришћења лековитих вода Војводине у функцији развоја бањско-туристичког комплекса

Основни циљ пројекта је да се систематизују досадашња сазнања о лековитим водама Војводине и да се уз допунска теренска и лабораторијска истраживања и испитивања утврди просторни распоред лежишта са лековитим водама; физичко-хемијске карактеристике и балнеолошка својства лековитих вода, изврши рејонизација АП Војводине према перспективности за добијање разних типова лековитих вода; изради већи број балнеолошких анализа са мишљењем балнеолога о њиховим лековитим својствима, а што ће у коначном омогућити да се створи реална слика о стању и перспективи коришћења лековитих вода АП Војводине у функцији развоја бањског туризма.

Истраживања у 2011. години представљају наставак радова на потенцијалним налазиштима лековитих вода започетих током 2010. године и обухватају: израду одређеног броја балнеолошких анализа са мишљењем балнеолога о њиховим лековитим својствима, што ће употпунити слику о стању и перспективи коришћења лековитих вода АП Војводине у функцији развоја бањског туризма, затим завршетак Студије стања и перспективе коришћења лековитих вода, као и јединственог катастра потенцијалних лежишта лековитих вода на територији Војводине, који ће као такав бити употребљив и у комерцијалне сврхе.

Завршни документ, тј. студија ће представљати основу за формирање система надзора и контроле коришћења и заштите лежишта лековитих вода на територији АП Војводине, а може да послужи и као основа за давање концесија за истраживања и коришћење лековитих водних ресурса.

    - Оцена стања резерви и ресурса подземних вода на територији АП  Војводине

Објективна опасност од потенцијалне несташице, нарочито квалитетних вода, које се могу користити за водоснабдевање становништва, намећу потребу да се утврде резерве и квалитет подземних вода на постојећим извориштима, дефинишу нова, потенцијална, изворишта и процене укупно расположиви ресурси како би се обезбедило дугорочно и одрживо водоснабдевање пре свега становништва, а затим и индустрије и пољопривреде на територији АП Војводине

Током 2011. године планира се завршетак започетих радова на евидентирању постојећих и потенцијалних изворишта и оцена стања резерви и ресурса подземних вода на територији АП Војводине, затим израда хидрогеолошког (математичког) модела, прогнозних карата и успостављање јединствене базе података који ће поред планирања рационалног и одрживог коришћења омогућити и ефикасну контролу коришћења подземних вода, као и заштиту лежишта и потенцијалних изворишта.

    - Основна хидрогеолошка и хидролошка истраживања „горких” вода на територији Баната

Појава „горких” вода на простору АП Војводине има више и углавном је карактеристично за простор средњег и северног Баната. Њихово појављивање се разликује од појава термоминералних вода које се захватају из дубоких издани.

Специфичност појава „горких” вода састоји се у томе што се јављају много плиће и што је њихова генеза за сада недовољно изучена.

Циљ истраживања овог Пројекта, јесте утврђивање основних геолошких и хидрогеолошких карактеристика простора на којима су регистроване „горке” воде, услова формирања и настанка подземних вода специфичних физичко-хемијских својстава, као и међусобног утицаја и зависности површинских и подземних вода и земљишта који треба да разјасне услове и начин (генезу) појављивања ових вода.

Реализација овог пројекта планира се у две фазе, током 2011. и 2012. године чиме ће се створити неопходни предуслови да заинтересовани субјекти (локалне самоуправе, предузећа) који желе да користе ове воде (на простору средњег и северног Баната има их више) приступе детаљним геолошким истраживањима на одређеним локалитетима у циљу валоризације ових вода.

  - Инжењерскогеолошка истраживањa

3.2.1. Инжењерска и хидрогеолошка истраживања поводња на територији Војводине

Савремени поводњи (поплаве) као феномени, поред коришћених метода мониторинга (мерења Хидрометеоролошког завода почев од друге половине XIX века) могу се истраживати и у контексту еволуције истог, која сеже у геолошку прошлост, почев од краја плеистоцена, па све до данас. Еволуција феномена поводња моделована подацима добијеним применом геолошких метода (даљинска детекција, литолошка анализа поводањских депоната у оквиру општег литолошког модела квартарних седимената, неотеконски и савремени покрети, анализа геоморфолошких облика итд.), омогућава и моделирање поводања у непосредној и даљој (геолошкој) будућности.

Циљ пројекта је дефинисање тренда феномена поводња на територији Војводине, применом геолошких метода, односно издвајањем подручја захваћених највишим водама поплава, као и издвајање подручја која услед геолошке еволуције (депоновање седимената, савремени покрети) потенцијално могу бити изложена поплавама, што ће омогућити правовремено реаговање на потенцијалне опасности од поплава. Реализација пројекта се планира у две фазе током 2011. и 2012. године.

3.2.2. Промене инжењерских и хидрогеолошких карактеристика простора дуж аутопута Београд-Нови Сад-Суботица

Дуж свих саобраћајница, а посебно дуж аутопута Београд-Нови Сад-Суботица, где је фреквенција возила, посебно тешких камиона, последњих година у сталном порасту, поред промена у животној средини (ваздух, вода, земљиште) долази и до одређених промена инжењерскогеолошких и хидрогеолошких карактеристика гео-средине.

Дефинисање простора на коме се ове промене јављају дуж напред наведене саобраћајнице је од посебног интереса, јер од њих зависе услови и начин коришћења датог простора у друге намене што је управо и циљ овог пројекта. Дакле реализацијом овог пројекта, добиће се комплетне инжењерскогеолошке и хидрогеолошке подлоге оштећења и загађења простора дуж аутопута Београд-Нови Сад-Суботица, као и услови и начини даљег коришћења истог у друге намене (сада се превасходно користи у пољопривредне сврхе).

Реализација комплетног пројекта планира се током 2011. године.

    - Израда основних инжењерскогеолошких и хидрогеолошких подлога на подручју Парка природе „Палић”

Пројекат подразумева дефинисање укупних природних могућности подручја које обухвата Парк природе Палић, а у циљу израде просторно-планске документације и очувања природне средине. Пројекат је концепцијски и методолошки конципиран тако да пружи одговор на питања о укупном геолошком потенцијалу поменутог подручја, начин коришћења простора, као и степен нарушености и могућност очувања природне средине.

Инжењерскогеолошке и хидрогеолошке подлоге ће омогућити рационалнија планска решења при одређивању намене површина, односно избору локације објеката. Осим тога, послужиће и одговарајућим комуналним службама при утврђивању услова грађења, за пројектовање и грађење будућих инфраструктурних, саобраћајних, комуналних и других објеката општег друштвеног значаја. Очуван природни простор и услови стварају могућност да плански развој буде заснован на правилно оцењеним и вреднованим потенцијалима као основа за развој, пре свега, туризма, укључујући у све то очување, заштиту и унапређење укупног природног амбијента.

Реализација комплетног пројекта планира се током 2011. године.

  - Истраживања минералних сировина

    - Основна геолошкa истраживања минералних сировина у наносним творевинама Вршца и околине

На подручју Вршца су током ранијих истраживања, откривене веће површине под наносима које се по начину и месту настанка деле на: елувијалне, делувијалне, пролувијалне и алувијалне. Истраживања минералних сировина у овим седиментима у протеклом периоду нису вршена систематски иако постоје подаци да се у њима налазе повећане концентрације каситерита, циркона и ретких елемената и земаља као што су берилијум и ниобијум, односно талијум и галијум.

Током 2011. године, наставиће се започета систематска истраживања и испитивања у циљу утврђивања просторног размештаја максималних концентрација појединих минералних сировина унутар напред наведених седимената као и оцена потенцијалности целог простора у погледу могућности проналажења економски интересантних лежишта, започетих у 2010. години.

Првобитно је планирано да се овај пројекат реализује у две фазе, током 2010. и 2011. године, међутим резултати истраживања из 2010. године, када су на ширем подручју Месића у већем броју шлихова констатована макроскопски видљива зрна злата, намећу потребу да се иста продуже, ради погушћавања мреже истражних радова како на напред поменутој локацији тако и на евентуално ново издвојеним током 2011. године.

    - Основна геолошка истраживања пелоида на подручју југо-западног Баната (Опово – Баранда)

На ширем простору Опово-Баранда, у југозападном делу Баната, постоји више локалитета на којима су у претходном периоду регистроване појаве пелоида.

Основни циљ истраживања овог пројекта је да се издвоје сва потенцијална налазишта пелоида на предметном простору, да се изучи њихова генеза, геолошке и хидрогеолошке карактеристике, балнео-терапеутске вредности пелоида и процене њихове резерве на нивоу Ц2 и Ц1 категорије.

У случају повољних резултата, постоје реалне могућности да локална самоуправа или заинтересовани привредни субјекти детаљним истраживањима, а затим практичном применом пелоида, било у ново изграђеним бањско-рекреационим туристичким објектима, било снабдевањем других бања или чак извозом, валоризују улагања у ова истраживања.

Реализација целокупног пројекта планира се у две фазе, током 2011. и 2012. године.

    - Структурно-тектонска и формациона анализа континенталних неогених седимената на ободу Фрушке горе као потенцијалних носиоца минералних сировина

Циљ овог пројекта је да се применом структурно-тектонске и формационе анализе, користећи седиментолошке податке од нивоа петролошког препарата па до макроседиментолошких феномена (секвенце, пакети, циклуси), уз податке геофизичких метода (сеизмичка томографија) и уз анализу доступних мерених елемената склопа, дефинише литолошко-структурни прогнозни кључ за сваку појаву потенцијалних минералних сировина (угаљ, бентонит, карбонат, битуминозни глинци и др.) у седиментима континенталног неогеног циклуса на ободу Фрушке горе.

Реализацијом овог пројекта, односно помоћу дефинисаног литолошко-структурног кључа, урадиће се 3Д модел предметног подручја са издвојеним потенцијалним локацијама свих врста потенцијалних минералних сировина.

Реализација овог пројекта, у целини, предвиђа се у 2011. години.

- ГЕОЕКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

  - Геохемијска истраживања неорганских загађивача у средњем Банату као подлога за израду геоеколошке карте

Основни разлог за реализацију пројекта геохемијских истраживања неорганских загађивача у средњем Банату представљају еколошки проблеми са којима се овај регион суочава. Наиме, на подручју средњег Баната уочена је повишена концентрација токсичних метала попут арсена, живе, урана, торијума олова и других у тлу и у водотоцима. Поред тога фреатске издани подземних вода на истом простору су загађене пестицидима, хемијским ђубривима, радом индустријских и кланичних постројења, акцидентима у индустрији на отвореним глиништима итд. Због свега наведеног постоји оправдана бојазан од контаминације тла, подземних и површинских вода која би могла да негативно утиче на квалитет пољопривредних и сточарских производа.

Пројектом се предвиђа комплексна геохемијска анализа утицаја неорганских загађивача на тло и воде средњег Баната, како би се установили могући ризици у геолошкој и животној средини.

Финални резултати истраживања, уз пресек садашњег стања у односу на нулти ниво загађења датих кроз текстуални и графички-статистички приказ, биће представљени и картом концентрација одређених неорганских загађивача одговарајуће размере, са јасно издвојеним зонама потенцијалних еколошких проблема. Ова карта би била полазна основа за сва детаљнија истраживања, мере заштите итд. На овај начин ризици по здравље и животну средину могу се континуирано пратити, прогнозирати и предупредити у реалном времену.

Реализација пројекта се планира у две фазе, током 2011. и 2012. године.

  - Геоеколошке карактеристике терена у сливу реке Засавице, са посебним освртом на међузависност режима површинских и подземних вода и њихов утицај на екосистем Специјалног резервата природе Засавица

Повезаност екосистема и геолошких (пре свега хидрогеолошких и хидролошких) карактеристика терена на подручју Специјалног резервата природе Засавица је у протеклом периоду недовољно истражена. При том, овај резерват велике штете има од утицаја подземних и површинских вода чији неуређени режим негативно утиче на ниво и квалитет вода, а тако индиректно и на развој и опстанак биљног и животињског света. Бројне врсте су угрожене и доведен је у питање њихов опстанак дуготрајним превлажавајућим периодима, док са друге стране у периоду ниских вода, које се такође често јављају у току године, долази до отежаних услова опстанка нарочито осетљивих биљних и животињских врста.

Да би се правовремено имали адекватни одговори и мере заштите од свих негативних утицаја мора се добро изучити и познавати резерват у целости, а нарочито у хидрогеолошком смислу. Једино се на тај начин обезбеђује успешна одбрана од негативних утицаја и искоришћавање и заштита подземних вода у сваком погледу.

Познавање међусобног односа и условљености режима површинских и подземних вода омогућио би рационално управљање водним ресурсима у сливу и то регулацијом издани и површинског отицаја што би створило приближно константне услове у погледу захтева биосистема у резервату, што је управо и циљ и намена овог пројекта.

Реализација овог пројекта се планира у две фазе, током 2011. и 2012. године.

  - Геолошка истраживања Черевићког потока у циљу очувања, конзервације и презентације палеонтолошких налазишта

Фрушка гора обухвата завидан број локалитета геолошке баштине од посебног научног значаја, реткости и лепоте, који је репрезентативан за ово и шире подручје и његову геолошку историју, догађаје или процесе. Свакако један од најзначајних (посебно са научног аспекта) локалитета геонаслеђа Фрушке горе је и палеонтолошко налазиште горње креде у сливу Черевићког потока, који заслужују да се уреди у складу са светским стандардима за слична налазишта. Ово пре свега подразумева да се утврди актуелно стање локалитета „Черевићки поток” као и да се изнађу одговарајућа решења за конзервацију великог броја фосилних остатака флоре „in situ” и тако сачува од даљег пропадања и омогући њихова презентација и валоризацију кроз повезивање у функционалну целину са другим објектима геонаслеђа у оквиру будућег Геопарка, што је коначан циљ овог пројекта.

Током 2011. године, планира се завршетак започетих истражних радова на индентификацији и детаљној обради микролокација са остацима макрофосила, њихова конзервација „in situ”, као и израда предлога пројекта даљих активности на њиховој заштити и презентацији.

  - Утицај климатских фактора и површинских вода на режим подземних вода прве издани северне Бачке-Телечка висораван и Суботичка пешчара

На северу Бачке, у области Телечке висоравни и Суботичке пешчаре, приметна је релативно мања количина падавина, тј. другачија (микро) климатска својства (ветрови, влажност, температура) у односу на ширу околину што у значајној мери утиче на режим подземних вода прве издани. Поред тога, и незнатан број површинских токова у великој мери утиче на режим прве издани.

Основни циљ пројекта је дефинисање општег биланса вода (површинских и подземних) на овом подручју, који представља неопходну основу код сагледавања хидрогеолошких, хидролошких, педолошких и агрономских-пољопривредних својстава терена.

Реализацијом овог пројекта утврдиће се утицај климатских прилика и површинских вода на прву издан, што ће омогућити ефикасно планирање свих мера у циљу одрживог коришћења и заштите расположивих ресурса подземних вода прве издани на предметном простору.

За 2011. годину планира се реализација комплетног пројекта.

- ГЕОАРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Геоархеологија је релативно нов мултидисциплинарни приступ решавању проблема везаних за археолошка истраживања. У најкраћем, модерна геоархеологија се дефинише као археолошка истраживања која примењују концепте и методе савремених геолошких истраживања те стога георахелогија дели са археологијом део поља свог истраживања и циљеве. Њени први почеци датирају из прве половине прошлог века, али пуну афирмацију достиже тек седамдесетих година.

  - Геоархеолошка истраживања на локалитету Вишњевача код Падеја (пилот пројекат)

У Србији до сада нису вршена систематска геоархеолoшка истраживања (у пуном смислу напред наведене дефиниције) ни на једном археолошком локалитету, већ су поједине геолошке методе (анализа сателитских и/или фотогеолошких снимака, геофизика итд.) само спорадично коришћене или су вршена археометалуршка или археопетролошка испитивања која су проглашавана геоархеолошким истраживањима.

Предложени пилот пројекат има за циљ да се око раније истраженог археолошког локалитета Вишњевача код Падеја, за кога се претпоставља да је само један мањи део једног већег археолошког налазишта, изврше систематска геоархеолошка истраживања, а затим и археолошка ископавања, како би се на практичном примеру проверили предности (и мане) геоархеолошких истраживања и то како у погледу бржег и ефикаснијег лоцирања налазишта, тако и у погледу потребних финансијских улагања у односу на „класична” археолошка истраживања (реализована у претходном периоду на овом локалитету).

Овај локалитет је предложен, јер резултати досадашњих истраживања указују да се овде ради о најстаријем (позни 6. – рани 7) и једином локалитету у Војводине, где су откривени трагови експлоатације и прераде металоносних минерала (тзв. блатна руда) што поред геоархеолошких истраживања у ужем смислу пружа широке (и нове могућности) и у погледу археометалуршких и археопетролошких (и минералошких) испитивања.

Реализација овог пројекта се планира у две фазе, током 2011. и 2012. године.

- ГЕОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Геомедицина или медицинска геологија како се још понекад назива, према савременој дефиницији, јесте наука о утицају животне средине на здравље људи и животиња. За своју полазну основу користи, одавно познату чињеницу да превише или премало присуству одређених елемената и/или једињења у земљишту, води и ваздуху, једном речју у животној средини je штетно за здравље људи (недостатак флуора – каријес, недостатак јода – гушавост, повећана концентрација радона –рак плућа, итд.) и животиња. Уколико „занемаримо” антропогени фактор, чији утицај на животну средину може и мора се контролисати, напред наведене аномалије проистичу из специфичних, примарних, својстава гео-средине (сфере) датог подручја. Обзиром да се изучавање ових својстава гео-средине одвија применом одговарајућих геолошких метода (металометрија, лито и хидрогеохемија, радиометрија, геоботаника итд.) геомедицина се последњих година све чешће третира као посебна „геолошка дисциплина” (примера ради на 33. Светском конгресу геолога, који је одржан од 6 до 8. августа 2008. године у Ослу, у оквиру посебне Секције под називом Земља и здравље – медицинска геологија, одржано је више од 20 предавања и презентација из преко 15 земаља широм света).

  - Геомедицински статус подручја Вршац-Бела Црква – утицај природних радионуклида и других токсичних елемената на здравље људи (пилот пројекат)

Према подацима UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) највећи део становништва света је мање-више  константно изложен јонизујућем зрачењу из природних извора. При том количина природног јонизирајућег зрачења коју појединац прими током једне године, односно кумулативно током свог животног века, директно зависи од основних карактеристика гео-средине његовог најближег окружења.

Према резултатима ранијих истраживања и испитивања, на ширем подручју Вршачког брега, утврђене су повећане (у односу на регионални фон) концентрације радионуклеида, односно јонизирајућег зрачења чији утицај на здравље околног становништва до сада није систематски истражен.

Циљ овог пројекта је да се на основу резултата ранијих истраживања и испитивањима, а у корелацији са резултатима испитивања урађених у акредитованој лабораторији током 2011. године, изврши анализа утицаја природних радионуклида: 232U, 232Th, 40K, Un, Ur, Ra и Rn на животну средину, а самим тим и на здравље становништва на подручју Вршац-Бела Црква. Утицај ових радионуклеида на формирање радиоеколошких аргала биће интерпретиран на картама еквивалентних доза јонизујућих зрачења, које одсликавају амбијент природне радиоактивности, које прима становништво овог подручја на годишњем нивоу (mSv/год.). Надаље, применом конверзионих фактора за инхалацију и ингестију одредиће се ризик добијања канцера на 100.000 становника и то за сваки радионуклид посебно, а резултати испитивање радијационог оптерећења (РАО) у различитим срединама геосфере биће приказани на тзв. геомедицинским картама.

Реализација овог пројекта се планира у две фазе, током 2011. и 2012. године.

- ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ – ПОДСИСТЕМ ЗА АП ВОЈВОДИНУ

  - Унос геолошких података Фонда геолошке документације Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у форму Геолошког информационог система

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине располаже великим бројем извештаја и елабората о резултатима ранијих истраживања. Највећи део ове документације налази се у класичној писаној форми, прилози су рађени на озолиду, бојени су дрвеним бојицама и као такви брзо бледе и временом ће постати неупотребљиви.

Формирањем Геолошког информационог система створени су услови да се овај вредан материјал преведе у дигитални облик и тако сачува, а уједно и да се у складу са законским прописима омогући приступ свим заинтересованим корисницима.

Aжурирања базе података Геолошког информационог система система – подсистем за АП Војводине уношењем свих резултата ранијих истраживања је стални задатак све док се не достигне дневна ажурност, а током 2011. године предвиђа се формирање библиографске базе података за период од 1970. до 1995. године.

- ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Овај програм обухвата израду и других пројеката и студија из области основних геолошких и геоеколошких истраживања, израде карата, студија и пројеката у функцији припреме за израду геолошких карата и геолошких основа за пројекте заштите животне средине и просторног планирања.

У 2011. години планира се праћење израде, оцена квалитета истраживања и ревизија ауторских оригинала и дигитализованих геолошких карата Републике Србије и пратећих тумача карата, њихова припрема за штампу и штампање завршених листова геолошких карата.

Активности у 2011. години обухватају стручну и финансијску подршку организацији 17. Конгреса асоцијације геолошких друштава Европе (МAEGS) који ће се одржати у септембру 2011. године у Београду, у организацији Српског геолошког друштва.

- ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Завршетак реализације Програма геолошких истражних радова за 2011. годину планиран је за 30. новембар 2011. године.