На основу члана 167. тачка 1) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10),

Влада доноси

УРЕДБУ

О УТВРЂИВАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА РАДОВА НА ОСНИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ НАЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2011. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Средњорочни програм радова на оснивању и одржавању Националне инфраструктуре геопросторних података за период од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2015. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:

У Београду,  јуна 2011. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ -

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ

Ивица Дачић

# СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ РАДОВА

НА ОСНИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ

НАЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

за период од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2015. године

## ОПШТИ ДЕО

Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10 - у даљем тексту: Закон) уређено је оснивање и одржавање Националне инфраструктуре геопросторних података (у даљем тексту: НИГП). Одредбом члана 167. став 1. тачка 1) Закона прописано је да Савет НИГП-а предлаже Влади срењорочни програм радова на оснивању и одржавању НИГП-а.

Средњорочним програмом радова на оснивању и одржавању НИГП-а за период од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2015. године (у даљем тексту: Програм), утврђују се врста и обим радова, динамика њиховог извршења, извори финансирања и обим потребних средстава за њихову реализацију, као и учесници у његовој реализацији.

## ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљeви Програма су:

- размена информација о простору између државних институција и привреде, и њихово коришћење

- избегнуто  дуплирање активности и средстава на обезбеђењу геоподатака;

- креирани услови за системско и дугорочно удруживање субјеката НИГП-а;

- дефинисан правни оквир кроз имплементацију INSPIRE директиве и пратећих имплементационих правила у национално законодавство;

- имплементација INSPIRE смерница и међународна сарадња;

- примена стандарда за техничку инфраструктуру, геоподатке и сервисе ради постизања интероперабилности;

- развој националног геопортала као места за приступ и размену геоподатака;

- обезбеђени ажурни и квалитетни геоподаци који су доступни корисницима у оквиру НИГП-а;

- иницирана сарадња у образовању и истраживању ради сталног развоја НИГП-а;

- допринос развоју e-управе кроз квалитетне и ефикасне јавне сервисе.

## ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

Програм је изграђен на основу:

- Измењеног и допуњеног Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију из децембра 2009. године;

- Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10);

- Стратегије успостављања инфраструктуре просторних податка у Републици Србији за период 2010. до 2012. године („Службени гласник РС”, број 81/10);

- Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10);

- Средњорочног програма радова Републичког геодетског завода за период од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2014. године („Службени гласник РС”, број 7/10);

- INSPIRE директиве 2007/2/EC од 14. марта 2007. године, публикована у Службеном листу Европске уније 25. априла 2007. године и ступила на снагу 15. маја 2007. године;

- INSPIRE план http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44

## АКТИВНОСТИ

Програмом се планирају следеће активности на оснивању НИГП-а:

| Редни број | Активност |
| --- | --- |
|  | Сарадња између субјеката НИГП-а |
|  | Оснивање унутрашње јединице за координацију са INSPIRE у оквиру Републичког геодетског завода |
|  | Оснивање радних група као органа НИГП-а за обављање одређених стручних послова |
|  | Студијa тренутног стања у геосектору по темама просторних података (идентификовати надлежне институције и расположиве геоподатке) |
|  | Дефинисање модела и општих принципа сарадње у оквиру НИГП-а |
|  | Израда споразума о сарадњи |
|  | Праћење примене и ажурирање споразума о сарадњи |
|  | Утврђивање захтева и потреба корисника за геоподацима |
|  | Унапређење модела сарадње на обезбеђењу и размени геоподатака |
|  | Праћење рада радних група и дефинисање структуре и надлежности |
|  | Сарадња са надлежним установама за е-управу на координацији НИГП активности ради заједничког деловања |
|  | Организовање семинара, радионица и састанака ради размене искуства и утврђивање потреба за даљим развојем |
|  | Просторни подаци и сервиси |
|  | Прикупљање и одржавање метаподатака просторних података за теме из INSPIRE Анекс I |
|  | Прикупљање и одржавање метаподатака просторних података за теме из INSPIRE Анекс II |
|  | Прикупљање и одржавање метаподатака просторних података за теме из INSPIRE Анекс III |
|  | Израда акционих планова субјеката НИГП-а надлежних за обезбеђење геоподатака из INSPIRE Анекс I, II и III |
|  | Припрема и објављивање на геопорталу просторних података из надлежности РГЗ и субјеката НИГП-а |
|  | Поређење постојећих модела података са INSPIRE спецификацијама просторних података и сервиса за теме из INSPIRE Анекс I |
|  | Примена INSPIRE спецификација просторних података и сервиса за теме из INSPIRE Анекс I за новоприкупљене податке |
|  | Оснивање, развој и одржавање Националног геопортала НИГП-а |
|  | Развој сервиса за преузимање геоподатака (download service) на националном геопорталу |
|  | Развој и одржавање техничке инфраструктуре за оснивање НИГП-а |
|  | Подстицање размене података преко сервиса заснованих на web maping технологији (WMS, WFS, WCS и други) |
|  | Стандардизација |
|  | Упознавање са најважнијим стандардима у области геоинформација и техничке инфраструктуре на међународном и националном нивоу |
|  | Акциони план за стандардизацију у области геоинформација са дефинисаним приоритетима |
|  | Реализација плана доношења, преиспитивања и повлачења стандарда и сродних докумената из области геоинформација |
|  | Креирање тест окружења за тестирање стандарда и INSPIRE имплементационих правила и спецификација |
|  | Праћење рада одговарајућих техничких радних тела међународних и европских организација за стандардизацију |
|  | Правни оквир |
|  | Спровођење студије о постојећем стању у законодавству у геосектору |
|  | Одређивање плана за креирање и доношење подзаконских аката |
|  | Одређивање одговорних субјеката за теме НИГП-а према анексима INSPIRE директиве |
|  | Имплементирање одредби INSPIRE директиве у српско законодавство |
|  | Укључивање INSPIRE имплементационих правила у српско законодавство |
|  | Доношење прописа у вези питања поверљивости, сигурности и ограничења за приступ геоподацима, заштите личних података, дистрибуција и слично |
|  | Праћење развоја INSPIRE правног оквира |
|  | Геодетски референтни систем |
|  | Прелазак на нови државни референтни систем ETRS89 |
|  | Развој сервиса за трансформацију скупова просторних података из постојећег у нов државни референтни систем |
|  | Подршка при преласку на нов државни референтни систем |
|  | Дефинисање референтног система висина |
|  | Финансирање |
|  | Развој модела финансирања оснивања НИГП-а |
|  | Развој модела накнаде за коришћење просторних податка преко Националног геопортала |
|  | Имплементација модела коришћења и наплате података на националном геопорталу |
|  | Извештај о процени трошкова INSPIRE имплементације (метаподаци, спецификације података, мрежни сервиси) |
|  | Даљи развој модела финансирања и накнада (усклађивање са захтевима корисника и могућностима на основу стеченог искуства) |
|  | Истраживање, развој и образовање |
|  | Преглед постојећих развојних и образовних активности у геосектору |
|  | Анализа недостатака у истраживању, развоју и образовању у геосектору |
|  | Покретање веб портала као инструмента за подршку образовно истраживачком форуму у циљу обезбеђивања релевантних информација |
|  | Усвајање програма за образовање SDI (Spatial Data Infrastructure) професионалаца |
|  | Проширење програма мастер и докторских студија које се односе на SDI питања |
|  | Организовање обука за запослене у геосектору |
|  | Израда упутстава и водича за кориснике за релевантне SDI теме |
|  | Периодично истраживање стања образовања у геосектору са препоруком за будуће деловање |
|  | Стратегија и организација |
|  | Праћење и ревизија стратегије и акционог плана за успостављање НИГП-а |
|  | Управљање оснивањем и развојем НИГП-а |
|  | Извештавање и праћење оснивања и развоја НИГП-а |
|  | Праћење и учешће у међународним пројектима и активностима |

## V. ФИНАНСИРАЊЕ И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Средства за реализацију Програма обезбедиће се из буџета Републике Србије, сопствених прихода субјеката НИГП-а, донација и кредита.

Средства за реализацију активности предвиђених Програмом обезбедиће се из буџета Републике Србије на одговарајућим позицијама Републичког геодетског завода и других државних органа који су субјекти НИГП-а, за сваку текућу годину која је обухваћена Програмом.

Такође, стимулисаће се обезбеђивање средстава од међународних донатора и из међународних пројеката. Средства из донација биће обезбеђена из постојећих и нових пројеката, а на основу споразума о техничкој сарадњи између донатора и субјеката НИГП-а, односно Републике Србије.

Процена планираних трошкова урађена је на основу:

- искуства земаља чланица европске уније у успостављању националних инфраструктура просторних података;

- извештаја и праћења INSPIRE имплементације у земљама чланицама Европске уније.

У следећој табели приказане су активности према надлежностима у реализацији, динамика извођења радова у процентима и планирана финансијска средства у изражена у милионима динара.

Табела активности по надлежностима, динамици реализације и планираним средствима

| Редни број | Активност | Надлежност | Планирана средства (у милионима динара) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Укупно |
|  | Сарадња између субјеката НИГП-а |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | Оснивање унутрашње јединице за координацију са INSPIRE у оквиру Републичког геодетског завода | Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ), Савет НИГП-а | 3.0 |  |  |  |  | 3 |
|  | Оснивање радних група као органа НИГП-а за обављање одређених стручних послова | Савет НИГП-а, РГЗ, субјекти НИГП-а | 2.0 |  |  |  |  | 2 |
|  | Студијa тренутног стања у геосектору по темама просторних података (идентификовати надлежне институције и расположиве геоподатке) | РГЗ, субјекти НИГП-а, радна група за сарадњу | 6.0 |  |  |  |  | 6 |
|  | Дефинисање модела и општих принципа сарадње у оквиру НИГП-а | Савет НИГП-а, РГЗ, субјекти НИГП-а | 12.0 |  |  |  |  | 12 |
|  | Израда споразума о сарадњи | Савет НИГП-а, радне групе, РГЗ, субјекти НИГП-а | 3.0 |  |  |  |  | 3 |
|  | Праћење примене и ажурирање споразума о сарадњи | Савет НИГП-а, радна група за правни оквир | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Утврђивање захтева и потреба корисника за геоподацима | Савет НИГП-а, радне групе, РГЗ, субјекти НИГП-а | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Унапређење модела сарадње на обезбеђењу и размени геоподатака | Савет НИГП-а, радне групе, РГЗ, субјекти НИГП-а | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Праћење рада радних група и дефинисање структуре и надлежности | Савет НИГП-а, РГЗ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Сарадња са надлежним установама за е-управу на координацији НИГП активности ради заједничког деловања | РГЗ, радна група за сарадњу | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Организовање семинара, радионица и састанака ради размене искуства и утврђивање потреба за даљим развојем | РГЗ, радне групе | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Просторни подаци и сервиси |  |  |  |  |  |  | 218 |
|  | Прикупљање и одржавање метаподатака просторних података за теме из INSPIRE Анекс I | РГЗ, субјекти НИГП-а | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20 |
|  | Прикупљање и одржавање метаподатака просторних података за теме из INSPIRE Анекс II | РГЗ, субјекти НИГП-а | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 |
|  | Прикупљање и одржавање метаподатака просторних података за теме из INSPIRE Анекс III | РГЗ, субјекти НИГП-а | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Израда акционих планова субјеката НИГП-а надлежних за обезбеђење геоподатака из INSPIRE Анекс I, II и III | РГЗ, субјекти НИГП-а | 0.6 | 1.5 | 0.9 |  |  | 3 |
|  | Припрема и објављивање на геопорталу просторних података из надлежности РГЗ и субјеката НИГП-а | РГЗ, субјекти НИГП-а | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Поређење постојећих модела података са INSPIRE спецификацијама просторних података и сервиса за теме из INSPIRE Анекс I | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а надлежни за теме из Анекса I |  | 10.5 | 4.5 |  |  | 15 |
|  | Примена INSPIRE спецификација просторних података и сервиса за теме из INSPIRE Анекс I за новоприкупљене податке | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а надлежни за теме из Анекса I |  |  |  | 20.0 | 20.0 | 40 |
|  | Оснивање, развој и одржавање Националног геопортала НИГП-а | РГЗ, радна група за технички оквир | 9 | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 60 |
|  | Развој сервиса за преузимање геоподатака (download service) на националном геопорталу | РГЗ, радна група за технички оквир |  |  | 3.0 | 7.0 |  | 10 |
|  | Развој и одржавање техничке инфраструктуре за оснивање НИГП-а | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 50 |
|  | Подстицање размене података преко сервиса заснованих на web maping технологији (WMS, WFS, WCS и други) | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
|  | Стандардизација |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  | Упознавање са најважнијим стандардима у области геоинформација и техничке инфраструктуре на међународном и националном нивоу | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а, Комисија за стандарде из области географских информација | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 18 |
|  | Акциони план за стандардизацију у области геоинформација са дефинисаним приоритетима | РГЗ, радна група за технички оквир, Комисија за стандарде из области географских информација | 10.0 |  |  |  |  | 10 |
|  | Реализација плана доношења, преиспитивања и повлачења стандарда и сродних докумената из области геоинформација | Комисија за стандарде из области географских информација | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 |
|  | Креирање тест окружења за тестирање стандарда и INSPIRE имплементационих правила и спецификација | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а |  |  |  | 19.6 | 8.4 | 28 |
|  | Праћење рада одговарајућих техничких радних тела међународних и европских организација за стандардизацију | РГЗ, радна група за технички оквир, субјекти НИГП-а, Комисија за стандарде из области географских информација | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8 |
|  | Правни оквир |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  | Спровођење студије о постојећем стању у законодавству у геосектору | РГЗ, радна група за правни оквир, субјекти НИГП-а | 6.0 |  |  |  |  | 6 |
|  | Одређивање плана за креирање и доношење подзаконских аката | РГЗ, радна група за правни оквир | 1.6 | 0.4 |  |  |  | 2 |
|  | Одређивање одговорних субјеката за теме НИГП-а према анексима INSPIRE директиве | Савет НИГП-а, радна група за сарадњу, субјекти НИГП-а | 1.5 | 2.5 | 1.0 |  |  | 5 |
|  | Имплементирање одредби INSPIRE директиве у српско законодавство | Савет НИГП-а, РГЗ, радна група за правни оквир | 3.0 | 7.0 |  |  |  | 10 |
|  | Укључивање INSPIRE имплементационих правила у српско законодавство |  | 2.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 22 |
|  | Доношење прописа у вези питања поверљивости, сигурности и ограничења за приступ геоподацима, заштите личних података, дистрибуција и слично | Савет НИГП-а, РГЗ, радна група за правни оквир |  | 2.4 | 4.0 | 1.6 |  | 8 |
|  | Праћење развоја INSPIRE правног оквира | РГЗ, радна група за правни оквир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
|  | Геодетски референтни систем |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Прелазак на нови државни референтни систем ETRS89 | РГЗ, субјекти НИГП-а | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
|  | Развој сервиса за трансформацију скупова просторних података из постојећег у нов државни референтни систем | РГЗ, радна група за технички оквир |  | 7.0 | 3.0 |  |  | 10 |
|  | Подршка при преласку на нов државни референтни систем | РГЗ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Дефинисање референтног система висина | РГЗ |  |  | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10 |
|  | Финансирање |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Развој модела финансирања оснивања НИГП-а | Савет НИГП-а, РГЗ, радна група за сарадњу, субјекти НИГП-а | 8.0 |  |  |  |  | 8 |
|  | Развој модела накнаде за коришћење просторних податка преко Националног геопортала | Савет НИГП-а, РГЗ, радна група за сарадњу, субјекти НИГП-а | 4.0 | 4.0 |  |  |  | 8 |
|  | Имплементација модела коришћења и наплате података на националном геопорталу | Савет НИГП-а, РГЗ, радна група за технички оквир |  | 5.0 | 5.0 |  |  | 10 |
|  | Извештај о процени трошкова INSPIRE имплементације (метаподаци, спецификације података, мрежни сервиси) | РГЗ, радне групе |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
|  | Даљи развој модела финансирања и накнада (усклађивање са захтевима корисника и могућностима на основу стеченог искуства) | Савет НИГП-а, РГЗ, радна група за сарадњу, субјекти НИГП-а |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
|  | Истраживање, развој и образовање |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Преглед постојећих развојних и образовних активности у геосектору | Радне групе | 5.0 |  |  |  |  | 5 |
|  | Анализа недостатака у истраживању, развоју и образовању у геосектору | Радне групе | 3.0 |  |  |  |  | 3 |
|  | Покретање веб портала као инструмента за подршку образовно истраживачком форуму у циљу обезбеђивања релевантних информација | РГЗ, радна група за технички оквир | 1.8 | 4.2 |  |  |  | 6 |
|  | Усвајање програма за образовање SDI професионалаца | Савет НИГП-а | 1.5 | 3.5 |  |  |  | 5 |
|  | Проширење програма мастер и докторских студија које се односе на SDI питања | Универзитети |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 3 |
|  | Организовање обука за запослене у геосектору | РГЗ, субјекти НИГП-а, образовне установе, | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 |
|  | Израда упутстава и водича за кориснике за релевантне SDI теме | Радне групе, РГЗ, субјекти НИГП-а | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Периодично истраживање стања образовања у геосектору са препоруком за будуће деловање | Радне групе, субјекти НИГП-а | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |
|  | Стратегија и организација |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | Праћење и ревизија стратегије и акционог плана за успостављање НИГП-а | Савет НИГП-а, РГЗ, радне групе | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
|  | Управљање оснивањем и развојем НИГП-а | Савет НИГП-а | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8 |
|  | Извештавање и праћење оснивања и развоја НИГП-а | Савет НИГП-а, РГЗ, радне групе | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
|  | Праћење и учешће у међународним пројектима и активностима | Савет НИГП-а, РГЗ, радне групе, субјекти НИГП-а | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 18 |
|  | Укупно |  | 146.3 | 126.6 | 81.5 | 103.0 | 75.6 | 533 |

Укупна финансијска средства неопходна за реализацију Програма износе 533 милиона динара.

## VI. НОСИОЦИ И УЧЕСНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Носиоци на реализацији Програма су Савет НИГП-а, Републички геодетски завод и  радне групе.

Учесници у реализацији Програма су субјекти НИГП-а, као и међународне институције и надлежне организације других земаља, које на основу уговора о зајму или техничкој сарадњи пружају стручну, техничку и финансијску подршку.

Носиоци и учесници у реализацији Програма утврдили су листу активности, динамику извођења и план потребних средстава за реализацију, у складу са надлежностима.

## VII. ЗАВРШНИ ДЕО

Савет НИГП-а доставиће Влади годишњи извештај о реализацији Програма до 1. фебруара текуће године за претходну годину.