АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

| Циљ 1. Унапређени постојећи и успостављени нови инструменти социјалног становања, почев од стабилних извора финансирања, преко делотворних прописа, до формирања нових и јачања постојећих институција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1 Развој институционалног оквира за спровођење политике социјалног становања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 1.1.1 Формирање нових и јачање постојећих институција надлежних за социјално становање | Формирање и рад Републичке агенције за становање (РАС), као финансијске и програмске институције надлежне за развој социјалног становања |  | МЖСРПП | 2011-2022. | 360.000.000 | Републички буџет |  | РАС се оснива пре реализације пројекта 1720 CEB |
|  | Техничка подршка изградњи капацитета РАС и сектору за становање у Министарству |  | МЖСРПП, РБСЕ | 2012-2014. | 10.000.000 | CEB |  | Ратификација уговору о кредиту са CEB по пројекту 1720 |
|  | Оснивање градских стамбених агенција у окружним центрима, развијање различитих институционалних облика у непрофитном стамбеном сектору |  | РАС, МЖСРПП, ЈЛС, АСА | 2012-2022. | Текући трошкови рада | РАС, локални буџети |  |  |
|  | Развој пословања градских стамбених агенција |  | АСА, РАС, МЖСРПП | 2012-2022. | Текући трошкови рада | АСА, РАС, ГСА |  |  |
|  | Развој Асоцијације стамбених агенција |  | АСА, РАС, | 2012-2022. | Текући трошкови рада | АСА, РАС, ГСА |  |  |
|  | Спровођење сталне обуке и образовања запослених у стамбеном непрофитном сектору |  | АСА, МЖСРПП | 2012 -2022. | 30.000.000 | АСА, РАС, ГСА |  |  |
| 1.1.2 Развој социјалног становања кроз стручни и научно- истраживачки рад и кампање | Издавање стручних публикација |  | РАС, МЖСРПП Универзитет, удружења | 2012-2022. | 5.000.000 | Републички буџет, Универзитет |  |  |
|  | Истраживања стамбеног сектора |  | РАС, Универзитет, научне установе, стручне институције, удружења | 2012-2022. | Текући трошкови рада | Републички буџет |  |  |
|  | Кампање за информисање јавности о одређеним темама од значаја за одрживи развој социјалног становања |  | РАС, Универзитет, научне установе, стручне институције, удружења | 2012-2022. | Текући трошкови рада РАС | Републички буџет |  |  |
| Мера 1.2 Увођење стабилних извора финансирања стамбених програма и пуна координација свих буџетских издвајања у становање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 1.2.1 Успостављање и развој инструмената за финансирање социјалног становања | Успостављање и функционисање обртног фонда за финансирање програма социјалног становања, при РАС – разрађено даље у табели |  | МЖСРПП, РАС | 2015-2022. | Повратна средства од финансирања програма и пројеката из Републичког буџета од око 10.000.000.000 (2.1.1) | Републички буџет Међународни кредити |  | Политичка воља |
|  | Припрема програма и планова финансирања и одговарајућих прописа за реализацију стамбених програма (програм пословања и финансијски план РАС) |  | РАС, МЖСРПП, МРСП, МФ | 2012-2022. | Текући трошкови рада РАС | РАС |  |  |
| Мера 1.3 Даљи развој стратешких докумената у области становања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 1.3.1 Развој стратешких докумената за социјално становање | Израда локалних стамбених стратегија и периодично међусобно усаглашавање са НССС |  | ЈЛС | 2012-2022. | 12.000.000 | Локалн буџети |  | Политичка воља |
|  | Подршка локалним самоуправама на изради локалних стамбених стратегија |  | РАС, АСА | 2012-2022. | 3.000.000 | Републички буџет, РАС |  |  |
|  | Ажурирање НССС и Акционог плана |  | РАС, МЖСРПП | 2013-2022 на 3 године | Текући трошкови рада РАС | Републички буџет |  |  |
| Мера 1.4 Развој законског оквира у свим областима од значаја за политику социјалног становања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 1.4.1 Унапређење законског оквира за развој социјалног становања | Израда подзаконских аката Закона о социјалном становању |  | МЖСРПП, РАС | 2012-2022. | Текући трошкови рада Министарства | Републички буџет |  |  |
|  | Усклађивање и измене закона који уређују питања пореза, имовине, урбанистичког и просторног планирања и грађевинарства, социјалне заштите, становања избеглих и расељених лица и националних мањина од интереса за политику социјалног становања |  | СКГО, РАС, МЖСРПП | 2012-2015. | Текући трошкови рада РАС и органа управе | Републички буџет |  | Сарадња надлежних органа управе |
|  | Покретање ревизије целокупног стамбеног законодавства |  | МЖСРПП, РАС | 2012 –2013. | Текући трошкови рада РАС и органа управе | Републички буџет |  | Довољан капацитет Министарства за становање |
| 1.4.2 Разрада правних аката за спровођење програма социјалног становања | Израда уредби за спровођење програма социјалног становања |  | РАС | 2012-2022 | Текући трошкови рада РАС | Републички буџет |  | Довољан капацитет РАС |
| Циљ 2. Повећан обим и разноврсности стамбене понуде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1 Изградња станова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат | Надлежна институција и партнери у спровођењу |  | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 2.1.1 Прибављање станова у јавној својини за издавање под закуп | Изградња станова у јавној својини за издавање под закуп кредитирањем средствима РБСЕ пројект Ф/П 1720 | РАС, МЖСРПП и 12 градова и општина |  | 2012-2014. | 1.179.025.424 570.421.042 | Кредит РБСЕ ЈЛС у натури |  | Ратификација кредитног споразума у Парламенту |
|  | Изградња станова међународним кредитним средствима | РАС, МЖСРПП, ЈЛС |  | 2015-2022 | 1.300.000.000 700.000.000 | Међународне финансијске институције ЈЛС у натури |  |  |
|  | Локални програми изградње станова | ЈЛС са својим ГСА, уз програмску подршку РАС |  | 2012-2022. | 6.000.000.000 | Потенцијални инвеститори,. кредити међународних финансијских институција, ЈЛС кроз земљиште и инфраструктуру |  | Доношење локалних стамбених стратегија |
|  | Развој приватног сектора закупа са регулисаним закупнинама уз подстицање побољшања услова становања до прописаних стандарда | РАС, ЈЛС, агенције за некретнине |  | 2015-2022. | 2.000.000.000 | Републички буџет, РАС - Обртни фонд |  |  |
| 2.1.2 Изградња станова за непрофитну продају | Изградња станова за продају кредитирањем средствима РБСЕ пројект Ф/П 1720 | РАС, МЖСРПП, и 12 градова и општина, ГСА |  | 2012-2014. | 2.160.000.000 790.200.000 1.378.219.680 | кредит РБСЕ Репулички буџет ЈЛС и у натури |  | Ратификација кредитног споразума у Парламенту |
|  | Изградња станова кредитирањем из обртног фонда РАС | РАС, МЖСРПП, ЈЛС, ГСА |  | 2015-2022. | 10.500.000.000 | Републички буџет, РАС - Обртни фонд, ЈЛС и у натури |  | Оснивање обртног фонда при РАС |
|  | Изградња станова кредитним средствима за групе од интереса за државу (војна лица, научни и просветни радници, лекари, полицајци и др) | РАС, МФ, ресорна министарства: обране, просвете, здравства, и др, градови и општине ЈЛС, ГСА |  | 2015-2022. | 5.000.000.000 | РАС, међународне финансијске институције |  |  |
|  | Подстицаји програмима стамбене штедње | РАС, МФ, удружења |  | 2015-2022. | 300.000.000 | Републички буџет |  |  |
| Мера 2.2 Алтернативни стамбени програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат | Надлежна институција и партнери у спровођењу |  | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 2.2.1 Прибављање станова за домаћинства са ниским примањима | Куповина сеоских кућа са окућницом и кредитирање куповине сеоских кућа са окућницом | КИРС, РАС, ЈЛС, ГСА, Покрајински фонд за избеглице у Војводини, локални савети за миграције УНХЦР, удружења |  | 2012-2016. |  | Донације ЈЛС |  | Заинтересованост донатора за финансирање оваких програма |
| 2.2.2 Унапређење постојећих услова становања за домаћинства са ниским примањима | Додела средстава за побољшање услова становања у грађевинском материјалу за социјално угрожена лица | КИРС, РАС, ЈЛС, са својим ЦСР и ГСА, локални савети за миграције, удружења |  | 2015-2022. | 2.000.000.000 | Донације |  | Заинтересованост донатора за финансирање оваких програма |
|  | Субвенционисани кредити за унапређење подстандардних услова становања домаћинстава са ниским примањима за станове у личној својини | РАС, ГСА, ЈЛС |  | 2015-2022. | 1.000.000.000 | Републички буџет, РАС – Обртни фонд |  |  |
|  | Увођење подстицаја за примену виших стандарда (нпр. енергетске ефикасности, рециклаже) | РАС, АЕЕ, банке |  | 2015-2022. | 200.000.000 | Републички буџет, РАС - Обртни фонд, ЕУ предприступни фондови |  |  |
| Циљ 3. Повећана доступност трошкова становања за домаћинства са ниским и средњим примањима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1 Повећање доступности трошкова становања под закуп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат | Надлежна институција и партнери у спровођењу |  | Период примене | Укупни трошкови | Извори финансирања |  | Претпоставке и ризици |
| 3.1.1 Субвенције и пореске олакшице | Увођење стамбених додатака за становање у закуп у приватном сектору за домаћинства са ниским примањима | РАС, ГСА, ЦСР |  | 2015-2022. | 10.000.000.000 | Републички буџет, буџети локалних самоуправа |  | Створени предуслови за увођење стамбених додатака у сектору пр. закупа |
|  | Пореске олакшице код закупа станова у приватном и јавном сектору (верификација постојећег стања) | РАС, МФ |  | 2014-2022. |  |  |  |  |
| Мера 3.2 Повећање доступности трошкова становања у личној својини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат | Надлежна институција и партнери у спровођењу |  | Период примене | Укупни трошкови |  | Извори финансирања | Предпоставке и ризици |
| 3.2.1 Субвенције, пореске олакшице и остале активноси | Субвенције за стамбене кредите за групе од интереса за јавни сектор | НКОСК |  | 2012-2022. |  |  | Републички буџет |  |
|  | Подстицање стамбене штедње кроз посебне програме | РАС |  | 2012-2022. |  |  | РАС |  |
|  | Осигурање стамбених кредита за домаћинства која купују први стан | НКОСК |  | 2012-2022. |  |  | НКОСК |  |
|  | Осигурање стамбених кредита за домаћинства са примањима испод просечних за куповину или изградњу сопствених кућа | НКОСК |  | 2012-2022. |  |  | НКОСК |  |
| Циљ 4. Обновљено поверење у вредност становања под закуп у свим облицима својине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1 Подршка унапређењу услова становања под закуп кроз измене прописа и изградњу капацитета свих учесника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови |  | Извори финансирања | Претпоставке и ризици |
| 4.1.1 Развој законског оквира и других механизама за уређење сектора закупа | Унапређење прописа који регулишу становање под закуп ради повећања нивоа правне заштите закупаца и закуподаваца |  | РАС, МЖСРПП | 2012-2022 | Текући трошкови рада РАС и МЖСРПП |  | РАС, Републички буџет |  |
|  | Увођење механизама обавезног регистровања уговора о закупу уз одговарајуће подстицајне и казнене мере |  | РАС, МЖСРПП, МФ | 2012-2022 | Текући трошкови рада РАС и Министарства |  | РАС, Републички буџет |  |
| 4.1.2 Изградња капацитета свих актера у сектору закупа | Обука запослених и акредитација приватних стамбених агенција, као и изградња капацитета у ГСА и унапређење капацитета надзорних органа општинских управама за управљање сектором стамбеног закупа |  | МЖСРПП, МЕРР, РАС, АСА | 2012-2022. | 30.000.000 |  | Донације |  |
|  | Подстицање удруживања закупаца станова кампањама и финансирањем, ради организоване заштите њихових права |  | РАС, удружења | 2012-2022. | 5.000.000 |  | РАС Донације |  |
| Циљ 5. Утврђени и у пуној примени стандарди за стамбену изградњу и унапређење становања у постојећем стамбеном фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.1 Усвајање стандарда за изградњу станова и унапређење постојећег стамбеног фонда уз државне подстицаје |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови |  | Извори финансирања | Претпоставке и ризици |
| 5.1.1 Стандарди за пројектовање и изградњу нових станова | Доношење стандарда за пројектовање и градњу нових станова у профитном и непрофитном сектору, а које се тичу урбанизма, архитектуре, енергетске ефикасности, екологије, уз разраду нових различитих урбанистичко-архитектонских модела |  | МЖСРПП, РАС | 2012-2022. | Текући трошкови рада Министарства и РАС |  | Републички буџет |  |
|  | Промоција стандарда и увођење у образовне институције |  | МЖСРПП, РАС | 2012-2013. | Текући трошкови |  | РАС |  |
|  | Увођење инструмената контроле примене стандарда (у процесу прибављања дозвола за изградњу и употребу објекта) |  | МЖСРПП , РАС | 2012-2014. | Текући трошкови рада РАС и локалних самоуправа |  | РАС |  |
| 5.1.2 Стандарди за унапређење постојећег стамбеног фонда | Доношење стандарда за унапређење насеља и стамбеног фонда; просторно-правно регулисаних неформалних насеља и легализованих објеката. |  | МЖСРПП , СКГО, ЈЛС | 2012-2014. | Текући трошкови рада Министарства и РАС |  | локални буџети |  |
|  | Доношење стандарда за унапређење постојећег стамбеног фонда, посебно са аспекта безбедности, животне средине, енергетске ефикасности, у складу са ЕУ директивама |  | МЖСРПП, АЕЕ, РАС | 2012-2014. | Текући трошкови рада Министарства и РАС |  | Републички буџет, АЕЕ, РАС |  |
| Циљ 6. Успостављени инструменти за спречавање и смањивање бескућништва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.1 Изградња капацитета за спречавање и смањење бескућништва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат |  | Надлежна институција и партнери у спровођењу | Период примене | Укупни трошкови |  | Извори финансирања | Претпоставке и ризици |
| 6.1.1 Унапређење информационе основе и правног оквира за спречавање и смањење бескућништва | Истраживање бескућништва |  | МРСП, МЖСРПП РАС, Универзитет | 2012-2022. | Текући трошкови рада МРСП и РАС |  | РАС, Универзитет |  |
|  | Увођење евиденције о бескућницима на локалном нивоу |  | МРСП, ЦСР, ЈЛС, ГСА | 2012-2022. | Текући трошкови рада МРСП, ЦСР, ЈЛС и ГСА |  | Републички и локални буџети |  |
|  | Унапређење прописа којим се уређује заштита бескућника |  | МРСП, МЖСРПП, РАС, удружења | 2012-2013. | Текући трошкови рада МРСП и РАС |  | Републички и локални буџети |  |
| 6.1.2 Унапређење институционалних капацитета за спречавање и смањење бескућништва | Изградња капацитета постојећих институција (локалне самоуправе, Центри за социјални рад, Градске стамбене агенције) за бављење проблемом бескућништва |  | МРСП, РАС, ЈЛС, ЦСР, ГСА, удружења | 2012-2022 | Текући трошкови рада МРСП, ЦСР, ГСА |  | Републички и локални буџети, донације |  |
| Циљ 7. Унапређени услови становања у под-стандардним насељима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 7.1 Планско регулисање подстандардних насеља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм | Програмска активности/Пројекат | Надлежна институција и партнери у спровођењу |  | Период примене | Укупни трошкови |  | Извори финансирања | Претпоставке и ризици |
| 7.1.1 Развој планске регулативе за подстандардна насеља | Развој методологије за израду планова санације и консолидације неформалних и под-стандардних насеља | МЖСРПП ,РАС, ЈЛС, Дирекције за урбанизам |  | 2012-2022. | Текући трошкови рада Министарства, РАС, ЈЛС, ДУ |  | Републички и локални буџети | Довољни капацитети надлежних органа |
|  | Израда планова санације и коудружењалидације подстандардних (ромских) насеља | МЖСРПП, РАС, ЈЛС, Дирекције за урбанизам |  | 2012-2022. | 200.000.000 |  | Републички и локални буџети | Довољни капацитети надлежних органа Политичка воља ЈЛС |
| 7.1.2 Правно регулисање расељавања | Припрема и доношење одговарајућег акта о поступцима при расељавању под-стандардних насеља, која морају да се изместе | МЖСРПП РАС |  | 2012-2014 | Текући трошкови рада Министарства, РАС |  | Републички буџет |  |