На основу члана 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У СЕКТОРИМА ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОШТЕЋЕНИХ ИЛИ ПОРУШЕНИХ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА У МАЈУ И ЈУНУ 2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године.

Члан 2.

Државни програм обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-6559/2017-1

У Београду, 20. јула  2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У СЕКТОРИМА ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОШТЕЋЕНИХ ИЛИ ПОРУШЕНИХ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА У МАЈУ И ЈУНУ 2017. ГОДИНЕ

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Државни програм се односи на обнову и изградњу јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, који су оштећени односно порушени услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, у складу са чланом 3. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, бр. 112/15 – у даљем тексту: Закон).

Мере утврђене овим програмом спроводе се на делу територије Републике Србије у јединицама локалне самоуправе које су обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 60/17) и Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде, коју је Влада донела на седници од 20. јула 2017. године.

2. Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање могућих даљних штетних последица

На основу података добијених од надлежних органа јединица локалних самоуправа, образовних установа, здравствених установа и установа социјалне заштите и провере података на терену процењено је да је оштећен, односно порушен известан број  објеката у сва три сектора. Установљено је да је поплавни талас нанео озбиљна оштећења на овим јавним објектима и да се поплавна вода у објектима задржала дуже време. Поплаве су угрозиле рад установа односно јавних објеката који су предмет овог програма. Корисници, запослени и сами јавни објекти били су у појединим општинама директно безбедносно угрожени, а у некима је обављање њихове делатности морало бити прекинуто због директне или потенцијалне опасности.

3. Мере које треба предузети

Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава на јавним објектима у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, у јединицама локалне самоуправе које су обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 60/17) и Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде, коју је Влада донела на седници од 20. јула 2017. године, су:

1) претходни и припремни радови и активности на изради техничке документације (предмери, предрачуни и пројекти и пријава радова надлежним општинским или другим органима и др. активности), за радове на обнови ових објеката, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 − исправка, 64/10 − УС, 24/11, 121/12, 42/13 − УС, 50/13 − УС, 98/13 − УС, 132/14 и 145/14).

2) добијање локацијске и грађевинске дозволе за изградњу порушених објеката из овог државног програма, а у случају санације објеката, решење о одобрењу за извођење радова.

4. Начин и обим спровођења мера и критеријуми за спровођење

Органи који учествују у припреми и реализацији обнове настојаће да процес обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите подразумева изградњу бољег система који ће наведене објекте и друштво у целини чинити отпорнијим на елементарне и друге непогоде.

Приликом обнове односно санације јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите посебно ће се водити рачуна о потребама особа са инвалидитетом, деци и старијим особама омогућавајући им несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење наведeних објеката.

Начин спровођења мера на отклањању и санацији штета на јавним објектима у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите је:

1) израда пројектно-техничке документације за изградњу;

2) израда предмера и предрачуна потребних радова по позицијама радова за сваки објекат понаособ за објекте на којима се врши обнова;

3) на основу урађене техничке документације треба урадити конкурсну документацију за спровођење поступка јавних набавки за избор најповољнијег понуђача за извођење радова, спровести поступак за избор извођача радова у најкраћем временском периоду, закључити уговоре за извођење, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и приступити извођењу радова.

Јединица локалне самоуправе, по добијању обавештења о прихватању пројекта обнове од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија), покреће и спроводи поступак јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова и пружаоцем услуге стручног надзора. Јединица локалне самоуправе дужна је да редовно о свим фазама реализације пројекта обнове објеката инфраструктуре извештава Канцеларију, у складу са уговором којим се уређују права и обавезе у реализацији пројекта, закљученим између Канцеларије и јединицe локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе доставља Канцеларији, ради плаћања, потписан и оверен захтев за плаћање са документацијом о реализацији уговора (привремене и окончану ситуацију, фактуре, банкарске гаранције и друго) и извештајем стручног надзора.

Канцеларија врши плаћање извођачу радова по претходно испостављеним и одобреним ситуацијама, а у складу са наведеним условима из овог одељка.

5. Редослед спровођења мера

Приоритет и обим извођења радова на отклањању последица поплава на јавним објектима у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите биће дефинисан на основу степена оштећења појединачних објеката и потребе за обновом истих ради омогућавања нормалног функционисања наведених објеката.

6. Рокови за спровођење мера

Рок за спровођење мера и активности на обнови јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите је 30. јун 2018. године. Обнову објеката у сектору образовања спровести у складу са школским календаром. У случају да поједини радови на обнови јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите не буду завршени у горе наведеном року због недостатка финансијских средстава или неких других објективних и оправданих разлога, исти се могу реализовати, уз сагласност Канцеларије, и после овог рока.

7. Органи државне управе надлежни за координацију и носиоци спровођења појединих мера и активности

Канцеларија је надлежна за координацију активности на реализацији овог програма обнове у сарадњи са министарствима надлежним за образовање, здравство и социјалну заштиту.

Носилац спровођења мера и активности из овог државног програма обнове је јединица локалне самоуправе, на начин описан у Одељку 4. овог државног програма обнове.

8. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања

Средства за спровођење ове уредбе у износу од 65.000.000 динара обезбедиће се из текуће буџетске резерве у оквиру Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (Службени гласник РС”, број 99/16) и распоредиће у оквиру Раздела 3 - Влада, Глава 3.23 - Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0002 — Координација послова након елементарне и друге непогоде, економска класификација 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 65.000.000 динара.