На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за 2018. годину за спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 030-10315/2017-3

У Београду, 18. јануара 2018. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ

| Општи циљ | Унапређење индустрије информационих технологија у Републици Србији кроз развој успешних предузећа и производа у области информационих технологија, унапређивање административног окружења погодног за развој ИТ индустрије, јачање кадровских потенцијала и модернизације пословања у свим привредним гранама употребом ИТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ ефекта | Број радних места у сектору информационих технологија, | Повећање извоза рачунарских и информационих услуга | Повећање износа улагања по становнику у ИТ индустрији | Број лица обухваћених доквалификацијом и преквалификацијом у ИТ |
| Почетна вредност | 22.000 – 2016. године | 590.000.000 евра – 2016. године | 62 евра по становнику – 2015. године | / |
| Извор верификације | Телекомуникација индустрија Србије: Секторска анализа ПКС | Телекомуникација индустрија Србије: Секторска анализа ПКС | Телекомуникација индустрија Србије: Секторска анализа ПКС | Извештај – МТТТ и МДУЛС |

| 1. ПОДРШКА ЗА ИТ ПРЕДУЗЕТНИШТВО И СТАРТАП ПРОЈЕКТЕ |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Број компанија којима су додељена средства у оквиру програма развоја ИТ предузетништва и старт ап пројеката Број основаних ИКТ кластера/хабова/технолошких инкубатора. |
| Почетна вредност | Девет основаних ИКТ кластера/хабова/технолошких инкубатора уз подршку МТТТ |
| Извор верификације | Извештаји МП, МТТТ, РАС и Фонда за развој Републике Србије |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Подстицаји за инвестирање у стартап пројекте |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Програм подстицања развој предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању | 2018. години | Број пројеката којима су додељена средства | МП | Фонд за развој Републике Србије | 2018: 165 милиона РСД 583.333.333,33 милиона РСД из извора Фонда за развој |
| 1.1.2 Програм ЕК COSME за МСПП – Програм Европске комисије за конкурентност малих и средњих предузећа | До утрошка средстава, а најкасније до децембра 2018. године | / | МП | / | Средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 103 милиона динара |
| 1.1.3 Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација | До утрошка средстава | Број финансираних компанија | Фонд за иновациону делатност | МПНТР | 2,7 милиона ЕУР из буџета у 2018. години кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања (кроз Споразум о зајму) Претприступни фондови Европске уније (ИПА) за 2014. годину у 2018. години (Планирано је 2,5 милиона буде обезбеђен из ИПА средстава, а 2 милиона уз суфинансирање из буџета Републике Србије) |
| 1.2 Подршка развоју стартап екосистема |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Програми подршке удружењима (ИТ кластерима, стартап хабовима, технолошким инкубаторима…) | 2018. | Број одобрених програма подршке | МТТТ |  | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 25 милиона РСД |

| 2. ПОДСТИЦАЈНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Извршене анализе модела пореских подстицаја и закључени међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања |
| Почетна вредност | 58 закључених међународних уговора |
| Извор верификације | Министарство финансија |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Порески подстицаји за улагања у истраживање и развој |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Анализа модела пореских подстицаја за улагања у истраживање и развој које су имплементирале друге земље са циљем утврђивања модела који би могао бити примењен у Републици Србији | Q2-2018. | Израђена анализа | МТТТ | ИТ заједница | 2018: 1 милион РСД из буџета Републике Србије |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Подстицајне пореске стопе за базирање пословања у Републици Србији |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Анализа различитих модела подстицајних пореских стопа са циљем утврђивања примера добре праксе који би допринели базирању пословања у Републици Србији | Q2-2018. | Израђена анализа | МТТТ, МФ | ИТ заједница | 2018: 1 милион РСД из буџета Републике Србије |
| 2.3. Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Закључење међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања са земљама од значаја за наше ИТ компаније (САД, Филипини итд.) | 2018. | Број закључених уговора | МФ Пореска управа | МТТТ | Нису потребна средства |

| 3. ПОДРШКА НАСТУПУ НА СТРАНИМ ТРЖИШТИМА |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Број одржаних догађаја у циљу подршке промоцији и извозу домаћих ИТ производа и услуга кроз билатералну сарадњу |
| Почетна вредност | / |
| Извор верификације | ПКС, РАС, МТТТ |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Покривање трошкова наступа на иностраним тржиштима |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Подршка привредним субјектима (предузећима, удружењима...) за Б2Б догађаје у иностранству | 2018. | Број организованих догађаја у иностранству | ПКС | РАС, МТТ | Редовна средства из буџета ПКС |
| 3.2. Подршка промоцији и извозу домаћих ИТ производа и услуга кроз билатералну сарадњу |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Организовање састанака мешовитих тела за билатералну економску сарадњу (комитети, комисије, радне групе, пословни савети) у области ИТ и циљу промоције извоза домаћих ИТ производа и услуга | 2018. | Број организованих састанака мешовитих тела | МТТТ |  | Редовна средства из буџета Републике Србије |
| 3.2.2 Подршка привредним субјектима (предузећима, удружењима...) за учествовање у пословним делегацијама | 2018. | Број организованих догађаја у Републици Србији | ПКС | МТТТ | Редовна средства из буџета ПКС |

| 4. ПОДРШКА ПРИМЕНИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У СВРХУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА У СВИМ ПРИВРЕДНИМ ГРАНАМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Број организованих сусрета у циљу промовисања информационих технологија у свим привредним гранама |  |  |  |  |
| Почетна вредност | / |  |  |  |  |
| Извор верификације | ПКС, МТТТ |  |  |  |  |
| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| 4.1.1 Организовање сусрета у циљу промовисања информационих технологија у свим привредним гранама, кроз примере добре праксе, применом домаћих ИТ решења | 2018. | Број организованих сусрета | ПКС, МТТТ |  | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 1 милион РСД Редовна средства из буџета ПКС |
| 5. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА |  |  |  |  |  |
| Показатељ остварења посебног циља | Доношење закона и подзаконских аката који доприносе унапређењу индустрије информационих технологија |  |  |  |  |
| Почетна вредност | / |  |  |  |  |
| Извор верификације | МТТТ |  |  |  |  |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 Имплементација Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању | Q4-2018. | Имплементиран Закона | МТТТ |  | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 5.338.000,00 РСД |
| 5.1.2 Примена Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању доношењем подзаконских аката | Q2-2018. | Донето свих 16 подзаконских аката | МТТТ |  | Нису потребна средства |
| 5.1.3 Успостављање мреже квалификованих пружалаца услуга од поверења | Q4-2018. | 2018 – успостављена мрежа квалификованих пружаоца услуга од поверења у 5 области | МТТТ |  | Нису потребна средства |
| 5.1.4 Промоција поједностављене царинске процедуре и овлашћеног привредног субјекта | Q4-2018. | Број одржаних промотивних скупова и број информисаних компанија | МТТТ Управа царина | ИТ кластери | Нису потребна средства |
| 5.1.5 Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и Нацрта закона о алтернативним инвестиционим фондовима чија решења ће омогућити привлачење домаћих инвеститора (Venture Capital (предузетнички капитал) фондове), као иновативни алат за финансирање стартапова). | Q4-2018. | Израђени нацрти закона | МФ |  | Нису потребна средства |

| 6. УНАПРЕЂЕЊЕ КАДРОВСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Увођење информатике и рачунарства у основне школе, унапређена инфраструктура АМРЕС, повећане компетенције наставника у области ИКТ, повећан број лица обухваћен програмима преквалификације и доквалификације |
| Почетна вредност | Број институција чланица АМРЕС (250), Број тачака на кичми АМРЕС повезаних везама капацитета минимално 10 Gbps у 2016. години (16), Капацитет укупног Интернет линка обезбеђеног АМРЕС чланицама и корисницима у 2016. години (10 Gbps) |
| Извор верификације | МТТТ, МПНТР, АМРЕС, МДУЛС |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Формално образовање |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Повезивање свих матичних објеката основних и средњих школа у Републици Србији на АМРЕС | 2018. | Број матичних објеката школа повезаних на АМРЕС мрежу | АМРЕС | МТТТ МПНТР | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 70.000.000 |
| 6.1.2 Запошљавање нових наставника ради увођења информатике и рачунарства као обавезног предмета у основним школама | 2018. | Број целих норми наставника. | МПНТР |  | У оквиру буџетираних средстава за плате наставника, извршиће се прерасподела средстава, јер се новим наставним планом укидају изборни предмети па се смањује број часова наставника других предмета у истом броју. |
| 6.1.3 Спровођење ИТ обука за наставнике основних и средњих школа | 2018. | Обухват – проценат запослених у установама који су похађали програме обуке које је развило МПНТР | МПНТР, МТТТ |  | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 15.500.000 (МПНТР) 2018: 5.000.000 (МТТТ) |
| 6.1.4 Набавка ИТ опреме за основне и средње школе | 2018. | Број набављених рачунара | МПНТР |  | Редовна средства из буџета Републике Србије 2018: 26.000.000 Донације Кредит ЕИБ |
| 6.1.5 Успоставити Центар за имплементацију електронског дневника у оквиру МПНТР | 2018. | Број школа које примењују е-дневник у школској 2018. години | МПНТР |  | Донација |
| 6.2 Доквалификације, преквалификације и континуирано учење |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Програми подршке удружењима (подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена кроз обуке за програмирање) | 2018. | Број одобрених програма подршке | МТТТ |  | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 25 милиона РСД |
| 6.2.2 Краткорочни курсеви за обуку у ИТ | 2018. | Број обучених лица | МДУЛС |  | Редовна средства из буџета Републике Србије |
| 6.2.3 Израда Стратегије развој дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2018 до 2023. године | 2018. | Израђена Стратегија | МТТТ |  | Нису потребне средства |

| 7. ПРОМОЦИЈА СРПСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Креирано пословно окружење за олакшано пословање |  |  |  |  |
| Почетна вредност | / |  |  |  |  |
| Извор верификације | МТТТ, ПКС |  |  |  |  |
| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства |
| 7.1.1 Промовисање и брендирање Србије као идеалне локације за ИТ стартап. | Q4-2018. | Креирано пословно окружење за олакшано пословање | МТТТ, ПКС |  | Редовна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину: 1 милиона РСД |

СКРАЋЕНИЦЕ

| Министарство привреде | МП |
| --- | --- |
| Министарство трговине туризма и телекомуникација | МТТТ |
| Министарство финансија | МФ |
| Привредна комора Србије | ПКС |
| Министарство просвете, науке и технолошког развоја | МПНТР |
| Министарство државне управе и локалне самоуправе | МДУЛС |
| Академска мрежа Републике Србије | АМРЕС |
| Развојна агенција Србије | РАС |
| Акредитоване регионалне развојне агенције | АРРА |
| Микро, мала, средња предузећа и предузетници | ММСПП |