На основу члана 3. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ, ОДНОСНО ХИТНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВОДА ОШТЕЋЕНИХ У ПОПЛАВАМА ИЗАЗВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА

У МАЈУ И ЈУНУ 2018. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године.

Члан 2.

Државни програм из члана 1. ове уредбе одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-8004/2018

У Београду, 28. августа 2018. године

- В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ, ОДНОСНО ХИТНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВОДА ОШТЕЋЕНИХ У ПОПЛАВАМА ИЗАЗВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА У МАЈУ И ЈУНУ 2018. ГОДИНЕ

- Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Државни програм хитних радова на санацији оштећених објеката за заштиту од вода, обухвата радове које треба предузети у циљу отклањања последица разорних поплава и постизања потребног степена заштите од поплава подручја локалних јединица самоуправа које су погођене поплавама изазваних елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године, органе државне управе надлежне за координацију, односно носиоце спровођења појединих мера и активности, као и процену потребних финансијских средстава и изворе финансирања.

Мере утврђене овим програмом спроводе се на територији Републике Србије у складу са Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 48/18) и Одлуке о допуни одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 52/18).

- Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање даљих поплавних последица

У периоду након катастрофалних поплавних таласа у 2014. години, када је поплавама било угрожено готово 25% територије Републике Србије, Државним програмом обнове оштећених водних објеката за уређење водотокова, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање („Службени гласник РС”, бр. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 и 80/16), обухваћене су деонице и локалитети водотокова на којима су хитне санације биле неопходне за обезбеђење функционалне и статичке стабилности заштитних објеката у циљу заштите угрожених подручја. Ефекти ових хитних санационих радова били су позитивни што је потврђено  приликом каснијих поплавних догађаја у 2016. и 2017. години – на санираним деоницама  нису евидентирани проблеми у одбрани од поплава, нису забележена изливања и плављења приобалних подручја.

У пролећном периоду 2018. године услед ванредних хидролошко метеоролошких околности, у више наврата забележени су учестали поплавни таласи на великом броју бујичних водотока I и II реда, готово на целом подручју Републике Србије. Велике штете услед размера поплава условиле су и проглашење елементарних непогода на подручјима јединица локалних самоуправа: Петровац на Млави, Алексинац, Свилајнац, Жагубица, Топола, Прибај, Бољевац, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Велика Плана, Пожега, Љиг, Чачак, Ужице, Горњи Милановац, Лазаревац, Младеновац,  Ивањица, Куршумлија, Власотинце, Александровац, Краљево, Мионица и градских општина Барајево и Гроцка.

Већ у периоду великих вода, утврђен је значајан број оштећења на водним објектима за заштиту од вода, због чега је статус критичних места добило 37 локалитета и деоница на значајном броју водотока у Србији на реци Бусур (притока Млаве код Петровца), Јужној Морави и Турији (притока Јужне Мораве) код Алексинца, потоку Булињак (притока Велике Мораве код Свилајнца),  Кубршници код Тополе, Аранђеловца и Смедеревске Паланке, Скрапежу код Пожеге, Ђетиња у Ужицу, Моравици код Ивањице, Лиму код Прибоја, Качеру код Љига, Рибници код Мионице, Сеони и Бељаници код Лазаревца, Власини код Власотинаца, Топлици код Куршумлија, Западној Морави код Чачка, Гружи и Рибници код Краљева.

Велике количине падавина у кратком периоду условили су и достизање историјских максимума, па чак и превазилажење капацитета заштитних објеката, што је довело до значајних оштећења, изливања и плављења насеља. Посебно се издваја поплавни догађај на подручју Петровца и Свилајнца, који је изазвао и рушење бране „Бусур“, на реци Бусур (лева притока Млаве код Петровца), продор воде и плављења насеља Кушиљево у приобаљу Булињака код Свилајнца. Размере ових ошетећења и присутни ризици од поплава условљава значајне санационе радове на овим објектима.

Након поплавних догађаја извршена је анализа стања објеката, са оценом да су ризици од нових поплава и даље присутни и поред благовремено извршених интервенција. на 37 локлаитета, за које се припрема техничка документација.

- Мере које треба предузети

Ови радови имају карактер хитних и морају се спровести у циљу санације оштећења и обезбеђења потребног степена заштите поплављених подручја.

Оцењује се да би при појави нових великих вода, била могућа нова и већа оштећења на водним објектима, као и да се због смањене пропусне моћи могу десити изливања и на другим деоницама са новим штетама.

Радове дефинисане овим програмом требало би започети најкасније у септембру 2018. године, са кратким роковима извршења на бујичним водотоковима, пре наиласка новог поплавног таласа и то не само на оштећеним локалитетима, већ и на деоницама на којима су уочене појаве и процеси урушавања које могу прерасти у критичне деонице и локалитете.

Усвојена су техничка решења хитних санационих радова на водним објектима за заштиту од поплава и штетног дејства вода (насипима, обалоутврдама, регулисаним коритима, противерозионим објектима, каналима за одводњавање, бранама) који не могу бити само локалног карактера, већ морају бити усаглашени са постојећом угроженом инфраструктуром и морају обезбедити потребан степен заштите и спремност за нове поплавне догађаје.

- Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера

Санационим радовима обезбеђује се: повећана пропусна моћ корита на ширем потезу речних деоница уз линијска надвишења обала за подизање степена заштите  (посебно у зони мостова и у зони насеља), санација оштећења заштитних водних објеката, (брана, насипа, обалоутврда, обала и дна регулисаних речних корита), противерозиона заштита са објектима за спречавање засипања речних корита на бујичним притокама непосредно узводно од угрожених насеља и у зони виталне инфраструктуре.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” (у даљем тексту: ЈВП „Србијаводе”) покрећу и спроводе поступaк јавне набавке и закључују уговор са извођачем радова. ЈВП „Србијаводе“ дужно је да редовно о свим фазама реализације овог државног програма извештавају Канцеларију за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија), у складу са уговором којим се уређују права и обавезе у реализацији овог државног програма, закљученим између Канцеларије и ЈВП „Србијаводе”.

Рокови за завршетак санационих радова условљени су метеоролошким и хидролошким условима за извођење радова на терену и очекује се да буду изведени најкасније до краја 2019. године.

ЈВП „Србијаводе” доставља Канцеларији, ради плаћања, потписан и оверен захтев за плаћање са документацијом о реализацији уговора (привремене и окончану ситуацију, фактуре, банкарске гаранције и друго) и извештајем стручног надзора. Преглед хитних санационих радова који ће се извршити на оштећеним водним објектима дат је у Прилогу.

5. Редослед спровођења мера и рокови за спровођење мера

У току одбране од поплава на поплављеним подручјима, стручне службе ЈВП „Србијаводе” извршиле су хитне интервенције на критичним локалитетима у циљу заштите заштитне водне инфраструктуре, како би се спречиле веће штете. Отклањање последица великих вода, елементарно обезбеђење стабилности оштећених објеката и обезбеђење пропусне моћи изведено је само локално, на  најкритичнијим локалитетима.

Након снижења водостаја, извршено је снимање оштећења и започета је техничка припрема за санационе радове - на одређеним локалитетима, започете су хитне хидротехничке анализе са геодетском и геотехничком припремом подлога. Напред наведене активности део су хитних мера и извршиће се док су трагови штетног дејства вода видљиви, за потребе усвајања оптималних техничких решења санационих радова и у складу су са Наредбом о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 15/18) и Уредбом о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 23/12).

ЈВП „Србијаводе” врше инвеститорско управљање санационим радовима (припрема и спровођење поцедуре јавних набавки, уговарање, увођења извођача у посао, управљање хитним санационим радовима и вршење стручног надзора).

Очекивани ефекти санационих радова су: потребна функционална стабилност санираних заштитних водних објеката (регулисаних корита, обалоутврда, насипа, канала, брана), обезбеђење пропусне моћи корита за велике воде, подизање степена заштите угроженог приобаља и инфраструктуре, локална противерозиона заштита, као и подизање отпорности подручја на нове поплавне догађаје.

Рокови за завршетак радова условљени су метеоролошким и хидролошким условима за извођење радова на терену и очекује се да буду изведени у року од 9 месеци од дана увођења извођача у посао.

6. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења појединих мера и активности

Канцеларија за управљање јавним улагањима и министарство надлежно за послове водопривреде координираће спровођење мера из Одељака 3. и 4. овог програма, а ЈВП „Србијаводе” носилац је спровођења тих мера.

ЈВП „Србијаводе”, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права са техничком припремом за извођење санационих радова за обнову оштећених заштитних водних објеката.

Јединице локалне самоуправе донеће одлуке о мерама хитности и обезбедити решавање имовинско правних питања у складу са својим надлежностима.

- Процена потребних финансијских средстава и извори финансирања

Средства за спровођење овe уредбе у износу од 799.787.500 динара обезбедиће се повећањем извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, преносом средстава из Зајма за развојне политике у области управљања ризицима од непогода с опцијом одложеног повлачења средстава у случају непогода (ДРМ ЦАТ-ДОО) из зајма Међународне банке за обнову и развој/Светска банка (IBRD/WB), закљученог 12. маја 2017. године.

Након тога средства ће се распоредити на Раздео 3 - Влада, Глава 3.22 - Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм -1511 Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Извор финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, Програмска активност 0002 – Координација послова након елементарне и друге непогоде, апропријација економска класификација 484 – накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 799.787.500 динара.

ПРИЛОГ

Хитни радови на санацији објеката за заштиту од вода, оштећеним у поплавама изазваних елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године

| Редни број | Водоток | Водна јединица/ Сектор/ Деоница/ број објекта из Оперативног плана | Град/ Општина/угрожено насеље | Опис радова/ локација оштећења (описно, стационажа, дужина) | Вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Водно подручје "ДУНАВ" |  |  |  |  |  |
| 1 | Бусур | "Млава и Пек-Петровац"/Д.22./Д.22.4 | Петровац/ Бусур, Табановац, Велико Лаоле | Санација оштећења објеката за заштиту Петровца од поплава: санација десног насипа Млаве (0+000 до 0+350); формирање корита и насипа у зони насеље Бусур (фаза 1.), локално обезбеђење пропусне моћи старог корита Бусура кроз насеље Кључ у Петровцу (2 локалитета на деоници Л =2,7 км до моста на путу за Велико Лаоле), и нерегулисаног корита Бусура кроз насеље Табановац (2 локалитета на деоници Л=1,8 км) и поред пута Табановац-Бусур (3 локалитета на деоници Л=2,8 км) | 23.000.000 |
| 2 | Бусур | "Млава и Пек-Петровац"/Д.22./Д.22.4 | Петровац/ Бусур | Заштита насеља Бусур од поплава и наноса услед рушења бране "Бусур": хитни санација оштећења бране, интервентни припремни радови за заштиту стабилности депоније наноса у акумулацији и формирање нове бране, обезбеђење пропусне моћи низводних деоница реке Бусур (проширење речног корита, обострани насипи, обнова оштећених пропуста) | 195.000.000 |
| Водно подручје "ДУНАВ" |  |  |  |  | 218.000.000 |
| Б. Водно подручје "САВА" |  |  |  |  |  |
| 3 | Качер | Колубара- Ваљево/С.5./С.5.10.2 | Љиг | Санација ушћа реке Качер у реку Љиг, санација оштећених косина реке Качер и обезбеђењем пропусне моћи ( 9 локалитети узводно од ушћа у Љиг у дужини од 10km) | 22.000.000 |
| 4 | Рибница | Колубара- Ваљево/С.5./С.5.7 | Мионица | Санација реке Рибнице узводно и низводно од Мионице, обезбеђење пропусне моћи и стабилизација локалних оштећених обала реке Рибнице ( 9 локалитета на деоници дужине 6 км) | 15.000.000 |
| 5 | Лим | Лим-Пријепоље/С.7./С.7.4. | Прибој | Хитни радови на санацији корита реке Лим са заштитом и надвишењем одбрамбених линија у зони Бањског Чамца у Прибоју, од км 0+466 до км 671 | 10.000.000 |
| 6 | Сеона | Колубара-Лазаревац / С.3. | Лазаревац | Хитни радови на санацији насипа, речних обала и пропуста на реци Сеони (km 0+000 до km 1+942) | 8.000.000 |
| 7 | Бељаница | Колубара-Лазаревац / С.3. | Лазаревац | Хитни санациони радови у водотоку реке Бељанице од km 0+000 до km 10+868, чишћење слапишта и санацији слапишта на стационажи km 3+130 | 13.000.000 |
| 8 | Барајевска река | Колубара-Лазаревац / С.3. | Барајево | Санација насипа и водотока Барајевске реке од km 0+000 до km 8+909 | 28.750.000 |
| 9 | Баричка река | Колубара-Лазаревац / С.3. | Обреновац | Обезбеђење пропусне моћи Баричке реке од km 0+000 до km 0+900, са уклањањем наноса, пањева и дрвне масе и одвозом утовареног материјала камионима на депонију у Грабовцу, ГО Обреновац | 2.500.000 |
| 10 | Брана и акумулација "Дубоки поток" | Колубара-Лазаревац / С.3. | Барајево | Обезбеђење пропусне моћи Дубоког потока, узводно од улива у акумулацију "Дубоки поток", са уклањањем наноса, пањева и дрвне масе и одвозом утовареног материјала камионима на депонију у, ГО Барајево | 1.500.000 |
| 11 | Колубара | Колубара-Лазаревац / С.3. | Лазаревац | Санација оштећења десног насипа са заштитом форланда реке Колубаре: km 1+100 – km 1+300 са обезбеђењем улива реке Лукавице и обезбеђење протицајног профила реке Колубаре у зони улива реке Пештан | 22.000.000 |
| Водно подручје "САВА" |  |  |  |  | 122.750.000 |
| В. Водно подручје "МОРАВА" |  |  |  |  |  |
| 12 | ОК Кушиљево (Базовац) | "Велика Морава-Јагодина,Свилајнац"/ В.М.6.1. Кушиљево | Свилајнац/ Кушиљево | Санација места пробоја на левообалном насипу канала узводно од моста на каналу ОК Кушиљево (Базовац) и чишћење корита канала до улива у Булињак од наноса око (2,5км) | 9.500.000 |
| 13 | Булињак | "Велика Морава-Пожаревац"/ М.2./ М.2.3./ М.2.3.3 "Велика Морава-Јагодина,Свилајнац"/ В.М.6.1. Кушиљево | Свилајнац/ Кушиљево | Заштита насеља Кушиљево: санација оштећења десног насипа потока Булињак узводно од моста "Бела кобила" км5+520-км5+560 (локалитет продора великих вода Булињака) и санација оштећења левог насипа узводно од моста "Бела кобила" (локалитет контролисаног продора великих вода Булињака) | 5.500.000 |
| 14 | поток Бук са Свињским потоком | "Велика Морава-Јагодина,Свилајнац"/ | Свилајнац / Кушиљево | Санација притоке Ресаве, потока Бук узводно од моста Свилајнац-Луковица у дужини око 1400м | 8.500.000 |
| 15 | Ресава | "Велика Морава-Јагодина-Свилајнац" М.6./М.6.1 | Свилајнац / Суботица, | Санација оштећења насипа и корита реке Ресаве у зони насеља Суботица ( км 21+160 - км 22+394), са укорењем у висок терен у зони (Фаза2) | 33.000.000 |
| 16 | Булињак | "Велика Морава-Пожаревац"/ М.2./ М.2.3./ М.2.3.3 | Велика Плана / Доња Ливадица | Обезбеђење пропусне моћи корита Булињак - формирање новог прелаза преко корита (уклањање постојећег пропуста и израда „мокрог прелаза“, км 0+200) | 3.500.000 |
| 17 | Кубршница | "Јасеница-С. Паланка"/ М.4. није у ОП | Аранђеловац | Заштита Аранђеловца од великих вода Кубршнице: проширење корита и стабилизација обала и дна реке Кубршнице кроз Аранђеловац до регулисане деонице од ЦППОВ у дужини од 4км. | 12.000.000 |
| 18 | Кубршница | "Јасеница-С. Паланка"/ М.4. није у ОП | Топола | Заштита Тополе од великих вода Кубршнице: проширење и чишћење корита од ушћа притоке потока Каменица и низводно (3км) | 13.000.000 |
| 19 | Кубршница | „Јасеница-Смедеревска Паланка”/ М.4./ М.4.1./ М.4.1.3. и М.4.1.5. | Смедеревска Паланка | Санација регулисаног корита реке Кубршнице од км 0+000 до км 2+826 (од ушћа у Јасеницу до ушћа потока Ивак – деоница кроз град) | 13.000.000 |
| 20 | Турија | "Јужна Морава-Алексинац" / М.8. није у ОП | Алексинац / Чукуревац | Хитни радови на санацији и заштити леве и десне обале са обезбеђењем пропусне моћи нерегулисаног корита реке Турије у насељу Чукуровац (300м) | 6.000.000 |
| 21 | Јужна Морава | „Јужна Морава- Алексинац”/ М.8.3. | Алексинац / Банковац | Санација леве нерегулисане обале реке Јужне Мораве у дужини од 250м, узводно од ушћа реке Турије у насељу Банковац | 8.000.000 |
| 22 | Турија | "Јужна Морава-Алексинац" / М.8. није у ОП | Алексинац / Породин, Кулина, Чукуровац, Честа, Врћеновица, Лоћика и Банковац | Хитни радови на осигурању оштећених обала каменим набачајем и чишћењу нерегулисаног корита реке Турије од дрвећа, пањева и наноса ради обезбеђења пропусне моћи у насељима Породин, Кулина, Чукуровац, Честа, Врћеновица, Лоћика и Банковац у дужини од 16 км. | 12.500.000 |
| 23 | Власина | "Јужна Морава - Врање" М.10. није у ОП | Власотинце | Санација регулисаног корита реке Власине, узводно од моста у селу Стајковце и обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита узводно од моста у дужини од 2,0 км и обезбеђење пропусне моћи корита реке Власине са израдом просека низводно од моста у селу Стајковце (0,5 км). | 29.500.000 |
| 24 | Власина | "Јужна Морава - Врање" M.10. није у ОП | Власотинце | Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Власине, узводно од моста у селу Манастириште до млина у селу Бољаре у дужини од 2800м. | 18.000.000 |
| 25 | Топлица | "Јужна Морава - Лесковац" M.10. није у ОП | Куршумлија | Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице у дужини од 5000 метара, узводно од регулисаног корита реке у Куршумлији и кроз МЗ Доња Микуљана, Данковиће, Влахиња и Жуч | 18.000.000 |
| 26 | Топлица | "Јужна Морава - Лесковац" M.10. није у ОП | Куршумлија | Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Топлице низводно од регулисаног корита реке у Куршумлији до моста у селу Пепељевац у дужини од 4000м као и кроз села Барлово и Ново село у дужини од 1000м. | 18.000.000 |
| 27 | Топлица | "Јужна Морава - Лесковац" M.10. није у ОП | Куршумлија | Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита реке Косанице у дужини од 3500м узводно од ушћа у Тплицу до железничког моста у селу Кастрат | 15.000.000 |
| 28 | Западна Морава | "Западна Морава – Чачак"/ Ван ОП-а | Чачак | Заштита десне обале Западне Мораве у зони бунара и инфилтрационих поља водовода Чачак у Бељини (стабилизација корита са надвишењем насипа, и израдом АБ зида на магистралном путу Е763) | 25.000.000 |
| 29 | Западна Морава | "Западна Морава – Чачак"/ „Чачак 2” Затворена касета М.13.1.2. | Чачак | Санација круне и ножице л.о. насипа са надвишењем, у дужини од 200 м, и оштећене леве обале реке, у дужини од 400 м (око 2335 м узводно од профила рекреативне бране) са уклањањем спруда на десној обали, наспрам оштећене обале. | 28.000.000 |
| 30 | Западна Морава | „Западна Морава-Чачак”/ М.13./ М.13.1.1 | Чачак | Санација оштећења корита за велику воду са обезбеђењем протицајног профила реке Западне Мораве у Чачку на деоници од км 141+900 до 143+700 | 22.000.000 |
| 31 | Моравица | "Западна Морава – Чачак"/ Ван ОП-а | Ивањица | Хитни радови на санацији леве и десне обале реке Моравице кроз уже градско језгро Ивањице - наставак радова узводно до улива Црњевачког потока | 18.000.000 |
| 32 | Гружа | "Западна Морава – Крушевац"/ Ван ОП-а | Краљево | Обезбеђење пропусне моћи и формирање корита реке Груже од моста у Закути до ушћа реке Дрлупе у Гружу у дужини од 3 км | 12.000.000 |
| 33 | Рибница | "Ибар – Краљево, Нови Пазар"/ Ван ОП-а | Краљево | Санација оштећених обала и обезбеђење пропусне моћи корита реке Рибнице у Краљеву, узводно од постојеће регулације (у дужини од 200 м) | 7.000.000 |
| 34 | Толишница | „Западна Морава-Крушевац”/ М.12. | Краљево | Санација оштећења обала и дна реке Толишнице (слив Лопатнице) у насељу Толишница (у дужини од 170 м) | 16.000.000 |
| 35 | Ђетиња | Ван ОП-а | Ужице / Севојно | Санација оштећења, заштита и надвишење десне обале у насељу Рујевац у дужини од око 550м низводно од зоне моста. | 20.000.000 |
| 36 | Скрапеж | "Западна Морава – Чачак"/ М.13.8.-2 | Пожега | Надвишење насипа од моста на магистралном путу па узводно до ушћа Бакионичког потока као и дела насипа уз Бакионички поток, у дужини од 500 м | 22.000.000 |
| Водно подручје "МОРАВА" |  |  |  |  | 393.000.000 |
| ХИТНИ САНАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 733.750.000 |
| ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ РАДОВИМА И НАДЗОР |  |  |  |  | 66.037.500 |
|  |  |  |  | УКУПНО | 799.787.500 |
|  |  |  |  | Водна подручја "Дунав", "Сава" и "Морава" |  |