На основу члана 3. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОШТЕЋЕНИХ ИЛИ ПОРУШЕНИХ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА И ГРАДА У ЈУНУ 2019. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године.

Члан 2.

Државни програм обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-7602/2019

У Београду, 25. јула 2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОШТЕЋЕНИХ ИЛИ ПОРУШЕНИХ УСЛЕД ДЕЈСТВА ПОПЛАВА И ГРАДА У ЈУНУ 2019. ГОДИНЕ

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Државни програм се односи на обнову и изградњу објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који су оштећени, односно порушени услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, у складу са чланом 3. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, бр. 112/15 – у даљем тексту: Закон).

Мере утврђене овим програмом спроводе се на делу територије Републике Србије у јединицама локалне самоуправе обухваћеним Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 40/19), коју је Влада донела на седници од 6. јуна 2019. године и Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 48/19), коју је Влада донела на седници од 4. јула 2019. године.

2. Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање могућих даљних штетних последица

На основу података добијених од надлежних органа јединица локалних самоуправа, образовних установа, здравствених установа и установа социјалне заштите и провере података на терену процењено је да је оштећен, односно порушен известан број објеката јавне намене у јавној својини у сва три сектора. Установљено је да су поплавни талас и град нанели озбиљна оштећења и угрозили рад установа односно објеката јавне намене који су предмет овог програма. Корисници, запослени и сами објекти јавне намене у јавној својини били су у појединим јединицама локалне самоуправе безбедносно угрожени, а у некима је обављање њихове делатности морало бити прекинуто због директне или потенцијалне опасности.

3. Мере које треба предузети

Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава и града на објектима јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, у јединицама локалне самоуправе које су обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 40/19) и Одлуком о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 49/19) су:

1) претходни и припремни радови и активности на изради техничке документације (предмери, предрачуни, пројекти и пријава радова надлежним општинским или другим органима и др. активности), за радове на обнови ових објеката, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон);

2) добијање локацијске и грађевинске дозволе за изградњу порушених објеката из овог државног програма, а у случају санације објеката, решење о одобрењу за извођење радова.

4. Начин и обим спровођења мера и критеријуми за спровођење

Органи који учествују у припреми и реализацији обнове настојаће да процес обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите подразумева изградњу бољег система који ће наведене објекте и друштво у целини чинити отпорнијим на елементарне и друге непогоде.

Приликом обнове, односно санације објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите посебно ће се водити рачуна о потребама особа са инвалидитетом, деци и старијим особама омогућавајући им несметан приступ, кретање и боравак, односно коришћење наведeних објеката.

Начин спровођења мера на отклањању и санацији штета на објектима јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите је следеће:

1) израда пројектно-техничке документације;

2) израда предмера и предрачуна потребних радова по позицијама радова за сваки објекат понаособ за објекте на којима се врши обнова;

3) на основу урађене техничке документације треба урадити конкурсну документацију за спровођење поступка јавних набавки за избор најповољнијег понуђача за извођење радова, спровести поступак за избор извођача радова у најкраћем временском периоду, закључити уговоре за извођење, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и приступити извођењу радова.

Јединица локалне самоуправе, по добијању обавештења о прихватању пројекта обнове од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија), покреће и спроводи поступак јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова и пружаоцем услуге стручног надзора. Јединица локалне самоуправе дужна је да редовно о свим фазама реализације пројекта обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите извештава Канцеларију, у складу са уговором којим се уређују права и обавезе у реализацији пројекта, закљученим између Канцеларије и јединицe локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе доставља Канцеларији, ради плаћања, потписан и оверен захтев за плаћање са документацијом о реализацији уговора (привремене и окончану ситуацију, фактуре, банкарске гаранције и друго) и извештајем стручног надзора.

Канцеларија врши плаћање извођачу радова по претходно испостављеним и одобреним ситуацијама, а у складу са наведеним условима из овог одељка.

5. Редослед спровођења мера

Приоритет и обим извођења радова на отклањању последица поплава и града на  објектима јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите биће дефинисан на основу степена оштећења појединачних објеката и потребе за обновом истих, ради омогућавања нормалног функционисања наведених објеката.

6. Рокови за спровођење мера

Рок за спровођење мера и активности на обнови објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите је 31. децембар 2020. године. Обнова објеката јавне намене у јавној својини у области образовања спроводи се у складу са школским календаром. У случају да поједини радови на обнови објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите не буду завршени у горе наведеном року због недостатка финансијских средстава или неких других објективних и оправданих разлога, исти се могу реализовати, уз сагласност Канцеларије, и после овог рока.

7. Органи државне управе надлежни за координацију и носиоци спровођења појединих мера и активности

Канцеларија је надлежна за координацију активности на реализацији овог програма обнове у сарадњи са министарствима надлежним за образовање, здравство и социјалну заштиту.

Носилац спровођења мера и активности из овог државног програма обнове је јединица локалне самоуправе, на начин описан у Одељку 4. овог државног програма обнове.

8. Процена потребних финансијских средстава и извор финансирања

Средства за спровођење овe уредбе у износу од 250.000.000 динара обезбедиће се из текуће буџетске резерве у оквиру Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) и распоредиће су у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.22 – Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм 1511 – Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0002 – Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене, апропријација економска класификација 484 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.