На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2022. ГОДИНЕ

Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године („Службени гласник РС”, број 47/19, у даљем тексту: Стратегија) усвојена је 13. јуна 2019 године. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2021. до 2022. године (у даљем тексту: Акциони план).

У складу са чланом 34. Закона о планском систему Републике Србије, консултативни састанак са представницима институција потенцијалних носилаца активности и партнера у реализацији активности одржан је 27. септембра 2019. године, након чега су прикупљани подаци са предлозима активности и почетне вредности показатеља. Јавна расправа о предлогу Акционог плана одржана је у периоду од 16. новембра до 7. децембра 2020. године.

Мере из одељка 5.4 МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА УРБАНОГ РАЗВОЈА Стратегије, груписане у 20 пакета мера, разрађене су активностима у Акционом плану, при чему се водило рачуна да ниједан пакет мера не буде без активности.

Почетне вредности три показатеља ефекта за општи циљ и 40 показатеља исхода за посебне циљеве из одељка 7.6 ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ Стратегије су приказане у Акционом плану за укупно 31 показатељ. За приказ циљаних вредности потребно је урадити пројекције на основу трендова вредности показатеља који ће бити праћени до израде првог извештаја о урбаном развоју.

Мере Стратегије и показатељи урбаног развоја се односе на урбана насеља у Републици Србији. Списак 222 урбана насеља на основу критеријума дефинисаних у глави 4. АНАЛИЗА СТАЊА УРБАНОГ РАЗВОЈА Стратегије налази се у Прилогу 1. Акционог плана. Критеријум који се односи на градска насеља у попису становништва обухвата градска насеља са више од 2.000 становника, уколико нису бање или општински центри.

У складу са чланом 24. Закона о планском систему Републике Србије, стратешке мере могу бити: регулаторне (Р), подстицајне (П), информативно-едукативне (ИЕ), институционално-управљачко-организационе (ИУО) и добра, услуге и јавне инвестиције (ДУ-ЈИ).

Општи циљ: Општи циљ урбаног развоја јесте одрживи развој урбаних насеља који се обезбеђује унапређењем економског, социјалног и културног развоја, квалитетним уређењем урбаног простора, заштитом животне средине, ублажавањем климатских промена и прилагаођавањем на њих, побољшањем друштвеног благостања (квалитета живота, здравља становништва и безбедности), приуштивим и квалитетним становањем, очувањем и афирмацијом градитељског наслеђа и урбаног идентитета.

| Р.бр. | Показатељи на нивоу oпштег циља (показатељи eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степен урбанизације | % | РЗС | 64,36% | 2011. |
| 2. | Стопа миграционог салда урбаног подручја | / | РЗС | подаци о миграционом салду за ЈЛС које имају статус града су у Прилогу 2. Акционог плана | 2018. |
| 3. | Укупан број запослених | / | РЗС, ЦРОСО | 2.131.079 | 2018. |

Посебни циљ 1: Унапређен и интегрисан стратешки урбани оквир за одрживи, иновативни и инклузивни локални економски развој, запошљавање, јачање конкурентности и животног стандарда у урбаним насељима.

| Пакет мера 1.1: Унапређење услова за локални одрживи економски и урбани развој |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МП, МТТТ, МЗЖС |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 1. | Стопа незапослености | % | РЗС | 9,5 | 2019. |
| 2. | Просечна нето зарада по запосленом у Републици Србији, годишњи просек у РСД и € | РСД € | РЗС | 49.650 РСД 422 € | 2018. |
| 3. | Број ММСП/1000 становника у урбаном подручју | / | МП, РЗС | 102.873 | 2018. |
| 4. | Број градова (и/или јединица локалне самоуправе) које су цертификоване као ЈЛС са повољним пословним окружењем, према BFC SEE методологији | / | ЈЛС, НАЛЕД | 4 | 2019. |

| Мера 1.1.1: Иновације и развој нискоугљеничне, ресурсно ефикасне „зелене” економије | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.1.1.1 Промовисање и планирање урбаног баштованства и урбане пољопривреде у зони будућег Линијског парка; потенцијално и пилот извођење (вертикалних башти или заједничких малих хоризонталних башти) | град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине | Центар за експерименте и урбане студије – ЦЕУС | 2022. | Програм Хоризонт 2020 | CLEVER Cities пројекат, финансиран од стране ЕУ кроз Уговор о донацији број 776604 |  |  |
| 1.1.1.2 Јачање одрживог и резлијентног урбаног развоја у Републици Србији | ЈЛС | SECO Светска банка | 2024. | SEСO |  | 400.000 |  |

| Мера 1.1.3: Пословно окружење које подстиче предузетништво са акцентом на развој социјалног предузетништва и предузећа | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.1.3.1 Испуњавање критеријума за изградњу повољног пословног окружења према BFC SEE стандарду | ЈЛС (Канцеларије за ЛЕР) | НАЛЕД | Континуирана активност | буџети ЈЛС и донације |  |  |  |

| Мера 1.1.5: Диверзификација туристичке понуде заснована на урбаном и регионалном идентитету и ублажавање негативних ефеката туризма у урбаним насељима | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.1.5.1 Реорганизација и подршка професионализацији оперативних активности Туристичке организације Србије | ТОС | МТТТ, ПКС, Национални савет за развој туризма Републике Србије, локалне, регионалне и покрајинске институције, АB, пословна/струковна удружења, Дунавски центар за компетенцију | 2025. | Буџет РС | 1507-0011 | 450.000 | 450.000 |
| 1.1.5.2 Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину кроз инфраструктурне пројекте у зонама пословања и инфраструктурне пројекте који су у функцији развоја туризма и других привредних делатности | МП | ЈЛС | 2021. | Буџет РС | 1505-4004 | 1.007.940 |  |
| 1.1.5.3 Обележавање Еуро Вело рута кроз Републику Србију | MTTT | МГСИ, ЈП „Путеви Србије”, АП, ЈЛС, ГИЗ | 2022. | Буџет РС | 1507-0012 | 0 | 18.000 |

| Пакет мера 1.2: Побољшање ефикасности коришћења, финансирања и управљања грађевинским земљиштем, комуналном привредом и комуналним услугама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МП, МФ, МПШВ, РГЗ |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 5. | Индекс урбаног ширења (Стопа потрошње грађевинског земљишта у односу на стопу раста становништва) | km2 / | РГЗ, МГСИ, ЈЛС | 6.944 km2 6.963.764 | 2019. 2019. |
| 6. | Број легализованих објеката (и структура) у урбаном подручју и ЈЛС (као и % од укупног броја објеката у процесу легализације) | / % | МГСИ, ЈЛС | 230.000 11% | 2019. |

| Мера 1.2.2: Примена инструмената управљања грађевинским земљиштем | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.2.2.1 Унапређење земљишне администрације у Републици Србији | МГСИ, МФ, РГЗ, ЈЛС | Светска банка | 2023. | кредит |  | 587.854 | 352.712 |

| Пакет мера 1.3: Подстицање развоја и управљања браунфилд локацијама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МП, МЗЖС, Министарство одбране, РГЗ |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година |
| 9. | Браунфилд локације у урбаним подручјима према површини и опремљености (могуће је да су у зависности од извора неке браунфилд локације евидентиране у више база те укупна вредност представља максималну вредност евидентираних) | / | МГСИ | 415 | 1.770 | 2020. |
|  |  |  | РАС | 882 |  |  |
|  |  |  | Министарство одбране | 462 |  |  |

| Мера 1.3.3: Успостављање кохерентног информационог система о браунфилд локацијама | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.3.3.1 Успостављање Катастра контаминираних локација према новој методологији извештавања | АЗЖС, МЗЖС | ЈЛС, оператери, Републичка инспекција за заштиту животне средине | 2022. | Буџет РС, донатори | 0404-0010 | 5.000 |  |
| 1.3.3.2 Унапређење пословне климе у Републици Србији – успостављање геопросторног регистра инвестиционих локација за браунфилд, гринфилд и грејфилд инвестиције | МГСИ, РГЗ, ЈЛС | SIDA | 2021. | Донација |  | 153.400 |  |

| Пакет мера 1.4: Унапређење пословне и иновативне инфраструктуре (ИЗ, ИП, НТП, слободне зоне, бизнис инкубатори, зоне унапређеног пословања, иновациони центри и др.) и комерцијалних зона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МП |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 10. | Број пословних инкубатора | / | МП | 40 | 2019. |
| 11. | Површина пословног простора пословних инкубатора | m2 | МП | 67.309 | 2019. |

| Мера 1.4.1: Индустријске иновације/smart специјализација | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.4.1.1 Подршка развоју услуга пословних инкубатора | МП | ЕУ | 2021. | Буџет РС | 1509-7023 | 77.986 |  |

Посебни циљ 2: Унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора.

| Пакет мера 2.1: Унапређење квалитета уређености и идентитета централних урбаних зона и јавних простора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 12. | Делови урбаног подручја зонирани за мешовиту намену (пример града Кикинда на основу Генералног урбанистичког плана Кикинде („Службени лист општине Кикиндаˮ, број 26/14, стр. 31) | % | МГСИ, ЈЛС, ЦРПД | 10,79 | 2014. |
| 13. | Површина урбаног подручја намењена отвореним јавним просторима или парковима (пример на основу Студије јавних простора Београда за потребе урбанистичког планирања I фаза Анализа јавних простора Старог града, стр. 70) | % | МГСИ, ЈЛС, ЦРПД | 34,2 | 2009. |

| Мера 2.1.1: Урбана обнова применом принципа мешовитих намена традиционалног градског ткива | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.1.1.1 Уређење дела градског језгра Новог Сада | Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, град Нови Сад |  | 2022. | град Нови Сад, Управа за капитална улагања АПВ | 0701-5019 | 317.700 | 0 |
| 2.1.1.2 Реконструкција центра Крушевца поводом 650 година од оснивања града | град Крушевац |  | 2021. | град Крушевац | 0701-5011 | 307.000 |  |

| Мера 2.1.3: Урбана регенерација делова насеља који су изложени девастационим процесима | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.1.3.1 Промовисање примене и планирање природом-инспирисаних решења за урбану регенерацију и уређење и очување јавних простора у зони будућег Линијског парка | град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине | Центар за експерименте и урбане студије – ЦЕУС | 2022. | CLEVER Cities пројекат, Програм Хоризонт 2020 |  |  |  |

| Мера 2.1.5: Унапређење приступачности и безбедности у урбаним насељима | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.1.5.1 Успостављање система праћења спровођења Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката | ТСУСС | МГСИ | 2021. | Влада Швајцарске Конфедерације |  | 670 | 0 |
| 2.1.5.2 Формулисање концепта допуне и ваљане примене прописа при планирању, пројектовању и изградњи објеката | АИНС |  | 2021. | неодређен |  | 2.700 |  |
| 2.1.5.3 Обезбеђење приступачности спортских објеката особама са инвалидитетом | МОС | ЈЛС | 2022. | Буџет РС | 1303-0001 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.5.4 Унапређење приступачности јавним објектима за особе са инвалидитетом | МГСИ |  | 2021. | ИПА 2016 Унапређ. приступ. јавним обј. за особе са инвалидитетом и смањеном мобилношћу |  |  |  |

| Мера 2.1.6: Примена контролних параметара у урбанистичкој пракси (густина становања, однос намена, коефицијент изграђености, удео зеленила, анализе осунчаности и проветрености, однос појавних облика и форми, визура и силуета насеља, естетика простора итд.) и регулисање начина и услова прибављања и управљања површинама остале намене за јавно коришћење у стамбеним и другим зонама и целинама | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.1.6.1 ЕУ-полис – примена концепта на природи заснованих решења | град Београд | ## National Technical University of Athens, Imperial College London, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Миксер Београд, ЕНплус д.о.о. Београд | 2024. | Хоризонт 2020 |  |  |  |

| Пакет мера 2.2: Уређење културне баштине и култура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МКИ, МТТТ, заводи за заштиту споменика културе, Завод за проучавање културног развитка |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 14. | Укупна средства утрошена за заштиту, очување и конзервацију културног наслеђа | 100.000 динара | Закон о буџету | 4.870.975 (2019. година) | 4.203.251 (средња вредност 2015-2019) |

| Мера 2.2.1: Активна заштита културног наслеђа и препоруке за карактер и интензитет прихватљивих активности у планирању урбаног развоја | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција који спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.2.1.1 Јавни конкурс Градови у фокусу | МКИ | ЈЛС | континуирано | Буџет РС | 1201 - 0005 | 349.500 | 230.000 |

| Мера 2.2.3: Очување културног диверзитета, предела и развој културног туризма | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.2.3.1 Програм субвенција за активности и за пројекте од значаја за развој туризма - реконструкција, изградња и опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног значаја за функционисање и развој туризма - културно-историјски споменици, археолошки локалитети, музеји и др. | МТТТ | АП, локалне самоуправе, локалне, регионалне, покрајинске ТО, АРРА и пословна / струковна удружења | 2025. | Буџет РС | 1507 - 0005 | 600.500 | 797.500 |
|  |  |  |  |  |  | У периоду од 2015. до 2020. године у просеку је на годишњем нивоу додељивано око 80.000.000 динара за пројекте из области културне баштине |  |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.2.3.2 Међуресорна сарадња и координација активности - Усклађивање активности на заштити културно-историјских подручја и објеката од стратешког значаја за развој туризма | МТТТ, МКИ | Национални савет за развој туризма Републике Србије, ТОС | 2025. | Буџет РС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Међуресорна сарадња је започета крајем 2020. године тако да извор и висина средстава за предметну активност нису још увек дефинисани |  |

| Мера 2.2.4: Примена дигитализације и мапирање културног, градитељског и урбаног наслеђа | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.2.4.1 Израда обједињене археолошке документације и мапе археолошких локалитета Републике Србије | МКИ | РГЗ | 2022. | Буџет РС | 1202-0009 |  |  |

| Мера 2.2.6: Обезбеђење подршке културним активностима | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.2.6.1 Нови Сад 2021. – Европска престоница културе | град Нови Сад |  | 2022. | град Нови Сад | 1201-7009 | 829.802 | 0 |

| Пакет мера 2.3: Унапређење приступачности, саобраћаја и урбане мобилности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, СКГО |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 15. | Број регистрованих градова за Европску недељу мобилности | / | МГСИ, СКГО | 31 | 2020. |
| 16. | Дужина и број уређених бициклистичких стаза у урбаном подручју (податак у Акционом плану само за град Београд) | km | ЈЛС | 103 | 2020. |

| Мера 2.3.1: Припрема, усвајање и примена планова одрживе урбане мобилности (ПОУМ) | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.3.1.1 Спровођење ПОУМ Крушевац | град Крушевац |  | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.2 Спровођење ПОУМ Ваљево | град Ваљево |  | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.3 Спровођење ПОУМ Шабац | град Шабац |  | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.4 Спровођење ПОУМ Београд | град Београд |  | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.5 Израда ПОУМ Пирот | град Пирот | СКГО | 2021. | ГИЗ |  |  |  |
| 2.3.1.6 Израда ПОУМ Панчево | град Панчево |  | 2021. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.7 Израда ПОУМ Ниш | град Ниш | AFD, EIB | 2022. | AFD, EIB |  |  |  |
| 2.3.1.8 Израда ПОУМ Врбас | Општина Врбас |  | 2021. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.9 Израда ПОУМ Бајина Башта | Општина Бајина Башта |  | 2021. | неодређен |  |  |  |
| 2.3.1.10. Подстицај одрживој урбаној мобилности у ЈЛС | МГСИ | СКГО | годишње | МГСИ | 1101-4004 | 1.000 | 1.000 |

| Мера 2.3.2: Развој мрежа и осавремењавање јавног превоза и промена концепта планирања саобраћаја са фокусом на јавни превоз и немоторизована кретања у централним зонама, са периферним развојем капацитета за паркирање индивидуалних возила | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција који спроводи активност | Oрганизације партнери у | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.3.2.1 Транзитно оријентисани развој | град Београд | Светска банка | 2021. | Донација Владе Јапана |  |  |  |

| Мера 2.3.3: Обезбеђење одговарајућих капацитета и нивоа услуга за кориснике (пешаци, бициклисти, мирујући саобраћај, особе са посебним потребама, возила за хитне интервенције) | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција који спроводи активност | Oрганизације партнери у | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.3.3.1 Развој мреже зелених стаза у Републици Србији | МГСИ, ЈЛС | Удружења бициклиста, ТОС | 2022. | Буџет РС, буџет ЈЛС |  |  |  |
| 2.3.3.2 Повећање ефикасности и одрживости путне мреже у Републици Србији | ЈП „Путеви Србије” КУЈУ | Светска банка | 2021. | кредит |  | 3.942.688 |  |
| 2.3.3.3 Резилијентна и безбедна друмска повезаност | ЈП „Путеви Србије” | Светска банка | 2022. | кредит |  |  |  |

| Мера 2.3.4: Увођење нових технологија у транспорту (на електро погон, нови системи модуларног јавног превоза, дељење превоза индивидуалним возилом и сл.) | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програм. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.3.4.1 „Е-Mobility Cloud Centar” (мапа доступних пуњача за е-возила, надзор и управљање, „E-roaming”) | МГСИ | НААЕВ, АИНС, УДИЕС, UNDP, МЗЖС | 2021. | GEF Буџет РС |  | 3.500 |  |
| 2.3.4.2 Истраживачко-развојни и тест центар за електрична и аутономна возила и дронове | град Чачак НТП | НААЕВ, АИНС, УДИЕС, ИКС, МГСИ, МЗЖС, МПНТР | 2022. | Буџет РС, Донацијe, Кредит, Светска банка, EBRD |  | 350.000 | 450.000 |
| 2.3.4.3 „City AI” - урбана мобилност заснована на вештачкој интелигенцији | град Суботица | ЕТФ, BME, НААЕВ | 2022. | Буџет РС, Донацијe, Кредит, Светска банка, EBRD |  | 95.000 | 79.000 |
| 2.3.4.4 Могућности за смањење загађења кроз транзицију ка е-мобилности у Београду | град Београд | Светска банка |  | Светска банка |  | 29.399 |  |

| Мера 2.3.5: Припрема, усвајање и увођење у праксу стандарда зa пројектовање саобраћајница у урбаним насељима | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програм. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.3.5.1 Припрема и усвајање правилника о елементима које јавни пут мора да обухвата, односно елементи попречног профила пута у односу на врсту пута и услове одвијања саобраћаја | МГСИ | ЈП „Путеви Србије”, ИКС, Институт за стандардизацију | 2022. | у оквиру редовних активности | 0701-0001 |  |  |
| 2.3.5.2 Припрема и усвајање правилника о условима и начину пројектовања јавних путева | МГСИ | ЈП „Путеви Србије”, ИКС, Институт за стандардизацију | 2022. | у оквиру редовних активности | 0701-0001 |  |  |
| 2.3.5.3 Стварање законског основа за припрему правилника или техничког упутства о пројектовању бициклистичке инфраструктуре | МГСИ |  | 2022. | у оквиру редовних активности | 0701-0001 |  |  |

| Пакет мера 2.4: Унапређење квалитета, капацитета и нивоа услуга техничке инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МПШВ, МРЕ, МТТТ |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 17. | Урбано становништво које је прикључено на јавне водоводе | % | РЗС | 87,9 | 2018. |
| 18. | Губици воде у преносу од пласиране воде у систем и у јединицама | % | РЗС | 35,1 | 2018. |
| 19. | Урбано становништво које је прикључено на јавну канализацију | % | РЗС | 63 | 2018. |
|  | Урбано становништво које је прикључено на непропусне септичке јаме | m3/год | РЗС | 111.063.221 | 2018. |
| 20. | Број и капацитет постојећих постројења електроенергетске мреже | / | МРЕ | 45 | 2018. |
|  |  | MVA |  | 17.324 |  |
|  | Број и дужина постојећих далековода у електроенергетској мрежи | / | МРЕ | 470 | 2018. |
|  |  | km |  | 9.792 |  |

| Мера 2.4.3: Обезбеђење свих домаћинстава и других корисника у урбаним насељима одговарајућим системом за безбедно сакупљање и одвођење употребљених вода | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.4.3.1 Подршка ЈЛС у изради пројектно-техничке документације за изградњу система за третман комуналних отпадних вода, за пречистаче отпадних вода и потребне инфраструктуре, пројекте канализационе мреже и пратеће опреме | Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине | ЈЛС МЗЖС | 2021. | Буџет АПВ | 0406-1001 | 50.000 |  |

| Мера 2.4.5: Модернизација, ревитализација постојећих и изградња нових капацитета енергетске мреже и објеката | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.4.5.1 Реконструкција, адаптација и доградња постојећих капацитета електромреже | ЕМС |  | 2022. | ЕМС |  | 876.823 | 241.435 |
| 2.4.5.2 Градња нових објеката електромреже | ЕМС | ЕПС, ОДС | 2022. | ЕМС, КfW, WBIF |  | 827.421 | 2.167.616 |
| 2.4.5.3 Улагања у преносни систем електричне енергије | ЕМС |  | 2022. | ЕМС |  | 215.780 | 119.980 |
| 2.4.5.4 Модернизација у управљању дистрибутивним електроенергетским системом | „Електродистри-буција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електроди-стрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 1.126.898 | 930.000 |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програм. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.4.5.5 Изградња нових и реконструкција постојећих ТС 110/х kV 29 објеката | „Електроди-стрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 3.961.340 | 3.540.140 |
| 2.4.5.6 Изградња нових и реконструкција постојећих објеката називног нивоа 35 kV (ТС и водови) | „Електроди-стрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 3.200.499 | 2.690.813 |
| 2.4.5.7 Изградња нових и реконструкција постојећих објеката називног нивоа 10 (20) и 0,4 kV (ТС, СН и НН водови, прикључци) | „Електроди-стрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 5.644.649 | 5.635.649 |
| 2.4.5.8 Измештање мерних места и преузимање мерних уређаја, мерно разводних ормана, прикључних водова, инсталације и опреме у мерно разводном орману | „Електроди-стрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2.260.000 | 2.460.000 |
| 2.4.5.9 Модернизација информационо-комуникационих технологија | „Електроди-стрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 955.000 | 1.015.000 |

| Мера 2.4.6: Успостављање националне широкопојасне комуникационе мреже | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.4.6.1 – Подстицање развоја и употреба нових технологија и ИКТ апликација: - Формирање Центра за ИКТ промоцију – израда софтверских решења и интернет апликација у области туризма у Републици Србији - Развој ИКТ платформе за стандардизовану промоцију дестинација и туристичких производа и услуга - Развој националне платформе за резервације за све туристичке производе и услуге | МТТТ, ТОС, АП | Оператери фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије, АРРА, ДЦЦ, локалне, регионалне и покрајинске ТО, локалне самоуправе, научно-образовне институције у области туризма, пословна/струковна удружења | 2025. | Буџет РС | 1507-0011 | 450.000 |  |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.4.6.2 Изградња недостајуће приступне комуникационе инфраструктуре у руралним насељима Републике Србије (фаза 1) | МТТТ | Оператери електронских комуникација | 2022. | EBRD |  | 851.760 | 1.277.640 |

| Пакет мера 2.5: Јачање и унапређење управљања рурално-урбаним везама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МПШВ, Министарство за бригу о селу |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 21. | Број и удео руралних насеља (укључујући и приградска насеља) обухваћен приградским јавним превозом (Љиг) | / | ЈЛС | 26 | 2021. |
|  |  | % |  | 96 |  |

| Мера 2.5.3: Диверзификација делатности, привлачењем активности на погодним локацијама, у руралним центрима, у складу са економском оријентацијом локалног урбаног центра | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.5.3.1 Подршка програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја у складу са LEADER приступом | МПШВ |  |  | МПШВ | 0103-002 |  |  |

Посебни циљ 3: Унапређен квалитет и доступност друштвених услуга, смањен ризик од сиромаштва, решена стамбена потреба свих грађана, остварена социјална инклузија и демографска обнова урбаних подручја.

| Пакет мера 3.1: Уједначавање доступности и квалитета јавних служби у урбаним подручјима (објекти образовања, здравства, социјалне заштите, културе, рекреације и спорта) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МПНТР, МЗ, МКИ, МОС |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 23. | Број образовних установа (привремени показатељ као елемент показатеља предвиђен Стратегијом) | предшколске установе | / | Општине и региони у РС 2020 | 2873 | школска 2018/2019. |
|  |  | основне школе | / |  | 3317 |  |
|  |  | средње школе | / |  | 515 |  |

| Мера 3.1.3: Преиспитивање просторних и техничких норми и стандарда опремљености објеката јавних служби у односу на међународне стандарде и нове политике, као и локалне потребе и специфичности (обнова школа, здравствених установа, домова културе, музеја, спортских дворана и др.) | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.1.3.1 Завршетак изградње спортских објеката чија изградња је започета али није завршена и њихово стављање у употребу | МОС | ЈЛС | 2022. | Буџет РС | 1303-0001 | 30.132 | 48.000 |
| 3.1.3.2 Побољшање услова коришћења спортских објеката | МОС | ЈЛС | 2022. | Буџет РС | 1303-0001 | 2.000 | 2.000 |
| 3.1.3.3 Подршка развоју спортске инфраструктуре у ЈЛС из четврте групе развијености | МОС | ЈЛС | 2022. | Буџет РС | 1303-0001 | 26.180 | 10.000 |

| Пакет мера 3.2: Друштвено укључивање и смањење ризика од сиромаштва у урбаним подручјима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МРЗБСП, ТСУСС, Координационо тело за родну равноправност |  |  |  |  |  |
| Р. бр. | Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 24. | Број корисника социјалне заштите | / | РЗСЗ | 752.917 | 2018. |

| Мера 3.2.1: Друштвено укључивање и смањење ризика од сиромаштва кроз побољшан приступ и ширење мреже социјалних услуга у заједници са посебним акцентом на укључивање младих, старих, жена, лица са инвалидитетом | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.2.1.1 „Програм локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва” за унапређење социјалне укључености осетљивих друштвених група (жене, млади, Роми/Ромкиње, мигранти/мигранткиње, особе са инвалидитетом), а посебно оних који живе у руралним и сиромашним подручјима | ТСУСС | МГСИ, МРЗБСП, МЗ, МПНТР, СКГО, ЈЛС (Пирот, Бела Паланка, Рашка, Ражањ, Чајетина, Сурдулица, Ужице, Краљево, Бојник) | 2021. | Донаторска средства у оквиру пројекта који финансира Влада Швајцарске Конфедера-ције |  | 15.000 |  |
| 3.2.1.2 Развој механизама и капацитета за бољу инклузију Рома из подстандардних насеља | МГСИ, ЈЛС | KPMG | 2021. | ИПА 2014 Техничка помоћ за унапређење социо-економских услова живота ромске популације |  | 41.240 |  |

| Пакет мера 3.3: Обезбеђење приуштивог и одговарајућег становања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 26.а | Удео становништва које живи у подстандардним насељима и деловима урбаних насеља (податак се односи на ромска подстандардна насеља) | % | МГСИ | 1 | 2016. |
| 26.б | Број незаконито изграђених објеката | / | МГСИ | 2.050.614 | 2018. |

| Мера 3.3.6: Санација и обнова постојећих подстандардних или неуређених стамбених насеља и целина кроз њихово инфраструктурно опремање, изградњу објеката јавних намена и унапређење квалитета, приступачности и безбедности | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.3.6.1 Подршка десет ЈЛС у процесу озакоњења ромских подстандардних насеља | МГСИ, ЈЛС (Лесковац, Пирот, Вршац, Пожаревац, Сурдулица, Младеновац, Сомбор, Параћин, Лебане, Алексинац) | СКГО | 2021. | ИПА 2016 ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома |  | 9.436 |  |
| 3.3.6.2 Подршка десет ЈЛС у изради пројектно-техничке документације за комуналну инфраструктуру у ромским подстандардним насељима | МГСИ, ЈЛС (Сомбор, Пећинци, Велико Градиште, Кучево, Алексинац, Бела Паланка, Бојник, Лебане, Лесковац, Сурдулица, Врањска бања) | СКГО | 2021. |  |  | 11.795 |  |
| 3.3.6.3 Анализа потреба и припрема планске и техничке документације, као и планова расељавања за потребе унапређења становања у најмање 100 подстандардних ромских насеља | МГСИ, ЈЛС | KPMG | 2021. | ИПА 2014 Техничка помоћ за унапређење социо-економских услова живота ромске популације |  | 135.232 |  |
| 3.3.6.4 Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима и редовно ажурирање базе података за праћење мера за инклузију Рома | ТСУСС | Тим УН за људска права | 2021. | Влада Швајцарске Конфедерације |  | 320 |  |

| Пакет мера 3.4: Подизање нивоа транспарентности у процесу доношења одлука о урбаном развоју и унапређење партиципације грађана и укључивања стејкхолдера |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 27. | Број састанака са грађанима и представницима институција/организација током израде урбанистичког/просторног плана или стратешког документа (јавно најављени састанци) (Лозница) | / | МГСИ, ЈЛС | 7 | 2019. |

| Мера 3.4.1: Подизање свести грађана и стејкхолдера о праву укључивања у процес доношења одлука о урбаном развоју кроз информисање, консултације и активну партиципацију | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финанс. | Веза са програм. буџетом | Укупна процењена финанс. средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.4.1.1 Унапређење капацитета грађана, организација цивилног друштва и институција јавног сектора за друштвени дијалог | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | организације цивилног друштва, академске институције | 2023. |  |  |  |  |

| Мера 3.4.3: Унапређење процедура партиципације грађана и стејкходера у процесима доношења одлука кроз спровођење е-партиципације, референдума, јавно-приватног дијалога, јавних консултација, панела за грађане, савета грађана, грађанских иницијатива, и у складу са препорукама Савета Европе (2009, 2011) | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.4.3.1 Успостављање Партнерства за урбане иновације и платформе Београдска жива урбана лабораторија – БЕЛЛАБ, ради колаборативног планирања природом-инспирисаних решења (тестирање на примеру ПДР-а за Линијски парк на Дорћолу). | град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине | Центар за експерименте и урбане студије – ЦЕУС | 2022. | CLEVER Cities пројекат, финансиран од стране ЕУ кроз Уговор о донацији број 776604, програм Хоризонт 2020 |  |  |  |
| 3.4.3.2 Партиципативно планирање /placemaking изградња капацитета/ Програм за урбано партнерство | Београд, Нови Сад и Ниш | Светска банка, Superwien | 2021. | Влада Републике Аустрије |  |  |  |

Посебни циљ 4: Унапређен квалитет животне средине, здравља и безбедности становника у урбаним насељима и висок степен прилагођености урбаних подручја климатским променама.

| Пакет мера 4.1: Ублажавање климатских промена унапређењем квалитета свих параметара животне средине, система управљања отпадом и унапређењем енергетске ефикасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МЗЖС |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 29. | Удео количине градских отпадних вода које се пречишћавају | % | РЗС | 16,7 | 2018. |
| 31. | Удео комуналног отпада који се организовано сакупља (% домаћинстава) | % | АЗЖС | 86,2 | 2019. |
| 32. | Број зграда изграђених/адаптираних у складу са принципима енергетске ефикасности у урбаним насељима | / | ЦРЕП | 2645 | 2020. |

| Мера 4.1.2: Унапређење квалитета ваздуха у урбаним насељима применом зелене инфраструктуре, кровног озелењавања, ограничавањa кретања индивидуалним моторним возилима у централној урбаној зони, балансирања капацитета животнe средине и оптерећења изазваних људским активностима – у привреди, пољопривреди, туризму, енергетици итд. | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прогр. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.1.2.1 Подршка нискоугљеничном и развоју отпорном на климатске промене градова Републике Србије | град Сомбор | GGGI | 2021. | Влада Мађарске |  | 14.830 |  |
|  | градови Краљево, Крагујевац, Крушевац, Ниш и Шабац | UNDP, СКГО | 2021. | GEF |  |  |  |
| 4.1.2.2 Програм за зелене секундарне градове | МГСИ, ЈЛС | СКГО УН Хабитат | 2022. | Адаптациони фонд, GCF, EBRD, EIB |  | 49.432 | 49.432 |
| 4.1.2.3 Заштита животне средине у електроенергетици | „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 2022. | „Електродистри-буција Србијеˮ д.о.о. Београд |  | 311.100 | 342.210 |
| 4.1.2.4 Заштита животне средине у производњи електричне енергије: термоелектране и топлане | ЕПС |  | 2024. | ЕПС, међународни и домаћи кредити и међ. донације |  | 25.891.309 | 27.164.675 |
| 4.1.2.5 Заштита животне средине у производњи електричне енергије: хидроелектране и ОИЕ | ЕПС |  | 2024. | ЕПС |  | 299.530 | 261.350 |

| Мера 4.1.4: Елиминисање дивљих депонија, реализација нових и уређење постојећих депонија, складишта и постројења за прераду отпада, већи степен примарне селекције и рециклаже на територији урбаних насеља | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.1.4.1 Унапређење система управљања отпадом у Новом Саду (набавка опреме, возила, радних машина и обезбеђење додатне радне снаге за успостављање система сакупљања и транспорта примарно разврстаног отпада и набавка опреме и возила за уклањање дивљих депонија на територији града, изградња рециклажног дворишта, набaвка комбиноване машине за дробљење и сепарацију грађевинског отпада на депонији и набавка машина за одржавање депоније) | ЈКП „Чистоћа” Нови Сад Градска управа за комуналне послове |  | 2022. | Буџет града Новог Сада, Буџет АПВ, Буџет РС, међународни фондови, сопствена средства |  |  |  |
| 4.1.4.2 Успостављање регионалног система управљања отпадом за град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, са изградњом регионалног центра за управљање отпадом на територији Новог Сада | град Нови Сад | ЈЛС, МЗЖС, Секретаријат АПВ, Међу-општинска радна група | 2025. | Буџет РС, буџет града Новог Сада и општина, други извори |  | 3.414.600 |  |
| 4.1.4.3 Изградња регионалне депоније у Срњу за Расински управни округ | ЈЛС |  | 2022. | KfW кредит донација |  |  |  |

| Мера 4.1.5: Стимулације и програми за унапређење енергетске ефикасности у зградама изграђеним пре доношења прописа из 2012. године | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.1.5.1 Израда стратегије за подстицај улагања у обнову националног фонда зграда | МГСИ |  | 2021. | Буџет РС | 1101-0003 | 4.800 |  |

| Пакет мера 4.2: Прилагођавање на климатске промене и успостављање система реаговања у ризичним и удесним ситуацијама у урбаним насељима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МЗЖС, МУП СВС, КУЈУ, ЗЗПС |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 33. | Део урбаних подручја потенцијално угрожен од поплава | ha | Србијаводе, Воде Војводине | 133.713 | 2020. |
| 34. | Број становника погођен катастрофама и материјални трошкови настали због катастрофа | број становника | КУЈУ | 1.700.000 | 2014. |
|  |  | материјални трошкови у РСД |  | 129.352.210.000 | 2014. |
|  |  | процена бројa становника |  | 10.701 | 2018. |
|  |  | материјални трошкови у РСД |  | 2.212.937.607 | 2018. |
| 35. | Укупан број лица потенцијално угрожен ефектима хемијских удеса | / | МЗЖС | 29.586 | 2019. |

| Мера 4.2.1: Смањење ризика од поплава спољашњим и унутрашњим водама урбаних подручја | ДУ-ЈИ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.2.1.1 Пројекат подршке ЕУ цивилној заштити и отпорности на катастрофе у Републици Србији | КУЈУ | МУП СВС, МПШВ, МЗ, UNDP, FAO | 2024. | ИПА 2019 |  | 1.234.680 |  |
| 4.2.1.2 Међуопштинска сарадња у области смањења ризика од катастрофа – подршка удруживању градова и општина у сливове | СКГО | UNDP, КУЈУ | 2024. | Владе Краљевине Шведске и Швајцарске Конфедера-ције |  |  |  |
| 4.2.1.3 Пројекат израде регистра ризика | КУЈУ, МУП СВС, РГЗ | UNDP | 2021. | ИПА 2019 |  | 57.000 |  |
| 4.2.1.4 Измештање корита реке Пештан и изградња пет брана, измештање тока реке Колубарe – 3. фаза | ЕПС РБ Колубара |  |  |  |  |  |  |

| Мера 4.2.3 Очување биодиверзитета урбаних подручја | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.2.3.1 Очување биодиверзитета заштићених природних добара (списак природних добара у Прилогу 3. Акционог плана) | ЗЗПС |  | 2022. | неодређен |  |  |  |

| Мера 4.2.5: Формирање специјализованих јединица за реаговање у случају ризика и удеса у урбаним насељима | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.2.5.1 Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама | МУП СВС |  | 2021. | Буџет РС | 1407-5004 | 830.505 |  |

| Пакет мера 4.3: Примена стратешких и планских докумената заштите животне средине у планирању и остваривању урбаног развоја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МЗЖС |  |  |  |  |  |
| Редни број | Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 36. | Број докумената заштите животне средине, прилагођавања на измењене климатске услове и управљања ризицима по типу у урбаним насељима | ЛЕАП | СКГО | 7 | 2019. |
|  |  | Локалне стратегије/програми заштите животне средине | СКГО | 12 | 2019. |
|  |  | Локалне процене ризика | МУП СВС | 128 | 2020. |
|  |  | Планови смањења ризика | КУЈУ | 3 | 2020. |
|  |  | Планови заштите | МПС СВС | 53 | 2020. |
|  |  | Стратешке карте буке у урбаним насељима | МЗЖС | 1 | 2020. |
|  |  | Локални планови прилагођавања | МЗЖС | 6 | 2020. |

| Мера 4.3.1: Иновирање и координација постојећих локалних еколошких акционих планова за урбана насеља са стратегијама, програмима и пројектима урбаног развоја, и програмима који примењују healthy city концепт | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.3.1.1 Београдске здраве улице – идентификација еколошких карактеристика јавних простора кроз партиципацију грађана | град Београд МГСИ | Блок 74 Урбан Лаб | 2021. | УН Хабитат |  |  |  |

| Мера 4.3.3: Израда стратешких карата буке и акционих планова за смањење буке нa нивоу урбаних насеља | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.3.3.1 Стратешке карте буке за четири агломерације (Београд, Нови Сад, Суботица и Крагујевац) | МЗЖС АЗЖС | ЈЛС | 2027. | неодређен |  |  |  |

| Мера 4.3.4: Усаглашавање локалних планских, развојних и докумената заштите животне средине (урбанистички планови, локалне стратегије развоја, локалне стратегије урбаног развоја, локални еколошки акциони планови, развој инфраструктуре и др.) са националном стратегијом климатских промена (са акционим планом) | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прогр. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.3.4.1 Програм еколошки прихватљиве урбане инфраструктуре у контексту климатских промена | МЗЖС | МГСИ, КУЈУ УН Хабитат | 2025. | AFD |  | 5.945.000 |  |
|  |  |  |  | Светска банка |  | 7.964.410 |  |

| Мера 4.3.6: Унапређење система мониторинга воде, ваздуха, буке, биодиверзитета, хазарда и здравља становника у урбаним насељима | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизац. партнери | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.3.6.1 Оперативно спровођење аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије | АЗЖС |  | перманентно | Буџет РС средства ЕУ |  | 80.000 | 84.500 |

Посебни циљ 5: Ефикасније управљање урбаним развојем.

| Пакет мера 5.1: Унапређење институционалног оквира управљања урбаним развојем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МДУЛС, МЕИ |  |  |  |  |  |
| Р. бр. | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 37. | Институционални оквир урбаног развоја по типу институција које су предвиђене да спроводе активности у складу са Акционим планом | националне | МГСИ | 81 | 2021. |
|  |  | покрајинске |  | 1 | 2021. |
|  |  | локалне |  | 26 | 2021. |
|  |  | академија |  | 5 | 2021. |

| Мера 5.1.1: Формирање посебне организационе јединице за спровођење мера и праћење урбаног развоја у оквиру министарства надлежног за послове урбаног развоја | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.1.1.1 Систематизација радних места | МГСИ | Влада | 2021. | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 5.1.2: Формирање Националног савета за урбани развој | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.1.2.1 Одлука о формирању Националног савета за урбани развој | МГСИ | Влада | 2021. | неодређен |  |  |  |

| Мера 5.1.4: Подршка развијању партнерстава и мрежа свих нивоа управе и универзитета, института, развојних и истраживачких, као и међународних организација ради унапређења квалитета рада и увођења иновација у управљању урбаним развојем | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Партнери | Рок | Извор финанси-рања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.1.4.1 Споразум о сарадњи са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду | МГСИ | АФ | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.2 Споразум о сарадњи са Географским факултетом Универзитета у Београду | МГСИ | ГФ | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.3 Споразум о сарадњи са Грађевинско-архитектонским факултетом Универзитета у Нишу | МГСИ | ГАФ | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.4 Споразум о сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду | МГСИ | ФТН | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.5 Споразум о сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије | МГСИ | ИАУС | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.6 Споразум о сарадњи са Географским институтом „Јован Цвијићˮ Српске академије наука и уметности | МГСИ | САНУ | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.7 Развој програма унапређења рада Грађевинске инспекције Србије у елиминисању нелегалне градње | МГСИ | АИНС | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.8 Споразум о сарадњи са Развојном агенцијом Србије | МГСИ | РАС | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.9 Сарадња са програмом Урбакт европске територијалне сарадње | МГСИ | Урбакт | 2022. | неодређен |  |  |  |
| 5.1.4.10 Сарадња са Програм УН за насеља | МГСИ | УН Хабитат | 2022. | неодређен |  |  |  |

| Мера 5.1.5: Перманентна едукација и обука у областима управљања развојем територије | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.1.5.1 Обуке за урбани развој и урбану мобилност | Национална академија за јавну управу |  | континуирано | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 5.1.6: Међуопштинска и прекогранична сарадња, јачање регионалних институција/АРРА | ИУО |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.1.6.1 Територијални акциони планови за запошљавање у прекограничним подручјима | ЈЛС | AEBR, ICBC | 2022. | неодређен |  |  |  |

| Пакет мера 5.2: Унапређење управљања јавним финансијама за одрживи и интегрални урбани развој |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, МФ |  |  |  |  |  |
| Р. бр. | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 38. | Број предвиђених активности урбаног развоја у складу са Акционим планом по извору финансирања | Локални буџет | МГСИ | 5 | 2021. |
|  |  | Покрајински буџет |  | 1 | 2021. |
|  |  | Национални буџет |  | 34 | 2021. |
|  |  | Донације |  | 26 | 2021. |
|  |  | Кредити |  | 10 | 2021. |
|  |  | Остало |  | 4 | 2021. |

| Мера 5.2.2: Унапређење система финансирања ЈЛС у делу изворних фискалних и нефискалних прихода и расхода у области грађевинског земљишта, коришћења јавних добара, комуналне инфраструктуре и комуналних услуга – допринос унапређењу и спрoвoђeњу прoгрaмa реформе управљања јавним финансијама | П |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.2.2.1 Припрема истраживачке и имплементационе подршке за унапређење локалних јавних финансија у делу фискалних и нефискалних прихода у области грађевинског земљишта | ИАУС | МГСИ, МФ, МДУЛС, ЈЛС, Економски факултет Универзитета у Београду | 2022. | неодређен |  |  |  |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.2.2.2 Јачање политике и праксе урбаног развоја кроз његово одрживо финансирање | МГСИ | Светска банка | 2025. | кредит |  | 1.151.626 |  |
| 5.2.2.3 Изградња капацитета за набавке и управљање урбаним развојем | МГСИ | Светска банка | 2025. | кредит |  | 479.844 |  |

| Пакет мера 5.3: Интегрисано планирање урбаног развоја и унапређење урбанистичког планирања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 39. | Време потребно за добијање грађевинске дозволе | дан | ранг-листа Светске банке „Doing Businessˮ | 99,5 | 2020. |

| Мера 5.3.1: Усаглашавање имплементације докумената развојног планирања, јавних политика, планова и пројеката од значаја за урбани развој | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.3.1.1 Обрада теме урбаног развоја у оквиру израде ППРС | МГСИ | ИАУС, ГФ, АФ, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, Београд, Завод за урбанизам Војводине, GDI | 2021. | Буџет РС | 1101-0001 | 63.565 |  |
| 5.3.1.2 Повезивањe ЗПИ и Закона о планском систему за потребе планирања урбаног развоја | АФ | ЦЗКД | 2024. | неодређен |  |  |  |

| Мера 5.3.2: Примена интегралног приступа у планирању урбаног развоја, прилагођавање „новог” стратешког планирања урбаних насеља и традиционалног урбанистичког планирања | Р |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са прог. буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.3.2.1 „ЛАП”- Лабораторија „Агенти промена” („Change agents” laboratory) | АФ | Политехнички универзитет у Милану Технички универзитет у Берлину Универзитет у Штутгарту |  | неодређен |  |  |  |

| Мера 5.3.4: Организација Националног урбаног форума („платформа професије и доносилаца одлука о урбаном развоју”) | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.3.4.1 Национални урбани форум | МГСИ | УН Хабитат |  | неодређен |  |  |  |
| 5.3.4.2 Учешће на 11. Светском урбаном форуму у Катовицама, Пољска | МГСИ | УН Хабитат ЈЛС | 2022. | неодређен |  |  |  |

| Пакет мера 5.4: Дигитализација и увођење електронских услуга у управљање урбаним развојем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институције које спроводе мере и партнерске институције: МГСИ, РГЗ, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |  |  |  |  |  |
| Р.бр. | Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |
| 40. | Број показатеља урбаног развоја обрађених у Акционом плану | / | МГСИ | 31 | 2020. |

| Мера 5.4.1: Успостављање показатеља за праћење развоја на нивоу урбаних насеља (прилагођавањем статистичког система стандардима Евростата и захтевима Стратегије) који ће постати саставни део локалних информационих система | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022 |
| 5.4.1.1 Праћење пет показатеља за Циљ одрживог развоја 11 | РЗС | МГСИ | 2030. | неодређен |  |  |  |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.4.1.2 Коришћење података преко платформе НИГП и сателитских снимака | РГЗ | МГСИ | континуирано | неодређен |  |  |  |

| Мера 5.4.2: Координиран развој информационих система за потребе управљања територијом, урбаним развојем и грађевинским земљиштем, на националном, покрајинском и локалном нивоу | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.4.2.1 Е-Простор | МГСИ РГЗ | Делегација ЕУ у Републици Србији | 2021. | ИПА 2018 неалоцирана средства |  | 30.573 |  |
|  |  | SIDA | 2021. | SIDA |  | 11.759 |  |
| 5.4.2.2 Ажурирање ГИС базе података о подстандардним ромским насељима | МГСИ | KPMG | 2021. | ИПА 2014 Техничка помоћ за унапређење социо-економских услова живота ромске популације |  | 2.558 |  |
| 5.4.2.3 Урбана опсерваторија | МГСИ | РХМЗ УН Хабитат | 2022. | Group on Earth Observations |  |  |  |

| Мера 5.4.4: Изградња капацитета, подизање стручности и подршка локалним самоуправама у процесу дигитализације, подршка институцијама у успостављању е-управе | ИЕ |
| --- | --- |

| Назив активности | Институција која спроводи активност | Oрганизације партнери у спровођењу | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.4.4.1 ГИС лабораторија | АФ |  |  | неодређен |  |  |  |

Акциони план спроводи се у подручјима интервенције на локалном нивоу према типовима дефинисаним у глави 6. ПРОГРАМИ УРБАНОГ РАЗВОЈА Стратегије. За сваки тип подручја интервенције израђује се Програм урбаног развоја у складу са Законом о планском систему Републике Србије. Програми урбаног развоја ће се израђивати у периоду спровођења Стратегије.

| Назив националног програма урбаног развоја | Рок за завршетак програма | Могући извор финансирања |
| --- | --- | --- |
| Индустријске/привредне и комерцијалнe зонe и браунфилд (brownfield) локације | након 2022. | Буџет РС |
| Бесправно изграђене и неуређене рубне урбане зоне (urban sprawl) и деградација руралног подручја | након 2022. | Буџет РС |
| Угрожене урбане структуре, урбане матрице и централне урбане зоне | након 2022. | Буџет РС |
| Делови урбаног насеља са концентрацијом социјалних проблема – социјално укључивање и смањење сиромаштва | 2021. | ГИЗ |
| Насеља или делови насеља изложени проблемима заштите животне средине и климатским променама | 2022. | GCF |
| Просторне целине са културним и градитељским наслеђем, важним обележјима културног и историјског развоја урбаног насеља/групације урбаних насеља | након 2022. | IFCD |

Програми урбаног развоја израђују се за национални ниво. Програми урбаног развоја и мере урбаног развоја спроводе се у урбаним насељима у Републици Србији. Активности из Акционог плана дефинисане у оквиру мера из Стратегије спроводе се користећи интегрални приступ у подручјима интервенције. Интегрални приступ планирању урбаног развоја дефинисан је у Стратегији.

Саставни део овог акционог плана чине:

Прилог 1 – Списак урбаних насеља у Републици Србији;

Прилог 2 – Стопа миграционог салда 2018. године у јединицама локалних самоуправа са статусом града;

Прилог 3 – Списак заштићених подручја за која је спроведен поступак заштите у атарима урбаних насеља у Републици Србији;

Прилог 4 – Списак скраћеница,

који су одштампани уз овај акциони план.

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 021-2339/2021-1

У Београду, 18. марта 2021. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.