На основу члана 99а став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и 101/05 - др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

# О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2007. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар - јун 2007. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста водопривредних објеката и радова, као и обим потребних финансијских средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката и извођење радова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број                      /2007

У Београду,  ___маја 2007. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

ПРОГРАМ

ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2007. ГОДИНЕ

У периоду јануар - јун 2007. године oбавиће се радови на изградњи, реконструкцији и одржавању следећих водопривредних објеката: вишенаменских брана и акумулација, система за водоснабдевање, постројења за пречишћавање отпадних вода, објеката за одбрану од поплава.

Такође, у периоду јануар - јун 2007. године изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава и леда, противерозиони радови, радови на изради студија и пројеката,  на отклањању хаваријских загађења, као и послови који произлазе из међународне сарадње.

Сва средства утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Наведени објекти и радови и износ средстава за те објекте и радове, дати су у следећој табели:

| Редни број | Објекти и радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вишенаменске бране и акумулације | 490.772.708 |
| 2. | Водоснабдевање | 187.400.000 |
| 3. | Заштита вода | 111.100.000 |
| 4. | Заштита од вода | 638.000.000 |
| 5. | Студије и пројекти | 115.000.000 |
| 6. | Међународна сарадња | 35.000.000 |
|  | УКУПНО: | 1.577.272.708 |

Расподела средстава по групама објеката и радова, укључујући и неизмирене обавезе за изведене радове, односно извршене послове из Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2006. годину, вршиће се на следећи начин:

# 1. Вишенаменске бране и акумулације

| Вишенаменске бране и акумулације | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 1.1. Изградња брана - Селова - Ровни - Првонек | 490.772.708 |

У периоду јануар - јун 2007.  години обавиће се радови на:

- ињектирању галерије и радови на прибранским објектима бране и акумулације „Селова” чија је намена водоснабдевање становништва и индустрије у општинама Куршумлије, Прокупља, Блаца, Мерошине и Ниша, заштита од поплава и наноса,  наводњавање, производња електричне енергије и др.;

- изградњи тела бране и акумулације „Ровни” чија је намена  водоснабдевање становништва и индустрије, одбрана од поплава у општинама Ваљево, Мионица, Лајковац, Лазаревац и Уб, као и за потребе ЈП „Електропривреда Србије”;

- финализацији хидротехничке конструкције бране и акумулације „Првонек”, пробно пуњење, успостављање службе обавештавања и узбуњивања на брани, као и радови по налогу Комисије за технички преглед бране.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању изградње бране и акумулације Селова, Ровни и Првонек је 100%.

За финансирање изградње вишенаменских брана и акумулација за период јануар - јун 2007. године планирано је 490.772.708 динара.

2. Водоснабдевање

| Назив објекта | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 2.1. Изградња система за водоснабдевање | 187.400.000 |
| Укупно: | 187.400.000 |

У периоду јануар – јун 2007. године обавиће се радови на изградњи  цевовода, резервоара и набавка опреме за фабрику за пречишћавање питке воде РВС „Барје” Лесковац, као и радови на изградњи објеката водоснабдевања (дубинских бунара) у општини Свилајнац и општини Велика Плана за потребе Смедеревске Паланке.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању РВС „Барје” Лесковац и радова на изградњи објеката водоснабдевања (дубинских бунара) у општини Свилајнац и општини Велика Плана за потребе Смедеревске Паланке износи 50%.

Такође, у периоду јануар – јун 2007. године обавиће се радови на изградњи објекта (дубинског бунара) за потребе снабдевања водом манастира Бањска.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова на изградњи објекта (дубинског бунара) за потребе снабдевања водом манастира Бањска износи 100%.

За финансирање изградње објеката водоснабдевања за период јануар -јун 2007. године, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза на изградњи регионалних система за водоснабдевање из 2006. године планирано је укупно 187.400.000 динара.

3. Заштита вода

| Објекти - радови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 3.1. Активности при хаваријским загађењењима | 1.000.000 |
| 3.2. Изградња и реконструкција постројења за пречишћавање | 110.100.000 |
| Укупно: | 111.100.000 |

У периоду јануар - јун 2007. године, у области заштите вода, обавиће се радови на отклањању хаваријских загађења.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова на отклањању хаваријских загађења износи до висине предрачунске вредности радова на отклањању загађења.

Такође, у периоду јануар – јун 2007. године вршиће се радови на реконструкцији и изградњи објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода. Приоритет у финансирању у овој области имаће заштита акумулација које се користе за водоснабдевање, као и финансирање објеката за пречишћавање отпадних вода који се налазе узводно од захвата воде за водоснабдевање (захватање из алувиона или из водотока).

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању износи и то за:

1) спровођење мера при хаваријским загађењима до висине предрачунске вредности радова на отклањању загађења;

2) изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода 50%, а ако се изградња врши у девастираним подручјима (општинама), које су као такве одређене Одлуком Владе о одређивању девастираних подручја (општина) Републике Србије („Службени гласник РС”, број 63/04), наведени износ учешћа средстава буџета Републике Србије се повећава за 10%.

За финансирање спровођења мера при хаваријским загађењима и изградњу и реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирано је укупно 111.100.000 динара.

4. Заштита од вода

| Врста радова | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| 4.1. Одржавање објеката за одбрану од поплава | 212.000.000 |
| - редовно | 200.000.000 |
| - инвестиционо | 12.000.000 |
| 4.2. Доградња, реконструкције и санације објеката за одбрану од поплава | 230.000.000 |
| 4.3. Одбрана од поплава и леда | 136.000.000 |
| 4.4. Извођење противерозионих радова | 60.000.000 |
| Укупно: | 638.000.000 |

Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава обухвата радове на следећим објектима:

1) насипи;

2) регулисани водотоци и регулационе грађевине;

3) објекти за заштиту од ерозије и бујица;

4) бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава);

5) вишенаменски хидросистеми;

6) опрема за одбрану од поплава.

За редовно одржавање објеката за одбрану од поплава у периоду јануар - јун 2007. године планиран је износ од  200.000.000 динара.

Инвестиционо одржавање објеката обухвата:

1) инвестиционо одржавање високих брана;

2) инвестиционо одржавање малих брана;

3) одржавање регионалних хидросистема.

За инвестиционо одржавање објеката у периоду јануар - јун 2007. године планиран је износ од 12.000.000 динара.

Укупна финансијска средства за одржавање објеката за одбрану од поплава у периоду јануар - јун 2007. године износе 212.000.000 динара.

Доградња, реконструкције и санације постојећих објеката за одбрану од поплава наведених у Наредби о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2007. годину („Службени гласник РС” број 28/07), ради стварања функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите од поплава, финансираће се из средстава која су планирана у периоду јануар - јун 2007. године у износу од 230.000.000 динара.

Одбрана од поплава и леда обухвата:

1) спровођење одбране од поплава са хитним интервенцијама;

2) одбрана од леда;

3) набавка опреме, алата и материјала;

4) правилници за спровођење одбране од поплава.

Укупна финансијска средства за одбрану од поплава и леда у периоду јануар - јун 2007. године износе 136.000.000 динара, укључујући и пренете обавезе из 2006. године.

Противерозиони радови на ерозионим подручјима обухватају:

1) инвестиционо одржавање противерозионих радова;

2) грађевинске радове;

3) биотехничке радове;

4) биолошке радове.

За извођење противерозионих радова у периоду јануар - јун 2007. године планирана су  финансијска средства од 60.000.000 динара.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању радова из области заштите од вода износи и то за:

1) изградњу и реконструкцију

- великих заштитних система којима се брани од поплава подручје више општина до висине укупне предрачунске вредности радова,

- осталих регулација и насипа за одбрану од поплава до висине предрачунске вредности грађевинских радова,

- одбрамбених система у урбаним подручјима до висине предрачунске вредности радова који се односе на заштитну функцију;

2) радова на одржавању и санацији објеката за заштиту од поплава до висине укупне предрачунске вредности радова;

3) спровођење мера за одбрану од поплава и леда до 100 %;

4) изградњу и реконструкцију бујичарских објеката  где се не може обезбедити учешће других инвеститора до висине предрачунске вредности радова,

5) противерозионе мере (пошумљавање и биотехнички радови) до висине предрачунске вредности радова.

5. Студије и пројекти

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Студије и пројекти | 115.000.000 |

У периоду јануар - јун 2007. године финансираће се израда следећих студија - пројеката: студија везаних за биланс вода; израда техничке документације за припрему подзаконских аката и других прописа о водама и других пројекaтa од значаја за израду плана управљања водама; наставак израде студија започетих у 2006. години; иновирање Водопривредне основе Републике Србије; студија развоја водопривредног информационог система; учешће у финансирању образовних пројеката и стручних часописа од значаја за водопривреду, као и стручних саветовања из области коришћења вода, заштите вода, заштите од вода и др.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању израде студија и пројеката износи 100%.

За финансирање послова на изради студија и пројеката, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирано је 115.000.000 динара.

6. Међународна сарадња

| Послови | Учешће средстава буџета Републике Србије (дин.) |
| --- | --- |
| Међународна сарадња | 35.000.000 |

Међународна сарадња у области водопривреде обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње, у периоду јануар - јун 2007. године наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, а планира се и успостављање сарадње са Хрватском, Босном и Херцеговином и Македонијом, као и обнављање сарадње са Бугарском. Из тих разлога израђене су неопходне базне документације (техничке/правне) за припреме, преговоре и склапање нових споразума за реализацију билатералне сарадње са Румунијом, Бугарском, Босном и Херцеговином и Хрватском, чиме су се стекли предуслови за успостављање билатералне сарадње.

Планирана мултилатерална сарадња захтева наставак активног учешћа на: спровођењу Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR), изради плана управљања у сливу реке Тисе као подршка одрживог развоја у региону - обавезе проистекле из Меморандума о разумевању земаља у сливу реке Тисе, спровођењу Оквирног споразума за слив реке Саве - обавезе према Савској комисији,  реализацији регионалних пројеката за слив реке Саве (EC CARDS и UNDP-GEF DRP) и пројекта WB IDR - пројекта, као и у другим активностима међународне сарадње у области вода на наведеним сливовима  и учешће у реализацији међународних пројеката.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се реализацију пројеката, рад међудржавних комисија за сарадњу у области водопривреде, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње, или за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда  надлежни државни орган.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова који произлазе из међународне сарадње  износи 100%.

За финансирање послова који произлазе из међународне сарадње, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирано је укупно 35.000.000 динара.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. Правни основ

Правни основ за доношење Уредбе о утврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар – јун 2007. године садржан је у одредбама члана 99а Закона о водама којима је утврђено да су послови изградње, реконструкције и одржавања водопривредних  објеката послови од општег интереса и да се према годишњем програму, који доноси Влада, исти финансирају из средстава накнаде за  коришћење вода, накнаде за заштиту вода, накнаде за извађени материјал из водотока и из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије за те намене.

II. Разлози за доношење уредбе

Водопривреда представља темељ развоја привреде и друштва у целини и уколико се не буде водило рачуна о газдовању водама може бити угрожена перспектива Републике Србије у наредним деценијама. Водопривредна основа Републике Србије, коју је усвојила Влада, представља стручно утемељену визију водопривредног развоја Републике Србије у наредним деценијама.

Влада Републике Србије на седници одржаној 29. марта 2007. године донела је Уредбу о привременом финансирању Републике Србије за период јануар - јун 2007. године („Службени гласник РС”, број 31/07). Том Уредбом укупна средства за финансирање водопривредних активности у том периоду утврђена су у износу од 1.577.272.708 динара, и то: 109.250.000 динара из буџета Републике и 1.468.022.708 динара из сопствених прихода водопривреде и то од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока.

Да би се финансирање изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката наставило у периоду јануар - јун 2007. године потребно је донети Уредбу о утврђивању Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар - јун 2007. године.

Одредбом члана 17. Закона о Влади је, између осталог, утврђено да Влада, којој је престао мандат, може доносити опште акте ако то налажу потребе државе. Како je у интересу државе да се у периоду јануар - јун 2007. године изводе радови на изградњи, реконструкцији и одржавању водопривредних објеката, јер је у претходном дугогодишњем периоду, нарочито у периоду до 2003. године, због недовољних улагања у водопривредне објекте смањења функционалност тих објеката, односно извршавају послови на изради студија и пројеката од значаја за водопривреду и послови на извршавању обавеза које произлазе из билатералне и мултилатералне међународне сарадње, то је потребно донети предложену Уредбу и на тај начин омогућити финансирање наведених радова, односно послова.

Код сачињавања Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за период јануар - јун 2007. године водило се рачуна да се у оквиру наведених позиција финансирају они водопривредни објекти и радови, односно послови, који због свог значаја и стања у ком се налазе и с обзиром на период важења ове уредбе могу изводити у том периоду, а такође имало се у виду и неизмирене обавезе за изведене радове и извршене послове из Програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката за 2006. годину.

III  Садржај уредбе

Овом уредбом утврђује се како врста водопривредних објеката и радова, тако и потребна финансијска средства за изградњу, реконструкцију и одржавање водопривредних објеката за период јануар - јун 2007. године.

У периоду јануар - јун 2007. године планира се финансирање радова на изградњи бране и акумулације Селова, Ровни и Првонек. За изградњу ових капиталних водопривредних објеката планирана су средства у износу од 490.772.708 динара.

У периоду јануар - јун 2007. године за радове на изградњи система за водоснабдевање, као и за реализацију преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирана су средства у износу од 187.400.000 динара.

Имајући у виду да се током сваке календарске године деси најмање 50-так хаваријских загађења вода обавиће се од стране ЈВП “Србијаводе”, Београд. , у  периоду јануар - јун 2007. године радови на отклањању хаваријских загађења. За те радове планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.

На постројењима за пречишћавање отпадних вода обавиће се радови на изградњи црпних станица за фекалну отпадну воду, колектора за отпадну воду и система за пречишћавање отпадних вода. За те радове планирана су средства у износу од 110.100.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе из 2006. године за те радове.

За радове на одржавању објеката за одбрану од поплава, доградњу, реконструкције и санације објеката за одбрану од поплава, одбрану од поплава и леда, извођење противерозионих радова планирана су средства у износу од 638.000.000 динара. Ова сума обухвата и неизмирене обавезе из 2006. године на спровођењу одбране од поплава.

Због нередовног одржавања у претходном периоду, умањена је функционалност постојећих објеката за одбрану од поплава. Отуда је неопходнo одржавање (редовно, инвестиционо) тих објеката, а такође потребна је и доградња (затварање брањених места), реконструкције или санације угрожених или оштећених делова система за одбрану од поплава на водним подручјима Дунава, Саве и Велике Мораве како би се добиле функционалне целине – касете са уједначеним степеном заштите од поплава.

За финансирање студија и пројеката наведених у Програму, као и за финансирање преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирана су средства у износу од 115.000.000 динара.

За извршење билатералне и мултилатералне сарадње у периоду јануар - јун 2007. године, као и за финансирање преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године планирана су средства у износу од 35.000.000 динара.

IV. Потребна финансијска средства

За спровођење ове уредбе потребно је обезбедити финансијска средства у износу од 1.577.272.708 динара и то 109.250.000 динара из буџета Републике Србије, а 1.468.022.708 динара из сопствених прихода водопривреде и то од накнаде за коришћење вода, накнаде за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока. Средства за спровођење ове уредбе су обезбеђена Уредбом о привременом финансирању Републике Србије за период јануар - јун 2007. године („Службени гласник РС”, број 31/07).

V. Анализа ефеката акта

Предложеном Уредбом о утврђивању програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних  објеката за период јануар - јун 2007. године годину омогућује се наставак финансирања радова на изградњи бране и акумулације Селова, Ровни и Првонек.

Пошто су постројења за пречишћавање воде и цевовод сирове воде од бране Првонек до постројења већ изграђени, изградњом бране "Првонек" веома лоше стање водоснабдевања у предње општини Врање одмах ће се значајно побољшати. Осим водопривредног и еколошког значаја, позитивни ефекти услед завршетка водопривредног система “Првонек” су и здравствени ефекти, социјални ефекти, економски ефекти. Наставак радова на изградњи бране и акумулације “Ровни” је веома значајно, јер je Регионални водопривредни систем “Ровни”  кључни објекат за решавање проблема водоснабдевања у Колубарском региону и то снабдевање водом градова: Ваљево, Лазаревац, Лајковац, Мионица, Уб и других насеља са 1800 л/с; обезбеђење биолошког минимума у Колубари низводно од бране; обезбеђење протока на захвату ТЕ “Колубара”, 1500 л/с; ублажавање поплавног таласа; евентуална производња електричне енергије и задржавање наноса. Завршетком изградње овог водопривредног система обезбедило би се трајно водоснабдевање градова у сливу Колубаре које тренутно оскудева у води за пиће. Такође, наставак радова на изградњи бране и акумулације Селова је значајно, јер је Регионални водопривредни систем Селова кључни објекат за решавање проблема водоснабдевања у долини Топлице и служиће за потребе снабдевања водом становништва општина: Куршумлија, Блаце, Прокупље, Житорађа, Мерошина и Ниш у укупној количини од 2,7 м3/с; одбране од поплава низводног подручја; производње електричне енергије; пољопривредне производње; рибарства; оплемењавање малих вода и туризма. Изградњом овог регионалног водопривредног система постиче се економски, здравствени и социјални ефекти.

Стање снабдевања водом у Републици Србији је незадовољавајуће по количини и квалитету вода која се користи, а такође и по могућности за решавање проблема са техничке и финансијске стране. Предложена Уредба ће омогућити да се у периоду јануар - јун 2007. године обаве радови на изградњи  цевовода, резервоара и набавка опреме за фабрику за пречишћавање питке воде РВС „Барје” Лесковац, као радови на изградњи објеката водоснабдевања (дубинских бунара) у општини Свилајнац и општини Велика Плана за потребе Смедеревске Паланке, као и радови на изградњи дубинског бунара за потребе снабдевања водом манастира Бањска. Обезбеђивањем средстава за изградњу предње наведених објеката водоснабдевања обезбедиће се снабдевање становништва квалитетнијом водом за пиће, а такође ће се смањити  ризици од избијања епидемија, као и других штетних реперкусија на здравље становништва у тим подручјима, као и  да се исплате преузете, а неизмирене обавезе на изградњи  објеката водоснабдевања из 2006. године.

Садашњи степен пречишћавања отпадних вода је занемарљив што има за последицу угрожавања изворишта питке воде. Лоше стање везано за заштиту вода већ представља на неким местима опасност за здравље људи, као и проблем за заштиту околине (долине Мораве, Војводина и сл.). Ово је последица одсуства мера и активности којима се штити квалитет вода. Из предње наведених разлога веома је значајно да се овим програмом обезбеде средстава за финансирање постројења за пречишћавање отпадних вода.

Предложена Уредба ће омогућити да се у периоду јануар - јун 2007. године обаве радови на изградњи  објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода, као и хитне активности на отклањању хаваријских загађења, као и да се исплате преузете, а неизмирене обавезе на изградњи  објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавање отпадних вода из 2006. године.

Обезбеђивањем средстава за извођење радова на одржавању, санацији, реконструкцији и доградњи објеката за одбрану од поплава, за противерозионо уређење сливова, и за спровођење одбране од поплава стварају се предуслови за очување целовитости и функционалности линија и објеката за одбрану од поплава и за одржавање успостављеног система заштите од поплава за имовину и становништво у брањеним подручјима, управљање водним режимом на начин да се спрече веће поплаве и за наставак изградње система за заштиту од штетног дејства вода, као и да се исплате преузете, а неизмирене обавезе на спровођењу одбране од поплава из 2006. године у износу од 94.007.668 динара.

Обезбеђивањем средстава за финансирањем студија и пројеката из Програма омогућиће се израда документације која је од значаја за област водопривреде, као и техничке документације која ће омогућити реализацију инвестиција у области водопривреде, као и исплата преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године.

Планирана средства за позицију међународна сарадња омогућиће да се интензивира досадашња међународна сарадња са Мађарском и Румунијом, успостави сарадња са Хрватском, Босном и Херцеговином и Македонијом, обнови сарадња са Бугарском, као и да се настави активно учешће на имплементацији Конвенције о заштити реке Дунав – обавезе према Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR), на сливу реке Тисе, имплементацији Оквирног споразума за слив реке Саве као и у другим активностима међународне сарадње у области вода на наведеним сливовима, као и исплату преузетих, а неизмирених обавеза по том основу из 2006. године.