На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06), чл. 5. и 21. Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину („Службени гласник РС”, број 58/07) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА

ЗАШТИТИ, КОРИШЋЕЊУ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА  ЗА 2007. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм извођења радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за 2007. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста и обим радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта (комасација, одводњавање, претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште, побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, наводњавање, контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта у приватној својини, студијско-истраживачки радови и др.),  предрачун радова и учешће средстава Републике Србије, динамика извођења радова и улагања утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе и спроводе се у складу с тим програмом.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број

У Београду

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК,

input.doc/1

П Р О Г Р А М

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2007. ГОДИНУ

I

У 2007. години извршиће се следећи радови на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта:

1. Нова инвестициона улагања:

1) уређење земљишта путем комасације (инвестициони радови) на површини од 400 хектара,

2) изградња система за одводњавање који се изводе у поступку комасације земљишта на површини од 200 хектара,

3) изградња, реконструкција или модернизација система за одводњавање на економијама средњих и виших пољопривредних школа, пољопривредних факултета, института у области пољопривреде, стручних пољопривреднх служби, казнено васпитних и социјалних установа на површини од 120 хектара,

4) претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште код корисника  наведених у подтачки 3) на површини од 145 хектара,

5) побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација,  фосфатизација, кализација, хумизација, гипсовање и сл. са подривањем подораничног слоја) код  корисника наведених у подтачки 3) на површини од 360 хектара,

6) изградња, реконструкција или модернизација система за наводњавање код корисника наведених у подтачки 3) на површини од 210 хектара,

7) реализација прве фазе другог турнуса макропројекта: „Контрола плодности и утврђивање садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Србије”, са 600 узорака на површини од  600.000 хектара и допунских 150 узорака на површини од 50.000 хектара,

8) реализација студијско-истраживачког пројекта: „Мелиорација киселих  земљишта на подручју општине Крупањ у циљу производње високовредне хране”(друга фаза),

9) реализација пројекта: „Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта Србије” (прва фаза),

10) израда државне (педолошке) карте на подручју јужног дела централног дела Републике Србије (прва фаза) и

11) други истраживачки радови и пројекти од значаја за заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта.

2. Завршетак започетих, незавршених или исплата дела неисплаћених радова по одобреним програмима - пројектима из 2006. године, и то:

1) реализација осме фазе макропројекта: „Контрола плодности и утврђивање садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Србије”, 700 узорака на површини од  750.000 хектара и

2) реализација прве фазе студијско-истраживачког пројекта: „Ревитализација киселих земљишта на подручју општине Крупањ у циљу производње високовредне хране”.

II

Радови на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта извршиће се у обиму из тачке I  овог програма према динамици прилива средстава обезбеђених за те намене.

Предрачунска вредност по наменама улагања за реализацију нових и завршетак започетих програма - пројеката из претходне године, као и учешће средстава Републике Србије у 2007. години, дати су у Tабели 1.

Табела 1.

| Намена улагања | Нова улагања у 2007. години |  | Завршетак започетих програма пројеката (неизмирени део) |  | Свега средства Републике Србије (динара) | Учешће у укупном (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предрачунска вредност улагања (динара) | Средства Републике Србије (динара) | Предрачунска вредност улагања (динара) | Средства Републике Србије (динара) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 3+5 | 7 |
| 1. Комасација (инвест. радови) | 29.040.000,00 | 16.698.000,00 | - | - | 16.698.000,00 | 12,28 |
| 2. Одводњавање у поступку комасације земљишта | 13.400.000,00 | 7.706,000,00 | - | - | 7.706,000,00 | 5,67 |
| 3. Изградња, реконструкција или модернизација система за одводњавање на економијама средњих и виших пољоприв. школа, пољоприв. факултета, института у области пољопривреде, стручних пољоприв. служби, казнено васпитних и социјалних установа | 9.480.000,00 | 5.688.000,00 | - | - | 5.688.000,00 | 4,18 |
| 4. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште код корисника наведених у подтачки 3) | 13.557.500,00 | 8.134,500,00 | - | - | 8.134,500,00 | 5,98 |
| 5. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта код корисника наведених у подтачки 3) | 22.140.000,00 | 13.284.000,00 | - | - | 13.284.000,00 | 9,77 |
| 6. Изградња, реконструкција или модернизација система за наводњавање код корисника наведених у подтачки 3) | 79.800.000,00 | 47.880.000,00 | - | - | 47.880.000,00 | 35,21 |
| 7. Реализација макропројекта: „Контрола плодности и утврђивање садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Србије” | 16.980.000,00 | 16.980.000,00 | 13.400.000,00 | 2.345.000,00 | 19.325.000,00 | 14,21 |
| 8. Реализација студијско-истраживачког пројекта на подручју општине Крупањ | 2.860.000,00 | 2.359.500,00 | 2.600.000,00 | 318.365,00 | 2.677.865,00 | 1,96 |
| 9. Реализација пројекта: „Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта Србије ” | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | - | 7.500.000,00 | 5,51 |
| 10. Израда државне (педолошке) карте за део подручја централне Србије | 5.245.000,00 | 5.245.000,00 | - | - | 5.245.000,00 | 3,86 |
| 11. Други истраживачки радови и пројекти | 2.257.740,00 | 1.861.635,00 | - | - | 1.861.635,00 | 1,37 |
| УКУПНО (1-11) | 202.260.240,00 | 133.336.635,00 | 16.000.000,00 | 2.663.365,00 | 136.000.000,00 | 100,00 |

III

Средства за реализацију радова предвиђених овим програмом обезбеђују се из извора датих у Tабели 2.

Табела 2.

| Извори средстава | Износ (динара) | % учешћа |
| --- | --- | --- |
| 1. Средства буџета Републике Србије за 2007. годину | 31.657.540,00 | 23,28 |
| 2. Сопствена средства | 104.342.460,00 | 76,72 |
| У К У П Н О: | 136.000.000,00 | 100,00 |

Расподелу и динамику коришћења средстава извршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу спроведеног конкурса, а у зависности од обезбеђених средстава и времена извођења радова.

input.doc/2