**АКЦИОНИ ПЛАН**

**БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА**

**РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   
ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ**

Септембар, 2023. године

**САДРЖАЈ**

[Стуб 1. Систем управљања безбедности саобраћаја 7](#_Toc101166349)

[Мера 1.1.: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја 8](#_Toc101166350)

[Мера 1.2.: Унапређење прописа у безбедности саобраћаја 10](#_Toc101166351)

[Мера 1.3.: Унапређење финансирања безбедности саобраћаја 14](#_Toc101166352)

[Мера 1.4.: Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја 15](#_Toc101166353)

[Мера 1.5.: Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја 18](#_Toc101166354)

[Стуб 2. Безбедни путеви 21](#_Toc101166355)

[Мера 2.1.: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева 21](#_Toc101166356)

[Мера 2.2: Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута 28](#_Toc101166357)

[Мера 2.3: Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре 31](#_Toc101166358)

[Мера 2.4: Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља 32](#_Toc101166359)

[Мера 2.5: Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама 35](#_Toc101166360)

[Мера 2.6: Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге 37](#_Toc101166361)

[Стуб 3. Безбедна возила 40](#_Toc101166362)

[Мера 3.1.: Унапређење безбедносних својстава возила 41](#_Toc101166363)

[Мера 3.2.: Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила 43](#_Toc101166364)

[Мера 3.3.: Јачање капацитета институција и интегритет појединаца у области управљања безбедности возила 44](#_Toc101166365)

[Мера 3.4.: Унапређење система стимулација, фискалних подстицаја, субвенције и других погодности 46](#_Toc101166366)

[Мера 3.5.: Дефинисање услова за безбедно учешће возила микромобилности 48](#_Toc101166367)

[Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају 50](#_Toc101166368)

[Мера 4.1.: Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања 51](#_Toc101166369)

[Мера 4.2.: Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања 55](#_Toc101166370)

[Мера 4.3.: Унапређење мера принуде 61](#_Toc101166371)

[Мера 4.4.: Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају 63](#_Toc101166372)

[Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде 66](#_Toc101166373)

[Мера 5.1.: Нормативизација националних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода 66](#_Toc101166374)

[Мера 5.2.: Нормативизација опремљености и обучености хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде 69](#_Toc101166375)

[Мера 5.3.: Успостављање савременог квалитетног комуникационог система 72](#_Toc101166376)

[Мера 5.4.: Успостављање службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи 73](#_Toc101166377)

[Мера 5.5.: Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде 74](#_Toc101166378)

[Мера 5.6.: Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде 76](#_Toc101166379)

[Мера 5.7.: Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде 76](#_Toc101166380)

[Мера 5.8.: Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде 78](#_Toc101166381)

[Мера 5.9.: Успостављање недостајућих јединица хитних служби за деловање на државним путевима првог реда 78](#_Toc101166382)

[Мера 5.10.: Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде 79](#_Toc101166383)

[Мера 5.11.: Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама 80](#_Toc101166384)

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| АБС | Агенција за безбедност саобраћаја |
| АМСС-ЦМВ | Ауто мото савез Србије- Центар за моторна возила |
| БСС | Бициклистички савез Србије |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| БХМП | Болничка хитна медицинска помоћ |
| ВСЈ | Ватрогасно спасилачке јединице |
| ГСС | Горска служба спасавања |
| ДЗ | Дом здравља |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| ДПС | Друштво психолога Србије |
| ДЦВ | Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗАШ | Заједница ауто-школа |
| ЗВКОВ | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |
| ЗоБС | Закон о безбедности саобраћаја на путевима |
| ЗоБџС | Закон о буџетском систему |
| ЗоПиИ | Закон о планирању и изградњи |
| ЗоПут | Закон о путевима |
| ЗоЖ | Закон о железници |
| ЗоБЖС | Закон о безбедности у железничком саобраћају |
| ЗоПрек | Закон о прекршајима |
| ЗоАБС | Закон о Агенцији за безбедност саобраћаја |
| ЗоВ | Закон о возилима |
| ЗоПВиО | Закон о предшколском васпитању и образовању |
| ЗоООиВ | Закон о основном васпитању и образовању |
| ЗоСОиВ | Закон о средњем васпитању и образовању |
| ЗоООС | Закон о основном осигурању у саобраћају |
| ЗоФБС | Закон о Фонду за безбедност саобраћаја |
| ЗоРВДТ | Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима |
| ЗоТОР | Закон о транспорту опасне робе |
| ЗУМ | Завод за ургентну медицину |
| ЗУОВ | Завод за унапређивање образовања и васпитања |
| ИТС | Интелигентни транспортни системи |
| ИзП | Инспекција за путеве |
| ИТ | Информационе технологије |
| ИЖС | Инфраструктура железнице Србије а.д. |
| ЈЛС | Јединице локалних самоуправа |
| ЈППС | ЈП Путеви Србије |
| КБЦ | Клиничко болнички центар |
| КЗР | Комора здравствених радника |
| КЦ | Клинички центар |
| КМСиТ | Комора медицинских сестара и техничара |
| КС | Коридори Србије |
| ЛКС | Лекарска комора Србије |
| МАС | Мастер академске студије |
| МЗ | Министарство здравља |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| МГСИ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МПро | Министарство просвете |
| МНТРИ | Министарство науке, технолошког развоја и иновација |
| МП | Министарство правде |
| МПШВ | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| МУСТ | Министарство унутрашње и спољне трговине |
| МИТ | Министарство информисања и телекомуникација |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МФ | Министарство финансија |
| НБС | Народна банка Србије |
| НВО | Невладине организације |
| НОУ | Научно- образовне установе |
| НП | Није примењиво |
| ОАС | Основне академске студије |
| ОБ | Општа болница |
| ОД | Осигуравајућа друштва |
| ОЛ | Овлаштене лабораторије |
| ОО | Овлаштене организације |
| ОШ | Основне школе |
| ПА | Путнички аутомобили |
| ПЗП | Предузеће за путеве |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ПС | Привредни субјекти |
| ПО | Пројекте организације |
| ПУ | Предшколске установе |
| ПХМП | Преболничка хитна медицинска помоћ |
| РФЗО | Републички фонд за здравствено осигурање |
| СЗО | Светска здравствена организација |
| СЛД | Српско лекарско друштво |
| СО | Стручне организације |
| СШ | Средње школе |
| СУД | Судови |
| ТКПБС | Тело за координацију послова безбедности саобраћаја |
| ТУЖ | Тужилаштва |
| УЦ | Управљачки центри |
| УН | Уједињене нације |
| УП | Управљачи путева |
| УОС | Удружење осигуравача Србије |
| УСП | Управа саобраћајне полиције |
| ХМП | Хитна медицинска помоћ |
| ХХМП | Хеликоптерска хитна медицинска помоћ |
| ЦКС | Црвени крст Србије |

|  |  |
| --- | --- |
| Акциони план: | **Акциони план безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2025. године** |
| Предлагач: | **Министарство унутрашњих послова (МУП)** |
| Координација и извештавање: | **Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ:** **Смањен број погинулих и тешко повређених лица за 50% до 2030. године, у односу на 2019. годину и без погинуле деце у саобраћају од 2030. године** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља *(показатељ ефекта)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2025 | Последња година важења АП |
| Проценат смањења броја погинулих лица, у односу на 2019. годину | Проценат | Извештај АБС | 0% (534) | 2019 | 22% (414) | 2025 |
| Проценат смањења броја тешко повређених лица, у односу на 2019. годину | Проценат | Извештај АБС | 0% (3322) | 2019 | 22% (2583) | 2025 |
| Проценат смањења броја тешко повређене деце, у односу на 2019. годину | Проценат | Извештај АБС | 0% (215) | 2019 | 22% (168) | 2025 |
| Број погинуле деце у саобраћају | Број | Извештај АБС | 14 | 2019 | 8 | 2025 |

Стуб 1. Систем управљања безбедности саобраћаја

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1.: Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023 | Циљaна вредност у 2024 | Циљaна вредност у 2025 | |
| Степен усаглашености и примене националних и локалних стратешких докумената са најбољим праксама и прихваћеним стратешким документима УН и ЕУ | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2019 | 3 | 3 | 4 | |
| Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом | Оцена | Експертска оцена, 1-10 | Није мерено | 2019 | 4 | 5 | 6 | |
| Проценат средстава која се користе за унапређење безбедности саобраћаја, у односу на укупна средства која су ЗоБС-ом опредељена за безбедност саобраћаја | Проценат | Извештај АБС | 10% | 2019 | 13% | 16% | 20% | |
| Проценат увећања средстава за безбедност саобраћаја из нових извора финансирања, у односу на постојећа, прописана средства | Проценат | Извештај АБС | 0% | 2019 | 0% | 0% | 0% | |
| Капацитет субјеката безбедности саобраћаја за редовно, посвећено и систематично вршење послове безбедности саобраћаја | Експертска оцена | Извештај АБС | Није мерено | 2019 | 5 | 6 | 7 | |
| Квалитет комуникације, кооперације и координације између субјеката безбедности саобраћаја | Експертска оцена | Извештај АБС | Није мерено | 2019 | 5 | 6 | 7 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | | | | | | | Тип мере: организационо-управљачко- институционална | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2023 | | | Циљaна вредност у 2024 | | | Циљaна вредност у 2025 | | |
| Проценат ЈЛС које су усвојиле стратегију и акциони план у складу са важећом националном стратегијом безбедности саобраћаја | | Проценат ЈЛС | | | Извештај АБС | | 5% | | | | 2021 | | 20% | | | 60% | | | 100% | | |
| Извор финансирања мере[[1]](#footnote-1) | | | Веза са програмским буџетом[[2]](#footnote-2) | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.[[3]](#footnote-3)[[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 113 | | | | | | | 204 | | | 181 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања[[5]](#footnote-5) | | | Веза са програмским буџетом[[6]](#footnote-6) | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. [[7]](#footnote-7) | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 1.1.1. Праћење, избор, превођење и промоција међународних докумената у области безбедности саобраћаја | | АБС | | | МГСИ, МУП,  МЕИ, МП,  НОУ, и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 8 | | | 8 | | | 8 |
| 1.1.2. Успостављање и одржавање сарадње са најважнијим међународним организацијама за безбедност саобраћаја и одабраним субјектима у иностранству (чланарине, котизације и учешће у раду радних тела међународних организација) | | АБС | | | МУП, МГСИ,  МЕИ, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 10 | | | 11 | | | 13 |
| 1.1.3. Стручна анализа усклађености стратешких докумената у Србији са међународним документима и најбољом праксом | | АБС | | | НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| 1.1.4. Усаглашавање стратешких докумената са међународним документима и најбољом праксом, у складу са резултатима анализе | | АБС | | | МУП, МГСИ,  МЕИ, НОУ | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.1.5. Припрема и усвајање стратегија и акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС | | ЈЛС | | | АБС, НОУ, СО и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 20 | | | 90 | | | 50 |
| 1.1.6. Спровођење мера и активности из акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС (Стуб 1) | | ЈЛС | | | АБС, НОУ, ПС, субјекти у ЈЛС, и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 70 | | | 85 | | | 100 |
| 1.1.7. Праћење реализације акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС | | ЈЛС | | | АБС, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 1.1.8. Истраживање обима и квалитета спроведених мера и активности са проценом ефекта и предлога мера у реализацији Стратегије и Акционог плана | | АБС | | | Сви субјекти обухваћени стратегијом | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 5 | | | 5 |
| 1.1.9.Организовање годишње конференције Анализа спровођења стратегије безбедности саобраћаја и достизања циљева | | АБС | | | Сви субјекти обухваћени стратегијом | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 1.1.10. Припрема предлога унапређења мера и активности | | АБС | | | Учесници конференције | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2.: Унапређење прописа у безбедности саобраћаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | Сет прописа наведених кроз активности у оквиру ове мере | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2023 | | | Циљaна вредност у 2024 | | | Циљaна вредност у 2025 | |
| Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом | | Експертска оцена | | | Извештај АБС | | Није мерено | | | | 2021 | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
| Број унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности путне инфраструктуре. | | Број | | | Службени гласник РС/Извештај АБС | | 0 | | | | 2021 | | 0 | | | 2 | | | 3 | |
| Проценaт унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности возила | | Проценат  (%) | | | Службени гласник РС/Извештај АБС | | 50% | | | | 2021 | | 55% | | | 60% | | | 65% | |
| Нормативно регулисани услови и правила у погледу употребе возила, односно превозних средстава микромобилности | | Да/Не | | | МУП/  Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Да | | | Да | |
| Нормативно регулисани услови и правила у погледу обавезне употребе заштитних кацига за све двоточкаше | | Да/Не | | | МУП/  Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Да | | | Да | |
| Нормативно регулисани услови и правила у погледу смањења старосних граница за (младе) професионалне возаче | | Да/Не | | | МУП/  Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Да | | | Да | |
| Нормативно регулисани услови и правила у погледу увођења интермедијарних мера за возаче којима се изричу казнени поени | | Да/Не | | | МУП/  Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Нормативно регулисани услови и правила у погледу унапређења мера за возаче којима је одузета возачка дозвола | | Да/Не | | | МУП/  Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Нормативно регулисани услови и правила, као и доследно спровођење у погледу посебних услова за утврђивање здравствене способности за управљање моторним возилом возача којима је одузета возачка дозвола са посебним освртом на групу психолошких, психијатријских и неуролошких обољења која између осталог укључује изразите поремећаје структуре личности, алкохолизам и токсикоманију | | Да/Не | | | МУП/  Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 10 | | | | | | | 13 | | | 8 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 1.2.1. Реализација научно стручног скупа: Проблеми примене прописа у безбедности саобраћаја | | АБС | | | МУП, МГСИ, НОУ и др. субјекти | | 3. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 2 | | | 3 |
| 1.2.2. Анализа потреба за међусобним усаглашавањима ЗоПиИ, ЗоПут, ЗоЖ, ЗоБЖС и ЗоБС (са припадајућим подзаконским актима), са аспекта безбедности путне инфраструктуре | | МГСИ | | | УП, МУП, ИЖС, АБС, НОУ и др. субјекти | | 4. квартал 2023 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.2.3. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоБС | | МУП | | | МГСИ, АБС, НОУ | | 4. квартал 2023 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 8 | | | 6 | | | - |
| 1.2.4. Спровођење кампање о изменама и допунама / новом ЗоБС | | АБС | | | МУП, МГСИ, НОУ и медији | | 1. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 5 | | | 5 |
| 1.2.5. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПиИ | | МГСИ | | | НС РС, Влада РС, АБС, ЈППС, КС, НОУ и др. субјекти | | 2. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.2.6. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПрек | | МП | | | НС РС, Влада РС, МУП, АБС, НОУ и др. субјекти | | 3. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.2.7. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање и промоција ЗоАБС | | АБС | | | НС РС, Влада РС, МУП, МГСИ, НОУ и др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 2 | | | - | | | - |
| 1.2.8. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПут | | МГСИ | | | НС РС, Влада РС, АБС, ЈППС, КС, НОУ и др. субјекти | | 3. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.2.9. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоЖ | | МГСИ | | | НС РС, Влада РС,  УП, МУП, ИЖС, АБС, НОУ и др. субјекти | | 4. квартал 2023 | | | Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.2.10. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција ЗоВ | | МГСИ | | | НС РС, Влада РС, АБС, НОУ и др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.: Унапређење финансирања безбедности саобраћаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна/ подстицајна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | ЗоООС, ЗоФБС | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2023 | | | Циљaна вредност у 2024 | | | Циљaна вредност у 2025 | |
| Проценат средстава која се користе за унапређење безбедности саобраћаја, у односу на укупна средства која су ЗоБС опредељена за безбедност саобраћаја | | Проценат | | | Извештај АБС | | 10% | | | | 2021 | | 15% | | | 20% | | | 25% | |
| Успостављен Фонд за безбедност саобраћаја | | Да/Не | | | Службени гласник РС | | Не | | | | 2021 | | - | | | - | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 1.3.1. ЈЛС припремају и достављају АБС годишње програме/ планове безбедности саобраћаја | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 1.3.2. Анализа реализације годишњих програма безбедности саобраћаја и извештавање | | АБС | | | ЈЛС, МФ, ДРИ | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.3.3. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање, промоција и примена Закона о изменама и допунама ЗоООС | | МФ | | | НБС, АБС и УОС, стручна јавност | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.3.4. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање, промоција и примена Закона о Фонду за безбедност саобраћаја | | АБС | | | МФ, НБС, МУП, МГСИ, УОС, стручна јавност | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.3.5. Процена оправданости увођења и примена пројектног финансирања безбедности саобраћаја | | АБС | | | МФ, ЈЛС, МГСИ стручна јавност | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4.: Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: организационо-управљачко- институционална | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат субјеката безбедности саобраћаја на државном нивоу који имају потребан капацитет и интегритет | | Проценат | | | Извештај АБС | | Није мерено | | | | 2021 | | 30% | | | 40% | | | 50% | |
| Проценат ЈЛС који имају потребан капацитет и интегритет | | Проценат | | | Извештај АБС | | Није мерено | | | | 2021 | | 15% | | | 25% | | | 35% | |
| Проценат ЈЛС које сваке године упућују надлежне запослене и чланове локалних савета за безбедност саобраћаја на стручна усавршавања у области безбедности саобраћаја | | Проценат | | | Извештај АБС | | Није мерено | | | | 2021 | | 20% | | | 25% | | | 35% | |
| Проценат повећања полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја | | Проценат | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | | 2021 | | 8% | | | 8% | | | 8% | |
| Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – возила са обележјима саобраћајне полиције | | Проценат | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | | 2021 | | 8% | | | 8% | | | 8% | |
| Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала | | Проценат | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | | 2021 | | 15% | | | 15% | | | 15% | |
| Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила - пресретача | | Проценат | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | | 2021 | | 15% | | | 15% | | | 15% | |
| Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције | | Проценат | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | | 2021 | | 15% | | | 15% | | | 15% | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 2 | | | 6 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 1.4.1. Анализа капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја и предлог мера унапређења | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 2 | | | 6 |
| 1.4.2. Примена предлога мера у циљу јачања капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја | | АБС | | | Сви субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.4.3. Именовање, стручно оспособљавање и усавршавање координатора за послове безбедности саобраћаја у ЈЛС | | ЈЛС | | | АБС | | 3. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 1.4.4. Одржавање најмање четири седнице ТКПБС | | ТКПБС | | | Чланови ТКПБС, АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.4.5. Реализација и редовно извештавање о закључцима ТКПБС | | ТКПБС | | | Чланови ТКПБС, АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.4.6. ЈЛС оснивају локалне Савете за безбедност саобраћаја са одговарајућим структуром и капацитетом | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 1.4.7. Савети за безбедност саобраћаја у ЈЛС одржавају редовне седнице и реализују активности у складу са ЗоБС и др. м прописима | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 1.4.8. Унапређење стручног усавршавања кадрова у области безбедности саобраћаја (унапређење програма, повећавање број полазника, каријерно напредовање и др.) | | АБС | | | ЗУОВ, НОУ, ТКПБС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.4.9. Подстицање, омогућавање, захтевање запослених да се стручно усавршавају | | АБС | | | МУП, МЗ, МГСИ, ЈЛС, УП, МП, ТУЖ. СУД., медији, и др. | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5.: Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: организационо-управљачко-институционална | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Оцена нивоа комуникације, координације и кооперације субјеката безбедности саобраћаја који омогућава функционалан систем безбедности саобраћаја | | Експертска оцена | | | Извештај АБС | | Није мерено | | | | 2021 | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 1.5.1. Одржавање редовних месечних седница Колегијума ТКПБС | | Колегијум ТКПБС | | | - | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.5.2. Припрема и реализација заједничког плана активности Колегијума ТКПБС | | Колегијум ТКПБС | | | - | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 1.5.3. Унапређивање кооперације субјеката безбедности саобраћаја у ЈЛС кроз заједничку реализацију активности унапређења безбедности саобраћаја | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 1.5.4. Унапређивање комуникације и координације на релацији АБС- ЈЛС (израда софтверских пакета за бољу координацију. одржавање састанака, обуке, радионице, конференције) | | АБС | | | ЈЛС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.5.5. Активно укључивање ЈЛС у реализацију националних превентивних и др. активности АБС | | АБС | | | ЈЛС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | - | | - | | | - | | | - |
| 1.5.6. Успостављање електронске размене података између МП и МУП у складу са протоколом | | МУП | | | МП | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета | | | 411 | | - | | | - | | | - |

Стуб 2. Безбедни путеви

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2.: Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обавља путевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023 | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат km аутопутева од укупне дужине аутопутева, који задовољавају високе захтеве безбедности саобраћаја, односно на којима је мапирањем ризика утврђена оцена безбедности од 60% и више | Проценат  (%) | Извештаји  ЈППС | није мерено | 2019 | 75% | 80% | 85% | |
| Проценат даљинског, односно транзитног саобраћаја, који се одвија на аутопутевима, односно брзим саобраћајницама | Проценат  (%) | Извештаји ЈППС | није мерено | 2019 | 45% | 50% | 55% | |
| Степен планираних, пројектованих, изграђених и одржаваних општинских путева и улица, уз потпуно уважавање рањивости свих учесника у саобраћају и уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева | оцена | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | није мерено | 2019 | 2 | 3 | 4 | |
| Проценат дужине државних путева IA реда прилагођених кретању аутоматизованих возила у односу на укупну дужину државних путева IA реда | Проценат  (%) | Извештаји ЈППС | није мерено | 2024 | 50% | 60% | 70% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1.: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | ЗоПут, ЗоПиИ | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којима је пут имао утицај на настанак и последице саобраћајних незгода на основу независних оцена | | Проценат  (%) | | | Извештаји ЈППС и АБС | | >20% | | | | 2021 | | 40 | | | 35 | | | 30 | |
| Проценат примене сваког од алата за унапређење безбедности државних путева ван насеља | | Проценат  (%) | | | Извештај МГСИ | | није мерено | | | | 2022 | | 55 | | | 65 | | | 75 | |
| Степен примене сваког од алата за унапређење безбедности општинских путева и улица и пролазака државних путева кроз насеље, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање принципа безбедног система | | Проценат  (%) | | | Извештај АБС | | није мерено | | | | 2021 | | 15 | | | 25 | | | 30 | |
| Проценат примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на државним путевима ван насеља | | Проценат  (%) | | | Извештај МГСИ | | није мерено | | | | 2022 | | 20 | | | 40 | | | 50 | |
| Степен примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на општинским путевима и улицама и проласцима државних путева кроз насеље | | Проценат  (%) | | | Извештај АБС и ЈППС | | није мерено | | | | 2021 | | 15 | | | 30 | | | 40 | |
| Проценат дужине државних путева IA реда опремљених савременим ИТС уређајима у функцији безбедности саобраћаја, у односу на укупну дужину државних путева IA реда | | Проценат  (%) | | | Извештај ЈППС | | није мерено | | | | 2021 | | 20 | | | 40 | | | 50 | |
| Проценат реализације редовног надзора над спровођењем сваког од алата и применом предложених мера побољшања за унапређење безбедности путне инфраструктуре | | Проценат  (%) | | | Извештај МГСИ (ИзП) | | није мерено | | | | 2021 | | 10 | | | 20 | | | 35 | |
| Проценат праћења ефеката примене мера за унапређење безбедности државних путева ван насеља | | Проценат  (%) | | | Извештај ЈППС | | није мерено | | | | 2022 | | 10 | | | 20 | | | 35 | |
| Оцена квалитета техничког регулисање саобраћаја на путу за време извођења послова одржавања пута (зона радова) | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | није мерено | | | | 2021 | | 6 | | | 6 | | | 7 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 775 | | | | | | | 1787 | | | 2681 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 2.1.1. Анализа ризика страдања у саобраћају на државним путевима IА реда | | ЈППС | | | МГСИ, МУП, АБС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | - | | | - | | | - |
| 2.1.2. Припрема програма побољшања ризичних места и опасних деоница на мрежи аутопутева | | ЈППС | | | МГСИ, МУП АБС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | | - | | | - | | | - |
| 2.1.3. Извођење мера побољшања ризичних места и опасних деоница на мрежи аутопутева | | ЈППС | | | ПзП, Извођачи радова | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | - | | | 150[[8]](#footnote-8) | | | 200 |
| 2.1.4. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима, заснованог на подацима из претходног периода везано за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима | | ЈППС | | | МГСИ, ЈЛС, АБС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | | - | | | - | | | - |
| 2.1.5. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама, заснованог на подацима на општинским путевима и улицама | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 2.1.6. Спровођење Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја | | МГСИ | | | ЈППС, КС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства КС | | |  | | - | | | 5 | | | 5 |
| 2.1.7. Спровођење Провера безбедности саобраћаја на путу, за државне путеве I реда | | ЈППС | | | МГСИ, ЈЛС АБС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | 15 | | | 20 | | | 20 |
| 2.1.8. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за државне путеве II реда | | ЈППС | | | МГСИ, ЈЛС, АБС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | 10 | | | 20 | | | 30 |
| 2.1.9. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеља | | ЈЛС | | | АБС, ЈППС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 40 | | | 80 | | | 120 |
| 2.1.10. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Провера безбедности саобраћаја за државне путеве I реда | | ЈППС | | | МГСИ, ПзП | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | 100[[9]](#footnote-9) | | | 200 | | | 300 |
| 2.1.11. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Провера безбедности саобраћаја за државне путеве II реда | | ЈППС | | | МГСИ, ПзП, АБС, ЈЛС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | 200[[10]](#footnote-10) | | | 400 | | | 600 |
| 2.1.12. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених алата за општинске путеве и улице и проласка државних путева кроз насеља | | ЈЛС | | | ЈППС, АБС, ПзП | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 200[[11]](#footnote-11) | | | 400 | | | 600 |
| 2.1.13. Спровођење Ревизија пројеката за државне путеве I реда | | ЈППС | | | МГСИ, КС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС  Извор 01. Буџетска средства КС | | |  | | 4 | | | 7 | | | 15 |
| 2.1.14. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за државне путеве (најмање једном у 3 године) | | ЈППС | | | МГСИ,  МУП | | 2024 | | | Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | | - | | | 5 | | | - |
| 2.1.15. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за општинске путеве и улице (најмање једном у 5 година) | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | - | | | 25 | | | 25 |
| 2.1.16. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места за државне путеве | | ЈППС | | | МГСИ, АБС, ЈЛС, | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | | - | | | - | | | - |
| 2.1.17. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | | ЈЛС | | | АБС, ЈППС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 2.1.18. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за државне путеве | | ЈППС | | | МУП, МГСИ | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | 25 | | | 25 | | | 25 |
| 2.1.19. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | | ЈЛС | | | АБС, ЈППС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 25 | | | 25 | | | 25 |
| 2.1.20. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за државне путеве | | ЈППС | | | МГСИ, ПзП | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | 100[[12]](#footnote-12) | | | 200 | | | 300 |
| 2.1.21. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице | | ЈЛС | | | АБС, ПзП | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 50[[13]](#footnote-13) | | | 200 | | | 400 |
| 2.1.22. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за државне путеве | | МГСИ | | | ЈППС, КС | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 2.1.23. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље | | ЈЛС | | | АБС, МГСИ | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | | - | | | - | | | - |
| 2.1.24. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и дисеминација резултата за државне путеве | | ЈППС | | | МГСИ, КС, АБС, ЈЛС | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.1.25. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и дисеминација резултата за општинске путеве и улице и пролазак државних путева кроз насеље | | ЈЛС | | | АБС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 5 | | | 10 | | | 15 |
| 2.1.26. Публиковање и саопштавање научних и стручних радова у вези примене алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на домаћим и међународним конференцијама | | АБС | | | МГСИ, МУП, ЈППС, КС, ЈЛС, НОУ, и др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 2.1.27. Анализа постојећег стања у области безбедности саобраћаја у зонама радова | | ЈППС | | | МГСИ, МУП,КС, АБС, ЈЛС | | 2024 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | - | | | 3 | | | - |
| 2.1.28. Потпуна примена правне одговорности управљача пута прописаних у свим нормативима (санкционисање УП за неспровођења алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре прописане законом и за настанак СН чији узрок је пут и сл.) | | Тужилаштва | | | МП, СУД | | 4. квартал 2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 2.1.29. Планирање, пројектовање и извођење елемената ИТС у функцији безбедности саобраћаја на свим новим и постојећим путевима IА реда | | ЈППС | | | МГСИ, КС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | - | | | - | | | - |
| 2.1.30. Истраживање прилагођености државних путева IA реда кретању аутоматизованих возила и припрема плана прилагођавања | | ЈППС | | | МГСИ, КС, АБС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | - | | | 3 | | | - |
| 2.1.31. Израда плана прилагођености државних путева IA реда кретању аутоматизованих возила | | ЈППС | | | МГСИ, КС, АБС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | | Сопствена средства ЈППС | | |  | | - | | | 8 | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | ЗоБС, ЗоП, ЗоБЖС | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извештај о независној оцени утицаја пута на настанак и последице тих незгода. | | Проценат  (%) | | | Извештај АБС | | ~100% за државне путеве,  ~10% за општинске путеве и улице | | 2021 | | | 100% за државне путеве,  ~20% за општинске путеве и улице | | | 100% за државне путеве,  ~40% за општинске путеве и улице | | | 100% за државне путеве,  ~50% за општинске путеве и улице |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извештај о дубинској анализи саобраћајних незгода. | | Проценат  (%) | | | Извештај АБС | | Није мерено | | 2021 | | | 10 | | | 20 | | | 20 |
| Оцена квалитета праћења и анализе утицајних фактора. | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | Није мерено | | 2021 | | | 5 | | | 6 | | | 7 |
| Број спроведених стручних усавршавања полицијских службеника који обављају послове увиђаја и расветљавања саобраћајних незгода за прецизније препознавање и дефинисање утицајних фактора. | | Број, годишње | | | Извештај МУП | | 1 | | 2021 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Извор финансирања мере | | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | У години 2024 | | | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | | |  | | | | 13 | | | 15 | | | | | 44 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | |
| 2023 | 2024 | | | 2025 | |
| 2.2.1. Анализа података о утицајним факторима настанка саобраћајних незгода, са посебним освртом на утицај пута | | АБС | | МУП, МГСИ, ЈППС, КС, ЈЛС | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | - | | | 3 | 5 | | | 7 | |
| 2.2.2. Анализа података о саобраћајним незгодама где је пут био фактор настанка или доприноса последицама саобраћајних незгода | | АБС | | МУП, МГСИ, ЈППС, КС, ЈЛС | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | - | | | 3 | 5 | | | 7 | |
| 2.2.3. Организација и спровођење обука о препознавању утицајних фактора у вези са путем за припаднике саобраћајне полиције који спроводе увиђаје саобраћајних незгода | | АБС | | МУП, НОУ, др. субјекти | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | - | | | 3 | 3 | | | 3 | |
| 2.2.4. Евалуација ефеката спроведених обука о препознавању утицајних фактора у вези са путем за припаднике саобраћајне полиције који спроводе увиђаје саобраћајних незгода | | АБС | | МУП, НОУ, др. субјекти | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | - | | | - | 2 | | | 2 | |
| 2.2.5. Развој и тестирање националне методологије за дубинске анализе саобраћајних незгода | | АБС | | МГСИ, МУП, Тужилаштво, | | | 4. квартал 2023 | | Сопствена средства АБС | | - | | | 4 | - | | | - | |
| 2.2.6. Спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода, у складу са националном методологијом | | АБС | | МГСИ, МУП, Тужилаштво, | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | - | | | - | - | | | 10 | |
| 2.2.7. Надзор над спровођењем дубинских анализа саобраћајних незгода | | МГСИ | | МУП, Тужилаштво | | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | 411 | | | - | - | | | - | |
| 2.2.8. Праћење спровођења и ефеката мера из извештаја дубинских анализа саобраћајних незгода | | АБС | | МГСИ, МУП и друге институције у чијој надлежности су примена и надзор над реализацијом мера унапређења безбедности саобраћаја | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)  Извор 01. Буџетска средства РС | | - | | | - | - | | | 5 | |
| 2.2.9. Развој базе података о дубинским анализама саобраћајних незгода, редовно одржавање и ажурирање | | АБС | | НОУ и др. субјекти | | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | - | | | - | - | | | 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: институционално-управљачко-организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 |
| Проценат субјеката безбедности саобраћаја који имају потребан капацитет и интегритет у области безбедности путне инфраструктуре. | | Проценат  (%) | | | Извештај АБС | | није мерено | | | 2021 | | | | 50 | | 65 | | | 70 |
| Број високошколских установа које имају акредитоване планове и програме који третирају област безбедност путне инфраструктуре. | | Број | | | Извештај АБС | | 1 | | | 2021 | | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | У години 2024 | | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 15 | | | | | 45 | | | | 85 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 | |
| 2.3.1. Запошљавање лица надлежних за безбедност путне инфраструктуре у складу са активностима 1.4.1. и 1.4.2. АП у надлежним субјектима безбедности саобраћаја | | АБС | | | МУП, МГСИ, МФ, ЈППС, КС, ЈЛС, | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | неодређен | - | | | 30[[14]](#footnote-14) | | | 60 | |
| 2.3.2. Акредитовани планови и програми ОАС и МАС који обухватају и алате за унапређење безбедности путне инфраструктуре | | МП | | | МНТРИ, МГСИ, ЈППС, КС, ЈЛС, АБС, НОУ | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | - | | | - | | | - | |
| 2.3.3. Спровођење, и по потреби унапређење, програма обука и стручних усавршавања ревизора и проверавача | | АБС | | | НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 5 | | |  | | | 5 | |
| 2.3.4. Спровођење периодичних стручних усавршавања запослених у Управљачима путева | | АБС | | | НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 10 | | | 15 | | | 20 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4: Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈП Путеви Србије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | ЗоП | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 |
| Број спроведених студија идентификације небезбедних пролазака државних путева кроз насеље. | | Број, годишње | | | Извештаји ЈППС и ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 0 | | 1 | | | 1 |
| Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односу на број идентификованих небезбедних пролазака државних путева кроз насеље. | | Проценат (%) | | | Извештаји ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 60 | | 70 | | | 80 |
| Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односну на укупан број припремљених пројеката. | | Проценат (%) | | | Извештаји ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 30 | | 40 | | | 50 |
| Број спроведених студија за утврђивање потребе изградње обилазница око градова и општина у Републици Србији. | | Број, годишње | | | Извештаји МГСИ, ЈППС и ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 0 | | 1 | | | 0 |
| Проценат припремљених пројеката за изградњу обилазница, у односу на број потребних обилазница за изградњу. | | Проценат (%) | | | Извештаји МГСИ, ЈППС и ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 30 | | 40 | | | 50 |
| Проценат изграђених обилазница у односу на укупан број припремљених пројеката за изградњу обилазница. | | Проценат (%) | | | Извештаји МГСИ, ЈППС и ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 10 | | 20 | | | 30 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | У години 2024 | | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | 85 | | | | 345 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 | |
| 2.4.1 Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља | | ЈППС | | | МГСИ, МУП, АБС, ЈЛС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2025 | | Сопствена средства ЈППС | | |  | - | | | 5 | | | 5 | |
| 2.4.2 Припрема плана унапређења безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље | | ЈЛС | | | МГСИ, МУП, АБС, ЈППС, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал 2024 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | - | | | - | | | - | |
| 2.4.3 Пројектовање побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у складу са планом из активности 2.4.2 АП | | ЈЛС | | | ЈППС, ПО | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | - | | | 50[[15]](#footnote-15) | | | 100 | |
| 2.4.4 Извођење мера из пројеката побољшања безбедности пролазака државних путева кроз насеља из активности 2.4.3 АП | | ЈЛС | | | ЈППС, ПзП, АБС | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | - | | | - | | | 200[[16]](#footnote-16) | |
| 2.4.5 Припрема плана унапређења безбедности саобраћаја у зонама школа на државним путевима | | ЈЛС | | | ЈППС, АБС | | 4. квартал 2024 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | - | | | - | | | - | |
| 2.4.6 Пројектовање зона школа на државним путевима у складу са планом из активности 2.4.5 АП | | ЈЛС | | | ЈППС, ПО, АБС | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | - | | | 10[[17]](#footnote-17) | | | 20 | |
| 2.4.7 Извођење мера из пројеката за уређење зона школа на државним путевима из активности 2.4.6 АП | | ЈЛС | | | ЈППС, ПзП, АБС, | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | - | | | 20[[18]](#footnote-18) | | | 40 | |
| 2.4.8 Анализа оправданости изградње обилазница на подручју Р. Србије | | ЈППС | | | МГСИ, ЈЛС | | 4. квартал  2024 | | Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | - | | | - | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.5: Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 |
| Број спроведених студија идентификације локација повећаног ризика страдања рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. | | Број,  петогодишњи период | | | Извештај ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 0 | | 1 | | | 0 |
| Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. | | Проценат (%) | | | Извештај ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 55% | | 60% | | | 75% |
| Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа. | | Проценат (%) | | | Извештај ЈЛС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 45% | | 50% | | | 65% |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | У години 2024 | | | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 35 | | | | 160 | | | | | 225 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | | 2025 | |
| 2.5.1. Идентификација зона школа које нису обезбеђене на адекватан начин са аспекта безбедности саобраћаја | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 30 | | 60 | | | 70 | |
| 2.5.2. Припрема плана реализације пројеката обезбеђења зона школа | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2023 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | | - | | - | | | - | |
| 2.5.3. Израда пројеката обезбеђења зона школа према плану из активности 2.5.2 АП | | ЈЛС | | | ПО и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | 5[[19]](#footnote-19) | | 10 | | | 15 | |
| 2.5.4. Имплементација мера из пројеката обезбеђења зона школа из активности 2.5.3 АП | | ЈЛС | | | ПзП, | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | - | | 30[[20]](#footnote-20) | | | 30 | |
| 2.5.5. Анализа ризика и идентификација локација са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају | | ЈЛС | | | МУП, АБС | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | - | | 40 | | | 60 | |
| 2.5.6. Припрема плана реализације побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.5 АП | | ЈЛС | | | АБС | | 4. квартал 2023 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | неодређен | | - | | - | | | - | |
| 2.5.7. Израда пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.6 АП | | ЈЛС | | | ПО и др. стр. орг. | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | - | | 20[[21]](#footnote-21) | | | 20 | |
| 2.5.8. Имплементација мера из пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.7 | | ЈЛС | | | ПзП | | 4. квартал 2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | | - | | - | | | 30[[22]](#footnote-22) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.6: Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ИЖС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | ЗоБС, ЗоЖ | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 |
| Годишњи број саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге. | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 100 | | | 2021 | | | | 80 | | 70 | | | 60 |
| Проценат возача који се зауставља и безбедно се креће путем преко пруге, са активним осигурањем | | Проценат (%) | | | Извештај АБС | | 93,6% | | | 2018 | | | | 94,0% | | 95,0% | | | 96,0% |
| Проценат изведених пројеката унапређења безбедности саобраћаја на високо ризичним прелазима пута преко пруге. | | Проценат (%) | | | Извештај ИЖС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 30 | | 35 | | | 40 |
| Број истраживања понашања учесника у саобраћају у односу на различите начине обезбеђења прелаза пута преко пруге | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | Није мерено | | | 2021 | | | | 0 | | 1 | | | 0 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | У години 2024 | | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | 21 | | | | 22 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 | |
| 2.6.1. Анализа стања безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | | АБС | | | ИЖС, ЈППС, ЈЛС | | 4. квартал  2024 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | | 5 | | | - | |
| 2.6.2. Припрема Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | | ИЖС | | | МГСИ, АБС, ЈППС, ЈЛС | | 1. квартал  2025 | | Сопствена средства ИЖС | | | - | - | | | - | | | 1 | |
| 2.6.3. Спровођење Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | | ИЖС | | | МГСИ, АБС, ЈППС, ЈЛС | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства ИЖС | | | - | - | | | - | | | 10[[23]](#footnote-23) | |
| 2.6.4. Израда методологије за процену ризика безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге | | АБС | | | МГСИ, ИЖС, ЈППС, ЈЛС | | 4. квартал  2024 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | | 5 | | | - | |
| 2.6.5. Редовно спровођење и промоција оцене ризика на прелазима пута преко пруге | | ИЖС | | | ЈППС, ЈЛС, АБС | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства ИЖС | | | - | - | | | 11 | | | 11 | |

Стуб 3. Безбедна возила

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3.: Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: **АБС** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023 | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | |
| Просечна старост возног парка путничких и комерцијалних возила у саобраћају. | Година | АБС | 17.3 | 2020 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | |
| Проценат нових возила у возном парку оцењених бројем ЕуроНКАП звездица једнаким или изнад дефинисане границе (4 звездице). | Проценат | АБС | Није мерено | 2020 | - | 10 | 20 | |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима, у којима је возило имало утицај на настанак и последице саобраћајних незгода. | Проценат | АБС | Није мерено | 2020 | 25 | 20 | 15 | |
| Проценат прихваћених међународних споразума и унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности возила. | Проценат | АБС- МГСИ) | Није мерено | 2020 | 50 | 55 | 60 | |
| Ниво одржавање техничке исправности возила у складу са стандардима произвођача и правилницима | Експертска оцена | АБС | Није мерено | 2020 | 40 | 45 | 50 | |
| Проценат возила која користе алтернативна горива и/ или електрични погон. | Проценат | АБС- МУП | Није мерено | 2020 | 3 | 7 | 10 | |
| Проценат технички исправних возила на техничким прегледима | Проценат | АБС- МУП | 70 | 2020 | 74 | 77 | 80 | |
| Проценат технички исправних возила на путу у реалним условима експлоатације - вожње | Проценат | АБС- МУП | Није мерено | 2020 | 70 | 75 | 80 | |
| Проценат комерцијалних возила који испуњавају прописане услове у погледу техничке исправности и прописа који се односе на ЗРВВТ (AETR), ЗПОМ (ADR), ЗПСМПЛНСС (ATP) и обезбеђење терета | Проценат | АБС- МУП | Није мерено | 2020 | - | - | 75 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1.: Унапређење безбедносних својстава возила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Организационо- управљачко- институционална | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат возила од 0 до 2 године старости | | Проценат | | | АБС (МУП) | | 3,4 | | | | 2020 | | 4 | | | 4,5 | | | 5 | |
| Проценат возила од 3 до 10 године старости | | Проценат | | | АБС (МУП) | | 14,6 | | | | 2020 | | 16 | | | 25 | | | 30 | |
| Проценат возила од 11 до 15 године старости | | Проценат | | | АБС (МУП) | | 23,3 | | | | 2020 | | 26 | | | 22 | | | 20 | |
| Проценат возила од 16 до 20 године старости | | Проценат | | | АБС (МУП) | | 37,7 | | | | 2020 | | 35 | | | 32,5 | | | 30 | |
| Проценат возила преко 20 године старости | | Проценат | | | АБС (МУП) | | 21,1 | | | | 2020 | | 19,0 | | | 16,0 | | | 15 | |
| Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којим је возило узрок настанка саобраћајне незгоде (доказани изненадни отказ) | | Проценат | | | АБС | | 3 | | | | 2020 | | 2.5 | | | 2.2 | | | 2.1 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 22 | | | 17 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 3.1.1. Израда студије утицаја старости возила на настанак и степен последица од саобраћајних незгода (МАИС СКАЛА) | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 6 | | | - |
| 3.1.2 Израда студије утицаја савремених технологија на смањење броја незгода и смањење степена последица од незгода | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 5 | | | 5 |
| 3.1.3. Израда Програма обнове возног парка у циљу смањења просечне старости возног парка и унапређењу безбедносних својстава | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 4 | | | - |
| 3.1.4. . Промоција и популаризација међу власницима аутомобила савремених сигурносних система за возила | | АБС | | | НОУ, Удружења и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 2 | | | 2 |
| 3.1.5 . Дефинисање методологије за праћења ЕуроНКАП систем вредновања за новорегистроване аутомобиле | | АБС | | | МУП, НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 5 |
| 3.1.6. Израда студије утврђивање минималног сета безбедносних система за возила узимајући у обзир и савремене категорије возила микромобилности | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 5 | | | - |
| 3.1.7. Студија основних техничких захтева за приступ аутоматизованих и конективних возила у саобраћају | | АБС | | | НОУ, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2.: Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: организационо-управљачко- институционална | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Број спроведених активности на унапређењу система одржавања возила | | Број активности | | | АБС | | Није мерено | | | | 2019 | | 2 | | | 3 | | | 3 | |
| Успостављен систем доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила и тракторе | | НЕ/ДА | | | АБС | | Није мерено | | | | 2019 | | Не | | | Да | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 3 | | | | | | | 71 | | | 67 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 3.2.1. Израда студије оправданости ретрофитинга -доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 4 | | | - |
| 3.2.2. . Израда програма (подстицаја) примене ретрофитинга на комерцијалним возилима, | | АБС | | | МГСИ, МФ, ПКС | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 3 |
| 3.2.3; Истраживање стања тржишта нових нехомологованих и половних резервних делова са предлогом мера | | АБС | | | МУСТ, МФ, МИТ, УЦ, ОЛ | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | - |
| * 3.2.4. Израда програма занављања (подстицаја) постојећег возног парка и унапређења безбедносних својстава трактора | | МП | | | МГСИ, МФ,  АБС | | 4. квартал  2024 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 3.2.5. Дефинисање техничких услова доградње безбедносних система трактора, | | АБС | | | МУП, МГСИ, ПКС, НОУ | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | - | | - | | | - | | | - |
| 3.2.6. Унапређење постојећег система обавезног техничког прегледа возила | | АБС | | | ОЛ, ОО, НОУ | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 4 | | | 4 |
| 3.2.7. Набавка опреме за контролу техничке исправности возила на путу | | МУП | | |  | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408- 0001 512 | | - | | | 60 | | | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3.: Јачање капацитета институција и интегритет појединаца у области управљања безбедности возила | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Организационо-управљачко- институционална | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Број спроведених програма стручних усавршавања руководилаца и контролора на техничким прегледима | | Број | | | Извештај АБС | | 1 | | | | 2021 | | 1 | | | 1 | | | 1 (сваке године) | |
| Број акредитованих институција које су унапредиле планове и програме из области безбедности возила | | Број | | | Извештај АБС | | 0 | | | | 2021 | | 7 | | | 8 | | | 10 | |
| Основано независно тело за надзор над техничком исправношћу возила у саобраћају | | Да/Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Не | |
| Успостављен систем стручне експертизе (вештачења) возила која су учествовала у саобраћајним незгода са погинулим лицима | | Да/Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Не | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 9 | | | | | | | 12 | | | 19 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 3.3.1. Акредитација планова и програма ОАС и МАС који обухватају знања у области унапређења безбедности и техничке исправност возила | | МПро | | | МНТРИ, НОУ, МГСИ,  МУП, АБС | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 3.3.2. Успостављање јединствене базе података о возилима (регистар возила) | | АБС | | | МУП, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | 10 |
| 3.3.3. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања контролора на техничким прегледима | | АБС | | | МУП, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 3.3.4. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања полицијских службеника задужених за безбедност возила и рад техничких прегледа возила | | АБС | | | МУП, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 3.3.5. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања инспектора МГСИ задужених за спровођење АДР, АТП и ЗОРВМ | | АБС | | | МУП, МГСИ НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 3.3.6. Праћење рада и контрола овлашћених институција којима су поверена јавна овлашћења у области возила | | АБС | | | НОУ | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | - | | - | | | - | | | - |
| 3.3.7. Дефинисање нивоа безбедности возила у сарадњи са компанијама које обављају услуге транспорта | | АБС | | | ПКС, НВО, компаније | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | - | | - | | | - | | | - |
| 3.3.8. Заједничка промоција са произвођачима возила, увозницима возила и, повезаним компанијама, највиших стандарда безбедности за новопроизведена и увезена нова возила | | АБС | | | ПКС, НВО, компаније | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | - | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4.: Унапређење система стимулација, фискалних подстицаја, субвенције и других погодности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Успостављен систем погодности за набавку возила на е-погон, алтернативна горива и Еуро 6 стандарде | | Да/Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | - | | | - | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 120 | | | | | | | 267 | | | 310 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 3.4.1. Израда студије оправданости увођења система стимулација, фискалних подстицаја, субвенција и других погодности у области набавки и регистрације индивидуалних возила, са предлогом мера | | АБС | | | МФ, МГСИ, ПКС | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 6 | | | - |
| 3.4.2. Израда студије оправданости увођења система стимулација, фискалних подстицаја, субвенција и других погодности у области набавки и регистрације возила привредних система и превозника, са предлогом мера | | АБС | | | МФ, МГСИ, ПКС | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 6 | | | - |
| 3.4.3. Дефинисање финансијских и других мера за увоз, регистрацију и осигурање возила старије генерације и лошијих емисионих стандарда | | АБС | | | МФ, ПКС,  НОИ, ОД и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 5 | | | - |
| 3.4.4. Израдити студију  утицаја увећања/умањења  премије осигурања за возила,  у зависности од постојања  напредних безбедносних  система у возилу и  њиховог стања, као и емисионог стандарда; | | УОС | | | АБС, НБС, МФ, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства УОС | | | - | | - | | | - | | | 10 |
| 3.4.5. Субвенционисање доградње заштитних рамова и других безбедносних система на коришћеним тракторима | | МГСИ | | | МПШВ, МФ, МБС, АБС, НОУ | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 0701-450-0001 451 | | 125 | | | 125 | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.5.: Дефинисање услова за безбедно учешће возила микромобилности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | ЗоБС | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Стручно дефинисани и прописани технички услови које морају испуњавати возила микромобилности | | Да/Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | - | | | Да | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 6 | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 3.5.1. Дефинисање техничких стандарда за возила микромобилности са препорукама за безбедну употребу | | АБС | | | МУП,  МГСИ | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 6 | | | - |

Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 4.: Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: **АБС** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023 | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | |
| Успостављен систем саобраћајног образовања и васпитања по нивоима | оцена | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | није мерено | 2021 | 2 предшколско  2 основно  2 средње  4 ауто-школе  2 возачи | 3 предшколско  3 основно  3 средње  5 ауто-школе  3 возачи | 4 предшколско  4 основно  4 средње  6 ауто-школе  4 возачи | |
| Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 31,3% | 2019 | 28% | 25% | 20% | |
| Проценат путника у путничким аутомобилима којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас на задњем седишту | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 74,9% | 2019 | 70% | 65% | 60% | |
| Проценат возача мопеда/мотоцикла којима је прихватљиво да у току вожње не користе заштитну кацигу | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 37,6% | 2019 | 34% | 32% | 30% | |
| Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да прекорачују ограничење брзине у насељу | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 53% | 2019 | 50% | 45% | 40% | |
| Проценат возача којима је прихватљиво да возе и после конзумирања алкохола | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 19,4% | 2019 | 15% | 12% | 9% | |
| Проценат возача којима је прихватљиво да, у току вожње, користе мобилни телефон који држе у руци | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 47,7% | 2019 | 44% | 42% | 40% | |
| Проценат возача и сувозача путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 84,3% | 2021 | 86% | 88% | 90% | |
| Проценат путника на задњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 19,1% | 2021 | 25% | 30% | 35% | |
| Проценат деце која у путничким аутомобилима правилно користе одговарајуће системе заштите | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 48,7% | 2021 | 55% | 60% | 65% | |
| Проценат мотоциклиста и мопедиста који правилно користе заштитне кациге | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 79,3% | 2021 | 84% | 87% | 90% | |
| Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине у насељу | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 51% | 2021 | 49% | 47% | 45% | |
| Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине у насељу за више од 10 km/h | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 16,6% | 2021 | 15% | 14% | 13% | |
| Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине ван насеља за више од 10 km/h | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 10,9% | 2021 | 10% | 9,5% | 9% | |
| Проценат возача у саобраћајном току који управљају возилом под утицајем алкохола | Проценат  (%) | Извештаји АБС | 0,63% | 2021 | 0,6% | 0,55% | 0,5% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1.: Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | ЗоБС, ЗоПВиО, ЗоООиВ, ЗоСОиВ | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Оцена квалитета система на нивоу предшколских установа | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | није мерено | | | | 2021 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| Оцена квалитета система на нивоу основних школа | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | није мерено | | | | 2021 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| Оцена квалитета система на нивоу средњих школа | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | није мерено | | | | 2021 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| Оцена квалитета система на нивоу ауто-школа (са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила) | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | није мерено | | | | 2021 | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
| Оцена квалитета система на нивоу постојећих возача, са посебним освртом на рањиве категорије учесника у саобраћају | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | није мерено | | | | 2021 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 30 | | | | | | | 41 | | | 46 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 4.1.1. Анализа образовних потреба деце предшколског узраста у БС | | АБС | | | МПро, ЗУОВ,  НОУ, ПУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2023 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 4 | | | - | | | - |
| 4.1.2. Припрема плана и програма васпитања и образовања деце предшколског узраста у БС | | МПро | | | АБС,ЗУОВ, ПУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 4.1.3. Стручно усавршавање васпитача и родитеља у вези плана и програма васпитања и образовања деце предшколског узраста у БС | | АБС | | | МПро, ЗУОВ,  НОУ, ПУ, ЈЛС и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 8 | | | 8 |
| 4.1.4. Едукација деце предшколског узраста | | АБС | | | МПро, НОУ, ПУ, НВО, и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 4.1.5. Анализа образовних потреба деце основношколског узраста у безбедности саобраћаја | | АБС | | | МПро, ЗВКОВ, ЗУОВ, НОУ, ОШ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 4 | | | - | | | - |
| 4.1.6. Припрема плана и програма образовања и васпитања деце основношколског узраста у БС | | ЗУОВ | | | МПро | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 2001-0007 | | - | | | 5 | | | - |
| 4.1.7. Стручно усавршавање учитеља, наставника и родитеља у вези плана и програма образовања и васпитања деце основношколског узраста у БС | | АБС | | | ЗУОВ,  НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 8 | | | 8 |
| 4.1.8. Едукација ученика основношколског узраста | | АБС | | | МПро, НОУ, ОШ, НВО и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 4.1.9. Анализа образовних потреба деце средњошколског узраста у безбедности саобраћаја | | АБС | | | МПро, ЗВКОВ, ЗУОВ, НОУ, СШ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 4 | | | - | | | - |
| 4.1.10. Припрема плана и програма образовања и васпитања деце средњошколског узраста у БС | | МПро | | | ЗУОВ | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 4.1.11. Стручно усавршавање наставника и професора у вези плана и програма образовања и васпитања деце средњошколског узраста у БС | | АБС | | | ЗУОВ,  НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 5 | | | 5 |
| 4.1.12. Едукација ученика средњошколског узраста | | АБС | | | МПро, НОУ, СШ, НВО и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | 3 | | | 3 | | | 3 |
| 4.1.13. Анализа образовних потреба кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила | | АБС | | | НОУ,  ЗАШ, саобраћајне школе и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | - |
| 4.1.14. Припрема плана и програма обуке кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила | | АБС | | | НОУ,  ЗАШ, саобраћајне школе и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 5 |
| 4.1.15. Стручно усавршавање предавача теоријске наставе, инструктора и испитивача у вези плана и програма образовања и васпитања кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила | | АБС | | | НОУ,  ЗАШ, саобраћајне школе и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 5 |
| 4.1.16. Анализа знања и вештина постојећих возача | | АБС | | | НОУ,  ЗАШ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | - |
| 4.1.17. Припрема плана и програма унапређења знања и вештина постојећих возача | | АБС | | | НОУ,  ЗАШ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 3 |
| 4.1.18. Промоција плана и програма унапређења знања и вештина постојећих возача, (посебно младих возача или возача са пробном возачком дозволом) | | АБС | | | НОУ,  ЗАШ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | - | | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2.: Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 1 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања пешака | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 1 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 1 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 0 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 1 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 1 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила | | Број, годишње | | | Извештај АБС | | 0 | | | 2021 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 360 | | | | | 469 | | | 476 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | | 2025 | |
| 4.2.1. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на предњим седиштима путничких аутомобила | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 10 | | 10 | | | 10 | |
| 4.2.2. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на задњим седиштима путничких аутомобила | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 5 | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.3. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу безбедног превожења деце у путничким аутомобилима | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 15 | | 18 | | | 18 | |
| 4.2.4. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја алкохола на безбедност саобраћаја | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 5 | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.5. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја дрога и психоактивних супстанци на безбедност саобраћаја | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 5 | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.6. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 5 | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.7. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја употребе мобилног телефона на безбедност саобраћаја | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.8. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко пруге | | АБС | | | НОУ, ИЖС, медији, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 8 | | | - | |
| 4.2.9. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе даљинског саобраћаја на путевима већег стандарда безбедности саобраћаја и већег ранга путева | | АБС | | | НОУ, МГСИ, ЈППС, КС и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 8 | | | - | |
| 4.2.10. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу одржавања возила исправним употребом оригиналних делова, односно у овлашћеним сервисима | | АБС | | | НОУ, МГСИ, АМС ЦМВ и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 8 | | | - | |
| 4.2.11. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом преласка коловоза | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.12. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом кретања коловозом у ноћним условима | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.13. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу употребе заштитне кациге | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.14. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.15. Реализација кампања на промоцији и унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.16. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.17. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.18. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу употребе заштитне опреме | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.19. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, безбедног превожења лица и терета и безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима) | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.20. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја, превоза терета и лица, штетног утицаја прекорачења времена вожње и умора на безбедност саобраћаја, значаја техничке исправности возила за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.21. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце пешака за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 40 | | 40 | | | 40 | |
| 4.2.22. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце возача бицикла за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 40 | | 40 | | | 40 | |
| 4.2.23. Промоција школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана | | АБС | | | НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 4 | | | 4 | |
| 4.2.24. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања старијих лица за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.25. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 5 | | | 5 | |
| 4.2.26. Спровођење мера и активности из акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС (Стуб 4) | | ЈЛС | | | АБС, НОУ, ПС, субјекти у ЈЛС и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | Извор 01. Буџетска средства ЈЛС | | | неодређен | 200 | | 220 | | | 250 | | |
| 4.2.27. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 5 | | | 5 | | |
| 4.2.28. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања на месту саобраћајне незгоде | | АБС | | | НОУ, ЦКС, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 4 | | | 4 | | |
| 4.2.29. Реализација кампање и промоција јединственог броја за хитне интервенције (112) | | АБС | | | НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 4 | | | 4 | | |
| 4.2.30. Реализација кампање усмерених на подршку жртвама СН, њиховим породицама и починиоцима | | АБС | | | НОУ, ДПС, МНПТР, МУП, МГСИ, НВО, медији, и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 7 | | 8 | | | 9 | | |
| 4.2.31. Спровођење пропагандних кампања за омогућавање кретања возила хитних служби према возачима | | АБС | | | МУП, МЗ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | - | | 3 | | | 3 | | |
| 4.2.32. Реализација других кампања на унапређењу знања, ставова и понашања за безбедно учешће у саобраћају | | АБС | | | НОУ, ЦКС, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | 4 | | 4 | | | 4 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.3.: Унапређење система принуде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | ЗоБС, ЗоПрек | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | | Циљна вредност у 2025 |
| Оцена квалитета система принуде | | Оцена | | | Експертска оцена, 1-10  1-најлошија  10-најбоља | | Није мерено | | | 2021 | | 4 | | 4,5 | | | | 5 (7) |
| Проценат увећања броја јединица аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају | | Проценат (%) | | | Извештај Управљача путева | | Није мерено | | | 2021 | | 10% | | 10% | | | | 10% |
| Проценат увећања броја откривених прекршаја системима за аутоматску детекцију прекршаја | | Проценат (%) | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | 2021 | | 70% | | 70% | | | | 70% |
| Проценат увећања укупног броја откривених прекршаја | | Проценат (%) | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | 2021 | | 15% | | 15% | | | | 15% |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | У години 2024 | | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 73 | | | | 583 | | | | 568 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | - | | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 4.3.1. Реализација Студије анализа принуде у саобраћају са предлогом мера унапређења | | АБС | | | МУП, НОУ, МП, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | 15 | | - | |
| 4.3.2. Реализација Студије о унапређењу система аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају са предлогом мера и нових локација | | АБС | | | МУП, НОУ, МП, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | 5 | | 10 | | 10 | |
| 4.3.3. Набавка и успостављање видео надзора аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају | | МУП | | | МГСИ, АБС, ЈЛС | | 4. квартал  2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | 0[[24]](#footnote-24) | | - | | - | |
| 4.3.4. Стручно усавршавање полицијских службеника у области безбедности саобраћаја | | АБС | | | МУП, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 4.3.5. Стручно усавршавање тужилаца и судија у области безбедности саобраћаја | | АБС | | | МП, МУП, ТУЖ | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 4.3.6 Повећање броја полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја | | МУП | | | АБС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001 426 | | 60 | | 80 | | 80 | |
| 4.3.7 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције | | МУП | | | АБС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001  512 | | 0 | | 300 | | 300 | |
| 4.3.8 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала | | МУП | | | АБС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | 0 | | 90 | | 90 | |
| 4.3.9 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила- пресретача | | МУП | | | АБС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | 0 | | 80 | | 80 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.4.: Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Управљач путева | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | Циљна вредност у 2024 | | | | Циљна вредност у 2025 |
| Број пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу | | Број, годишње | | | Извештаји АБС | | 1 | | | 2021 | | 1  сваке године | | 1  сваке године | | | | 1  сваке године |
| Број пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на националном нивоу | | Број, годишње | | | Извештаји АБС | | Није мерено | | | 2021 | | 1 | | 0 | | | | 0 |
| Број пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на националном нивоу | | Број, годишње | | | Извештаји АБС | | Није мерено | | | 2021 | | 0 | | 0 | | | | 1 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | У години 2024 | | | | У години 2025 | | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 8 | | | | 28 | | | | 24 | | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 4.4.1. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу | | АБС | | | МУП, НОУ, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | 8 | | 8 | | 8 | |
| 4.4.2. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на националном нивоу | | АБС | | | НОУ, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | - | | 8 | |
| 4.4.3. Реализација пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на националном нивоу | | АБС | | | НОУ, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | - | | 8 | |
| 4.4.4. Реализација Студије о понашању учесника у саобраћају на путно-пружним прелазима | | АБС | | | НОУ, ИЖС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | 5 | | - | |
| 4.4.5. Реализација Студије о прихватљивости употребе возила микромобилности и понашању корисника | | АБС | | | НОУ, ИЖС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | 5 | | - | |
| 4.4.6. Реализација Студије о изложености ризику учесника у саобраћају | | АБС | | | НОУ, ИЖС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | 5 | | - | |
| 4.4.7. Макро истраживање угрожености појединих категорија учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, и др.) | | АБС | | | НОУ, ИЖС, др. субјекти | | 4. квартал  2025 | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | 5 | | - | |

Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 5.: Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка повређених у саобраћајним незгодама** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: **АБС** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023 | Циљна вредност у 2024 | Циљна вредност у 2025 | |
| Укупно време одзива ПХМП (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде)  \*урбано/ ван урбано подручје, у минутима | Минут | (Извештај ИЈЗ Батут) | Није мерено | 2019 | 12 | 11 | 10 | |
| Укупно време одзива ВСЈ (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде)  \*урбано/ ван урбано подручје, у минутима | Минут | (Извештај МУП) | Није мерено | 2021 | 24 | 22 | 20 | |
| Ниво неопходних знања и вештина свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | Оцена | (Експертска оцена 1-10) | Није мерено | 2021 | 4 | 5 | 6 | |
| Ниво увежбаности и усаглашености свих хитних служби за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде). | Оцена | (Експертска оцена 1-10) | Није мерено | 2021 | 1 | 2 | 3 | |
| Ниво оспособљености лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | Оцена | (Експертска оцена 1-10) | Није мерено | 2021 | 3 | 4 | 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1.: Нормативизација националних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | Сет процедура које су наведене у активностима | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Број усвојених процедура | | Број | | | Извештај АБС | | 0 | | | | 2021 | | 1 | | | 3 | | | 5 | |
| Успостављене процедуре, стручно оспособљене и увежбане све хитне службе за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде) | | Проценат (%) | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.1.1. Имплементација принципа територијалне надлежности ПХМП и БХМП према брзини деловања, уместо према административној територији ЈЛС | | МЗ | | | МУП, АБС, ЗУМ, ДЗ, КЦ, КБЦ, ОБ | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.2. Нормативизација организације и пружања ПХМП и БХМП у случају саобраћајних незгода | | МЗ | | | МУП, АБС, ЗУМ, ДЗ, КЦ, КБЦ, ОБ | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.3. Нормативизација поступања полицијских службеника на пословима дежурне службе за поступање у случају сазнања о настанку саобраћајне незгоде | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.4. Унапређење нормативног садржаја о поступању полицијских службеника на лицу места саобраћајне незгоде и вршењу увиђаја | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.5. Нормативизација поступања ватрогасаца – спасилаца у случају саобраћајних незгода | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.6. Нормативизација употребе заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.7. Нормативизација успостављања употребе заједничког информационо – комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.1.8. Нормативизација поступања припадника хитних службу приликом хеликоптерског збрињавања повређених у саобраћајним незгодама | | MУП | | | ДЦВ, М3, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.2.: Нормативизација опремљености и обучености хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | Сет процедура које су наведене у активностима | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Број усвојених/ измењених прописа | | Број | | | Извештај АБС/ Службени гласник РС | | 0 | | | | 2021 | | 1 | | | 2 | | | 4 | |
| Успостављен систем обавезног непрекидног образовања и увежбавања свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | | Да/Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 13 | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.2.1 Нормативизација обуке припадника хитне медицинске помоћи за поступање у случају саобраћајних незгода | | МЗ | | | АБС, ЛКС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.2. Нормативизација обуке полицијских службеника у дежурној служби за поступање у случају саобраћајних незгода | | АБС | | | МУП | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | - |
| 5.2.3. Нормативизација обуке полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода | | АБС | | | МУП | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | - |
| 5.2.4. Нормативизација обуке ватрогасаца спасилаца за поступање у случају саобраћајних незгода | | МУП | | | АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.5. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничке радио везе хитних служби | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.6. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничког информационо комуникационог система | | МУП | | | МЗ, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.7. Нормативизација услова за возила хитне медицинске помоћи и хитног медицинског превоза која се користе након саобраћајне незгоде | | МЗ | | | АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.8. Нормативизација личне опреме припадника ПХМП | | МЗ | | | АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.9. Нормативизација опреме за обављање делатности ПХМП | | МЗ | | | АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.10. Нормативизација опреме полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода | | АБС | | | МУП | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 2 | | | - |
| 5.2.11. Нормативизација услова за ватрогасно спасилачка возила за деловање након саобраћајних незгода | | АБС | | | МУП | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 1 | | | - |
| 5.2.12. Нормативизација заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде и масовних саобраћајних незгода | | АБС | | | МЗ, МУП | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 2 | | | - |
| 5.2.13 Нормативизација заједничког информационо комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | | АБС | | | МУП, МЗ | | 4. квартал  2025. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 2 | | | - |
| 5.2.14. Нормативизација услова за нелетачко особље службе хитне хеликоптерске медицинске помоћи | | МЗ | | | ДЦВ, МУП, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.2.15. Нормативизација обуке припадника хитних служби за комуникацију и координацију са службом хеликоптерске хитне медицинске помоћи | | МЗ | | | ДЦВ, МУП, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.3.: Успостављање савременог квалитетног комуникационог система | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2026 | | | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна, обезбеђење добара и пружање услуга | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - Закон о систему аутоматског узбуњивања хитних служби у случају саобраћајне незгоде (e-Call) – усвајање,  - Закон о заштити података о личности (СГ РС 87/18), | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат ЈЛС које имају успостављен заједнички систем ТЕТРА радио везе између свих хитних служби | | Проценат (%) | | | Извештај АБС | | 1.3% | | | | 2021 | | 10 | | | 50 | | | 100 | |
| Успостављен информациони систем који омогућава квалитетну видео везу и брзо слање и пријем података између хитних служби, односно јединица хитних служби, као и успостављање система који омогућује поуздан пријем дојаве о саобраћајној незгоди (ГПС позиционирање позиваоца, eCall систем, итд.) | | Да/Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 46 | | | 60 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.3.1. Опремање ПХМП и БХМП средствима ТЕТРА радио везе | | МУП | | | МЗ, АБС, ЈЛС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001  512 | | - | | | 30 | | | 30 |
| 5.3.2. Опремање СП и ВСЈ средствима ТЕТРА радио везе | | МУП | | | АБС, ЈЛС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | - | | | 10 | | | 12 |
| 5.3.3. Постављање репетитора ТЕТРА радио везе на подручју свих аутопутева | | МУП | | | АБС, ЈППС | | 4. квартал  2025. | | | - | | | - | | - | | | - | | | - |
| 5.3.4. Израда алата за геолоцирање позиваоца хитних служби након саобраћајне незгоде, са одржавањем | | АБС | | | МУСТ, МИТ, МУП | | 4. квартал  2025. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | 3 |
| 5.3.5. Израда софтвера за заједнички информационо комуникациони систем хитних служби, са обуком | | АБС | | | МУП, МЗ | | 4. квартал  2025. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.4.: Успостављање службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2027 | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално – управљачко – организациона, обезбеђења добара и пружање услуга | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Успостављена служба хеликоптерске хитне медицинске помоћи | | Да/ Не | | | Извештај АБС | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 5 | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | 4 | | | 4 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.4.1. Израда студије успостављања службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи | | АБС | | | МЗ, МУП, ДЦВ, РФЗО, НОУ и др. субјекти | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 5 | | | - |
| 5.4.2. Успостављање функционалних хелидрома у клиничким центрима | | МЗ | | | ДЦВ | | 4. квартал  2025. | | | Донаторска средства – финансијска помоћ ЕУ | | | Није познат податак | | - | | | 4 | | | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.5.: Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2025 | | | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна, институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат иновираних образовних, наставних и стручних планова и програма | | Проценат (%) | | | Извештај АБС | | 0 | | | | 2021 | | 0 | | | 0 | | | 15 | |
| Проценат хитних служби које најмање два пута реализују заједничке вежбе | | Проценат (%) | | | Извештај МЗ и др. | | 0 | | | | 2021 | | 0 | | | 0 | | | 30 | |
| Изграђен, опремљен, оспособљен и пуштен у рад тренинг центар за заједничку обуку и увежбавање свих хитних служби | | Да/Не | | | Извештај МУП | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 9 | | | 9 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | 3 | | | 3 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2024 |
| 5.5.1. Успостављање тренинг центра за обуку и увежбавању свих хитних служби | | МУП | | | АБС, МЗ | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01. Буџетска средства РС | | | 1408-0001 423 | | - | | | 6 | | | 6 |
| 5.5.2. Стручно усавршавање просветних радника у вези са планом и програмом стручног образовања ученика средњошколског узраста у БС | | АБС | | | МПро, МЗ, МУП | | 4. квартал  2025. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 3 | | | 3 |
| 5.5.3. Уврштавање садржаја поступања на лицу места саобраћајне незгоде, специфичности збрињавања повређених у саобраћајним незгодама, комуникације и координације са СП и ВСЈ као и са ХХМП, у програм специјализације ургентне медицине, анестезиологије, опште медицине и ваздухопловне медицине | | МЗ | | | ЛКС,СЛД, ЦКС, АБС, НОУ | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.5.4. Израда програма континуиране едукације здравствених радника и сарадника запослених у ПХМП и БХМП за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање након саобраћајне незгоде са осталим хитним службама | | МЗ | | | ЛКС, СЛД, АБС, КЗР | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.5.5. Обавезна континуирана едукације здравствених радника и сарадника запослених у ПХМП и БХМП за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање са осталим хитним службама | | МЗ | | | ЛКС, СЛД, МУП, АБС, КЗР | | 4. квартал  2025. | | | Донаторска средства – финансијска помоћ ЕУ | | | Није познат податак | | - | | | 3 | | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.6.: Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2028 | | | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна, обезбеђење добара и пружање услуга | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Број хитних служби које су успоставиле базу података | | Број | | | Извештај АБС | | 0 | | | | 2021 | | 0 | | | 2 | | | 4 | |
| Успостављена јединствена база података | | Да/Не | | | Извештај МУП | | Не | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 4 | | | 12 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.6.1. Израда пројекта базе података о деловању хитних служби након саобраћајне незгоде | | АБС | | | МУП, МЗ, НОУ и др. стр. орг. | | 4. квартал  2024. | | | Сопствена средства АБС | | | - | | - | | | 4 | | | - |
| 5.6.2. Израда – унапређење базе података СП и ВСЈ | | МУП | | | - | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01.  Буџетска средства РС | | | 1408-0001 423 | | - | | | - | | | 10[[25]](#footnote-25) |
| 5.6.3. Израда – унапређење базе података ПХМП и БХМП | | МЗ | | | - | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01.  Буџетска средства РС | | | 1802  0001 465 | | - | | | - | | | 2[[26]](#footnote-26) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.7.: Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **МУП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат јединица хитних служби које су опремљене прописаном опремом | | Број | | | Извештај МУП | | Није мерено | | | | 2021 | | 0 | | | 20 | | | 30 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | 45 | | | | | | | 178 | | | 98 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | 10 | | | 10 | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.7.1. Опремање ВСЈ првог позива за деловање на аутопуту, специјалним ПИК-АП 4х4 возилима за брзи одговор након саобраћајне незгоде (48 ком) | | МУП | | | ЈЛС, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01.Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | - | | | 40 | | | 50 |
| 5.7.2. Опремање ВСЈ наменским алатом великих сила, за техничке интервенције у саобраћају (42 ком) | | МУП | | | ЈЛС, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01.Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | 15 | | | 40 | | | 40 |
| 5.7.3. Опремање ВСЈ опремом за стабилизацију возила, ваздушним јастуцима за подизање возила, спиналним даскама, вучцима за померање возила, и платформама за рад на малим висинама | | МУП | | | ЈЛС, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01.Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | - | | | 8 | | | 8 |
| 5.7.4. Опремање установа и јединица ПХМП и БХМП возилима и опремом у складу са прописима, сходно извршеној анализи | | MЗ | | | ЈЛС, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Донаторска средства- финансијска помоћ ЕУ | | | - | | - | | | 10 | | | 10 |
| 5.7.5. Опремање ЈСП опремом, сходно извршеној анализи | | МУП | | | ЈЛС, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01.Буџетска средства РС | | | 1408-0001 512 | | 30 | | | 90 | | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.8.: Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Успостављена мрежа координатора | | Да/Не | | | Извештај МЗ | | Није мерено | | | | 2021 | | Не | | | Не | | | Да | |
| Оцена квалитета координације | | Оцена | | | Експертска оцена (1-10) | | Није мерено | | | | 2021 | | 0 | | | 2 | | | 4 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.8.1. Успостављање дежурних координатора за координацију јединица ПХМП и установа БХМП у случају масовних саобраћајних незгода, на нивоу региона Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац | | МЗ | | | АБС | | 4. квартал  2025 | | | Извор 01.Буџетска средства РС(спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.9.: Успостављање недостајућих јединица хитних служби за деловање на државним путевима првог реда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат успостављених јединица које су недостајале | | Проценат (%) | | | Извештај МЗ | | Није мерено | | | | 2021 | | 10 | | | 30 | | | 50 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | 4 | | | 10 | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.9.1. Анализа територијалног распореда јединица хитних служби на државним путевима првог реда | | АБС | | | МУП, МЗ, ЛКС, КМСиТ | | 4. квартал  2023. | | | Извор 01.Буџетска средства АБС | | | - | | - | | | 4 | | | - |
| 5.9.2. Израда идејних решења за нове објекте хитних служби за деловање на државним путевима првог А реда | | МГСИ | | | МУП, МЗ, АБС | | 4. квартал  2025. | | | Извор 01.Буџетска средства РС | | | 0701-450-0001 451 | | - | | | - | | | 10[[27]](#footnote-27) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.10.: Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Оцена квалитета окружења | | Оцена | | | Експертска оцена (1-10) | | Није мерено | | | | 2021 | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.10.1. Успостављање брзог пролаза возила хитних служби кроз наплатне рампе аутопута | | ЈППС | | | МУП, МЗ, АБС | | 4. квартал  2023. | | | Сопствена средства ЈППС  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | |  | | - | | | - | | | - |
| 5.10.2. Обавештавање хитних служби о тренутном стању на путевима, пружним прелазима, важећим изменама режима саобраћаја, и осталим чињеницама од значаја за саобраћај јединица хитних служби | | МГСИ | | | ИЖС, МУП, МЗ, АБС, Управљачи пута | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС-  (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.11.: Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **АБС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2023-2030 | | | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | | Извор провере | | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљна вредност у 2023 | | | Циљна вредност у 2024 | | | Циљна вредност у 2025 | |
| Проценат обучених, оспособљених и увежбаних лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | | Проценат | | | Извештај МЗ и ЦКС | | 0 (21.547) | | | | 2021 | | 10 | | | 15 | | | 20 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | | Укупна процењена финансијска средства у милиона дин. | | | | | | | | | | | | |
| У години 2023 | | | | | | | У години 2024 | | | У години 2025 | | |
| Приходи из буџета | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | | | - | | | | | | | - | | | - | | |
| Назив активности: | | Орган који спроводи активност | | | Органи партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 |
| 5.11.1. Усвајање програма обуке и увежбавања лаика за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | | МЗ | | | МУП, АБС,  ЦКС, ГСС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01.Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |
| 5.11.2. Усвајање подстицајних мера за лаике који су обучени и увежбани за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи | | МРЗБСП | | | АБС | | 4. квартал  2024. | | | Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета) | | | 411 | | - | | | - | | | - |

1. Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкурентног донатора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-2)
3. Финансијска средства су процењује на нивоу мере, није потребно процењивати их на нивоу активности. [↑](#footnote-ref-3)
4. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-4)
5. Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкурентног донатора. [↑](#footnote-ref-5)
6. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-6)
7. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-7)
8. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.18. [↑](#footnote-ref-12)
13. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.19. [↑](#footnote-ref-13)
14. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 1.4.1. и 1.4.2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.5. [↑](#footnote-ref-17)
18. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.6. [↑](#footnote-ref-18)
19. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.3. [↑](#footnote-ref-20)
21. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.6. [↑](#footnote-ref-21)
22. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.6.2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 4.3.2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 5.6.1. [↑](#footnote-ref-25)
26. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 5.6.1. [↑](#footnote-ref-26)
27. Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 5.9.1. [↑](#footnote-ref-27)