На основу члана 41. став 3. Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 44/95 и 101/05-др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се извођењe геолошких истражних радова из области: општих геолошких истраживања, хидрогеолошких истраживања, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања минералних сировина, геоеколошких истраживања, као и имплементација и развој геолошког информационог система.

Члан 2.

Геолошки истражни радови из члана 1. ове уредбе, вршиће се према Програму извођења геолошких истражних радова за 2008. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-1895/2008

У Београду, 9. маја 2008. године

В Л А Д А

|  | ПОТПРЕДСЕДНИК Божидар Ђелић |
| --- | --- |

- П Р О Г Р А М

- ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА

- ЗА 2008. ГОДИНУ

I.  УВОД

Основна геолошка истраживања обухватају: истраживања развоја, састава и грађе земљине коре; утврђивање потенцијалности подручја у погледу проналажења минералних сировина до степена истражености резерви за Ц1 категорију; утврђивање стања, својстава и карактеристика стена и тла; утврђивање геотехничких особина тла за потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу; истраживања ради заштите животне средине, као и израду геолошких карата.

Финансијска средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2008. годину („Службени Гласник РС”, број 123/07), раздео 21 Министарство заштите животне средине, функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, где су у оквиру укупно одобреног износа од  593.775.056 динара за реализацију Програма извођења геолошких истражних радова за 2008. годину опредељена средства у износу од 100.000.000 динара.

У 2008. години планирано је извођење геолошких истражних радова која ће обухватити:

1) општа геолoшка истраживања (израда, дигитализација и штампање геолошких карата);

2) основна истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерско-геолошких истраживања; истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина;

3) имплементацију и развој Геолошког информационог система Србије (у даљем тексту: ГеолИСС);

- израду пројеката и студија из области геоекологије;

- остале стручне активности.

II.  ОПШТА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

У 2008. години се планира наставак истраживања уз дигитализацију и увођење у ГеолИСС припремљених листова геолошких карата, што подразумева и нов приступ истраживању коришћењем свих доступних података добијених израдом тематске геолошке карте, података истраживања енергетских, неметаличних и металичних минералних сировина, инжeњерскогеолошких и хидрогеолошких истраживања и коришћењем аеро и сателитских снимака.

За све листове у оквиру предвиђених радова у текућој години, осим векторизације геолошких садржаја карте, потребно  је обавити годишњи пријем изведених радова после сваке фазе истраживања, а за завршене карте и коначне рецензије.

У циљу брже и ефикасније реализације израде Геолошке карте Србије размере 1:50.000 планирају се мање измене и допуне Нацрта упутства за израду Геолошке карте Србије размере 1:50.000 и његова верификација.

- Геолошка карта Србије размере 1:50.000

Током 2008. године планира се наставак геолошких истраживања на листовима: Нови Сад 3, Шабац 4, Ваљево 4, Пожаревац 4, Алексинац 2, Вишеград 4 и Пљевља 2.

  - Лист Нови Сад 3

У оквиру геолошких истраживања за  израду Геолошке карте Србије размере 1:50.000 на подручју Аутономне покрајине Војводине за 2008. годину на предлог Републичке комисије за опште геолошке карте размера 1:50.000 до 1: 2.000.000  планира се почетак истраживања на делу Фрушке горе обухваћеног листом Нови Сад 3.  Фрушку гору граде бројне по старости различите и литолошки сложене седиментне, метаморфне и магматске формације, које се у великој мери одликују и компликованим структурним склопом. Значај очекиваних резултата планираних мултидисциплинарних истраживања за решавање геолошке грађе и у подповршинским деловима околних терена и за регионалну корелацију са околним теренима сличне геолошке грађе, били су додатни разлог код избора овог листа за геолошко картирање.

Важна је и чињеница да је Фрушка гора национални парк и да је од скора у процедури номиновања за мрежу европских геопаркова. Основни предуслов за укључење у овакву мрежу је, између осталог, висок степен познавања геолошке грађе простора Фрушке горе и њене околине, што намеће потребу геолошког картирања ових терена са циљем добијања квалитетне геолошке карте.

  - Лист Шабац 4

За 2008. годину, на листу Шабац 4 превиђена је израда геолошке карте секције Владимирци 1:25.000.  Принцип рада заснован је на методологији геолошког картирања невезаних и слабo везаних стена: морфогенези и снимању локалних геолошких стубова. Претерцијарне формације проучаваће се методама геолошког профилирања и анализом петролошког састава. Због карактеристичне покривености терена, планира се истражно бушење укупне дужине око 200 метара.

  - Лист Ваљево 4

Досадашња геолошка истраживања обухватила су терен који покривају секције Бачевци, Сушице, Ражана и делимично Сеча Река, чиме је укупно искартирано око 370 km2.

За 2008. годину предвиђен је наставак  систематског картирања на секцијама Сеча Река и Ражана. Реамбулацијом терена прикупиће се подаци за недовољно дефинисане делове истраживаног простора. Веома сложена геолошка грађа захтева знатно повећан број лабораторијских анализа.

  - Лист Пожаревац 4

Подручје овог листа обухвата секције: Курјаче, Тополовник, Мало Црниће и Божевац размере 1:25.000. Предвиђени радови у 2008. години обавиће се рекогносцирањем на око 180 km2 на секцијама Божевац и деловима секција Тополовник и Мало Црниће, а на делу секције Божевац, картирање око 120 km2, снимање локалних геолошких стубова и лабораторијска и кабинетска обрада по завршеним теренским радовима.

  - Лист Алексинац 2

Овај лист захвата површину од 544 km2. Предвиђено је да се у првој фази истраживања, током прве године рада, врши прикупљање и анализа материјала, рекогносцирање целокупног терена, снимање репрезентативних стубова и профила, издвајање формација и геолошко картирање на око 100 km2. Теренске радове прате одговарајућа лабораторијска истраживања и кабинетска обрада.

  - Лист Вишеград 4

Предвиђено је да се током 2008. године изради формационa геолошка карта на деловима секција размере 1:25.000 - Добрун (југ), Рудо (исток) и Рудо (запад), на основу геолошких истраживања која ће обухватити: фотогеолошку анализу и анализу сателитских снимака, формациону анализу, геолошко картирање и снимање геолошких стубова, као и пратеће лабораторијске радове.

  - Лист Пљевља 2

Израда листа Пљевља 2 планирана је због делимично познатих формација из истраживања на суседним, претходно завршеним листовима Пријепоље 1 и 2 и погодности корелације са подацима Геолошког завода Црне Горе који је део овог листа на свом подручју урадио. У 2008. години, на листу Пљевља 2 истражни радови би обухватили фотогеолошку и структуролошку анализу, а затим теренски део истраживања, са рекогносцирањем терена, снимањем локалних стубова и картирањем по претпостављеним формацијама, уз пратеће лабораторијске анализе и обраду и синтезу свих добијених података.

- Основна геолошка карта размере 1:100.000

- увођење у ГеолИСС формат

Потребно је превођење публикованог картографског и садржаја тумача Основне геолошке карте размере 1:100.000 (у даљем тексту: ОГК) у формат ГеолИСС.

Развој ГеолИСС подразумева прикупљање нових и унос постојећих података. Упоредо са пословима на прикупљању података одвиjаће се векторизација, односно превођење публикованог картографског садржаја ОГК у формат ГеолИСС.

У овој години се планира  векторизација шест листова ОГК.

III. ОСНОВНА  ИСТРАЖИВАЊА ГеолошкиХ ресурсА

1. Хидрогеолошка истраживања

Хидрогеолошка истраживања у 2008. години имају за циљ утврђивање стања, потенцијала и могућности коришћења ресурса подземних вода и геотермалне енергије на територији Републике Србије. Планира се наставак рада на започетим пројекатима.

  - Пројект - Истраживање, оптимално коришћење и одрживо

управљање подземним водним ресурсима Републике Србије

У оквиру овог започетог стратешког пројекта се реализују подпројекти:

- „Оцена резерви регионалних изворишта подземних вода за водоснабдевање - регулација издани и повећање капацитета” чији задатак је утврђивање садашњег стања експлотације подземних вода у Републици Србији, евидентирање потенцијалних изворишта, оцена расположивих ресурса у функцији одрживог развоја, као и анализа могућности вештачког повећања капацитета изворишта мерама регулације издани;

- „Заштита подземних водних ресурса Републике Србије” чији основни задатак је утврђивање садашњег стања квалитета подземних вода и геолошке средине, односно стања загађености, евидентирање постојећих и потенцијалних загађивача и предузимање мера заштите и ремедијације контаминираних подземних вода геолошке средине у циљу свеобухватне заштите и побољшања квалитета подземних водних ресурса и геосредине у  Републици Србији;

- „Мониторинг подземних водних ресурса Републике Србије” чији задатак је утврђивање садашњег стања мониторинга подземних водних ресурса у Републици Србији и конципирање (и делимично активирање ) нове мониторинг мреже која ће бити усклађена са реалним потребама одрживог развоја, интегралним управљањем подземним водним ресурсима и условима имплементације европских стандарда у области подземних вода.

Главни циљеви овог подпројекта су: изградња система мониторинга подземних вода, израда карата угрожености подземних вода, успостављање мониторинг програма према принципима Европске Уније – Оквирне директиве о водама.

- „Оцена геотермалних ресурса и ресурса минералних вода Републике Србије” чији задатак је утврђивање садашњег стања истражености и експлоатације ресурса геотермалне енергије и ресурса минералних вода у Републици Србији, евидентирање могућих изворишта, оцена расположивих ресурса у функцији одрживог развоја, анализа могућности повећања енергетске ефикасности, побољшања квалитета животне средине, повећање асортимана лековитих вода за пиће, интензиван развој туризма, балнеотерапије, повећање производње хране у затвореном простору, развој аквакултуре итд.

1.2. Пројект -  Израда Основне хидрогеолошке карте  размере 1:100.000

Значајан сегмент основних хидрогеолошких истраживања је израда Основне хидрогеолошке карте размере 1:100.000, која представља основну подлогу за даљу надградњу у решавању хидрогеолошке проблематике. Планира се наставак истраживања на листовима  Панчево и  Шабац.

У циљу брже и ефикасније реализације израде Основне хидрогеолошке карте размере 1:100.000  и усклађивања са прописима и препорукама Европске Уније планирају се измене и допуне Упутства за израду Основне хидрогеолошке карте размере 1:100.000.

  - Пројект - Формирање геолошке и хидрогеолошке базе података

националних паркова Републике Србије

Израда геолошког и хидрогеолошког информационог система националних паркова Републике Србије омогућиће стандардизацију информација истражних подручја и осталих података који су од значаја  за стање и анализу. Планира се наставак истраживања на подручју националних паркова Ђердап и Копаоник и почетак радова на подручју Националног парка Тара.

  - Пројект -  Подземне воде северног дела  Аутономне покрајине Косово и Метохија - искоришћење и заштита минералних и термоминералних вода

Основни циљ наставка истраживања је дефинисање хидрогеолошког потенцијала са аспекта искоришћења и заштите подземних вода за потребе водоснабдевања, коришћења у балнеолошке сврхе, за флаширање као негазиране природне слабоминералне воде и сл.

- Инжењерскогеолошка истраживања

Основна инжењерскогеолошка истраживања обухватају израду геолошких подлога са аспекта сагледавања инжењерскогеолошких услова и карактеристика терена као део свеукупног дефинисања простора, односно дефинисања хазарда и ризика коришћења терена за разне нивое планирања и пројектовања.

У оквиру ових истраживања планира се наставак рада на пројекту - Катастар клизишта и нестабилних падина територије Републике Србије, израда Основне инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000 (у даљем тексту: ОИГК), као и измене и допуне Упутства за израду основне инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000.

  - Пројект -  Катастар клизишта и нестабилних падина

територије Републике Србије

Овај вишегодишњи пројекат је започет у 2007. години, а за 2008. годину су предвиђена истраживања која ће обухватити површину од око 300 km2 (простор између Крагујевца и Аранђеловца). Катастар клизишта се ради кроз апликацију ГеолИСС.

Циљ овог пројекта је:

- евиденција  клизишта (активна, привремено умирена и фосилна) и нестабиних падина;

- процена услова и могућности активирања процеса клизања и дефинисање геометрије клизишта (површине и запремине маса које су, или би биле захваћене процесом клизања);

- процена могуће штете које би проузроковало активирање процеса клизања;

- утврђивање приоритета за детаљна геолошка истраживања, пројектовање и предузимање превентивних или санационих мера;

- предлагање увођења превентивних мера које би опасност од активирања процеса клизања свела на најмању меру;

- проширење информационог система и базе података о клизиштима у Републици Србији;

- израда пројекта осматрања и контроле процеса клизања.

  - Израда ОИГК

Израда ОИГК подразумева израду тумача и пратеће документације коју сачињавају прегледна карта зонирања терена према угрожености савременим егзодинамичким процесима и појавама и према степену стабилности.

У 2008. години предвиђен је наставак израде два листа ОИГК (Бијељина и Шабац).

Истраживања на листу Бијељина обавиће се картирањем терена на подручју од око 200 km2. Ови радови, поред инжењерскогеолошког картирања, обухватиће прикупљање постојеће документације о инжењерскогеолошким истраживањима на овом делу простора, као и кабинетску обраду података.

Истраживања на листу Шабац односе се на завршну фазу истраживања, првенствено на кабинетске радове који обухватају израду финалних карата, тумача и израду пратеће документације.

2.3. Измене и допуне Упутства за израду основне инжењерскогеолошке                              карте размере 1:100.000

Ниво истраживања према постојећем Упутству за израду основне инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000 је преобиман и скуп што за ниво ОИГК није неопходно.

Измењеним Упутством је потребно прилагодити израду и приказ ОИГК захтевима ГеолИСС, како би се омогућило једноставније, брже и квалитетније коришћење инжењерскогеолошких података.

- Истраживање минералних сировина

Током 2008. године планира се наставак геолошких истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина која имају за циљ утврђивање стања, потенцијалност и геолошко-економску оцену ресурса и резерви минералних сировина Републике Србије.

3.1. Истраживања металичних минералних сировина

Планира се наставак истраживања металичних минералних сировина по пројекту - Прогнозно-металогенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви металичних минералних сировина Републике Србије. Започета истраживања реализоваће се кроз наставак подпројеката:

- „Синтеза и анализа остварених резултата геолошких истраживања  металичних минералних ресурса” чији циљ је сагледавање степена геолошке истражености територије Републике Србије са аспекта ресурса и резерви металичних минералних сировина са обрадом података геолошких истраживања;

- „Геолошке, рудне и рудоносне формације Републике Србије, металогенетска рејонизација, генетски модели економских типова лежишта металичних минералних сировина Републике Србије”  чији циљ је стварање основе за проспекцију нових лежишта металичних минералних сировина на потенцијално рудоносним подручјима;

- „ Разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви металичних минералних сировина Републике Србије” по методици која је устаљена у већини земаља са развијеном тржишном привредом;

- „Утврђивање индикатора одрживог развоја у функцији оцене ресурса металичних минералних сировина Републике Србије и њиховог одрживог коришћења” чији циљ је дефинисање и издвајање општих и посебних критеријума одрживог развоја на основу којих ће се вршити генерално издвајање индикатора одрживог коришћења металичних минералних сировина  Републике Србије;

- „База података лежишта и појава металичних минералних сировина Републике Србије” у оквиру  кога се планира припрема елемената за базу података лежишта и појава металичних минералних сировина у складу са ГеолИСС.

3.2. Истраживања неметаличних минералних сировина

Планира се наставак истраживања неметаличних минералних сировина по пројекту - Прогнозно-минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Републике Србије. Започета истраживања реализоваће се кроз подпројекте:

- „Синтеза и анализа остварених резултата геолошких истраживања  неметаличних минералних ресурса” чији циљ је сагледавање степена геолошке истражености територије  Републике Србије са аспекта ресурса и резерви неметаличних минералних сировина  са обрадом података геолошких истраживања;

- „Геолошке, рудне и рудоносне формације Републике Србије, минерагенетска рејонизација, генетски модели економских типова лежишта неметаличних минералних сировина Републике Србије” чији циљ је стварање основе за проспекцију нових лежишта неметаличних минералних сировина на потенцијално рудоносним подручјима;

- „Разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Републике Србије” по методици која је устаљена у већини земаља са развијеном тржишном привредом;

4) „Утврђивање индикатора одрживог развоја у функцији оцене ресурса неметаличних минералних сировина Републике Србије и њиховог одрживог коришћења” чији циљ је дефинисање и издвајање општих и посебних критеријума одрживог развоја на основу којих ће се вршити генерално издвајање индикатора одрживог коришћења неметаличних минералних сировина  Републике Србије;

5) „База података лежишта и појава неметаличних минералних сировина Републике Србије”  подразумева припрему елемената за базу података лежишта и појава металичних минералних сировина у складу са ГеолИСС.

  - Истраживања енергетских минералних сировина

Истраживања енергетских минералних сировина обухватају основна геолошка истраживања угља, нафте, уљних шкриљаца и пратећих минералних сировина која су у 2008. години планирана израдом и реализацијом пројеката.

1) Пројект - Прогнозно и геолошко-економска оцена ресурса и резерви фосилних  горива Србије

Трећа фаза пројекта у 2008. години истраживања реализоваће се завршетком дефинисања индикатора одрживог развоја, обимнијим лабораторијским радовима, пуњењем базе података и почетком комплексне геолошко-економске оцене ресурса и резерви фосилних  горива Републике Србије.

Лабораторијски радови обухватиће одређивање садржаја и дистрибуције микроелемената у угљу Костолачког и Колубарског басена, угљу са депонија, из шљаке и летећег пепела.

Истраживања ће обухватити и уљне шкриљце лежишта Алексинац, као потенцијалног лежишта за добијање неконвенционалне нафте.

Уз планиране теренске радове у Сенонском тектонском рову, урадиће се органо-петрографске и швелне анализе уљних шкриљаца.

2) Пројект - Потенцијалност угљоносних басена са аспекта пратећих невалоризованих минералних сировина

Угљоносни басени Републике Србије осим угља, који се углавном користи као енергент, садрже у својој повлати, подини или у самој угљоносној серији секундарне минералне сировине, које у већини случајева нису валоризоване. Позитиван пример су Ибарски рудници угља где су борни минерали, својевремено регистровани као секундарне минералне сировине, данас предмет концесије и у фази су интензивних детаљних истраживања.

Овим програмом требало би активирати истраживања и за остала лежишта угља Републике Србије, без обзира да ли се ради о активним или затвореним угљенокопима или потенцијалним лежиштима и појавама.

  - Минерагенетска карта неметаличних минералних

сировина размере 1:300.000

Планира се наставак израде минерагенетске карте неметаличних минералних сировина са теренским  радовима која  прате одговарајућа лабораторијска истраживања и кабинетска обрада  према раније конципираној динамици.

3.5. Аналитичка студија стања минералних ресурса

Студијом се планира утврђивање степена истражености минералних ресурса на заштићеним подручјима и просторима посебне намене, анализa стања и досадашњег степена истражености природних ресурса и добара по врстама, просторном распореду, разноврсности, обиму и квалитету и израда еколошко-просторне основе о потенцијалима природног ресурса или добра.

3.6. Студија истраживања минералних ресурса на

путним правцима вишег реда

Процесом проспекцијских истраживања, који би се састојао од геолошког профилирања, рекогносцирања, снимања локалних литостратиграфских стубова, литогеохемијског опробавања рудних изданака и појава, лабораторијских испитивања, као и радиометријског и геомагнетног премера на појединим подручјима, добила би се прецизна информација о заступљености минералних ресурса на пројектованим путним правцима вишег реда.

IV.    ГЕОЕКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

За геоеколошка истраживања планирани су пројекати и студије који се односе на заштиту животне средине у области истраживања и коришћења геолошких ресурса, као и заштиту геолошких вредности, реткости и објеката који имају карактер геонаслеђа.

1. Пројекат - Катастар јаловишта техногених лежишта минералних

ресурса Републике Србије уз процену ризика и хазарда на животну

средину и људско здравље

Пројекат предвиђа израду катастра техногених лежишта минералних сировина (флотацијска и металуршка јаловишта и одлагалишта), у складу са директивом Европске Уније о управљању рударским отпадом (Директива управљања отпадом прерађивачких индустрија 203, члан 319), извршење категоризације ризика извора и капацитета животне средине, израду инвентара рударских објеката (активних и затворених), планирање најоптималнијих облика интервенција за све локације у временском и економском смислу уз категоризацију ризика изворишта и капацитета животне средине.

2. Пројекат - Утврђивање могућности употребе геоеколошких   материјала

Планирана је реализација на основу до сада извршених истраживања минералних сировина и потенцијалности минерално-сировинске базе Републике Србије уз прецизно дефинисање сировина које могу имати примену као геоеколошки материјали. Неопходно је  дефинисати перспективне просторе за даља геолошка истраживања ових сировина и утврдити њихове физичко механичке карактеристике.

3. Пројекат - Геолошка истраживања тресета у квартарним седиментима Дунава

Истраживања су обављена у фазама од 2000. до 2004. године на локацијама Обедске баре и Феначке баре код Обреновца, Великог блата и Широке баре код Панчева и на подручју Панчево-Чента. Подручје десне обале Дунава, осим једне регистроване појаве код Великог Градишта, није довољно истражено па се у том смислу планирају радови на измени и допуни постојећих геолошких карата и дефинисању распрострањености свих картираних јединица квартарних творевина. Истраживања би обухватила подручје Смедерево - Велико Градиште - Голубац.

Ова истраживања, осим са аспекта геоеколошких материјала, добра су основа за израду Геолошке карте Србије 1:50.000. Резултати првих фаза истраживања по овом пројекту већ су примењени током израде листа Шабац 4.

4. Пројекат - Комплексна геоеколошка истраживања доњег тока Дунава

Планира се наставак комплексних геоеколошких истраживања доњег тока Дунава са циљем да се дефинишу фактички еколошки фактори контаминације, да се утврди тренутно еколошко стање наведене области, као и природне еколошке и геолошке целине коју сачињавају геолошка грађа терена са морфолошко-структурним специфичностима.

5. Пројекат - Студија самопречишћавања алувијалног аквифера Велике Мораве

у функцији заштите животне средине

Наставак израде ове студије треба да омогући да се сагледају реални услови контаминације подземних вода и нарушавања њеног хемијског састава, односно могућност самопречишћавања алувијалне издани на основу утврђених карактеристика алувијалне средине и квалитета подземних вода.

- Пројекат - Утврђивање нивоа радиоактивности подземних

вода Републике Србије

Циљ пројекта је утврђивање радиоактивности подземних вода, односно утврђивање алфа и бета зрачења, а према потреби и гама зрачења, израда хидрохемијских анализа, упоредне анализе радиоактивности подземних вода и геолошке средине и израда специјализованих карта и атласа подземних вода са аспекта утврђене радиоактивности.

- Пројекат - Геонаслеђе и геодиверзитет северозападне Србије

У 2008. години планира се наставак рада на финализацији геопарка у Крупњу. Такође би били завршени радови на музејској поставци у Крупњу (Столицама) о Јадарској геотектонској јединици. Планира се израда геотуристичког водича за Јадарску област и њене ободне делове, као и геотуристичког атласа северозападне Србије са инвентаром објеката геонаслеђа у северозападној Србији. Реализацијом овог пројекта биће успостављен први геопарк у Републици Србији - Крупањски геопарк.

V. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗВОЈ ГеолИСС

- Развој и надоградња ГеолИСС  за потребе  примењених геолошких дисциплина

Реализацијом пројекта ГеолИСС обезбеђена је савремена и ефикасна информациона основа за обављање свих активности везаних за планирање, пројектовање и одлучивање у области геологије, као и објективно сагледавање целокупних  минералних ресурса државе.

Током 2007. године скоро сви пројекти које је финансирало Министарство заштите животне средине су  реализовани кроз апликацију ГеолИСС.

Кроз реализацију ових пројеката сагледана је функционалност самог информационог система, као и потребе за проширењем и дорадом ГеолИСС.

У 2008. години предвиђено је да се прошире домени односно поједини садржаји који се односе првенствено на примењене геолошке дисциплине (хидрогеолошка, инжењерскогеолошка, геоеколошка истраживања и истраживања лежишта минералних сировина).

- Развој геолошке терминологије и номенклатуре за геолошку

базу података Републике Србије

У оквиру ГеолИСС је формиран геолошки речник, који представља семантички прецизиран и хијерархијски уређен низ термина и појмова са примарном улогом контроле валидности уноса података.

Речник геолошких појмова на садашњем нивоу развоја информационог система обухвата око 3.500 термина из различитих геолошких дисциплина што је занемарљив број у односу на  број термина који постоје у геологији. Потребно је урадити верификацију, унос и превод геолошких термина на енглески језик ради лакше комуникације са сличним информационим системима у Европи и свету.

- Имплементација геолошких картографских стандарда у ГеолИСС

Да би се обезбедила максимална искоришћеност ресурса ГеолИСС потребно је извршити имплементацију картографских стандарда, односно кодификацију боја за геолошку карту, као и векторизацију и кодификацију геолошких симбола и ознака. Ово би уз геолошку терминологију омогућило да ГеолИСС буде максимално употребљив и у смислу размене података са свим сличним информационим системима Европе и света.

- Геолошка библиографија Републике Србије

У 2008. години планира се наставак израде Геолошке библиографије Републике Србије која обухвата све објављене геолошке радове за период од 1991. до 1995. године. Планира се да се прикупљени и обрађени подаци уведу у ГеолИСС и штампају у текућој години као књига бр.11.

VI .   ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Овај програм обухвата израду и других пројеката и студија мањег обима из области истраживања минералних ресурса и геоеколошких истраживања који су у функцији израде геолошких карата различитих размера и намена, као и геолошких основа за пројекте заштите животне средине.

У 2008. години планира се праћење израде, оцена квалитета истраживања и ревизија ауторских оригинала и дигитализованих геолошких карата Републике Србије и пратећих тумача размера 1:50.000 и мањих, њихова припрема за штампу и штампање завршених листова геолошких карата и делова едиције Геолошког атласа Србије размере 1:2.000.000.

VII.   ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Завршетак реализације Програма геолошких истражних радова за 2008. годину планиран је за 30. новембар 2008. године.